FORMULARUL nr. 8

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

# Cuprins

Cuprins	1

1.	Descrierea  Ofertantului (Ofertanților) și a subcontractorilor acestora (dacă este cazul), împreună cu lista de servicii profesionale relevante pe care organizația acestora le oferă, curent	2

2.	Înțelegerea Ofertantului (Ofertanților) asupra obiectivelor și a specificului serviciilor, ținând cont de cerințele prezentate în caietul de sarcini	15

3.	Abordarea și metodologia propuse pentru prestarea serviciilor, datele de intrare și datele de ieșire pentru activitățile din cadrul Contractului	18

3.1.	Abordarea propusă	18

3.2.	Metodologia propusă	22

4.	Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obținerea rezultatelor în cadrul Contractului	146

5.	Personalul propus și managementul realizării serviciilor	190

6.	Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului	353

7.	Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii de performanță incluși în Documentația de atribuire	355

8.	Descrierea instrumentelor utilizate pentru gestionarea relației și a comunicării dintre Autoritatea Contractantă și Contractant pe durata contractului / proiectului	356

9.	Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului care derivă din îndeplinirea obiectului Contractului	358

10.	Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului	360

11.	Anexe la Propunerea Tehnică	372

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): FLAME DATA TECHNOLOGIES SRL

Data: 29/01/2026

Anunț de participare: CN1087944

Obiectul contractului: Servicii și produse necesare implementării Măsurii 184 în cadrul proiectului „Crearea unui „set de instrumente” pentru creșterea competențelor în materie de securitate cibernetică cu aplicabilitate în domeniile prioritare ale economiei și societății” finanțat prin Investiția I15, Pilonul II, Componenta C7 Transformare Digitală, PNRR

# Descrierea  Ofertantului (Ofertanților) și a subcontractorilor acestora (dacă este cazul), împreună cu lista de servicii profesionale relevante pe care organizația acestora le oferă, curent

Ofertantul este societatea comercială FLAME DATA TECHNOLOGIES S.R.L., alături de subcontractanții săi:

- Safetech Innovations SA, cu rol de terț susținător și subcontractant

- Software Imagination & Vision cu rol de subcontractant

- Evotech-IT cu rol de subcontractant

- IT Med cu rol de subcontractant.

OFERTANT: FLAME DATA TECHNOLOGIES S.R.L.

Compania Flame Data Technologies a fost infiintata in 2015 cu scopul clar definit de a sprijinii atat sectorul privat cat si cel public, cu accent pe serviciile dedicate sectoarelor:

•	Banking,

•	Telecom,

•	Utilitati,

astfel incat sa ajute la o abordare profesionala a acestora in intampinarea noilor provocari si dezvoltari continue necesare infrastructurii IT&C, precum si a optimizarilor proceselor si costurilor necesare  acestora.

Astfel, ne asumam intregul proces de design si implementare a sistemelor IT&C complexe, cum ar fi Arhitectura customizata, integrarea solutiilor, precum si o buna optimizare a resurselor existente cu cele nou implementate.

Principalele noastre servicii: Consultanta dezvoltare IT&C, Design/ Arhitectura, Integrare & Implementare, Servicii Outsourcing, Servicii Data center service

Servicii sales (Pre & after): Training, Suport si mentenanta, Suport customizat prin intermediul partenerilor globali

SUBCONTRACTOR: SOFTWARE IMAGINATION & VISION SRL (SIMAVI)

Software Imagination & VISION SRL (numita in continuare SIMAVI) este o companie infiinţată in 2019, în urma procesului de divizare al SIVECO Romania SA, prin desprinderea departamentului de dezvoltare. Desi compania este infiinţată recent, experienţa ei este vastă si este asigurată de preluarea tuturor activităţilor de dezvoltare software în domenii specifice de învaţământ (eLearning), sănătate (eHealth), vamă (eXCustoms), nuclear (eNuclear), afaceri (eBusiness), sistemul bancar (CAD), utilităţi, producţie, etc.

Organizaţie cu centre de competenţă unice şi specialişti competitivi la nivel internaţional, Software Imagination & VISION este firma românească de software care furnizează servicii informatice direct către organisme ale Comisiei Europene.

Avem o echipă ambiţioasă, formată din cei mai buni specialişti IT şi antrenată în proiecte mari de informatizare pentru peste 1.700 de clienti de pe 4 continente.

Proiectele noastre de eBusiness, eLearning, eCustoms sau eHealth sprijină dezvoltarea societăţii, organizaţiilor private şi publice, contribuie la protejarea mediului, la formarea profesională, la eliminarea discriminării şi la reducerea decalajelor digitale.

Proiectele noastre de succes au fost replicate în ţări din Uniunea Europeană, spaţiul CIS, Orientul Mijlociu sau din Africa. Extinderea internaţională a afacerilor noastre se bazează pe expertiza şi bunele practici în dezvoltarea, implementarea şi integrarea de soft pe care le-am acumulat.

Ne place să construim soluţii în folosul oamenilor. Implicarea consecventă în domeniul responsabilităţii sociale şi asumarea acesteia dintr-o perspectivă strategică, de sustenabilitatea este parte componentă a modelului de business al companiei.

Ce facem: Ciclu complet de viata al sistemelor informatice complexe: analiza, dezvoltarea, testare, implementare, gazduire, intretinere, administrare, asistenta/consultanta, suport tehnic, managementul continutului, auditul securitatii si protectiei datelor.

Expertiză în lucrul cu Uniunea Europeana: Suntem furnizor direct către diferite instituții UE cu o vastă experiență în furnizarea de contracte-cadru pentru UE. Experiența noastră în colaborarea cu instituțiile UE constă în furnizarea de servicii IT în 24 de contracte-cadru, pentru clienți precum: Biroul pentru Publicații, DG TAXUD, DG JUST (Chafea), Eurostat, DG Connect, Consiliul Europei, EASA, DG HR, DG EMPL, EuropeAid, 40+ proiecte UE în domeniul cercetării și dezvoltării, Horizon 2020.

Avem experiență în implementarea sistemelor complexe bazate pe web, site-uri web și portaluri: analiză, dezvoltare, testare, implementare, găzduire, întreținere, administrare, asistență/ consultanță, suport tehnic, managementul conținutului.

1.1.1.	Expertiză tehnică - centre de competență

•	Centrul de competență Java/open-source: sisteme Java/J2EE (programare Java, arhitecturi software JEE, aplicatii enterprise de tip N-tier, SOA Middleware), dar și diverse alte instrumente și platforme, folosind o gamă largă de framework-uri, arhitecturi, instrumente și component precum: IntelliJ IDEA, Platforma Eclipse, Google Web Toolkit, ExtJS, Hibernate, Spring Framework, Serverul de aplicații JBoss, Serverul Oracle Weblogic, JBoss jBPM, Mule Enterprise Service Bus, Acegi Security, Ant, Maven, Atlassian JIRA, Bamboo, Crucible etc.

•	Centrul de competență Oracle: Oracle Applications Business Suite, Oracle database, SQL, PL/ SQL, Oracle Developer, Oracle WebCenter Portal and AS, Oracle BI, Oracle Identity Management, Oracle SOA Suite and Fusion Middleware etc.

•	Raportare si BI: Oracle BI, Jasper Reports Server, Spago BI

•	Dezvoltare portal Web: Drupal, Liferay, Sharepoint, Webcenter Portal, Coldfusion, Python

•	Centrul de competență Microsoft: SharePoint, .NET, SQL Server, IIS, MSAD, Exchange, Learning Gateway, COM-DCOM, OLE automation, Visual Studio, ISA, Spring. NET, NHibernate, Microsoft Azure IAAS/PAAS cu Active Directory, Azure Storage si Azure SQL Database etc.

Avem si urmatoarele centre de competență în cadrul companiei:

•	Metodologie: PMBoK si Agile SCRUM

•	Guvernanță: Standarde și certificări – CobiT, ITIL, ISO 9001, ISO 20000, ISO 14001, ISO 45001, alte standarde și politici, parte a departamentului QA

•	Sistemul pentru managementul bazei de cunoștințe (KBS - the Knowledge Base System), bazat pe Confluence, este un suport important pentru echipele de dezvoltare. Acesta imbunătățește performanța echipei, eficiența și calitatea proiectelor.

Specificațiile centrului nostru de dezvoltare

Locatia mediului nostru de dezvoltare se afla la sediul societatii, localizata la adresa: Victoria Park, 73-81 Bucuresti-Ploiesti Drive, Cladirea C4, Sector 1, Bucuresti, Romania.

Infrastructura de dezvoltare este orientată către proiect, ceea ce înseamnă că fiecare proiect are propriul său mediu de dezvoltare (parte a infrastructurii firmei) și propriul mediu de testare, izolat de restul rețelei și de alte infrastructuri de proiecte. Securitatea fizică este asigurată prin accesul bazat pe cartele personale.

Proiectăm soft care contează

Prin permanentă inovaţie proiectăm soft care contează pentru:

•	mii de elevi, profesori şi părinţi care beneficiază de soluţiile noastre eLearning;

•	sute de organizaţii cu impact major în mediul de afaceri care folosesc soluţiile noastre eBusiness;

•	companii orientate spre performanţă, care investesc în instruirea a mii de angajaţi prin soluţii eTraining;

•	zeci de mii de medici şi zeci de milioane de beneficiari ai serviciilor de sănătate eficientizate cu ajutorul soluţiilor noastre eHealth;

•	sute de mii de beneficiari ai proiectelor din fonduri structurale;

•	afirmarea inteligenţei româneşti prin inovaţie continuă şi cercetare–dezvoltare;

•	recunoaşterea României în elita mondială a dezvoltatorilor de software

Prezență internationala de anvergura

Specialiștii echipei SIMAVI au lucrat la numeroase proiecte internaționale:

eLearning

•	Reforma sistemului de învățământ din Malta, prin soluții eLearning pentru nivelul primar și secundar

•	Proiectul de repartizare computerizată în licee tip ADLIC, în Liban

•	Proiectul eLearning, la nivel naţional, în Republica Moldova

•	eContent pentru şcolile din Emiratele Arabe Unite și Kazahstan

•	Programul de implementare a soluţiei integrate de eLearning în Azerbaijan

•	Proiectul de informatizare a procesului educaţional din Oman

•	Programul de informatizare a sistemului educaţional din România – SEI, Sistemul Educaţional Informatizat

•	Implementarea sistemului complex de eLearning pentru Ministerul Educaţiei şi Culturii din Cipru

eCustoms

•	Proiectul de informatizare a sistemului vamal din Republica Macedonia şi dezvoltarea sistemului de informare privind Tariful vamal integrat al Comunităţii (TARIC)Implementarea soluţiei eCustoms la Autoritatea Vamală din Turcia

•	Proiectul de informatizare a sistemului vamal, Autoritatea Naţională a Vămilor din România – New Computerized Transit System (NCTS)

eHealth

•	Proiectul de informatizare a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate din Bulgaria (National Health Insurance House - NHIH)

•	Proiectul de informatizare a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate din România cuprinde o suită de sisteme integrate în Platforma Informatică de Asigurări de Sănătate (PIAS):

	SIUI – Sistemul Informatic Unic Integrat asigură funcționarea întregului sistem medical românesc prin gestionarea tuturor fluxurilor de contractare, raportare, validare și decontare a serviciilor medicale și farmaceutice

	SIPE – Sistemul Informatic pentru Prescripția Electronică asigură toate funcționalitățile pentru generarea, validarea și eliberarea în farmacii a rețetelor medicale

	CEAS – Sistemul Informatic pentru Cardul Electronic al Asigurărilor de Sănătate asigură gestionarea informațiilor și fluxurilor de autorizare a serviciilor medicale.

	DES – Sistemul Informatic pentru Dosarul Electronic de Sănătat, gestionează datele și fluxurile referitoare la istoricul medical de Date Medicale Relevante (DMR) ale pacientului

Customized Applications

•	Implementarea sistemului SIVABON la Biroul de Credit din Republica Moldova

•	Implementarea sistemului SIVABON la Biroul de Credit din România

•	Sistemul de gestionare electronică a documentelor şi a fluxurilor de lucru SIVADOC pentru Primăria din Chişinău, Republica Moldova

Enterprise Application Suite

•	Sistemul de EAS SIVECO APPLICATIONS 2020 pentru sectorul bancar: CEC Bank, Raiffeisen Bank (România), Managementul Resurselor Umane și Salarizare la Bank of Baku, în Azerbaidjan

•	Sistemul EAS pentru companiile private din sectorul de producție: AEROSTAR BACĂU, DOBROGEA BISCUIT Constanța, GENERAL TURBO, GRIRO SA, Kathrein Romania, MAREX SA, MEVA SA, Rohde & Schwarz Topex SA, SEVERNAV SA, ULTEX, UMR Rovinari, UZTEL Ploiești

•	Sistemul EAS pentru firmele de foraj subterane: FORADEX, Foraj Sonde SA și pentru compania petrolieră SOCAR din Georgia

1.1.2.	Soluţii

Soluţiile noastre globale de IT, create în România, generează schimbare pozitivă, prosperitate şi competitivitate clienţilor noştri, contribuind seminificativ la dezvoltarea lor.

Furnizăm soluţii software bazate pe cele mai noi tehnologii, dedicate organizaţiilor din toate sectoarele industriale şi comerciale, aparţinând domeniului privat şi public.

Soluţii de tip Business-to-Business

•	Enterprise Application Suite

•	eLearning

•	eHealth

•	Customized Applications	Soluţii Business-to-Public (soluţii de tip eGovernment)

•	Enterprise Application Suite

•	eLearning

•	eHealth

•	eCustoms

•	Customized Applications

•	eNuclear

Suntem în slujba marilor corporaţii

Şi în slujba naţiunilor

Enterprise

Cea mai completă soluţie locală de ERP din piaţa românească: 100% acoperire a proceselor de business şi conformitate legală, experienţă solidă de implementare în peste 80% din sectoarele de activitate din România.

eLearning

Peste 18 milioane de copii şi adulţi din Europa, Orientul Apropiat, Africa de Nord şi Spaţiul CIS beneficiază de soluţii de tip eLearning dezvoltate de specialiștii SIMAVI.

eHealth

În fiecare oră, în Romania se înregistrează 23.000 de servicii medico-farmaceutice şi se generează 70.000 de documente electronice în cadrul Sistemului Informatic Unic Integrat, ce administrează fondul asigurărilor de sănătate.

eCustoms

La fiecare 20 de secunde, vămile din Turcia şi România rezolvă o cerere de tranzitare cu ajutorul sistemului modern NCTS, aliniat la standarde europene.

Customized Applications

Cât ai da un click: 1 secundă este timpul mediu de răspuns la o cerere de raport de credit cu ajutorul soluţiei SIVABON implementată la Biroul de Credit.

eNuclear

12 proiecte complexe de eficientizare a managementului activităţilor de producţie nucleară.

1.1.3.	Proiecte de cercetare și dezvoltare

Oportunitatea României de accesare a proiectelor majore, dublată de statutul nostru pe piaţa românească a produselor software, dar şi cota deţinută în exportul de produse informatice, au condus la consolidarea strategiei de dezvoltare a proiectelor europene de cercetare, în calitate de partener sau coordonator.

Dezvoltăm proiecte majore în cadrul programelor HORIZON 2020, FP6, FP7, Lifelong Learning Programme, ICT PSP, Ambient Assisted Living, EUREKA.

Zone strategice de cercetare și dezvoltare

Participarea noastră la proiectele de cercetare și dezvoltare este în concordanță cu domeniile strategice ale aplicațiilor de cercetare și dezvoltare ale companiei:

•	eGovernment

•	Energie & Smart City

•	eLearning

•	eHealth

•	Smart Community

Zone orizontale de interes

•	Big Data

•	Analiză statistică

•	Cloud

•	Data mining

•	Sisteme decizionale

•	Tehnologii mobile

•	Realitatea augmentată, Realitate virtuală, Aplicatii 3D

•	Jocuri

Avem o echipă puternică de cercetare și dezvoltare cu experiență vastă în calitate de furnizor tehnologic, integrator și coordonator în numeroase proiecte europene:

•	Tehnologii proprii și produse cu referințe europene

•	Experiență în implementarea proiectelor internaționale la scară largă

•	Parteneriate puternice cu universitățile și institutele de cercetare în domenii-cheie de cercetare-dezvoltare

•	Implementarea pilotului în colaborare cu organizațiile strategice publice / private din România

eGovernment

•	FLOOD-serv - Public FLOOD Emergency and Awareness SERVice (HORIZON 2020 - INSO) – Coordonator

http://www.floodserv-project.eu/

Energie

•	inteGRIDy - integrated Smart GRID Cross-Functional Solutions for Optimized Synergetic Energy Distribution, Utilization Storage Technologies (HORIZON 2020 - Energy)

http://www.integridy.eu/

•	FLEXMETER - Flexible smart metering for multiple energy vectors with active prosumers (HORIZON 2020 - Energy)

http://flexmeter.polito.it/

În cadrul proiectului s-a dezvoltat o arhitectură inteligentă și flexibilă de măsurare, bazată pe componente ieftine, deja disponibile, care pot fi puse în aplicare într-un “plug and play”, combinând măsurători ale diferitelor servicii (electricitate, apă, gaz, termoficare), oferind servicii avansate utilizatorilor pentru utilități, precum și îmbunătățirea serviciilor pieței cu amănuntul.

eLearning

•	NEWTON - Networked Labs for Training in Sciences and Technologies for Information and Communication (HORIZON 2020 - ICT)

http://www.newtonproject.eu/

•	BEACONING - Breaking Educational Barriers with Contextualised, Pervasive and Gameful Learning (HORIZON 2020 - ICT)

http://www.beaconing.eu/

•	ODS - Open Discovery Space - A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning resources (ICT-PSP)

http://www.opendiscoveryspace.eu

O soluție cu o infrastructură de învățare multilingvă, orientată pe partea socială pentru a stimula adoptarea de resurse de eLearning (TIC PSP).

Proiectul își propune să demonstreze modalități de a implica comunitățile școlare în practicile de predare și de învățare inovatoare prin utilizarea eficientă a resurselor eLearning.

•	Inspiring Science Education - Large Scale Experimentation Scenarios to Mainstream eLearning in Science, Mathematics and Technology in Primary and Secondary Schools (ICT-PSP)

http://www.inspiring-science-education.net/

Scenariu de experimentare a introducerii pe scară largă a eLearning-ului în stiința, matematică și tehnologie pentru școli primare și gimnaziale (TIC PSP).

Proiectul are ca obiectiv definirea procesului de realizare a scenariilor pentru utilizarea aplicațiilor educaționale în mediile școlare, ca parte a –curriculumului de învățare (integrarea lor în practica de zi cu zi de școală) și/sau activități extra-curriculare (de exemplu, vizite la muzee, centre de știință, centre de cercetare, excursii), împreună cu activitățile la domiciliu sau în comunitate, centrate pe învățare (informale).

•	3D Pathology - Developing 3D Digital Pathology with Spectroscopy (ITEA 3)

https://itea3.org/project/3dpathology.html

•	TERENCE - A European Project for educators of poor comprehenders, which aims to create a first text comprehension tool that educators can use in their daily work with poor comprehenders (FP7)

http://www.terenceproject.eu

Un sistem adaptabil de învățare și înțelegere pentru copiii cu capacități auditive reduse și pentru cadrele didactice ale acestora (PC7) .

Proiectul se adresează copiilor de vârstă școlară cu deficiențe de auz și are ca scop dezvoltarea de metodologii inovatoare de aplicare și de evaluare, de modele cognitive și pedagogice, precum și un sistem de învățare adaptiv pentru înțelegerea poveștilor în italiană și în limba engleză, printr-un efort trans-disciplinar realizat de experți europeni în domenii diverse și complementare.

•	RENOVA - A knowledge transfer and framework construction for nursing staff across Europe to develop professional skills as Managers (LLP) – Coordonator

Transfer de know-how pentru personalul medical în Europa pentru dezvoltarea abilităților profesionale ca manageri (Programul de învățare pe tot parcursul vieții) .

Proiectul a  avut în vedere sprijinirea participanților în obținerea și punerea în practică a competențelor și calificărilor pentru dezvoltare profesională și găsirea locurilor de muncă pentru personalul medical experimentat în managementul sănătății. Proiectul a urmărit să sprijine îmbunătățirea calității serviciilor, inovarea sistemelor și a practicilor VET, precum și sporirea mobilității personalului în beneficiul ambelor organizații de sănătate și a personalului acestora.

eHealth

•	vCARE - Virtual Coaching Activities for Rehabilitation in Elderly (HORIZON 2020 - Health)

•	EXPOsE - Exacerbation Prediction Engine: early warning and decision-making tool (FP7 Future Internet FI-STAR)

Sistem informatic pentru luarea deciziilor și avertizare timpurie (PC7 internetul viitorului FI-STAR).

Proiectul dezvoltă, testează și validează o soluție pentru prelucrarea în timp real a datelor pentru mai mulți pacienți în același timp. Sistemul ia decizii automate și alertează furnizorul despre starea curentă sau agravarea simptomelor pacientului.

•	Linked2Safety - A next-generation, secure linked data medical information space for semantically interconnecting electronic health records and clinical trials systems advancing patients safety in clinical research (FP7)

Proiectul a avut ca scop asigurarea și îmbunătățirea siguranței pacienților, susținerea cercetărilor clinice și medicale și îmbunătățirea calității asistenței medicale prin furnizarea pacienților, personalului medico-sanitar și companiilor farmaceutice, un cadru inovator de interoperabilitate, accesul și utilizarea eficientă a informațiilor medicale cuprinse în Dosarele Electronice de Sănătate (Electronic Health Records - EHRs) și a sistemului electronic de înregistrare a informațiilor (Electronic Data Capture - EDC) care s-a desfășurat la nivel regional și/sau la nivel național în întreaga Europă.

•	Brain@home - Moving and enhancing brain training for an active life (AAL) - Coordonator

http://www.brainathome-aal.com

PALETTEV2 - PervAsive Learning Environment for Training and motivation of Elderly (AAL)

http://www.palettev2.eu/

•	Follow.Me (AAL)

http://www.followmeproject.eu/

•	LetltFLOW – Active Distributed Workflow System for elderly (AAL)

http://www.letitflow-project.com

•	MEDIATE – Collaborative and intermediating solution including formal and informal careers for the Management of Daily Activities for The Elderly at home (AAL)

Soluție colaborativă și de intermediere pentru gestionarea activităților zilnice a persoanelor în vârstă care stau la domiciliu (Ambient Assisted Living).

Proiectul are ca obiectiv proiectarea, construirea unui mediu de comunicare pentru stakeholderi, furnizând o soluție de tipul “open-service” pentru susținerea persoanelor în vârstă și în mod extins acoperă toate nevoile funcționale din viața socială a femeilor/ bărbaților care trebuie urmărite și coordonate.

•	HEALTH EVERYDAY – Mobile environment for healthcare services and health educati on for a better life of NMD’s patients (EUREKA)

•	Eurocancercoms – Establishing an efficient network for cancer communication in Europe (FP7)

Stabilirea unei rețele eficiente de comunicare pentru bolnavii de cancer din Europa (PC7).

Proiectul are ca obiectiv utilizarea tehnologiei web pentru a crea un "hub" pentru pacienți, decidenții politici, cercetatori și profesioniștii din domeniul sanătății pentru a accesa și partaja informații.

Comunități inteligente

•	ACCELERATE – A Platform for the Acceleration of go-to market in the ICT Industry (ITEA 2)

http://www.accelerateproject.eu

•	ESTABLISH – Environmental Sensing to Act for a Better quality of Life: Smart Health (ITEA 3)

http://itea3.org/project/establish.html

•	ETS – Electronic Ticketing System (ITEA 3)

http://front4.itea3.eu/project/ets.html

•	SOMEDI – Social Media and Digital Interaction Intelligence (ITEA 3)

http://itea3.org/project/somedi.html

•	STAGE – Streaming of Theatre and Arts for old aGe Entertainment (AAL)

http://www.stage-aal.eu/

•	iCareCoops – Fostering Care Cooperatives in Europe by Building an Innovative Platform with ICT Based and AAL-Driven Services (AAL)

http://project.icarecoops.eu

•	Pro.Me – PROfessional InterGenerational Cooperation and Mentoring (AAL)

http://www.pro-me.eu

Soluții profesionale de cooperare și mentoring pentru personale de vârsta a 2- a (Ambient Assisted Living).

Proiectul își propune să ofere oportunități pentru viata profesională a adulților, în etapa de trecere de la locul de muncă la pensionare și perioada dupa și pentru a realiza trecerea de la o etapa la alta prin cooperare și mentorat.

•	SEAS – Smart Energy Systems Aware (ITEA2 - EUREKA)

Proiectul are ca obiectiv creșterea eficienței energetice și dezvoltarea durabilă prin intermediul sistemelor energetice inteligente în medii de construcții și micro-rețea.

1.1.4.	Proiecte pentru organizaţii ale Uniunii Europene

Suntem un jucător activ pe piaţa Uniunii Europene, în statele membre sau candidate, cât şi un partener al Comisiei Europene în peste 20 de proiecte, furnizând servicii IT pentru:

•	Trainusers III – SIMAVI dezvoltă aplicații și cursuri eLearning pentru Comisia Europeană, Parlamentul European,  Oficiul de Publicații Oficiale al Comisiei Europene, Institutul de Statistică Eurostat, Serviciul de Acțiuni Externe ale Uniunii Europene, și pentru numeroase alte agenții europene

•	Oficiul pentru Publicaţii al Comisiei Europene - portalul CORDIS (dezvoltarea de software şi servicii de întreţinere pentru portalul CORDIS privind cercetarea şi dezvoltarea - FP7)

https://cordis.europa.eu/

SIMAVI asigurã dezvoltarea de software și servicii de întreţinere pentru portalul CORDIS privind cercetarea și dezvoltarea (FP7).

Acesta este cel mai important proiect de servicii IT dezvoltat de o companie din România pentru Comisia Europeană.

Misiunea CORDIS este să faciliteze participarea în activităţi de cercetare europene, să fie sursa oficială de informaţii pentru lansarea de cerere de oferte pentru Programul Cadru FP7, să fructifice rezultatele cercetării, cu accent pe sectoarele vitale pentru competitivitatea europeană, să pro-moveze diseminarea de cunoştinţe care stimulează performanţele inovative ale companiilor şi acceptarea de noi tehnologii.

Împreună cu Sword Technologies Luxembourg, SIMAVI asigură servicii de dezvoltare şi mentenanţă software pentru diferite aplicaţii IT necesare Oficiului pentru Publicaţii al Uniunii Europene. Această instituţie publică zilnic Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în 23 de limbi, Raportul General de Activitate al Uniunii şi are un rol cheie în comunicarea iniţiativelor şi activităţilor acesteia.

•	Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori a Comisiei Europene – portalul Consumer Classroom (Dolceta), Portalul european pentru educarea consumatorilor, stimulează educaţia consumatorilor la nivel şcolar

https://www.consumerclassroom.eu/

Actualizarea, dezvoltarea, promovarea portalului Dolceta - portal de informare şi educare a consumatorilor europeni - se face împreună cu partenerii Adetef, Astec, Euronet Consulting şi Federconsumatori.

•	Directoratul General al Comisiei Europene pentru Taxe și Vămi (DG TAXUD)

Servicii de suport pentru programele de instruire în domeniul vamal și al taxelor, soluții de eLearning și de comunicare, care vizează toate cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene în cadrul proiectului B-Train 3 Programme.

•	Agenția Executivă pentru Sănătate și Consumatori a Comisiei Europene și Directoratul General Sanco - "Creșterea capacității organizațiilor de consumatori"

•	Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei (EASA)

SIMAVI furnizează EASA, cu sediul în Germania, un sistem de gestionare a documentelor, înregistrãrilor și fluxurilor de lucru.

EASA este instituţia cheie a Uniunii Europene, responsabilă de strategia pentru siguranţa aviaţiei, având misiunea de a promova cele mai înalte standarde comune de securitate şi protecţie a mediului în aviaţia civilă din Europa.

•	Comisia Europeană, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiţii şi Fondul European de Investiţii (EIB Group) – programul JASPERS

Împreună cu Astec (Irlanda), SIMAVI  a încheiat  un contract de consultanţă pentru programul JASPERS - Joint Assistance to Support Projects in European Regions.

Programul oferă expertiză pentru a ajuta noile state membre să valorifice la maxim finanţarea disponibilă, furnizând asistenţă pentru structurarea şi pregătirea proiectului, până la etapa în care se ia decizia privind acordarea finanţării.

Dezvoltarea afacerilor în Europa este un obiectiv important în evoluţia companiei, care urmăreşte să devină un lider european în furnizarea de proiecte integrate complexe.

Ne dorim ca soluţiile noastre globale de IT, create în România, să genereze schimbare pozitivă, prosperitate și competitivitate clienților noștri, contribuind semnificativ la dezvoltarea lor.

SUBCONTRACTOR: EVOTECH-IT

Evotech-IT activează pe piața din România ca integrator de soluții informatice de înaltă performanță, oferind un portofoliu complet de servicii: consultanță tehnică specializată, proiectare și implementare de infrastructură de rețea, securitate cibernetică, soluții de tip cloud și programe de training tehnologic. Misiunea noastră este de a livra arhitecturi IT optimizate, adaptate riguros cerințelor operaționale și constrângerilor bugetare specifice fiecărei autorități contractante.

Echipa de specialiști Evotech-IT reunește ingineri de sistem, experți în comunicații de date și consultanți pre-sales cu o experiență de peste 10 ani în gestionarea proiectelor complexe.

Asigurăm asistență tehnică continuă pe tot parcursul proiectului, de la analiza de nevoi și proiectare, până la faza critică de post-implementare și mentenanță.

Capacitate Tehnică și Conformitate:

•	Prezență în SEAP/SICAP: Evotech-IT este înregistrată și activă în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, facilitând un proces de achiziție transparent, rapid și conform legislației în vigoare.

Experiență în Sectorul Public:

•	Portofoliul nostru cuprinde numeroase implementări de succes atât în mediul privat, cât și în cel public, demonstrând capacitatea de a răspunde standardelor specifice administrației de stat.

Expertiză Certificată:

•	Deținem certificări internaționale în domeniul IT și suntem susținuți de parteneriate tehnologice cu producători de top.

Standarde Calitative:

•	Compania este acreditată conform standardelor ISO 9001 (Managementul Calității) și ISO 27001 (Securitatea Informației), garantând integritatea și calitatea proceselor livrate.

Angajament Social și Etică Profesională:

•	În conformitate cu principiile responsabilității sociale, susținem activ dezvoltarea competențelor digitale ale tinerei generații prin parteneriate precum FIRST Tech Challenge și implicarea în proiecte de impact social sub egida #safacembine.

Cu sediul în București, Evotech-IT se poziționează ca un partener strategic pentru instituțiile de stat, oferind expertiza necesară pentru modernizarea infrastructurii digitale și optimizarea sustenabilă a costurilor publice.

SUBCONTRACTOR: Safetech Innovations S.A.

Safetech Innovations S.A. furnizează, din 2011, servicii și soluții de securitate cibernetică adaptate nevoilor fiecărei organizații. Portofoliul de servicii si soluții al companiei include:

•	Consultanță pentru guvernanță, managementul riscului şi conformitate (GRC) în securitate

•	Testare de securitate şi managementul vulnerabilităților

•	Soluții de securitate pentru majoritatea componentelor unei arhitecturi de securitate cibernetică, inclusiv soluții de protecție a dispozitivelor endpoint, soluții de phishing și Cyberange

•	Servicii profesionale de implementare/integrare soluții de securitate cibernetică

•	Servicii externalizate de securitate cibernetică (de ex. Security Operations Center)

•	Aplicații software proprii pentru securitate cibernetică

Safetech a livrat de-a lungul timpului sute de proiecte în majoritatea verticalelor pieței, local și internațional, bazate pe bune practici în domeniu și stadarde internaționale, reglementări naționale și europene (ex. ISO27001, NIST CSF, NIS1/NIS2, GDPR, DORA, etc.).

Numărând în prezent peste 70 de angajați, compania are echipe dedicate de cercetare și dezvoltare de produse software de securitate cibernetică, de implementare și suport de soluții de securitate și, respectiv, de tip Computer Emergency Response Team (CERT).

Centrul de operatiuni de securitate al Safetech prestează servicii către clienți din 2015 și oferă acestora o capacitate matură și eficientă de detecție, răspuns și remediere, concepută pentru a trata amenințări cibernetice, cu acoperire 24/7/365. Safetech CERT (STI CERT®) este acreditat de către Trusted Introducer, serviciul de acreditare si certificare infiintat de comunitatea europeana de organizatii de tip Computer Emergency Response Team (www.trusted-introducer.org). Analiștii din STI CERT dețin multiple certificări personale, obținute prin (ISC)², ISACA și EC-Council.

Safetech Innovations este inclusă în Lista auditorilor de securitate cibernetică valabil atestați (LASC), cât și în lista auditorior IT (ADR, ASF), persoane juridice atestate. Personalul firmei includee persoane fizice cu atestate valabile de auditori.

Compania deține certificare CREST pentru livrarea de servicii de pentest la cele mai inalte standarde internationale din domeniul securității cibernetice.

De asemenea, din 2017 si până în prezent Safetech Innovations a participat lanumeroase  proiecte cu finanțare europeană. Safetech Innovations este membru al Organizației Europene de Securitate Cibernetică (ECSO).

Această experiență permite abordarea activităților într-o manieră coerentă cu practicile europene, asigurând faptul că rezultatele analizei naționale și recomandările formulate sunt aliniate cu cadrul european și pot fi implementate eficient de către organizațiile din România care desfășoară activități la nivel european.

Mai multe detalii pe pagina web a companiei: https://safetech.ro/

SUBCONTRACTOR: IT MED SRL

IT MED SRL este o companie dinamică și inovatoare în sectorul tehnologiei informației din România, recunoscută pentru angajamentul său față de calitate, dezvoltare tehnologică și satisfacția clienților. Înființată cu viziunea de a aduce soluții digitale de impact pe piața locală și internațională, MED SRL combină expertiza tehnică cu o cultură orientată spre inovație și colaborare.

Cu un portofoliu diversificat de servicii software, de la dezvoltare aplicații personalizate și soluții enterprise până la consultanță IT și integrare de sisteme, MED SRL se poziționează ca un partener strategic pentru companii care doresc să își accelereze transformarea digitală. Prin adoptarea celor mai noi tehnologii și practici agile, echipa MED SRL construiește produse scalabile și robuste, adaptate nevoilor specifice ale fiecărui client.

Cultura organizațională a MED SRL valorizează profesionalismul, dezvoltarea continuă și responsabilitatea socială. Profesioniștii din echipă sunt specializați în diverse limbaje de programare și arhitecturi software moderne, asigurând astfel livrarea de soluții performante și fiabile. Compania investește constant în training și certificări, ceea ce îi permite să rămână competitivă într-un domeniu în continuă evoluție.

Pe lângă orientarea puternică spre excelență tehnică, MED SRL pune accent pe etica în afaceri și relații durabile cu partenerii, bazate pe încredere, transparență și rezultate măsurabile. Prin această abordare, firma și-a consolidat o reputație solidă atât pe plan național, cât și în proiecte cu parteneri internaționali.

Prin viziunea sa orientată spre viitor și angajamentul față de inovare, MED SRL continuă să contribuie la digitalizarea mediului de afaceri din România și să sprijine transformările tehnologice ale clienților săi.

# Înțelegerea Ofertantului (Ofertanților) asupra obiectivelor și a specificului serviciilor, ținând cont de cerințele prezentate în caietul de sarcini

Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului a instituit Mecanismul de Redresare și Reziliență ca răspuns strategic al Uniunii Europene la impactul profund generat de criza COVID-19, într-un context marcat de accelerarea digitalizării, de interconectarea tot mai intensă a companiilor și lanțurilor lor de aprovizionare, precum și de creșterea semnificativă a riscurilor și amenințărilor cibernetice. Prin acest regulament, Uniunea Europeană a urmărit nu doar redresarea economică pe termen scurt, ci și consolidarea rezilienței structurale a statelor membre, prin reforme și investiții orientate către tranziția digitală, securitatea infrastructurilor critice, dezvoltarea competențelor și întărirea capacității instituționale de prevenire, gestionare și recuperare în fața crizelor viitoare.

Planul Național de Redresare și Reziliență al României reprezintă instrumentul prin care statul român pune în aplicare, la nivel național, Mecanismul de Redresare și Reziliență instituit prin Regulamentul (UE) 2021/241, asumându-și un set coerent de reforme și investiții menite să răspundă atât priorităților strategice europene, cât și nevoilor specifice ale economiei și societății românești. În acest cadru, Componenta C7 – Transformare Digitală reflectă angajamentul României pentru digitalizarea serviciilor publice destinate cetățenilor și companiilor, precum și pentru digitalizarea operațiunilor interne ale administrației publice, în scopul creșterii eficienței, transparenței și rezilienței instituționale.

Investiția I15, în cadrul căreia este finanțată Măsura 184, vizează în mod direct întărirea capacităților naționale în domeniul securității cibernetice, prin dezvoltarea competențelor, creșterea nivelului de maturitate cibernetică a actorilor publici și privați și alinierea României la standardele, cadrele și bunele practici europene. Proiectul „Crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie” răspunde acestor obiective printr-o intervenție structurată și de amploare, orientată atât către consolidarea competențelor resurselor umane, cât și către creșterea rezilienței operaționale și tehnologice a celor 1.000 de actori cheie beneficiari ai proiectului.

Ofertantul înțelege că obiectul viitorului contract este unul complex și pluridisciplinar, integrând activități de analiză strategică, evaluare tehnică, dezvoltare de instrumente, formare, monitorizare și sprijin metodologic. Realizarea cu succes a contractului este esențială pentru analiza, revizuirea și documentarea nevoilor de competențe cibernetice și a consecințelor acestora asupra domeniilor prioritare ale economiei și societății, pentru evaluarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică (operațional, tehnologie, competențe) a celor 1.000 de actori cheie economici și din administrația publică, precum și pentru crearea și livrarea unui „set de instrumente și servicii guvernamentale” destinat creșterii acestui nivel de maturitate.

Obiectivul general al contractului, respectiv crearea de noi competențe de securitate cibernetică pentru societate și economie, este înțeles de ofertant ca o condiție esențială pentru implementarea sustenabilă a e-guvernării și pentru creșterea rezilienței instituționale la nivel național. În acest sens, dezvoltarea competențelor și abilităților practice în domeniul securității cibernetice, atât pentru elevi și studenți, cât și pentru actorii publici și privați, reprezintă o măsură complementară critică pentru digitalizarea serviciilor publice și pentru protejarea ecosistemului digital românesc.

Obiectivul specific al contractului, constând în dezvoltarea și livrarea unui set de instrumente pentru sporirea maturității în materie de securitate cibernetică pentru 1.000 de actori cheie, pe baza unei evaluări inițiale axate pe cunoștințele operaționale și tehnologice și pe competențele grupurilor-țintă, este perceput de ofertant ca o intervenție sistemică, cu impact direct asupra capacității organizațiilor de a preveni, detecta, gestiona și recupera în urma incidentelor cibernetice.

În acest context, ofertantul conștientizează importanța strategică a rezultatului contractului pentru Autoritatea Contractantă, respectiv pentru Directoratul Național de Securitate Cibernetică, atât din perspectiva atingerii jaloanelor și țintelor asumate de România prin PNRR, cât și din perspectiva consolidării rolului DNSC ca autoritate națională competentă în domeniul securității cibernetice. Rezultatele contractului vor contribui în mod direct la creșterea eficienței și rezilienței instituționale, la alinierea practicilor naționale cu cadrul european de reglementare (inclusiv NIS2, DORA, CER, Cyber Resilience Act) și la întărirea capacității României de a răspunde unui peisaj al amenințărilor cibernetice aflat într-o continuă evoluție.

Abordarea și metodologia propusă de ofertant sunt concepute pentru a răspunde integral obiectivelor și specificului serviciilor solicitate, asigurând o corelare clară între activități, livrabile și rezultatele așteptate, precum și crearea unui cadru coerent și sustenabil pentru dezvoltarea și consolidarea pe termen mediu și lung a capacităților și competențelor de securitate cibernetică la nivel național.

In baza analizei detaliate a cerintelor prezentate in Caietul de Sarcini, Ofertantul demonstreaza o intelegere completa si corecta a obiectului Contractului, precum si a importantei strategice a rezultatelor acestuia pentru Autoritatea Contractanta – Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC), in contextul implementarii Masurii 184 din cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta.

Ofertantul intelege ca obiectul Contractului nu vizeaza exclusiv furnizarea unor activitati punctuale de formare profesionala, ci dezvoltarea si implementarea unui mecanism national integrat de evaluare, formare, certificare si monitorizare a competentelor in domeniul securitatii cibernetice, cu impact structural si durabil asupra capacitatii institutionale si operationale a ecosistemului national.

Intelegerea obiectului Contractului

Obiectul Contractului este inteles ca avand drept scop crearea unei capacitati functionale, standardizate si sustenabile, care sa permita:

- formarea si operationalizarea unui nucleu de experti evaluatori si formatori;

- multiplicarea competentelor catre un numar semnificativ de actori cheie;

- aplicarea unitara a unei metodologii de evaluare a maturitatii organizationale in domeniul securitatii cibernetice;

- monitorizarea performantei si a impactului prin mecanisme dedicate;

- asigurarea continuitatii si utilizarii rezultatelor dupa finalizarea finantarii PNRR.

In acest sens, Ofertantul intelege ca livrabilele contractuale trebuie sa conduca la rezultate masurabile si utilizabile de catre DNSC, nu doar la realizarea activitatilor asumate.

Intelegerea rolului si interesului strategic al DNSC

Ofertantul intelege rolul DNSC ca autoritate nationala responsabila de coordonarea politicilor publice in domeniul securitatii cibernetice, precum si pozitia sa de interfata intre cadrul national si cerintele europene relevante, inclusiv cele derivate din Directiva NIS2 si recomandarile ENISA.

Din aceasta perspectiva, rezultatele Contractului sunt esentiale pentru DNSC nu doar ca beneficiar direct al serviciilor, ci ca utilizator strategic al informatiilor, datelor si capacitatilor generate, in vederea:

- fundamentarii deciziilor de politica publica;

- standardizarii abordarilor la nivel national;

- monitorizarii nivelului de maturitate cibernetica;

- prioritizarii interventiilor si masurilor de sprijin;

- raportarii catre structurile nationale si europene relevante.

Ofertantul intelege ca DNSC trebuie sa poata utiliza rezultatele Contractului intr-un mod operational si strategic, pe termen mediu si lung.

Intelegerea importantei rezultatului Contractului

Ofertantul intelege ca importanta rezultatului Contractului consta in existenta unui mecanism functional si coerent care sa asigure:

- competente validate si comparabile la nivel national;

- capacitate de evaluare a maturitatii organizationale;

- formare orientata pe guvernanta, procese si decizie;

- colectarea si utilizarea datelor relevante prin mecanisme de monitorizare;

- trasabilitatea si auditabilitatea rezultatelor;

- sustenabilitatea mecanismului dupa incheierea perioadei de finantare PNRR.

Astfel, succesul Contractului este definit prin impactul generat asupra capacitatii nationale in domeniul securitatii cibernetice si prin valoarea adaugata adusa DNSC in exercitarea atributiilor sale.

Corelarea metodologiei propuse cu obiectivele Contractului

Pornind de la aceasta intelegere a obiectivelor si specificului serviciilor, Ofertantul a elaborat o metodologie integrata care raspunde in mod direct cerintelor din Caietul de Sarcini, fiind conceputa astfel incat sa:

- asigure o abordare unitara si standardizata la nivel national;

- separe clar rolurile de evaluare si formare;

- fie orientata pe evaluarea maturitatii organizationale, nu exclusiv pe competente tehnice;

- integreze mecanisme de monitorizare si learning analytics;

- permita utilizarea rezultatelor de catre DNSC in scopuri strategice;

- sustina sustenabilitatea si adaptabilitatea post-PNRR.

Metodologia propusa reflecta in mod direct nivelul de intelegere al Ofertantului asupra obiectivelor Contractului si importantei acestuia pentru Autoritatea Contractanta, fiind construita pentru a genera rezultate relevante, masurabile si durabile.

# Abordarea și metodologia propuse pentru prestarea serviciilor, datele de intrare și datele de ieșire pentru activitățile din cadrul Contractului

Abordarea si metodologia propuse de Ofertant pentru prestarea serviciilor sunt concepute pentru a raspunde integral, coerent si operational cerintelor formulate in Caietul de Sarcini, avand ca obiectiv principal realizarea unui mecanism national integrat de formare, evaluare, certificare si monitorizare a competentelor in domeniul securitatii cibernetice, cu impact sustenabil asupra capacitatii institutionale coordonate de DNSC.

Metodologia propusa este structurata astfel incat sa asigure trasabilitate completa intre obiectivele Contractului, activitatile derulate, livrabilele obtinute si rezultatele finale utilizabile de Autoritatea Contractanta, evitand abordarile fragmentate sau exclusiv orientate pe livrarea punctuala de formare.

# Abordarea propusă

Ofertantul propune o abordare integrata, etapizata si standardizata, fundamentata pe urmatoarele principii:

- orientarea pe dezvoltarea unei capacitati nationale, nu pe livrarea de activitati izolate;

- separarea clara a rolurilor de evaluare si formare;

- accentul pe evaluarea maturitatii organizationale si a capacitatii de guvernanta;

- utilizarea unui cadru metodologic unitar si replicabil;

- integrarea mecanismelor de monitorizare si learning analytics;

- asigurarea sustenabilitatii si utilizarii rezultatelor post-PNRR.

Abordarea este aliniata obiectivelor DNSC si permite utilizarea directa a rezultatelor Contractului in activitati de coordonare, monitorizare si fundamentare a deciziilor strategice.

Caracterizarea abordării propuse

Abordarea propusă de ofertant este una integrată, etapizată și orientată către rezultate măsurabile, concepută pentru a răspunde complexității și dimensiunii obiectului contractului, precum și necesității de a produce un impact real și sustenabil asupra nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie.

Abordarea pornește de la premisa că îmbunătățirea maturității cibernetice la nivel național nu poate fi realizată prin activități punctuale sau demersuri izolate, ci printr-un proces coerent și structurat care corelează, în mod logic și operațional:

- evaluarea standardizată a nivelului de maturitate (operațional, tehnologic și de competențe);

- dezvoltarea capacității umane și instituționale (experți evaluatori, formatori și personal din cadrul organizațiilor evaluate);

- furnizarea de instrumente, ghiduri, materiale de conștientizare, servicii de instruire și asistență;

- monitorizarea evoluției în timp și sprijinirea implementării recomandărilor formulate.

În mod concret, ofertantul propune o abordare care:

- structurează activitățile pe etape clar definite, de la analiză și evaluare inițială, la pilotare, validare și extindere;

- adaptează activitățile și livrabilele în funcție de tipul organizației, sectorul de activitate și nivelul de maturitate identificat;

- utilizează un cadru unitar de lucru, susținut de platforma tehnică, pentru colectarea datelor, calculul indicatorilor, raportare și monitorizare;

- corelează evaluarea cu măsuri concrete de îmbunătățire, astfel încât rezultatele evaluărilor să conducă direct la recomandări aplicabile, programe de formare, exerciții cibernetice și servicii de suport;

- asigură transferul practic de cunoștințe și bune practici, dincolo de livrarea de documente sau rapoarte formale.

Un element central al abordării îl constituie platforma tehnică, utilizată ca instrument unic pentru:

- administrarea chestionarelor și a proceselor de evaluare;

- consolidarea și analiza datelor colectate;

- generarea de rapoarte individuale și agregate;

- monitorizarea evoluției indicatorilor de maturitate în timp;

- sprijinirea procesului decizional al Autorității Contractante.

Totodată, ofertantul recunoaște dimensiunea europeană a proiectului, iar abordarea propusă valorifică standardele, cadrele metodologice și bunele practici validate la nivel european, inclusiv cele promovate de ENISA, precum și mecanismele de cooperare prevăzute în Caietul de Sarcini, în limitele cadrului instituțional stabilit de Autoritatea Contractantă.

În ansamblu, abordarea propusă urmărește nu doar livrarea activităților și livrabilelor contractuale, ci crearea unui model operațional coerent și sustenabil, care poate fi utilizat, adaptat și extins ulterior de Autoritatea Contractantă pentru cicluri viitoare de evaluare, monitorizare și dezvoltare a competențelor în materie de securitate cibernetică.

Punctele tari în contextul cerințelor din Caietul de Sarcini

1. Acoperire integrală și coerentă a obiectului contractului

Abordarea propusă asigură acoperirea completă a tuturor componentelor solicitate în Caietul de Sarcini, de la analiza nevoilor de competențe și evaluarea maturității cibernetice, până la formare, exerciții cibernetice, monitorizare și cooperare europeană. Activitățile sunt corelate logic și operațional, evitând fragmentarea sau tratarea izolată a cerințelor.

Valoare adăugată: reduce riscul de livrabile disparate și asigură consistență între rezultate.

2. Scalabilitate și implementare etapizată a activităților

Abordarea propusă este concepută ținând cont de dimensiunea, diversitatea și efortul operațional semnificativ asociate lucrului cu un număr mare de actori cheie (1.000), aparținând unor sectoare, tipuri de organizații și niveluri de maturitate diferite.

Evaluarea, documentarea și monitorizarea celor 1.000 de actori cheie vor fi realizate în valuri succesive, conform unui calendar agreat cu Autoritatea Contractantă, ținând cont de:

- disponibilitatea actorilor evaluați;

- capacitatea operațională a echipelor de experți;

- prioritizarea sectoarelor și a actorilor cu impact critic.

Această abordare permite controlul eficient al volumului de activități, menținerea calității livrabilelor și respectarea termenelor contractuale, asigurând în același timp flexibilitatea necesară pentru ajustarea ritmului de implementare în funcție de evoluția proiectului.

Valoare adăugată: fezabilitate operațională și respectarea termenelor contractuale.

3. Adaptabilitate la diversitatea actorilor cheie și a sectoarelor

Abordarea recunoaște caracterul eterogen al celor 1.000 de actori (instituții publice, IMM-uri, companii mari, școli, spitale etc.) și prevede:

- adaptarea chestionarelor, indicatorilor și recomandărilor;

- utilizarea de instrumente și servicii modulare;

- diferențierea activităților în funcție de nivelul de maturitate și sector.

Aceasta răspunde cerințelor privind reprezentativitatea, diversitatea instituțională și sectorială.

Valoare adăugată: relevanță practică a rezultatelor pentru fiecare tip de beneficiar.

4. Orientare clară către rezultate măsurabile și indicatori de performanță

Abordarea este construită în jurul indicatorilor de maturitate, KPI-urilor și mecanismelor de monitorizare prevăzute în Caietul de Sarcini, asigurând:

- trasabilitatea între evaluare → recomandări → monitorizare;

- posibilitatea măsurării progresului în timp;

- fundamentarea deciziilor Autorității Contractante pe date obiective.

Acest aspect este în deplină concordanță cu cerințele privind definirea, calcularea și urmărirea indicatorilor.

Valoare adăugată: creșterea calității deciziilor și justificarea impactului proiectului.

5. Integrarea naturală a componentei de formare și transfer de competențe

Un punct forte major al abordării este legătura directă dintre evaluare și dezvoltarea competențelor, prin:

- constituirea nucleului de experți;

- pregătirea formatorilor;

- livrarea de ghiduri, materiale video, exerciții și servicii de asistență (C225–C233).

Abordarea evită separarea artificială între analiză și formare și asigură utilizarea efectivă a rezultatelor evaluărilor.

Valoare adăugată: creșterea capacității reale a organizațiilor, nu doar conformitate formală.

6. Aliniere solidă la cadrele și bunele practici europene

Abordarea propusă valorifică în mod sistematic:

- cadrele ENISA;

- standarde și framework-uri recunoscute (ISO, NIST, CIS, ECSF etc.);

- mecanismele de cooperare și validare europeană prevăzute în Caietul de Sarcini.

Componenta europeană este tratată ca suport metodologic și de validare.

Valoare adăugată: credibilitate, comparabilitate și deschidere către armonizare la nivel UE.

7. Control riguros al calității și reducerea riscului de respingere a livrabilelor

Abordarea este susținută de un plan clar de asigurare a calității, bazat pe:

- revizuiri interne („peer review”);

- validări etapizate;

- corelarea livrabilelor cu cerințele din Caietul de Sarcini și cu indicatorii de performanță.

Aceasta răspunde direct cerințelor privind calitatea livrabilelor și respectarea termenelor.

Valoare adăugată: facilitarea procesului de recepție și reducerea întârzierilor.

8. Sustenabilitate și reutilizare pe termen mediu și lung

Abordarea este orientată către:

- reutilizarea platformei tehnice;

- actualizarea periodică a evaluărilor;

- extinderea modelului către alți actori sau cicluri viitoare.

Acest lucru sprijină obiectivele PNRR și ale Autorității Contractante privind reziliența instituțională și continuitatea rezultatelor.

Valoare adăugată: investiție cu impact pe termen lung, nu demers punctual.

Corelația dintre abordarea propusă și metodologiile prezentate

i. Corelația cu metodologia de realizare a activităților și obținerea rezultatelor

Abordarea propusă se reflectă direct în metodologia de realizare a activităților prin:

- structurarea activităților în etape logice și dependente;

- definirea clară a livrabilelor pentru fiecare etapă;

- utilizarea unor instrumente și cadre standardizate;

- integrarea evaluării, formării, pilotării și monitorizării într-un flux unitar.

Astfel, metodologia operaționalizează abordarea, transformând principiile acesteia în activități concrete, măsurabile și verificabile.

ii. Corelația cu metodologia de asigurare a calității

Abordarea propusă este susținută de o metodologie de asigurare a calității care:

- integrează mecanisme de peer review;

- asigură verificarea conformității cu cerințele Caietului de Sarcini;

- controlează respectarea termenelor de livrare;

- gestionează neconformitățile prin acțiuni corective și preventive.

Prin această corelație, abordarea nu rămâne una declarativă, ci este susținută de procese concrete care garantează atingerea și depășirea nivelului calitativ solicitat, conform indicatorilor de performanță stabiliți de Autoritatea Contractantă.

# Metodologia propusă

Metodologia este structurata pe un ciclu complet de implementare, care include urmatoarele componente majore:

- proiectarea si operationalizarea metodologiei unitare;

- formarea si certificarea nucleelor de experti evaluatori si formatori;

- livrarea programelor de formare catre actorii cheie;

- monitorizarea performantei si a rezultatelor;

- managementul calitatii si al riscurilor;

- raportarea catre Autoritatea Contractanta.

Aceasta structura asigura coerenta intre toate activitatile Contractului si permite controlul calitatii si al impactului.

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE, CONTEXT SI POZITIONAREA METODOLOGIEI DE FORMARE

1.1. Context general al interventiei

Prezenta metodologie de formare profesionala este elaborata in cadrul Masurii 184 – „Crearea unui set de instrumente pentru cresterea competentelor in materie de securitate cibernetica”, finantata prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Componenta C7 – Transformare Digitala, Investitia I15, implementata de Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC).

Necesitatea acestei interventii rezulta din:

	cresterea complexitatii si frecventei amenintarilor cibernetice;

	extinderea obligatiilor de securitate cibernetica impuse organizatiilor prin cadrul european;

	nivelul eterogen de maturitate cibernetica existent la nivelul actorilor cheie din economie si administratia publica;

	necesitatea instituirii unui mecanism national coerent de evaluare, monitorizare si crestere a maturitatii cibernetice.

Metodologia de formare constituie un element structural al acestui mecanism, asigurand dezvoltarea capitalului uman necesar pentru implementarea si operarea setului de instrumente guvernamentale prevazute in cadrul Masurii 184.

1.2. Incadrarea metodologiei in obiectivele Masurii 184

Metodologia este conceputa pentru a contribui direct la atingerea urmatoarelor obiective ale Masurii 184:

	dezvoltarea capacitatii nationale de evaluare a nivelului de maturitate in materie de securitate cibernetica;

	crearea unui nucleu de experti capabil sa realizeze evaluari standardizate si monitorizari recurente;

	formarea unui nucleu de formatori care sa asigure diseminarea coerenta a competentelor;

	sprijinirea celor 1.000 de actori cheie in cresterea nivelului de maturitate organizationala;

	asigurarea sustenabilitatii mecanismului creat, inclusiv dupa finalizarea finantarii PNRR.

Metodologia nu reprezinta un demers izolat de instruire, ci este integrata in arhitectura generala a proiectului, alaturi de:

	dezvoltarea platformei tehnice OSS;

	definirea indicatorilor de maturitate;

	evaluarea si monitorizarea continua a actorilor cheie.

1.3. Pozitionarea metodologiei ca program national unitar

Metodologia de formare este conceputa ca program national unitar, aplicabil in mod uniform tuturor participantilor implicati in cadrul proiectului, fara diferentieri nejustificate sau adaptari locale neautorizate.

Aceasta abordare asigura:

	consistenta evaluarilor realizate de experti;

	comparabilitatea rezultatelor in timp;

	coerenta livrarii formarii catre actorii cheie;

	aplicarea uniforma a cadrului de maturitate.

Standardizarea completa a metodologiei este esentiala pentru:

	credibilitatea procesului de evaluare;

	utilizarea rezultatelor in fundamentarea deciziilor strategice;

	asigurarea controlului calitatii la nivel national.

1.4. Alinierea metodologiei la cadrul european si national

1.4.1. Alinierea la cadrul european

Metodologia de formare profesionala este elaborata in deplina concordanta cu cadrul strategic, normativ si operational european in domeniul securitatii cibernetice, avand ca obiectiv principal transpunerea coerenta si aplicabila a cerintelor europene in competente profesionale concrete, orientate catre maturitatea organizationala.

Alinierea la cadrul european nu este realizata la nivel declarativ, ci este integrata structural in arhitectura metodologiei, in continutul programelor de formare, in mecanismele de evaluare si in instrumentele operationale utilizate.

a) Alinierea la ENISA Cybersecurity Maturity Framework

Metodologia utilizeaza ENISA Cybersecurity Maturity Framework ca referinta metodologica centrala pentru evaluarea si cresterea maturitatii organizationale in materie de securitate cibernetica.

In acest sens, metodologia raspunde cadrului ENISA prin urmatoarele elemente concrete:

	preluarea structurii conceptuale a maturitatii organizationale, bazata pe:

o	guvernanta,

o	procese,

o	responsabilitati,

o	mecanisme de control si monitorizare;

	definirea nivelurilor de maturitate intr-o maniera reproductibila si comparabila, aplicabila uniform tuturor actorilor evaluati;

	orientarea evaluarilor catre capacitatea organizatiilor de a gestiona riscurile cibernetice la nivel strategic si operational, si nu exclusiv catre implementarea unor solutii tehnice punctuale;

	utilizarea cadrului ENISA ca instrument de analiza si pozitionare, fara a genera clasamente, benchmark-uri intre state membre sau evaluari comparative cu alte jurisdictii.

Prin aceasta abordare, metodfologia transpune cadrul ENISA dintr-un instrument de referinta teoretic intr-un instrument operational utilizabil la nivel national, in concordanta cu obiectivele Masurii 184.

b) Alinierea la Directiva (UE) 2022/2555 (NIS2)

Metodologia este conceputa pentru a sprijini implementarea coerenta a cerintelor Directivei (UE) 2022/2555 (NIS2), in special in ceea ce priveste dimensiunea organizationala si de guvernanta a securitatii cibernetice.

In mod specific, metodologia raspunde cerintelor NIS2 prin:

	integrarea explicita a responsabilitatilor managementului in procesele de evaluare si formare, in conformitate cu prevederile directivei privind:

o	asumarea responsabilitatii la nivel de conducere;

o	existenta unor structuri clare de guvernanta;

	abordarea sistematica a managementului riscurilor cibernetice, ca proces continuu, documentat si monitorizat;

	corelarea cerintelor NIS2 cu nivelurile de maturitate organizationala, permitand:

o	evaluarea stadiului de conformitate;

o	identificarea decalajelor;

o	formularea de recomandari structurate pentru cresterea maturitatii;

	dezvoltarea competentelor necesare pentru interpretarea si aplicarea cerintelor NIS2 in contexte organizationale diverse, atat in sectorul public, cat si in sectorul privat.

Metodologia nu are ca scop evaluarea conformitatii juridice in sens strict, ci sprijina organizatiile si actorii implicati in intelegerea si operationalizarea cerintelor NIS2, in limitele rolurilor stabilite de cadrul legal.

c) Alinierea la bunele practici europene promovate de ENISA

Metodologia integreaza bunele practici promovate de ENISA in domeniul dezvoltarii capacitatilor institutionale si al formarii profesionale in securitate cibernetica, in special prin:

	separarea functionala clara intre activitatile de:

o	evaluare,

o	formare,

o	implementare;

	standardizarea instrumentelor utilizate pentru evaluare si formare;

	orientarea programelor de formare catre competente aplicate, direct utilizabile in activitatea organizatiilor;

	utilizarea mecanismelor de monitorizare si learning analytics pentru asigurarea calitatii si imbunatatirea continua a procesului de formare.

Aceasta abordare este aliniata principiilor europene privind profesionalizarea functiilor de securitate cibernetica si dezvoltarea unei capacitati sustenabile la nivel national.

d) Alinierea la principiile de formare profesionala utilizate la nivel european (ESDC)

Metodologia respecta principiile utilizate la nivelul European Security and Defence College (ESDC) si in alte initiative europene de formare, prin:

	definirea clara a rezultatelor invatarii pentru fiecare modul de formare;

	utilizarea indicatorilor de performanta masurabili (KPI);

	asigurarea trasabilitatii intre competente, continut, evaluare si certificare;

	orientarea formarii catre dezvoltarea capacitatii operationale, nu catre acumularea teoretica de cunostinte.

Prin aceasta structura, metodologia se aliniaza standardelor europene de calitate in formarea profesionala, asigurand recunoasterea interna si coerenta livrarii la nivel national.

e) Limitarea intentionata a domeniului de aplicare in raport cu cadrul european

Metodologia utilizeaza cadrul european exclusiv ca standard de referinta metodologic, fara a genera obligatii suplimentare fata de cele prevazute de legislatia europeana sau nationala si fara a substitui rolurile autoritatilor competente.

Astfel:

	metodologia nu elaboreaza politici publice;

	nu creeaza scheme de certificare profesionala recunoscute la nivel european;

	nu intervine in procesul de reglementare sau control;

	nu substituie atributiile legale ale DNSC sau ale altor autoritati.

Aceasta delimitare asigura conformitatea metodologiei cu principiile de subsidiaritate si competenta institutionala promovate la nivelul Uniunii Europene.

1.4.2. Alinierea la cadrul national

Metodologia de formare profesionala este elaborata in concordanta deplina cu cadrul strategic, institutional si normativ national in domeniul securitatii cibernetice, asigurand transpunerea coerenta a obiectivelor si responsabilitatilor asumate la nivel national in competente profesionale operationale.

Alinierea la cadrul national este realizata in mod structural, fiind reflectata in arhitectura metodologiei, in rolurile definite, in continutul programelor de formare si in mecanismele de evaluare si monitorizare, in deplina corelare cu mandatul si atributiile Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC).

a) Corelarea cu Strategia Nationala de Securitate Cibernetica

Metodologia este corelata direct cu obiectivele Strategiei Nationale de Securitate Cibernetica, in special cu cele privind:

	cresterea nivelului de rezilienta cibernetica la nivel national;

	dezvoltarea capacitatilor institutionale si organizationale;

	consolidarea culturii de securitate cibernetica;

	asigurarea unei abordari unitare si coordonate la nivel national.

Prin accentul pus pe maturitatea organizationala, guvernanta si procese, metodologia contribuie la operationalizarea obiectivelor strategice nationale, fara a introduce obligatii suplimentare fata de cele prevazute de cadrul normativ in vigoare.

b) Alinierea la rolul si atributiile DNSC

Metodologia respecta si consolideaza rolul DNSC ca autoritate nationala competenta in domeniul securitatii cibernetice, fiind conceputa astfel incat:

	sa sprijine activitatea DNSC prin dezvoltarea unui nucleu national de competente;

	sa asigure suport tehnic si operational pentru implementarea instrumentelor guvernamentale;

	sa permita monitorizarea coerenta a nivelului de maturitate cibernetica;

	sa asigure trasabilitatea si comparabilitatea rezultatelor la nivel national.

Metodologia nu substituie atributiile DNSC si nu transfera responsabilitati de autoritate catre furnizorii de formare sau catre participanti, mentinand o delimitare functionala clara intre rolurile implicate.

c) Corelarea cu cadrul national de guvernanta si management al riscurilor

Metodologia este aliniata cu principiile nationale privind guvernanta si managementul riscurilor in domeniul securitatii cibernetice, prin:

	integrarea proceselor de identificare, evaluare si monitorizare a riscurilor;

	promovarea unei abordari sistematice si documentate a riscurilor cibernetice;

	accentul pus pe responsabilitatea managementului si pe procesele decizionale;

	utilizarea unor instrumente standardizate de evaluare si raportare.

Aceasta abordare permite o implementare coerenta a politicilor nationale in materie de securitate cibernetica, in concordanta cu cerintele europene transpuse la nivel national.

d) Alinierea la obiectivele Masurii 184 si la arhitectura PNRR

Metodologia este conceputa ca parte integranta a arhitecturii Masurii 184 – „Crearea unui set de instrumente pentru cresterea competentelor in materie de securitate cibernetica”, contribuind direct la:

	dezvoltarea unui mecanism national coerent de evaluare a maturitatii cibernetice;

	formarea unui nucleu de experti evaluatori si formatori;

	sprijinirea celor 1.000 de actori cheie in cresterea nivelului de maturitate;

	asigurarea sustenabilitatii mecanismului creat, inclusiv post-PNRR.

Metodologia este corelata cu calendarul si cerintele de implementare ale PNRR, fara a afecta independenta decizionala sau atributiile institutionale ale DNSC.

e) Delimitarea intentionata a domeniului de aplicare in raport cu cadrul national

Metodologia respecta principiul delimitarii clare a competentelor institutionale si operationale, fiind conceputa astfel incat:

	sa nu creeze noi obligatii legale pentru organizatiile participante;

	sa nu substituie mecanismele de control, audit sau sanctionare prevazute de legislatia nationala;

	sa nu genereze scheme de certificare profesionala cu recunoastere nationala sau europeana;

	sa nu interfereze cu procesele de reglementare sau de elaborare a politicilor publice.

Furnizorul de formare si participantii la programele de formare actioneaza exclusiv in limitele rolurilor definite de metodologie, oferind suport tehnic si operational, fara exercitarea unor atributii de autoritate publica.

f) Integrarea metodologiei in ecosistemul institutional national

Prin structura sa, metodologia permite integrarea completa a mecanismului de formare si evaluare in activitatea curenta a DNSC, prin:

	utilizarea rezultatelor evaluarilor in procesele interne;

	actualizarea periodica a competentelor si instrumentelor;

	utilizarea platformei OSS ca instrument operational permanent;

	asigurarea continuitatii mecanismului post-PNRR.

Aceasta integrare contribuie la consolidarea capacitatii institutionale si la asigurarea unei abordari unitare la nivel national.

1.5. Principii directoare ale metodologiei de formare

Metodologia de formare profesionala este fundamentata pe un set de principii directoare care asigura coerenta conceptuala, aplicabilitatea practica, evaluabilitatea si sustenabilitatea interventiei. Aceste principii sunt aplicate transversal tuturor componentelor metodologiei si constituie baza pentru proiectarea, livrarea, evaluarea si monitorizarea procesului de formare.

P1. Orientare catre maturitate organizationala

Metodologia este construita pe principiul orientarii prioritare catre maturitatea organizationala in materie de securitate cibernetica, si nu exclusiv catre implementarea sau utilizarea unor solutii tehnologice.

In acest sens, accentul este pus pe:

	structurile de guvernanta si responsabilitate;

	procesele decizionale si operationale;

	politicile si procedurile interne;

	mecanismele de control, monitorizare si raportare;

	capacitatea organizationala de a gestiona riscurile cibernetice in mod sistematic.

Acest principiu reflecta abordarea promovata de ENISA si de Directiva NIS2, conform careia nivelul de securitate cibernetica al unei organizatii este determinat in principal de maturitatea proceselor si a guvernantei, si nu de existenta punctuala a unor solutii tehnice.

Formarea urmareste dezvoltarea capacitatii participantilor de a analiza si evalua aceste elemente la nivel organizational, contribuind la cresterea rezilientei cibernetice pe termen mediu si lung.

P2. Standardizare si reproductibilitate

Metodologia se bazeaza pe principiul standardizarii complete a continutului, instrumentelor si proceselor de formare si evaluare, pentru a asigura reproductibilitatea rezultatelor la nivel national.

In aplicarea acestui principiu:

	sunt utilizate instrumente standardizate de evaluare si documentare;

	continutul formarii este unic si aprobat la nivel central;

	metodologia este aplicata uniform tuturor participantilor;

	rezultatele evaluarilor sunt comparabile in timp si intre organizatii.

Standardizarea este esentiala pentru:

	credibilitatea procesului de evaluare a maturitatii;

	utilizarea rezultatelor in fundamentarea deciziilor strategice;

	monitorizarea evolutiei maturitatii organizationale;

	asigurarea controlului calitatii la nivel national.

Acest principiu garanteaza ca metodologia functioneaza ca un mecanism national unitar, si nu ca o suma de initiative locale disparate.

P3. Separare functionala clara

Metodologia respecta principiul separarii functionale stricte intre diferitele tipuri de activitati implicate in cadrul proiectului, pentru a evita conflictele de rol si pentru a asigura obiectivitatea proceselor.

In mod specific, se asigura separarea intre:

	activitatile de evaluare a maturitatii organizationale;

	activitatile de formare profesionala;

	activitatile de implementare a masurilor tehnice sau organizationale.

Evaluatorii nu desfasoara activitati de formare sau implementare, iar formatorii nu realizeaza evaluari sau scorari de maturitate. Aceasta separare este esentiala pentru:

	mentinerea neutralitatii si obiectivitatii evaluarilor;

	respectarea bunelor practici europene;

	evitarea influentarii rezultatelor;

	claritatea responsabilitatilor.

Principiul separarii functionale este aliniat cerintelor de guvernanta promovate de ENISA si NIS2 si contribuie la credibilitatea mecanismului creat.

P4. Abordare aplicata si operationala

Metodologia este orientata catre aplicabilitate practica imediata, evitand formarea exclusiv teoretica sau abstracta.

In acest sens:

	continutul este structurat in jurul unor scenarii reale si studii de caz;

	sunt utilizate exercitii aplicate si simulari;

	competentele dobandite pot fi utilizate direct in activitatea profesionala;

	evaluarea se bazeaza pe capacitatea de aplicare practica, nu doar pe cunostinte declarative.

Acest principiu asigura relevanta formarii pentru nevoile reale ale organizatiilor si contribuie la transferul efectiv al competentelor in mediul operational.

P5. Integrarea platformei OSS

Platforma tehnica OSS este integrata ca instrument central in cadrul metodologiei, fiind utilizata transversal pentru evaluare, formare, monitorizare si raportare.

Integrarea platformei OSS permite:

	utilizarea unitara a instrumentelor de evaluare;

	colectarea si gestionarea standardizata a datelor;

	monitorizarea progresului si a performantei;

	generarea de rapoarte comparabile si trasabile;

	suport pentru decizii operationale.

Formarea include utilizarea efectiva a platformei OSS, asigurand dobandirea competentelor necesare pentru exploatarea acesteia in mod corect si uniform. Platforma nu este tratata ca un element auxiliar, ci ca o componenta structurala a metodologiei.

P6. Sustenabilitate si continuitate

Metodologia este conceputa pentru a fi utilizata si dupa finalizarea finantarii PNRR, asigurand continuitatea mecanismului de formare si evaluare a maturitatii cibernetice.

In aplicarea acestui principiu:

	sunt prevazute mecanisme de recertificare periodica;

	curriculumul poate fi actualizat in functie de evolutiile cadrului normativ;

	nucleele de experti si formatori sunt integrate in ecosistemul DNSC;

	platforma OSS este utilizata ca instrument permanent.

Sustenabilitatea metodologiei contribuie la consolidarea capacitatii institutionale si la mentinerea unui nivel ridicat de competenta la nivel national, dincolo de perioada de implementare a proiectului.

1.6. Structura generala a metodologiei de formare

Metodologia de formare este structurata in componente distincte, intercorelate, fiecare avand un rol clar definit in arhitectura generala a mecanismului national de crestere a competentelor si a maturitatii in materie de securitate cibernetica. Structurarea pe componente permite o abordare coerenta, etapizata si evaluabila a procesului de formare, asigurand trasabilitatea intre obiective, activitati, rezultate si indicatori de performanta.

Componenta A – Formarea nucleului de 100 de experti evaluatori

Componenta A vizeaza dezvoltarea capacitatii operationale nationale de evaluare, documentare si monitorizare a nivelului de maturitate in materie de securitate cibernetica al actorilor cheie identificati in cadrul Masurii 184.

Aceasta componenta are ca obiective principale:

	formarea unui nucleu de experti capabili sa aplice unitar cadrul de evaluare a maturitatii;

	asigurarea unei abordari standardizate si reproductibile a evaluarilor;

	crearea unei baze de competente pentru monitorizarea evolutiei in timp a maturitatii organizationale.

Componenta A este conceputa astfel incat expertii formati:

	sa aplice ENISA Cybersecurity Maturity Framework in contexte organizationale diverse;

	sa interpreteze cerintele NIS2 la nivel de guvernanta si procese;

	sa utilizeze platforma OSS pentru evaluare si raportare;

	sa documenteze rezultatele evaluarilor intr-o maniera trasabila si verificabila.

Activitatile derulate in cadrul acestei componente sunt strict delimitate de activitatile de formare si implementare, asigurand obiectivitatea si neutralitatea procesului de evaluare.

Componenta B – Formarea nucleului de 50 de formatori

Componenta B are rolul de a asigura transferul coerent si unitar al competentelor catre cei 1.000 de actori cheie, prin intermediul unui nucleu de formatori specializati.

Obiectivele principale ale componentei sunt:

	dezvoltarea competentelor de livrare a formarii standardizate;

	asigurarea unei diseminari unitare a setului de instrumente si servicii guvernamentale;

	sprijinirea personalului IT in aplicarea recomandarilor rezultate din evaluarile de maturitate.

Formatorii formati in cadrul acestei componente:

	livreaza continut operational standardizat;

	utilizeaza platforma OSS ca instrument de formare;

	faciliteaza exercitii aplicate si studii de caz;

	evalueaza cursantii conform criteriilor stabilite.

Componenta B respecta principiul separarii functionale, formatorii neavand atributii de evaluare a maturitatii sau de scorare a organizatiilor.

Componenta C – Mecanisme de learning analytics si management al calitatii

Componenta C asigura cadrul de monitorizare, evaluare si imbunatatire continua a procesului de formare, fiind aplicabila atat nucleului de experti evaluatori, cat si nucleului de formatori.

Rolul acestei componente este de a:

	masura obiectiv rezultatele invatarii;

	verifica atingerea competentelor asumate;

	sprijini procesele de certificare si recertificare;

	fundamenta deciziile de ajustare metodologica.

Componenta C utilizeaza indicatori cantitativi si calitativi, instrumente standardizate de colectare a datelor si platforma OSS ca suport tehnic principal. Prin aceasta, se asigura trasabilitatea completa intre activitati de formare, rezultate si impact.

Componenta D – Managementul riscurilor si planul de sustenabilitate

Componenta D vizeaza identificarea, analiza si mitigarea riscurilor asociate procesului de formare, precum si asigurarea sustenabilitatii mecanismului creat pe termen mediu si lung.

Aceasta componenta include:

	un cadru structurat de management al riscurilor aplicabil tuturor etapelor de formare;

	un registru de riscuri actualizat periodic;

	mecanisme de control si escaladare;

	un plan de sustenabilitate post-PNRR.

Prin Componenta D se asigura:

	respectarea calendarului PNRR;

	mentinerea calitatii formarii;

	integrarea mecanismului in activitatea curenta a DNSC;

	continuitatea evaluarii si formarii dupa finalizarea finantarii.

Componenta E – Matricea competente – module – rezultate ale invatarii – KPI

Componenta E reprezinta instrumentul central de trasabilitate si evaluabilitate al metodologiei de formare.

Rolul acestei componente este de a:

	corela competentele vizate cu modulele de formare;

	defini rezultate ale invatarii clare si masurabile;

	stabili indicatori de performanta utilizati in evaluare si certificare;

	demonstra indeplinirea cerintelor caietului de sarcini.

Matricea este utilizata atat in evaluarea individuala a participantilor, cat si in monitorizarea agregata a performantei, constituind baza pentru procesele de certificare, recertificare si raportare catre DNSC.

1.7. Corelarea metodologiei cu calendarul PNRR

Metodologia de formare este conceputa si structurata astfel incat sa permita implementarea completa, etapizata si controlata a activitatilor de formare in intervalul de timp prevazut de Planul National de Redresare si Rezilienta, respectiv pana cel tarziu in luna iulie 2026, in conformitate cu termenele asumate prin Masura 184.

Corelarea cu calendarul PNRR este realizata la nivel strategic, operational si tactic, fiind reflectata atat in structura metodologiei, cat si in mecanismele de planificare, monitorizare si ajustare a activitatilor de formare.

1.7.1. Principii de planificare in raport cu calendarul PNRR

Planificarea activitatilor de formare se bazeaza pe urmatoarele principii:

	etapizare clara a activitatilor, cu delimitarea fazelor critice;

	prioritizarea activitatilor cu impact structural, necesare pentru declansarea etapelor ulterioare;

	paralelizarea controlata a activitatilor, acolo unde este posibil, fara a afecta calitatea;

	flexibilitate operationala limitata, pentru adaptarea la riscuri sau intarzieri punctuale;

	respectarea stricta a termenelor-limita PNRR, fara comprimarea nejustificata a etapelor esentiale.

Aceste principii asigura un echilibru intre respectarea calendarului PNRR si mentinerea standardelor de calitate asumate prin metodologie.

1.7.2. Corelarea etapelor metodologiei cu fazele de implementare PNRR

Metodologia este corelata cu calendarul PNRR prin structurarea activitatilor de formare in etape succesive, dependente logic, dupa cum urmeaza:

Etapa I – Pregatirea cadrului metodologic si operational

Aceasta etapa are rolul de a crea premisele necesare pentru derularea coerenta a formarii si include:

	finalizarea si validarea metodologiei de formare;

	aprobarea curriculumului si a materialelor standardizate;

	configurarea si operationalizarea platformei OSS pentru utilizare in formare;

	stabilirea procedurilor de selectie, evaluare si certificare.

Aceasta etapa este critica pentru succesul intregului proiect si este planificata astfel incat sa permita demararea rapida a activitatilor de formare propriu-zise.

Etapa II – Selectia si formarea nucleului de 100 de experti evaluatori

In aceasta etapa se desfasoara:

	procesul de selectie multietapa a expertilor evaluatori;

	livrarea programului de formare dedicat acestora;

	evaluarea finala si certificarea expertilor;

	integrarea acestora in mecanismele operationale de evaluare.

Formarea nucleului de 100 de experti este planificata prioritar, intrucat reprezinta o conditie necesara pentru demararea evaluarilor de maturitate si pentru fundamentarea etapelor ulterioare.

Etapa III – Selectia si formarea nucleului de 50 de formatori

Ulterior formarii expertilor evaluatori, metodologia prevede:

	selectia formatorilor conform criteriilor stabilite;

	formarea acestora in livrarea continutului standardizat;

	validarea competentelor de formare si certificarea formatorilor.

Aceasta etapa este planificata astfel incat sa permita suprapunerea partiala cu etapa anterioara, fara a afecta principiul separarii functionale.

Etapa IV – Livrarea formarii catre cei 1.000 de actori cheie

Aceasta reprezinta etapa cu cel mai mare volum operational si este planificata etapizat, pentru a permite:

	livrarea coerenta si uniforma a formarii;

	utilizarea eficienta a resurselor umane;

	monitorizarea continua a calitatii formarii;

	integrarea rezultatelor in platforma OSS.

Metodologia permite organizarea formarii in serii succesive, la nivel national, adaptate capacitatii de livrare si disponibilitatii participantilor, fara a afecta calendarul PNRR.

Etapa V – Monitorizare, evaluari recurente si ajustari controlate

Pe intreaga durata a implementarii, metodologia prevede:

	monitorizarea continua a progresului;

	colectarea indicatorilor de performanta;

	evaluari recurente ale competentelor;

	ajustari metodologice punctuale, justificate.

Aceasta etapa se deruleaza in paralel cu livrarea formarii si contribuie la mentinerea calitatii si la respectarea termenelor asumate.

1.7.3. Corelarea metodologiei cu jaloanele si tintele PNRR

Metodologia este conceputa astfel incat livrabilele generate prin activitatile de formare sa poata fi utilizate direct pentru demonstrarea atingerii jaloanelor si tintelor asumate in cadrul PNRR, inclusiv prin:

	existenta unui numar clar de persoane formate si certificate;

	utilizarea indicatorilor cuantificabili (KPI);

	raportarea standardizata a rezultatelor;

	trasabilitatea intre activitati, participanti si rezultate.

Aceasta corelare permite o raportare coerenta si verificabila catre structurile responsabile de monitorizarea PNRR.

1.7.4. Mecanisme de control al respectarii calendarului

Pentru asigurarea respectarii calendarului PNRR, metodologia prevede urmatoarele mecanisme de control:

	planificare detaliata a activitatilor de formare;

	monitorizare periodica a progresului;

	identificarea timpurie a deviatiilor de calendar;

	aplicarea de masuri corective;

	escaladarea riscurilor cu impact asupra termenelor-limita.

Aceste mecanisme sunt integrate in Componenta D – Managementul riscurilor si contribuie la reducerea riscului de intarziere.

1.7.5. Flexibilitate controlata in limitele PNRR

Metodologia permite ajustari limitate ale calendarului de livrare, exclusiv in conditii justificate, precum:

	modificari ale cadrului normativ;

	constrangeri operationale neprevazute;

	riscuri tehnologice sau logistice.

Orice ajustare este documentata, aprobata si realizata fara a afecta termenul final de implementare asumat prin PNRR.

1.8. Concluzie privind pozitionarea metodologiei

Prin structura, principiile si mecanismele operationale descrise in prezentul capitol, metodologia de formare profesionala se pozitioneaza ca un instrument national unitar, coerent si sustenabil pentru dezvoltarea competentelor in materie de securitate cibernetica, in deplina concordanta cu obiectivele Masurii 184 si cu angajamentele asumate prin Planul National de Redresare si Rezilienta.

Metodologia nu reprezinta un demers izolat de instruire, ci este conceputa ca o componenta structurala a mecanismului national de evaluare, monitorizare si crestere a maturitatii cibernetice, integrata in arhitectura institutionala si operationala coordonata de Directoratul National de Securitate Cibernetica.

a) Pozitionarea ca mecanism national unitar si standardizat

Metodologia este pozitionata ca program national unitar, aplicabil in mod uniform tuturor participantilor implicati, asigurand:

	consistenta proceselor de formare si evaluare;

	comparabilitatea rezultatelor in timp si intre organizatii;

	utilizarea coerenta a instrumentelor metodologice;

	controlul calitatii la nivel national.

Prin standardizarea completa a continutului, a instrumentelor si a mecanismelor de evaluare, metodologia ofera cadrul necesar pentru aplicarea reproductibila a evaluarilor de maturitate si pentru fundamentarea deciziilor strategice in domeniul securitatii cibernetice.

b) Pozitionarea in raport cu cadrul european si national

Metodologia este pozitionata la intersectia dintre cadrul european si cadrul national, utilizand standardele si bunele practici europene ca repere metodologice si operationale, fara a depasi limitele competentelor institutionale stabilite la nivel national.

Aceasta asigura:

	transpunerea coerenta a principiilor ENISA si a cerintelor NIS2 in competente profesionale concrete;

	sprijinirea implementarii politicilor nationale in domeniul securitatii cibernetice;

	mentinerea principiului subsidiaritatii si a delimitarii clare a rolurilor.

Metodologia nu substituie rolurile autoritatilor competente si nu genereaza obligatii suplimentare fata de cele prevazute de legislatia in vigoare, functionand ca instrument de suport tehnic si operational.

c) Pozitionarea in raport cu rolul DNSC

Metodologia consolideaza rolul DNSC ca autoritate nationala competenta in domeniul securitatii cibernetice, prin:

	dezvoltarea unei capacitati nationale de evaluare a maturitatii cibernetice;

	asigurarea unui nucleu de competente specializate;

	facilitarea monitorizarii evolutiei maturitatii organizationale;

	sprijinirea deciziilor strategice si operationale ale DNSC.

Integrarea metodologiei in ecosistemul institutional al DNSC permite utilizarea rezultatelor obtinute ca elemente de suport in activitatea curenta, fara transfer de atributii de autoritate sau responsabilitati decizionale.

d) Pozitionarea ca instrument operational, evaluabil si verificabil

Metodologia este conceputa pentru a fi complet evaluabila si verificabila, atat din perspectiva implementarii, cat si a rezultatelor obtinute.

Acest lucru este asigurat prin:

	definirea clara a competentelor si rezultatelor urmarite;

	utilizarea indicatorilor de performanta masurabili;

	trasabilitatea intre activitati, participanti si rezultate;

	integrarea mecanismelor de learning analytics;

	existenta unor proceduri de monitorizare si control.

Prin aceste elemente, metodologia permite demonstrarea indeplinirii cerintelor caietului de sarcini si a obiectivelor asumate prin PNRR.

e) Pozitionarea in raport cu calendarul si sustenabilitatea PNRR

Metodologia este pozitionata ca un mecanism implementabil in termenele asumate prin PNRR, fiind structurata etapizat si corelata cu calendarul de implementare pana in iulie 2026.

In acelasi timp, metodologia depaseste orizontul temporal al PNRR, prin:

	mecanisme de recertificare periodica;

	actualizarea continua a curriculumului;

	integrarea nucleelor de experti si formatori in activitatea curenta;

	utilizarea permanenta a platformei OSS.

Aceasta abordare asigura sustenabilitatea mecanismului creat si mentinerea impactului pe termen lung.

f) Valoarea adaugata a metodologiei

Valoarea adaugata a metodologiei consta in:

	abordarea orientata catre maturitate organizationala, nu exclusiv tehnologica;

	separarea functionala clara intre evaluare, formare si implementare;

	standardizarea la nivel national a proceselor de formare;

	integrarea tehnologiei (platforma OSS) ca instrument operational central;

	capacitatea de a genera date relevante pentru decizie strategica.

Prin aceste elemente, metodologia contribuie direct la cresterea nivelului de rezilienta cibernetica si la consolidarea capacitatii institutionale la nivel national.

CAPITOLUL 2 METODOLOGIA DE SELECTIE SI FORMARE A NUCLEULUI DE 100 DE EXPERTI

(evaluare, documentare si monitorizare a nivelului de maturitate in materie de securitate cibernetica)

2.1. Scopul si rolul nucleului de 100 de experti

Nucleul de 100 de experti reprezinta structura operationala centrala pentru evaluarea, documentarea si monitorizarea nivelului de maturitate in materie de securitate cibernetica al actorilor cheie identificati la nivel national in cadrul Masurii 184.

Acest nucleu este conceput ca un mecanism profesionalizat, standardizat si reproductibil, avand rolul de a asigura aplicarea unitara a cadrului metodologic de evaluare, precum si colectarea si utilizarea coerenta a datelor necesare fundamentarii deciziilor strategice in domeniul securitatii cibernetice.

2.1.1. Scopul general al nucleului de experti

Scopul general al nucleului de 100 de experti este de a contribui la crearea si operarea unui mecanism national coerent de evaluare a maturitatii organizationale in materie de securitate cibernetica, prin:

	aplicarea standardizata a cadrului de evaluare a maturitatii;

	documentarea structurata a rezultatelor evaluarilor;

	monitorizarea evolutiei in timp a nivelului de maturitate;

	sprijinirea procesului de crestere a maturitatii organizationale, in limitele rolului metodologic definit.

Nucleul de experti nu are rol decizional si nu exercita atributii de autoritate publica, actionand exclusiv ca instrument tehnic si operational de suport pentru DNSC.

2.1.2. Rolul operational al nucleului de experti

Rolul operational al nucleului de experti consta in desfasurarea activitatilor de evaluare si monitorizare a maturitatii organizationale, in conformitate cu metodologia aprobata, incluzand:

	analizarea structurilor de guvernanta si a proceselor relevante pentru securitatea cibernetica;

	evaluarea nivelului de maturitate in domeniile stabilite;

	colectarea si documentarea dovezilor relevante;

	utilizarea platformei OSS pentru introducerea, gestionarea si raportarea datelor;

	formularea de constatari si recomandari standardizate.

Activitatea expertilor este orientata catre procese si guvernanta, si nu catre evaluarea sau auditarea solutiilor tehnice individuale.

2.1.3. Rolul nucleului de experti in arhitectura Masurii 184

In arhitectura generala a Masurii 184, nucleul de 100 de experti are rolul de a asigura legatura operationala intre:

	cadrul metodologic de evaluare;

	instrumentele tehnice dezvoltate (platforma OSS);

	activitatile de formare si diseminare;

	procesul de monitorizare a progresului actorilor cheie.

Prin aceasta pozitionare, nucleul de experti contribuie la functionarea integrata a mecanismului creat, fara a genera suprapuneri sau conflicte de rol.

2.1.4. Rolul in monitorizarea evolutiei maturitatii organizationale

Un element central al rolului nucleului de experti il reprezinta monitorizarea evolutiei in timp a nivelului de maturitate organizationala.

Aceasta presupune:

	realizarea de evaluari initiale (baseline);

	efectuarea de evaluari recurente;

	compararea rezultatelor in timp;

	identificarea tendintelor si a zonelor de progres sau stagnare.

Monitorizarea permite utilizarea rezultatelor nu doar la nivel individual de organizatie, ci si agregat, in scopuri de analiza si fundamentare a deciziilor strategice.

2.1.5. Rolul de mentorat operational limitat

Nucleul de experti poate oferi, in limitele metodologiei, un mentorat operational limitat, cu rol de sprijin si clarificare, fara asumarea de responsabilitati de implementare sau decizie.

Acest mentorat se limiteaza la:

	explicarea constatarilor rezultate din evaluare;

	clarificarea cerintelor metodologice;

	orientarea organizatiilor catre bune practici;

	facilitarea intelegerii cadrului de maturitate.

Expertii nu elaboreaza politici interne, nu implementeaza masuri si nu certifica conformitatea juridica a organizatiilor evaluate.

2.1.6. Delimitarea clara a rolului nucleului de experti

Pentru asigurarea obiectivitatii si a conformitatii cu cadrul legal, rolul nucleului de experti este delimitat explicit dupa cum urmeaza:

Nucleul de experti:

	nu are rol de audit sau control;

	nu certifica conformitatea cu NIS2 sau alte acte normative;

	nu elaboreaza politici publice;

	nu ia decizii in numele organizatiilor evaluate;

	nu exercita atributii de autoritate publica.

Aceasta delimitare este esentiala pentru mentinerea neutralitatii si pentru evitarea conflictelor de rol.

2.1.7. Contributia nucleului de experti la obiectivele strategice

Prin activitatea desfasurata, nucleul de 100 de experti contribuie direct la:

	cresterea nivelului de maturitate cibernetica la nivel national;

	consolidarea capacitatii de monitorizare a DNSC;

	imbunatatirea calitatii datelor disponibile pentru decizie;

	sprijinirea procesului de implementare a politicilor nationale si europene.

Contributia nucleului este una structurala si pe termen lung, depasind orizontul temporal al proiectului.

2.2. Principii metodologice aplicabile nucleului de experti

Activitatea nucleului de 100 de experti evaluatori este guvernata de un set de principii metodologice care asigura obiectivitatea, coerenta, reproductibilitatea si credibilitatea procesului de evaluare a maturitatii organizationale in materie de securitate cibernetica. Aceste principii sunt aplicate uniform tuturor activitatilor desfasurate de experti si constituie cadrul de referinta pentru selectia, formarea, evaluarea performantei si monitorizarea acestora.

M1. Obiectivitate si neutralitate in procesul de evaluare

Evaluarile realizate de nucleul de experti sunt bazate exclusiv pe criterii metodologice standardizate, dovezi documentate si instrumente aprobate, fara influente externe sau judecati subiective.

Aplicarea acestui principiu presupune:

	utilizarea exclusiva a cadrului de evaluare aprobat;

	fundamentarea constatarilor pe dovezi verificabile;

	evitarea interpretarilor arbitrare sau neuniforme;

	documentarea completa a procesului de evaluare.

Expertii nu formuleaza opinii personale si nu evalueaza organizatiile pe baza perceptiilor individuale, ci exclusiv prin raportare la nivelurile de maturitate definite metodologic.

M2. Standardizare completa a instrumentelor si criteriilor

Toate activitatile desfasurate de nucleul de experti se bazeaza pe instrumente si criterii standardizate, aplicabile uniform tuturor organizatiilor evaluate.

Standardizarea include:

	grile de evaluare unice;

	metodologii de colectare a dovezilor;

	structuri standard de raportare;

	proceduri clare de utilizare a platformei OSS.

Prin acest principiu se asigura:

	comparabilitatea rezultatelor intre organizatii;

	consistenta evaluarilor realizate de experti diferiti;

	reducerea riscului de interpretare neunitara;

	credibilitatea mecanismului de evaluare la nivel national.

M3. Trasabilitate intre competente, evaluari si rezultate

Activitatea nucleului de experti este guvernata de principiul trasabilitatii complete intre competentele dobandite, activitatile de evaluare realizate si rezultatele generate.

In aplicarea acestui principiu:

	fiecare expert este evaluat si certificat pe baza competentelor definite;

	fiecare evaluare realizata este asociata unui set clar de criterii;

	rezultatele sunt documentate si arhivate;

	deciziile metodologice sunt justificabile si verificabile.

Trasabilitatea permite auditarea procesului de evaluare si constituie o conditie esentiala pentru utilizarea rezultatelor in scopuri strategice.

M4. Reproductibilitate si consistenta metodologica

Evaluarile realizate de nucleul de experti trebuie sa fie reproductibile, in sensul ca aplicarea aceleiasi metodologii asupra aceleiasi organizatii, in conditii similare, conduce la rezultate comparabile, indiferent de expertul implicat.

Pentru asigurarea reproductibilitatii:

	metodologia este aplicata strict conform ghidurilor;

	sunt realizate verificari esantionate;

	se utilizeaza mecanisme de calibrare metodologica;

	sunt analizate diferentele de scoring.

Acest principiu este esential pentru credibilitatea evaluarilor recurente si pentru monitorizarea evolutiei in timp a maturitatii organizationale.

M5. Aliniere stricta cu cadrul ENISA si cerintele NIS2

Nucleul de experti aplica metodologia in stricta aliniere cu:

	ENISA Cybersecurity Maturity Framework;

	cerintele Directivei (UE) 2022/2555 (NIS2), in special cele privind guvernanta si managementul riscurilor.

Aceasta aliniere asigura:

	coerenta evaluarilor cu standardele europene;

	relevanta constatarilor pentru implementarea NIS2;

	evitarea abordarilor nationale divergente.

Expertii nu interpreteaza sau adapteaza cadrul european in mod individual, ci aplica metodologia aprobata, asigurand uniformitatea la nivel national.

M6. Separare functionala intre evaluare si implementare

Activitatea nucleului de experti este guvernata de principiul separarii functionale stricte intre evaluare si implementare.

Astfel:

	expertii evalueaza si documenteaza maturitatea;

	nu implementeaza masuri tehnice sau organizationale;

	nu elaboreaza politici interne;

	nu certifica conformitatea juridica.

Aceasta separare:

	previne conflictele de interese;

	mentine obiectivitatea evaluarilor;

	respecta bunele practici europene.

M7. Abordare orientata catre procese si guvernanta

Evaluarile realizate de nucleul de experti sunt orientate prioritar catre:

	structurile de guvernanta;

	procesele decizionale;

	mecanismele de control si monitorizare;

	responsabilitatile managementului.

Aceasta abordare reflecta principiul conform caruia maturitatea cibernetica este determinata de capacitatea organizationala de a gestiona riscurile, nu exclusiv de existenta unor solutii tehnice.

M8. Documentare riguroasa si utilizarea dovezilor

Fiecare evaluare realizata de nucleul de experti este documentata riguros, pe baza dovezilor colectate, pentru a permite verificarea si reutilizarea rezultatelor.

Documentarea include:

	descrierea constatarilor;

	referinte la dovezi;

	justificarea nivelului de maturitate atribuit;

	utilizarea formatelor standard.

Acest principiu asigura transparenta si verificabilitatea procesului de evaluare.

M9. Utilizarea platformei OSS ca instrument unic de lucru

Platforma OSS este utilizata ca instrument unic si obligatoriu pentru:

	introducerea datelor;

	documentarea evaluarilor;

	monitorizarea progresului;

	raportarea rezultatelor.

Utilizarea unitara a platformei OSS contribuie la standardizare, trasabilitate si control al calitatii.

M10. Imbunatatire continua si recalibrare metodologica

Activitatea nucleului de experti este supusa unui proces de imbunatatire continua, bazat pe:

	rezultatele learning analytics;

	feedback structurat;

	analize comparative;

	actualizari ale cadrului european.

Recalibrarea metodologica este realizata controlat, documentat si aprobat, fara a afecta comparabilitatea rezultatelor in timp.

2.3. Profilul de intrare al expertilor evaluatori

Profilul de intrare al expertilor evaluatori este definit astfel incat sa asigure un nivel ridicat, omogen si verificabil de competenta profesionala, necesar pentru aplicarea coerenta a metodologiei de evaluare a maturitatii organizationale in materie de securitate cibernetica.

Definirea acestui profil urmareste un echilibru intre:

	exigenta necesara pentru asigurarea calitatii evaluarilor;

	fezabilitatea operationala a constituirii nucleului de 100 de experti;

	orientarea catre competente aplicate, relevante pentru mediul organizational real.

Profilul de intrare este corelat cu rolul exclusiv metodologic si operational al expertilor, fara a presupune atributii de audit, control sau certificare juridica.

2.3.1. Principii de definire a profilului de intrare

Profilul de intrare al expertilor evaluatori este definit pe baza urmatoarelor principii:

	relevanta profesionala, prin raportare directa la activitatile de evaluare a maturitatii;

	orientare practica, cu accent pe experienta operationala reala;

	capacitate de analiza organizationala, nu exclusiv competenta tehnica;

	omogenitate minima a nivelului de intrare, pentru a permite formarea standardizata;

	adaptabilitate, in raport cu diversitatea organizatiilor evaluate.

Aceste principii asigura selectia unor experti capabili sa aplice metodologia in mod coerent si reproductibil.

2.3.2. Criterii minime de eligibilitate

Pentru accesul in procesul de selectie a nucleului de 100 de experti evaluatori, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii minime de eligibilitate:

a) Experienta profesionala relevanta

Candidatii trebuie sa detina o experienta profesionala de minimum 3–5 ani in domeniul IT si/sau al securitatii cibernetice, dobandita in contexte organizationale relevante, precum:

	administrarea si operarea sistemelor informatice;

	securitatea infrastructurilor IT;

	managementul sau guvernanta IT;

	activitati de analiza, evaluare sau consultanta tehnica.

Intervalul de 3–5 ani este considerat minimul necesar pentru:

	expunerea la procese organizationale reale;

	intelegerea relatiei dintre tehnologie, procese si decizie;

	capacitatea de analiza dincolo de nivelul strict tehnic.

b) Experienta practica in contexte organizationale

Expertii evaluatori trebuie sa fi activat in contexte care presupun interactiunea cu structuri organizationale, procese interne si responsabilitati clare, incluzand, fara a se limita la:

	organizatii publice sau private de dimensiune medie sau mare;

	proiecte IT cu componenta de securitate;

	implementarea sau operarea politicilor si procedurilor IT.

Aceasta cerinta este esentiala pentru evaluarea maturitatii organizationale, care presupune intelegerea modului de functionare a organizatiilor, si nu doar a tehnologiilor utilizate.

c) Cunostinte de baza privind guvernanta si managementul riscurilor

Candidatii trebuie sa demonstreze cunostinte de baza privind:

	principiile de guvernanta IT si de securitate;

	managementul riscurilor cibernetice;

	rolurile si responsabilitatile la nivel organizational;

	politici si proceduri de securitate a informatiilor.

Aceste cunostinte constituie fundamentul necesar pentru aplicarea cadrului de maturitate si vor fi aprofundate in cadrul programului de formare.

d) Capacitate de analiza si sinteza

Profilul de intrare presupune capacitatea de a:

	analiza procese si structuri organizationale;

	identifica puncte forte si vulnerabilitati;

	formula constatari clare si argumentate;

	sintetiza informatii complexe intr-o forma structurata.

Aceasta competenta este esentiala pentru documentarea evaluarilor si pentru utilizarea rezultatelor in procesele de monitorizare.

e) Competente de comunicare profesionala

Expertii evaluatori trebuie sa detina competente adecvate de comunicare profesionala, necesare pentru:

	interactiunea cu reprezentantii organizatiilor evaluate;

	clarificarea cerintelor metodologice;

	prezentarea constatarilor intr-o maniera obiectiva;

	documentarea clara si coerenta a rezultatelor.

Comunicarea este realizata intr-un cadru strict profesional, fara rol decizional sau de implementare.

2.3.3. Profil profesional preferat (non-eliminatoriu)

Fara a constitui criterii eliminatorii, sunt considerate avantaje urmatoarele elemente:

	experienta anterioara in activitati de evaluare, audit intern sau analiza organizationala;

	expunere la standarde sau cadre de referinta in securitate cibernetica;

	participare la proiecte complexe cu componenta de guvernanta IT;

	experienta in utilizarea instrumentelor de evaluare sau raportare.

Aceste elemente pot contribui la o adaptare mai rapida la metodologia de evaluare, fara a substitui procesul de selectie si formare.

2.3.4. Delimitari explicite privind profilul de intrare

Pentru evitarea ambiguitatilor si a suprapunerilor de rol, se precizeaza explicit ca profilul de intrare:

	nu presupune certificari profesionale obligatorii;

	nu echivaleaza cu statut de auditor sau inspector;

	nu implica competente juridice sau de conformitate;

	nu confera atributii de decizie sau control.

Competentele necesare pentru rolul de expert evaluator sunt dezvoltate si validate in cadrul programului de formare, pe baza metodologiei aprobate.

2.3.5. Corelarea profilului de intrare cu programul de formare

Profilul de intrare este conceput astfel incat:

	sa permita o formare standardizata si eficienta;

	sa asigure o baza comuna de cunostinte si experienta;

	sa minimizeze diferentele de nivel intre participanti;

	sa permita atingerea rezultatelor de invatare asumate.

Procesul de selectie si formare este conceput pentru a valida si completa competentele initiale, asigurand un nivel ridicat de omogenitate la finalul programului.

2.4. Metodologia de selectie a expertilor

Metodologia de selectie a nucleului de 100 de experti evaluatori este conceputa ca un proces riguros, transparent si eliminatoriu, avand ca obiectiv asigurarea unui nivel ridicat si omogen de competenta profesionala, necesar pentru aplicarea coerenta si reproductibila a metodologiei de evaluare a maturitatii organizationale in materie de securitate cibernetica.

Procesul de selectie este structurat pe etape succesive, fiecare etapa avand rolul de a valida criterii distincte de competenta si adecvare la rolul de expert evaluator. Nicio etapa nu poate fi compensata prin performanta obtinuta intr-o alta etapa.

2.4.1. Principii generale ale procesului de selectie

Metodologia de selectie este fundamentata pe urmatoarele principii:

	transparenta, prin criterii clare si comunicate anterior;

	obiectivitate, prin utilizarea instrumentelor standardizate;

	eliminare progresiva, pentru asigurarea calitatii;

	nediscriminare, in conformitate cu cadrul legal aplicabil;

	trasabilitate, intre criterii, evaluari si decizii;

	aliniere cu rolul metodologic al expertului, fara confuzii cu auditul sau controlul.

Aplicarea acestor principii garanteaza un proces de selectie defensabil din punct de vedere procedural si juridic.

2.4.2. Structura procesului de selectie

Procesul de selectie este organizat in trei etape eliminatorii, desfasurate in ordine logica si cronologica:

1.	Screening initial al cunostintelor teoretice;

2.	Evaluarea competentelor aplicate si a capacitatii de analiza organizationala;

3.	Interviu tehnic structurat.

Accesul la o etapa ulterioara este conditionat de promovarea integrala a etapei anterioare.

2.4.3. Etapa I – Screening initial al cunostintelor

Scopul etapei

Etapa I are ca scop verificarea existentei unui nivel minim de cunostinte teoretice si conceptuale necesare pentru intelegerea cadrului metodologic de evaluare a maturitatii.

Aceasta etapa nu urmareste identificarea expertilor „cei mai buni”, ci eliminarea candidatilor care nu indeplinesc pragul minim necesar pentru a beneficia eficient de programul de formare.

Instrumente utilizate

Screening-ul se realizeaza printr-un test standardizat, administrat in format online, care include:

	intrebari cu raspuns multiplu;

	intrebari de tip adevarat/fals argumentat;

	scenarii scurte de tip situational.

Testul este unic si aplicat uniform tuturor candidatilor.

Domenii evaluate

Testul acopera urmatoarele domenii:

	notiuni generale privind securitatea cibernetica;

	principii de guvernanta IT si de securitate;

	managementul riscurilor cibernetice;

	cerinte organizationale relevante din NIS2;

	concepte de maturitate organizationala.

Criterii de promovare

	prag minim de promovare: 70% raspunsuri corecte;

	scorul este eliminatoriu;

	rezultatele sunt inregistrate si arhivate.

Neindeplinirea pragului conduce la eliminarea candidatului din procesul de selectie.

2.4.4. Etapa II – Evaluarea competentelor aplicate

Scopul etapei

Etapa II are ca scop evaluarea capacitatii candidatilor de a aplica cunostintele teoretice in contexte organizationale reale, precum si a capacitatii de analiza, sinteza si argumentare.

Aceasta etapa este esentiala pentru validarea aptitudinii de evaluator de maturitate, care presupune intelegerea proceselor si a guvernantei, nu doar cunostinte tehnice.

Metodologia utilizata

Candidatii primesc un studiu de caz standardizat, care descrie o organizatie ipotetica, incluzand:

	structura organizationala;

	procese IT si de securitate;

	elemente de guvernanta;

	situatii de risc cibernetic.

Pe baza acestuia, candidatii trebuie sa:

	identifice domeniile relevante de maturitate;

	incadreze organizatia intr-un nivel de maturitate;

	formuleze constatari argumentate;

	propuna recomandari preliminare, conform metodologiei.

Criterii de evaluare

Evaluarea se realizeaza pe baza unei grile standardizate care urmareste:

	corectitudinea incadrarii in nivelurile de maturitate;

	coerenta argumentarii;

	orientarea catre procese si guvernanta;

	claritatea documentarii.

Rezultatele sunt punctate si documentate.

Criterii de promovare

	obtinerea unui scor minim stabilit metodologic;

	demonstrarea capacitatii de analiza organizationala;

	coerenta metodologica in formularea constatarilor.

Candidatii care nu indeplinesc criteriile sunt eliminati din proces.

2.4.5. Etapa III – Interviu tehnic structurat

Scopul etapei

Interviul tehnic are rolul de a valida:

	experienta profesionala declarata;

	capacitatea de comunicare profesionala;

	intelegerea rolului si limitelor expertului evaluator;

	compatibilitatea cu principiile metodologice.

Structura interviului

Interviul este structurat si se desfasoara pe baza unei grile standard, incluzand:

	intrebari privind experienta profesionala relevanta;

	discutii pe scenarii organizationale;

	clarificarea rolului evaluatorului;

	verificarea respectarii principiilor de neutralitate si separare functionala.

Interviul nu are caracter subiectiv, fiind ghidat de criterii prestabilite.

Criterii de evaluare

In cadrul interviului se urmaresc:

	relevanta experientei profesionale;

	capacitatea de a explica concepte complexe;

	abordarea structurata a problemelor;

	intelegerea limitelor rolului de evaluator;

	disponibilitatea de a respecta metodologia standardizata.

Decizia finala

Decizia de selectie se bazeaza pe:

	promovarea tuturor etapelor eliminatorii;

	atingerea pragurilor minime stabilite;

	validarea conformitatii cu profilul de intrare.

Deciziile sunt documentate si arhivate.

2.4.6. Mecanisme de asigurare a obiectivitatii si transparentei

Pentru asigurarea obiectivitatii procesului de selectie sunt instituite urmatoarele mecanisme:

	instrumente si grile standardizate;

	evaluare documentata;

	trasabilitatea deciziilor;

	separarea rolurilor in procesul de selectie;

	posibilitatea verificarii ulterioare a rezultatelor.

2.4.7. Corelarea selectiei cu programul de formare

Metodologia de selectie este conceputa in stransa corelare cu programul de formare, astfel incat:

	sa asigure un nivel minim comun de competenta;

	sa permita formarea standardizata;

	sa reduca riscul de nivel neuniform;

	sa maximizeze eficienta programului de formare.

Selectia nu substituie formarea, ci creeaza conditiile necesare pentru atingerea rezultatelor de invatare asumate.

2.5. Obiectivele programului de formare

Programul de formare destinat nucleului de 100 de experti evaluatori este conceput pentru a dezvolta, consolida si valida competentele necesare aplicarii coerente, standardizate si reproductibile a metodologiei de evaluare a maturitatii organizationale in materie de securitate cibernetica.

Obiectivele programului de formare sunt definite in stransa corelare cu:

	rolul si responsabilitatile nucleului de experti;

	principiile metodologice aplicabile procesului de evaluare;

	cadrul european (ENISA, NIS2);

	cadrul national si obiectivele Masurii 184.

2.5.1. Obiectiv general

Obiectivul general al programului de formare este dezvoltarea unui nucleu de experti evaluatori capabili sa aplice unitar si profesionist cadrul de evaluare a maturitatii cibernetice, sa documenteze rezultatele intr-o maniera trasabila si sa contribuie la monitorizarea evolutiei maturitatii organizationale la nivel national.

Programul urmareste nu doar transferul de cunostinte, ci si dezvoltarea capacitatii de analiza, interpretare si aplicare practica a cadrului metodologic.

2.5.2. Obiective specifice de competenta

Programul de formare urmareste atingerea urmatoarelor obiective specifice, structurate pe domenii de competenta:

O1. Aplicarea coerenta a cadrului ENISA Cybersecurity Maturity Framework

La finalul programului, expertii evaluatori vor fi capabili sa:

	inteleaga structura si logica cadrului ENISA;

	aplice nivelurile de maturitate intr-o maniera uniforma;

	evite interpretarile individuale neunitare;

	coreleze domeniile de maturitate cu procesele organizationale.

Acest obiectiv asigura alinierea evaluarilor cu standardele europene si comparabilitatea rezultatelor.

O2. Interpretarea operationala a cerintelor NIS2

Programul urmareste dezvoltarea capacitatii expertilor de a:

	interpreta cerintele Directivei (UE) 2022/2555 (NIS2) la nivel organizational;

	identifica implicatiile acestora asupra guvernantei si proceselor;

	evalua gradul de maturitate fara a certifica conformitatea juridica;

	formula constatari relevante pentru management.

Prin acest obiectiv se asigura relevanta evaluarilor pentru implementarea NIS2.

O3. Evaluarea guvernantei si a proceselor organizationale

Expertii vor dobandi competente pentru:

	analizarea structurilor de guvernanta IT si de securitate;

	evaluarea proceselor decizionale si operationale;

	identificarea responsabilitatilor si a mecanismelor de control;

	evaluarea capacitatii organizatiei de a gestiona riscurile cibernetice.

Acest obiectiv reflecta orientarea metodologiei catre maturitate organizationala.

O4. Utilizarea platformei OSS ca instrument de evaluare si monitorizare

Programul de formare urmareste dezvoltarea competentelor necesare pentru:

	utilizarea corecta si completa a platformei OSS;

	introducerea si gestionarea datelor de evaluare;

	generarea de rapoarte standardizate;

	utilizarea platformei pentru monitorizarea evolutiei maturitatii.

Platforma OSS este tratata ca instrument operational central, nu ca suport auxiliar.

O5. Documentarea standardizata a evaluarilor

Expertii vor fi capabili sa:

	documenteze evaluarile intr-o maniera structurata;

	utilizeze formate si ghiduri standard;

	asigure trasabilitatea constatarilor;

	furnizeze documentatie verificabila.

Acest obiectiv este esential pentru credibilitatea si auditabilitatea procesului.

O6. Monitorizarea evolutiei maturitatii si evaluari recurente

Programul de formare dezvolta competente pentru:

	realizarea evaluarilor initiale (baseline);

	efectuarea evaluarilor recurente;

	compararea rezultatelor in timp;

	identificarea tendintelor si a progresului.

Acest obiectiv sustine functionarea mecanismului pe termen lung.

O7. Formularea de constatari si recomandari metodologice

Expertii vor fi capabili sa:

	formuleze constatari clare si argumentate;

	evita formulari prescriptive sau decizionale;

	oferi recomandari metodologice, orientative;

	sprijini intelegerea rezultatelor de catre organizatii.

Recomandarile au caracter orientativ si metodologic, fara rol de implementare.

2.5.3. Obiective transversale

Pe langa obiectivele specifice, programul urmareste dezvoltarea unor competente transversale esentiale:

	respectarea principiilor de obiectivitate si neutralitate;

	intelegerea limitelor rolului de expert evaluator;

	capacitatea de comunicare profesionala;

	respectarea standardelor etice si metodologice;

	utilizarea coerenta a instrumentelor digitale.

2.5.4. Corelarea obiectivelor cu evaluarea si certificarea

Obiectivele programului de formare sunt corelate direct cu:

	evaluarile intermediare si finale;

	indicatorii de performanta (KPI);

	criteriile de certificare si recertificare;

	mecanismele de learning analytics.

Doar atingerea integrala a obiectivelor stabilite permite certificarea expertilor evaluatori.

2.6. Structura programului de formare – 40 ore

Programul de formare destinat nucleului de 100 de experti evaluatori este structurat pe o durata totala de 40 de ore, fiind conceput ca un program intensiv, orientat catre dezvoltarea competentelor operationale necesare aplicarii metodologiei de evaluare a maturitatii organizationale in materie de securitate cibernetica.

Structura programului este rezultatul corelarii dintre:

	obiectivele de formare definite in sectiunea 2.5;

	principiile metodologice aplicabile nucleului de experti;

	cadrul european (ENISA, NIS2);

	cerintele de evaluabilitate si trasabilitate PNRR.

Programul este organizat modular, fiecare modul avand obiective clare, continut definit, metode de formare adecvate, livrabile specifice si rezultate ale invatarii masurabile.

2.6.1. Arhitectura generala a programului

Programul de formare este structurat in sase module complementare, care acopera progresiv toate competentele necesare rolului de expert evaluator:

	Modulul 1 – Cadru strategic si legislative

	Modulul 2 – ENISA Cybersecurity Maturity Framework

	Modulul 3 – Metodologia de evaluare organizationala

	Modulul 4 – Utilizarea platformei OSS

	Modulul 5 – Studii de caz si scenarii europene

	Modulul 6 – Monitorizare, evaluari recurente si mentorat operational

Structura modulara permite atat livrarea secventiala, cat si integrarea coerenta a cunostintelor si competentelor dobandite.

2.6.2. Modulul 1 – Cadru strategic si legislativ (6 ore)

Scopul modulului: Modulul 1 are rolul de a asigura o intelegere unitara a cadrului strategic si legislativ relevant pentru evaluarea maturitatii cibernetice, cu accent pe responsabilitatile organizationale si pe rolul evaluatorului in acest context.

Continut detaliat

	arhitectura cadrului european si national de securitate cibernetica;

	rolul si atributiile DNSC;

	obiectivele Masurii 184;

	cerintele Directivei (UE) 2022/2555 (NIS2) relevante pentru:

	guvernanta;

	responsabilitatea managementului;

	managementul riscurilor;

	delimitarea rolului expertului evaluator fata de audit, control si certificare.

Metode de formare

	prezentari tehnice structurate;

	analiza ghidata de texte normative;

	discutii orientate pe interpretare organizationala;

	exemple de aplicare practica.

Livrabile

	fise de analiza legislativa;

	exercitii de identificare a responsabilitatilor organizationale.

Rezultate ale invatarii

La finalul modulului, participantii vor fi capabili sa:

	identifice corect cerintele NIS2 relevante;

	delimiteze rolul evaluatorului;

	coreleze cadrul legislativ cu evaluarea maturitatii.

2.6.3. Modulul 2 – ENISA Cybersecurity Maturity Framework (8 ore)

Scopul modulului: Modulul 2 reprezinta nucleul conceptual al programului si urmareste dezvoltarea competentelor necesare pentru aplicarea coerenta a cadrului ENISA ca instrument metodologic de evaluare a maturitatii organizationale.

Continut detaliat

	structura cadrului ENISA;

	domenii de evaluare;

	niveluri de maturitate;

	criterii de pozitionare;

	corelarea cu cerintele NIS2;

	evitarea interpretarilor individuale neunitare.

Metode de formare

	prezentari tehnice aprofundate;

	exercitii ghidate de evaluare;

	simulari de pozitionare a organizatiilor;

	lucru individual si pe grupuri.

Livrabile

	exercitii de evaluare a maturitatii;

	fise de pozitionare pe niveluri ENISA.

Rezultate ale invatarii

Participantii vor fi capabili sa:

	aplice corect nivelurile de maturitate;

	asigure consistenta evaluarilor;

	coreleze domeniile ENISA cu procesele organizationale.

2.6.4. Modulul 3 – Metodologia de evaluare organizationala (8 ore)

Scopul modulului: Modulul 3 urmareste dezvoltarea competentelor practice necesare pentru desfasurarea efectiva a evaluarilor de maturitate, de la colectarea informatiilor pana la documentarea rezultatelor.

Continut detaliat

	evaluarea structurilor de guvernanta;

	evaluarea proceselor de securitate;

	colectarea si validarea dovezilor;

	utilizarea grilelor standardizate;

	documentarea constatarilor;

	formularea concluziilor metodologice.

Metode de formare

	studii de caz aplicate;

	simulari de evaluare;

	exercitii de documentare;

	feedback structurat.

Livrabile

	rapoarte de evaluare simulate;

	fise de constatari documentate.

Rezultate ale invatarii

La finalul modulului, participantii vor putea:

	realiza evaluari complete de maturitate;

	documenta corect rezultatele;

	utiliza metodologia intr-o maniera reproductibila.

2.6.5. Modulul 4 – Utilizarea platformei OSS (8 ore)

Scopul modulului: Modulul 4 urmareste dezvoltarea competentelor necesare utilizarii platformei OSS ca instrument unic de evaluare, monitorizare si raportare.

Continut detaliat

	arhitectura si functionalitatile platformei OSS;

	introducerea datelor de evaluare;

	mecanisme de scoring;

	generarea de rapoarte;

	monitorizarea evolutiei maturitatii;

	bune practici de utilizare.

Metode de formare

	demonstratii live;

	exercitii practice individuale;

	simulari de evaluare in platforma;

	rezolvarea de scenarii operationale.

Livrabile

	evaluari introduse in platforma;

	rapoarte generate automat.

Rezultate ale invatarii

Participantii vor fi capabili sa:

	utilizeze complet platforma OSS;

	introduca date corecte si consistente;

	genereze rapoarte standardizate.

2.6.6. Modulul 5 – Studii de caz si scenarii europene (6 ore)

Scopul modulului: Modulul 5 are rolul de a consolida competentele dobandite prin analiza unor cazuri reale documentate la nivel european.

Continut detaliat

	incidente cibernetice relevante documentate de ENISA;

	impact asupra guvernantei si proceselor;

	lectii invatate;

	aplicarea cadrului de maturitate pe cazuri reale.

Metode de formare

	lucru pe grupuri;

	analiza de scenarii;

	prezentari si dezbateri;

	feedback comparativ.

Livrabile

	fise de analiza de caz;

	concluzii metodologice.

Rezultate ale invatarii

Participantii vor putea:

	aplica metodologia pe scenarii reale;

	intelege impactul incidentelor asupra maturitatii;

	formula constatari argumentate.

2.6.7. Modulul 6 – Monitorizare, evaluari recurente si mentorat operational (4 ore)

Scopul modulului: Modulul 6 urmareste dezvoltarea competentelor necesare pentru monitorizarea evolutiei maturitatii si pentru realizarea evaluarilor recurente.

Continut detaliat

	evaluari initiale vs. evaluari recurente;

	monitorizarea progresului;

	utilizarea datelor in timp;

	mentorat operational limitat;

	raportarea catre DNSC.

Metode de formare

	prezentari aplicate;

	exercitii comparative;

	simulari de evaluari recurente.

Livrabile

	rapoarte de monitorizare;

	exercitii de analiza comparativa.

Rezultate ale invatarii

Participantii vor fi capabili sa:

	realizeze evaluari recurente;

	analizeze evolutia maturitatii;

	sprijine intelegerea progresului de catre organizatii.

2.7. Indicatori de performanta (KPI)

Indicatorii de performanta (KPI) aferenti programului de formare a nucleului de 100 de experti evaluatori sunt definiti pentru a permite masurarea obiectiva, continua si verificabila a atingerii obiectivelor de formare, a calitatii procesului de evaluare si a performantei individuale si agregate a expertilor.

KPI-urile sunt construite astfel incat sa asigure:

	trasabilitate intre obiective, activitati si rezultate;

	evaluabilitate in context PNRR;

	fundamentarea proceselor de certificare si recertificare;

	suport pentru decizii operationale si strategice ale DNSC.

2.7.1. Principii de definire a KPI-urilor

Indicatorii de performanta sunt definiti in conformitate cu urmatoarele principii:

	claritate si cuantificabilitate, prin utilizarea unor praguri numerice;

	relevanta, prin corelare directa cu competentele urmarite;

	verificabilitate, prin utilizarea unor surse de date obiective;

	uniformitate, prin aplicare identica tuturor participantilor;

	proportionalitate, evitand supra-incarcarea administrativa;

	utilitate operationala, pentru monitorizare si imbunatatire continua.

2.7.2. Categorii de KPI

KPI-urile sunt structurate pe urmatoarele categorii:

	KPI de acces si promovare;

	KPI de calitate a evaluarilor;

	KPI de utilizare a instrumentelor;

	KPI de documentare si raportare;

	KPI de consistenta si reproductibilitate;

	KPI de performanta agregata.

Aceasta structurare permite o evaluare multidimensionala a performantei.

2.7.3. KPI de acces si promovare

Acesti indicatori masoara capacitatea programului de a selecta si forma experti care ating standardele minime stabilite.

Indicatori:

	Rata de promovare a programului de formare;

	Scor mediu obtinut la evaluarea finala.

Praguri stabilite:

	rata minima de promovare: ≥90% dintre participantii admisi in program;

	scor minim individual la evaluarea finala: ≥90%.

Justificare:

Pragurile ridicate reflecta rolul critic al expertilor evaluatori si necesitatea unui nivel ridicat si omogen de competenta.

2.7.4. KPI de calitate a evaluarilor realizate

Acesti indicatori vizeaza corectitudinea si coerenta evaluarilor efectuate de experti in cadrul exercitiilor si al simularilor.

Indicatori:

	gradul de corectitudine a incadrarii nivelurilor de maturitate;

	coerenta argumentarii constatarilor;

	respectarea cadrului metodologic.

Praguri stabilite:

	corectitudine evaluari: ≥90%;

	conformitate metodologica: ≥90%.

Surse de date:

	exercitii practice evaluate;

	verificari esantionate;

	analize comparative.

2.7.5. KPI de utilizare a platformei OSS

Acesti indicatori masoara capacitatea expertilor de a utiliza platforma OSS in mod complet si corect.

Indicatori:

	gradul de utilizare a functionalitatilor platformei;

	corectitudinea introducerii datelor;

	generarea corecta a rapoartelor.

Praguri stabilite:

	utilizare corecta platforma OSS: 100%;

	erori critice de utilizare: 0.

Justificare:

Platforma OSS este instrument unic de lucru, iar utilizarea incompleta sau incorecta afecteaza direct calitatea datelor si monitorizarea.

2.7.6. KPI de documentare si raportare

Acesti indicatori vizeaza calitatea si respectarea termenelor de documentare si raportare.

Indicatori:

	completitudinea documentatiei;

	respectarea formatelor standard;

	livrarea la termen a rapoartelor.

Praguri stabilite:

	rapoarte conforme metodologic: 100%;

	respectare termene de raportare: 100%.

2.7.7. KPI de consistenta si reproductibilitate

Acesti indicatori urmaresc masura in care evaluarile realizate de experti diferiti sunt consistente si reproductibile.

Indicatori:

	variatia scorurilor intre evaluatori;

	deviatii nejustificate fata de medie;

	necesitatea recalibrarii metodologice.

Praguri stabilite:

	variatie acceptabila intre evaluatori: ≤ 10%;

	cazuri de neconformitate majora: 0.

2.7.8. KPI de performanta agregata

Acesti indicatori permit evaluarea performantei nucleului de experti la nivel agregat.

Indicatori:

	rata de mentinere a certificarii;

	participarea la evaluari recurente;

	implicarea in activitati de monitorizare.

Praguri stabilite:

	experti activi certificati: ≥95%;

	participare la evaluari recurente: 100%.

2.7.9. Utilizarea KPI-urilor in procesele de decizie

KPI-urile sunt utilizate pentru:

	validarea certificarii initiale;

	fundamentarea deciziilor de recertificare;

	identificarea nevoilor de recalibrare metodologica;

	aplicarea masurilor corective;

	raportarea catre DNSC si structurile PNRR.

Neindeplinirea KPI-urilor conduce la aplicarea masurilor prevazute in metodologia de management al calitatii.

2.7.10. Corelarea KPI-urilor cu learning analytics

Indicatorii de performanta sunt integrati in mecanismele de learning analytics, permitand:

	colectarea automata a datelor;

	analiza performantei individuale si agregate;

	identificarea tendintelor;

	imbunatatirea continua a programului de formare.

Domeniu	Indicator

Promovare curs	≥90%

Corectitudine evaluari	≥90%

Utilizare OSS	100%

Raportare	livrare la termen

2.8. Riscuri si masuri de mitigare

Procesul de selectie, formare si operare a nucleului de 100 de experti evaluatori este supus unor riscuri specifice, care pot afecta calitatea evaluarilor, respectarea calendarului PNRR sau credibilitatea mecanismului creat. In acest context, metodologia integreaza un cadru structurat de identificare, evaluare si mitigare a riscurilor, aplicabil pe intreaga durata a programului de formare si a activitatilor de evaluare.

Managementul riscurilor aferente nucleului de experti este aliniat principiilor de guvernanta si control promovate de ENISA si cerintelor Directivei (UE) 2022/2555 (NIS2), in special in ceea ce priveste responsabilitatea managementului, controlul proceselor si imbunatatirea continua.

2.8.1. Principii de management al riscurilor

Managementul riscurilor se bazeaza pe urmatoarele principii:

	identificare proactiva a riscurilor, inainte de materializarea acestora;

	evaluare structurata a probabilitatii si impactului;

	masuri de preventie prioritare, inaintea masurilor corective;

	monitorizare continua, pe toata durata programului;

	documentare si trasabilitate a deciziilor;

	escaladare controlata catre coordonarea proiectului si DNSC.

Aceste principii asigura un control eficient al riscurilor si reduc impactul acestora asupra obiectivelor Masurii 184.

2.8.2. Categorii de riscuri identificate

Riscurile sunt grupate in categorii distincte, in functie de natura si impactul lor asupra procesului de formare si evaluare.

A. Riscuri privind nivelul si omogenitatea competentelor

Descriere: Diferente semnificative de nivel intre expertii selectati pot afecta consistenta si reproductibilitatea evaluarilor.

Probabilitate:Medie

Impact: Mediu – Ridicat

Masuri de mitigare:

	proces de selectie eliminatoriu, multietapa;

	praguri ridicate de promovare;

	evaluari standardizate;

	mecanisme de recalibrare metodologica;

	verificari esantionate ale evaluarilor realizate.

B. Riscuri de aplicare inconsecventa a metodologiei

Descriere: Interpretari individuale neuniforme ale cadrului de maturitate pot conduce la rezultate necomparabile.

Probabilitate:Scazuta

Impact: Ridicat

Masuri de mitigare:

	utilizarea exclusiva a ghidurilor standardizate;

	formare intensiva pe cadrul ENISA;

	analiza comparativa a scoringului;

	feedback structurat;

	recalibrare periodica a expertilor.

C. Riscuri privind utilizarea necorespunzatoare a platformei OSS

Descriere: Utilizarea incompleta sau incorecta a platformei OSS poate afecta calitatea datelor si monitorizarea.

Probabilitate:Medie

Impact: Mediu

Masuri de mitigare:

	modul dedicat de formare (Modulul 4);

	exercitii practice obligatorii;

	suport tehnic;

	monitorizarea utilizarii platformei;

	restrictionarea accesului in caz de neconformitate.

D. Riscuri operationale (disponibilitate si suprasolicitare)

Descriere: Suprasolicitarea expertilor sau indisponibilitatea acestora poate afecta respectarea calendarului PNRR.

Probabilitate:Medie

Impact: Mediu

Masuri de mitigare:

	planificare etapizata a activitatilor;

	distribuirea echilibrata a sarcinilor;

	mecanisme de inlocuire temporara;

	monitorizarea volumului de activitate;

	prioritizarea activitatilor critice.

E. Riscuri privind calitatea documentarii si raportarii

Descriere: Documentarea incompleta sau neconforma metodologic poate reduce utilitatea rezultatelor.

Probabilitate:Scazuta

Impact: Mediu

Masuri de mitigare:

	formate standard de raportare;

	verificari de conformitate;

	feedback punctual;

	corectii obligatorii inainte de validare;

	conditionarea certificarii de calitatea documentarii.

F. Riscuri de depasire a rolului metodologic

Descriere: Exista riscul ca expertii sa fie perceputi ca auditori, consultanti sau factori decizionali.

Probabilitate:Scazuta

Impact: Ridicat

Masuri de mitigare:

	delimitare explicita a rolurilor in formare;

	clauze de conduita profesionala;

	monitorizarea comunicarii cu organizatiile evaluate;

	interventie corectiva in caz de abatere;

	suspendarea temporara a certificarii, daca este cazul.

G. Riscuri de neatingere a KPI-urilor stabilite

Descriere: Neatingerea pragurilor de performanta poate afecta calitatea nucleului de experti.

Probabilitate:Scazuta

Impact: Mediu

Masuri de mitigare:

	evaluari intermediare;

	feedback si mentorat metodologic;

	sesiuni de recalibrare;

	recertificare conditionata.

2.8.3. Registrul de riscuri pentru nucleul de experti

Pentru gestionarea structurata a riscurilor se instituie un Registru de riscuri dedicat nucleului de experti, care include:

	descrierea riscului;

	categoria;

	probabilitatea si impactul;

	masuri de preventie si control;

	responsabil desemnat;

	status si masuri aplicate.

Registrul este actualizat periodic si analizat in cadrul sedintelor de progres.

2.8.4. Mecanisme de control si escaladare

Pentru riscurile cu impact ridicat sunt prevazute mecanisme clare de control si escaladare, care includ:

	notificarea coordonarii proiectului;

	analiza cauzelor;

	definirea unui plan de masuri corective;

	documentarea deciziilor;

	raportarea catre DNSC, daca este cazul.

2.8.5. Corelarea managementului riscurilor cu imbunatatirea continua

Rezultatele procesului de management al riscurilor sunt utilizate pentru:

	ajustarea metodologiei;

	actualizarea programului de formare;

	recalibrarea criteriilor de evaluare;

	consolidarea mecanismelor de control.

Astfel, managementul riscurilor nu este un proces static, ci contribuie activ la cresterea calitatii si sustenabilitatii mecanismului creat.

Risc				Masura

Nivel neuniform competente	screening eliminatoriu

Aplicare inconsecventa	ghiduri standard

Suprasolicitare		planificare etapizata

2.9. Certificare si recertificare

Certificarea si recertificarea expertilor evaluatori reprezinta mecanisme esentiale pentru asigurarea calitatii, credibilitatii si sustenabilitatii nucleului de 100 de experti, precum si pentru mentinerea controlului metodologic asupra procesului de evaluare a maturitatii organizationale in materie de securitate cibernetica.

Aceste mecanisme sunt concepute ca procese interne, controlate si standardizate, gestionate sub coordonarea DNSC, in deplina concordanta cu cadrul european, cadrul national si obiectivele Masurii 184.

2.9.1. Principii generale ale certificarii

Procesul de certificare si recertificare este guvernat de urmatoarele principii:

	obiectivitate, prin utilizarea criteriilor si indicatorilor masurabili;

	trasabilitate, intre formare, evaluare si decizie;

	nediscriminare, prin aplicarea uniforma a criteriilor;

	proportionalitate, evitand bariere nejustificate;

	control institutional, exercitat de DNSC;

	imbunatatire continua, prin evaluari recurente.

Certificarea nu reprezinta un drept permanent, ci o confirmare temporara a competentelor validate.

2.9.2. Certificarea initiala a expertilor evaluatori

Certificarea initiala este acordata exclusiv participantilor care finalizeaza cu succes programul de formare si indeplinesc integral criteriile de performanta stabilite.

Conditii cumulative pentru certificare

Pentru acordarea certificarii, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

	participarea integrala la programul de formare;

	promovarea tuturor evaluarilor intermediare si finale;

	atingerea pragurilor KPI stabilite in sectiunea 2.7;

	demonstrarea capacitatii de aplicare coerenta a metodologiei;

	utilizarea corecta si completa a platformei OSS;

	respectarea principiilor metodologice si etice.

Neindeplinirea oricarei conditii conduce la neacordarea certificarii.

Forma certificarii

Certificarea este acordata sub forma unei certificari interne DNSC, cu denumirea: „Expert evaluator in securitate cibernetica”

Aceasta:

	nu reprezinta o certificare profesionala cu recunoastere nationala sau europeana;

	nu echivaleaza cu audit, autorizare sau atestare legala;

	este valabila exclusiv in cadrul mecanismului creat prin Masura 184.

Aceasta delimitare este esentiala pentru evitarea confuziilor juridice sau institutionale.

2.9.3. Valabilitatea certificarii

Certificarea initiala este acordata pentru o perioada limitata, de 2–3 ani, stabilita in functie de:

	dinamica cadrului european (ENISA, NIS2);

	ritmul de actualizare a metodologiei;

	necesitatea mentinerii competentelor la un nivel actualizat.

Valabilitatea limitata reflecta caracterul dinamic al domeniului securitatii cibernetice si necesitatea revalidarii periodice a competentelor.

2.9.4. Recertificarea expertilor evaluatori

Recertificarea are ca scop mentinerea unui nivel ridicat si actualizat de competenta in cadrul nucleului de experti, precum si asigurarea alinierii continue la metodologia aprobata.

Conditii pentru recertificare

Pentru recertificare, expertii trebuie sa demonstreze:

	participarea activa la evaluari si monitorizari;

	respectarea KPI-urilor de performanta;

	utilizarea constanta si corecta a platformei OSS;

	participarea la sesiuni de actualizare metodologica;

	adaptarea la modificarile cadrului ENISA si NIS2.

Recertificarea poate include:

	evaluari teoretice si practice;

	analiza a performantei istorice;

	verificari esantionate ale evaluarilor realizate.

2.9.5. Mecanisme de suspendare sau retragere a certificarii

Pentru asigurarea controlului calitatii, metodologia prevede mecanisme clare de suspendare sau retragere a certificarii, in situatii precum:

	neindeplinirea repetata a KPI-urilor;

	abateri de la metodologia aprobata;

	utilizarea necorespunzatoare a platformei OSS;

	depasirea rolului metodologic;

	nerespectarea principiilor de obiectivitate si neutralitate.

Suspendarea sau retragerea certificarii este:

	documentata;

	proportionala cu gravitatea situatiei;

	comunicata formal expertului;

	supusa unor proceduri clare.

2.9.6. Corelarea certificarii cu managementul calitatii

Certificarea si recertificarea sunt integrate in mecanismele de management al calitatii si learning analytics, fiind utilizate pentru:

	mentinerea standardelor metodologice;

	identificarea nevoilor de recalibrare;

	imbunatatirea continua a procesului de evaluare;

	consolidarea capacitatii institutionale.

Prin aceasta integrare, certificarea devine un instrument activ de guvernanta, nu un demers formal.

2.9.7. Rolul DNSC in procesul de certificare

DNSC detine rolul central in:

	validarea criteriilor de certificare;

	aprobarea procedurilor;

	monitorizarea aplicarii acestora;

	utilizarea rezultatelor in decizii strategice.

Furnizorul de formare asigura exclusiv suportul tehnic si operational necesar derularii procesului, fara a exercita atributii de autoritate publica.

CAPITOLUL 3 METODOLOGIA DE FORMARE A NUCLEULUI DE 50 DE FORMATORI

(livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru cresterea nivelului de maturitate in materie de securitate cibernetica).

3.1. Scopul si rolul nucleului de 50 de formatori

Nucleul de 50 de formatori reprezinta structura operationala dedicata transferului coerent, unitar si controlat al competentelor in materie de securitate cibernetica catre cei 1.000 de actori cheie identificati la nivel national in cadrul Masurii 184.

Acest nucleu este conceput ca mecanism de diseminare profesionalizata a setului de instrumente si servicii guvernamentale dezvoltate prin proiect, avand rolul de a asigura livrarea standardizata a formarii si utilizarea uniforma a platformei tehnice OSS la nivelul beneficiarilor finali.

3.1.1. Scopul general al nucleului de formatori

Scopul general al nucleului de 50 de formatori este de a sprijini cresterea nivelului de maturitate organizationala in materie de securitate cibernetica prin formarea personalului IT si a altor categorii relevante din cadrul actorilor cheie, in conformitate cu metodologia si curriculumul aprobate.

Nucleul de formatori nu are rol de evaluare a maturitatii, de scorare sau de certificare, actionand exclusiv ca vector de transfer al competentelor si de facilitare a utilizarii instrumentelor puse la dispozitie prin proiect.

3.1.2. Rolul operational al nucleului de formatori

Rolul operational al nucleului de 50 de formatori consta in:

	livrarea sesiunilor de formare profesionala catre cei 1.000 de actori cheie;

	explicarea si exemplificarea conceptelor de maturitate cibernetica organizationala;

	instruirea utilizarii platformei OSS in contexte reale de lucru;

	facilitarea exercitiilor practice si a studiilor de caz;

	evaluarea cursantilor conform criteriilor stabilite;

	raportarea rezultatelor formarii catre DNSC.

Formatorii livreaza continut exclusiv in forma aprobata, fara adaptari neautorizate sau deviatii de la curriculumul standardizat.

3.1.3. Pozitionarea nucleului de formatori in arhitectura Masurii 184

In arhitectura generala a Masurii 184, nucleul de 50 de formatori asigura legatura dintre:

	metodologia si cadrul de evaluare a maturitatii;

	rezultatele evaluarilor realizate de nucleul de experti;

	beneficiarii finali ai formarii (actorii cheie);

	utilizarea operationala a platformei OSS.

Aceasta pozitionare permite un flux coerent intre evaluare, formare si cresterea maturitatii, fara suprapuneri de rol sau conflicte functionale.

3.1.4. Rolul in diseminarea setului de instrumente si servicii guvernamentale

Nucleul de formatori este responsabil pentru diseminarea controlata si unitara a setului de instrumente si servicii guvernamentale dezvoltate in cadrul proiectului, inclusiv:

	metodologiile de evaluare a maturitatii;

	instrumentele de suport operational;

	platforma OSS;

	bunele practici identificate la nivel european si national.

Diseminarea se realizeaza intr-un cadru standardizat, asigurand utilizarea uniforma a instrumentelor la nivel national.

3.1.5. Rolul in sprijinirea aplicarii recomandarilor rezultate din evaluari

Formatorii au rolul de a sprijini intelegerea si aplicarea recomandarilor rezultate din evaluarile de maturitate, fara a interveni in procesul de implementare.

Acest sprijin se limiteaza la:

	explicarea recomandarilor formulate de evaluatori;

	clarificarea obiectivelor acestora;

	facilitarea exercitiilor de aplicare;

	orientarea catre bune practici.

Formatorii nu proiecteaza solutii, nu implementeaza masuri si nu iau decizii in numele organizatiilor beneficiare.

3.1.6. Delimitarea clara a rolului nucleului de formatori

Pentru asigurarea obiectivitatii si a conformitatii cu cadrul legal, rolul nucleului de formatori este delimitat explicit astfel:

Nucleul de formatori:

	nu realizeaza evaluari sau scorari de maturitate;

	nu certifica conformitatea juridica;

	nu exercita atributii de audit sau control;

	nu elaboreaza politici interne;

	nu substituie rolul DNSC sau al altor autoritati.

Aceasta delimitare este esentiala pentru mentinerea separarii functionale intre evaluare si formare.

3.1.7. Contributia nucleului de formatori la obiectivele strategice

Prin activitatea desfasurata, nucleul de 50 de formatori contribuie direct la:

	cresterea nivelului de competenta al personalului IT din cadrul actorilor cheie;

	cresterea capacitatii operationale a organizatiilor;

	utilizarea eficienta a instrumentelor guvernamentale;

	consolidarea culturii de securitate cibernetica;

	atingerea obiectivelor Masurii 184.

Contributia nucleului este una operationala, cu impact direct asupra beneficiarilor finali ai proiectului.

3.2. Principii metodologice aplicabile formatorilor

Activitatea nucleului de 50 de formatori este guvernata de un set de principii metodologice menite sa asigure livrarea unitara, coerenta si controlata a programelor de formare catre cei 1.000 de actori cheie, precum si utilizarea uniforma a instrumentelor si serviciilor guvernamentale dezvoltate prin Masura 184.

Principiile metodologice aplicabile formatorilor sunt concepute pentru a garanta calitatea procesului de formare, evitarea deviatiilor de continut si mentinerea separarii functionale fata de activitatile de evaluare si decizie.

F1. Standardizare completa a continutului de formare

Formatorii livreaza exclusiv continutul de formare aprobat, structurat in curriculumul standardizat al metodologiei, fara modificari neautorizate, adaptari locale sau interpretari personale care pot afecta consistenta mesajului transmis.

Aplicarea acestui principiu presupune:

	utilizarea materialelor oficiale aprobate;

	respectarea structurii si duratei modulelor;

	evitarea introducerii de continut suplimentar nevalidat;

	utilizarea terminologiei standardizate.

Standardizarea este esentiala pentru asigurarea unui nivel uniform de competenta la nivel national.

F2. Separare functionala stricta fata de evaluare si implementare

Formatorii isi desfasoara activitatea in stricta delimitare fata de:

	evaluarea maturitatii organizationale;

	scorarea sau clasificarea organizatiilor;

	certificarea conformitatii juridice;

	implementarea masurilor tehnice sau organizationale.

Aceasta separare functionala:

	previne conflictele de rol;

	mentine obiectivitatea procesului;

	protejeaza credibilitatea mecanismului national.

F3. Orientare catre aplicabilitate practica

Formarea livrata de nucleul de formatori este orientata prioritar catre aplicabilitate practica, utilizand exemple, exercitii si scenarii relevante pentru activitatea curenta a actorilor cheie.

Aplicarea acestui principiu include:

	utilizarea studiilor de caz;

	exercitii practice in platforma OSS;

	simulari operationale;

	discutii ghidate pe situatii reale.

Obiectivul este transferul efectiv al competentelor, nu doar transmiterea de informatii.

F4. Coerenta metodologica cu evaluarile de maturitate

Formatorii livreaza continutul de formare intr-o maniera coerenta cu metodologia de evaluare a maturitatii aplicata de nucleul de experti, astfel incat formarea sa sprijine in mod real cresterea maturitatii organizationale.

Aceasta coerenta presupune:

	utilizarea acelorasi concepte si niveluri de maturitate;

	evitarea mesajelor contradictorii;

	alinierea exercitiilor cu recomandarile metodologice;

	explicarea clara a legaturii dintre evaluare si formare.

F5. Utilizarea platformei OSS ca instrument central de formare

Platforma OSS este utilizata de formatori ca instrument central pentru:

	demonstratii practice;

	exercitii aplicate;

	simulari de utilizare;

	monitorizarea progresului cursantilor;

	raportarea rezultatelor formarii.

Utilizarea unitara a platformei OSS contribuie la standardizare si la transferul competentelor digitale.

F6. Neutralitate si obiectivitate in livrarea formarii

Formatorii livreaza formarea intr-un mod neutru si obiectiv, fara a favoriza:

	solutii comerciale;

	furnizori specifici;

	abordari tehnologice particulare;

	interese individuale sau organizationale.

Formarea este centrata pe procese, guvernanta si bune practici, nu pe promovarea unor produse sau servicii.

F7. Respectarea limitelor rolului si responsabilitatilor

Formatorii au obligatia de a respecta limitele rolului lor, inclusiv prin:

	evitarea recomandarilor prescriptive;

	neimplicarea in decizii interne ale organizatiilor;

	clarificarea caracterului orientativ al exercitiilor;

	directionarea solicitarilor neconforme catre canalele institutionale competente.

Aceasta delimitare protejeaza atat formatorii, cat si beneficiarii formarii.

F8. Monitorizare, feedback si imbunatatire continua

Activitatea formatorilor este supusa unui proces de monitorizare si feedback continuu, pentru asigurarea calitatii si a alinierii metodologice.

Acest principiu include:

	evaluarea performantei formatorilor;

	colectarea feedback-ului cursantilor;

	analiza comparativa a livrarii formarii;

	ajustari controlate ale abordarii didactice.

Imbunatatirea continua contribuie la mentinerea unui nivel ridicat al calitatii formarii.

3.3. Profilul de intrare al formatorilor

Profilul de intrare al formatorilor este definit astfel incat sa asigure capacitatea de livrare profesionista, coerenta si standardizata a programelor de formare in materie de securitate cibernetica catre cei 1.000 de actori cheie, in concordanta cu metodologia aprobata si cu obiectivele Masurii 184.

Definirea acestui profil urmareste un echilibru intre:

	competentele tehnice si organizationale necesare intelegerii continutului;

	abilitatile pedagogice necesare transferului eficient de competente;

	fezabilitatea operationala a constituirii nucleului de 50 de formatori;

	evitarea suprapunerilor de rol cu nucleul de experti evaluatori.

3.3.1. Principii de definire a profilului de intrare

Profilul de intrare al formatorilor este construit pe baza urmatoarelor principii:

	relevanta pentru activitatea de formare, nu pentru evaluare sau audit;

	orientare catre transfer de competente, nu exclusiv catre expertiza tehnica;

	capacitate de contextualizare organizationala;

	omogenitate minima a nivelului de intrare, pentru livrare unitara;

	adaptabilitate la publicuri diverse (personal IT, management tehnic, alte roluri relevante).

Aceste principii asigura selectia unor formatori capabili sa transmita eficient continutul metodologic catre beneficiarii finali.

3.3.2. Criterii minime de eligibilitate

Pentru accesul in procesul de selectie a nucleului de 50 de formatori, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii minime:

a) Experienta profesionala relevanta

Candidatii trebuie sa detina o experienta profesionala de minimum 5 ani in domenii relevante pentru securitatea cibernetica si/sau IT, dobandita in contexte organizationale relevante, precum:

	administrarea si operarea sistemelor informatice;

	securitatea informatiilor si a infrastructurilor IT;

	management IT sau coordonare tehnica;

	activitati de consultanta, suport sau instruire tehnica.

Pragul de 5 ani este justificat de necesitatea maturitatii profesionale si a capacitatii de a explica concepte complexe in contexte organizationale diverse.

b) Experienta in activitati de formare sau transfer de cunostinte

Formatorii trebuie sa demonstreze experienta anterioara in activitati de formare, instruire sau facilitare, cum ar fi:

	livrarea de cursuri, workshopuri sau sesiuni de instruire;

	activitati de mentorat sau coaching;

	prezentari tehnice structurate;

	instruire interna in cadrul organizatiilor.

Aceasta experienta este esentiala pentru asigurarea calitatii livrarii formarii si a eficientei transferului de competente.

c) Cunostinte solide in domeniul securitatii cibernetice

Candidatii trebuie sa demonstreze cunostinte solide privind:

	concepte fundamentale de securitate cibernetica;

	riscuri si amenintari cibernetice;

	bune practici de securitate;

	procese organizationale relevante pentru securitatea cibernetica.

Aceste cunostinte constituie baza continutului livrat si vor fi armonizate prin programul de formare dedicat formatorilor.

d) Capacitate de comunicare si facilitare

Profilul de intrare presupune capacitatea de a:

	comunica clar si structurat;

	adapta limbajul la nivelul publicului;

	facilita discutii si exercitii practice;

	gestiona grupuri de cursanti;

	raspunde profesionist la intrebari si clarificari.

Aceasta competenta este critica pentru livrarea eficienta a formarii.

e) Competente digitale si utilizarea instrumentelor IT

Formatorii trebuie sa detina competente digitale adecvate pentru:

	utilizarea platformelor de formare;

	utilizarea platformei OSS;

	livrarea formarii in format fizic si/sau online;

	gestionarea materialelor digitale si a feedback-ului.

3.3.3. Profil profesional preferat (criterii non-eliminatorii)

Fara a constitui criterii eliminatorii, sunt considerate avantaje urmatoarele elemente:

	experienta anterioara ca formator certificat sau lector;

	experienta in proiecte finantate din fonduri europene;

	expunere la cadre europene (ENISA, NIS, NIS2);

	experienta in instruirea personalului IT din sectorul public;

	participare la programe de formare avansata in cybersecurity.

Aceste elemente pot contribui la o adaptare mai rapida la metodologia de formare, fara a substitui procesul de selectie si formare.

3.3.4. Delimitari explicite privind profilul de intrare

Pentru evitarea confuziilor de rol si a suprapunerilor functionale, se precizeaza explicit ca profilul de intrare al formatorilor:

	nu presupune competente de evaluare sau scorare a maturitatii;

	nu confera statut de expert evaluator;

	nu implica atributii de audit sau control;

	nu presupune certificari juridice sau de conformitate;

	nu permite formularea de recomandari prescriptive.

Formatorii actioneaza exclusiv in limitele rolului de livrare a formarii si de facilitare a invatarii.

3.3.5. Corelarea profilului de intrare cu programul de formare a formatorilor

Profilul de intrare este conceput astfel incat:

	sa permita o formare standardizata a formatorilor;

	sa asigure o baza comuna de competenta;

	sa permita armonizarea stilului de livrare;

	sa asigure coerenta mesajului transmis la nivel national.

Programul de formare dedicat formatorilor completeaza si aliniaza competentele initiale, asigurand respectarea principiilor metodologice aplicabile.

3.4. Obiectivele programului de formare a formatorilor

Programul de formare a nucleului de 50 de formatori este conceput pentru a dezvolta si valida capacitatea acestora de a livra in mod unitar, coerent si standardizat programele de formare destinate celor 1.000 de actori cheie, in deplina concordanta cu metodologia aprobata, cu principiile Masurii 184 si cu cadrul european si national in materie de securitate cibernetica.

Obiectivele programului sunt definite astfel incat sa asigure nu doar transferul de cunostinte, ci si armonizarea stilului de livrare, a mesajului metodologic si a modului de utilizare a instrumentelor, in special a platformei OSS.

3

.4.1. Obiectiv general

Obiectivul general al programului de formare a formatorilor este dezvoltarea unui nucleu de formatori capabili sa livreze formarea profesionala intr-o maniera standardizata, reproductibila si orientata catre cresterea maturitatii organizationale in materie de securitate cibernetica, fara a devia de la metodologia aprobata si fara a depasi limitele rolului de formator.

Programul urmareste transformarea formatorilor in vectori de diseminare metodologica, nu in interpreti individuali ai cadrului de securitate cibernetica.

3.4.2. Obiective specifice de competenta

Obiectivele specifice ale programului de formare a formatorilor sunt structurate pe domenii de competenta complementare:

FTO1. Intelegerea aprofundata a metodologiei de formare si a rolului formatorului

La finalul programului, formatorii vor fi capabili sa:

	inteleaga in mod unitar structura si logica metodologiei de formare;

	explice coerent legatura dintre evaluarea maturitatii si formare;

	delimiteze clar rolul formatorului fata de cel al expertului evaluator;

	respecte principiile metodologice aplicabile formatorilor.

Acest obiectiv este esential pentru evitarea suprapunerilor de rol si a mesajelor contradictorii.

FTO2. Livrarea standardizata a continutului de formare

Programul urmareste dezvoltarea capacitatii formatorilor de a:

	livra continutul exclusiv in forma aprobata;

	respecta structura, durata si obiectivele modulelor;

	utiliza terminologia standardizata;

	evita adaptarile neautorizate sau improvizatiile.

Prin acest obiectiv se asigura coerenta formarii la nivel national.

FTO3. Facilitarea eficienta a procesului de invatare

Formatorii vor dobandi competente pentru:

	facilitarea exercitiilor practice si a studiilor de caz;

	gestionarea interactiunii cu cursantii;

	adaptarea stilului de comunicare la publicuri diverse;

	stimularea participarii active si a invatarii aplicate.

Acest obiectiv contribuie la eficienta transferului de competente catre beneficiarii finali.

FTO4. Utilizarea platformei OSS ca instrument de formare

Programul urmareste ca formatorii sa fie capabili sa:

	utilizeze platforma OSS in mod complet si corect;

	sustina demonstratii si exercitii practice;

	ghidaze cursantii in utilizarea platformei;

	coreleze functionalitatile OSS cu obiectivele de maturitate.

Platforma OSS este tratata ca instrument central de formare, nu ca element auxiliar.

FTO5. Coerenta dintre formare si recomandarile metodologice

Formatorii vor fi capabili sa:

	explice recomandarile rezultate din evaluari;

	contextualizeze recomandarile fara a le transforma in prescriptii;

	coreleze exercitiile de formare cu nivelurile de maturitate;

	sprijine intelegerea progresului organizational.

Acest obiectiv asigura relevanta formarii pentru cresterea maturitatii organizationale.

FTO6. Evaluarea cursantilor si raportarea rezultatelor

Programul urmareste dezvoltarea capacitatii formatorilor de a:

	aplica criterii standardizate de evaluare a cursantilor;

	colecta si interpreta rezultate ale invatarii;

	utiliza indicatori de performanta (KPI);

	raporta rezultatele formarii catre coordonarea proiectului si DNSC.

Evaluarea cursantilor are rol formativ si de monitorizare, nu de certificare a maturitatii.

3.4.3. Obiective transversale

Pe langa obiectivele specifice, programul de formare a formatorilor urmareste dezvoltarea unor competente transversale esentiale:

	respectarea principiilor de neutralitate si obiectivitate;

	mentinerea unei conduite profesionale unitare;

	gestionarea situatiilor dificile sau a solicitarilor neconforme;

	utilizarea feedback-ului pentru imbunatatirea livrarii;

	respectarea cerintelor de raportare si trasabilitate.

3.4.4. Corelarea obiectivelor cu evaluarea si certificarea formatorilor

Obiectivele programului de formare a formatorilor sunt corelate direct cu:

	evaluarile intermediare si finale ale formatorilor;

	indicatorii de performanta stabiliti pentru livrarea formarii;

	mecanismele de certificare si recertificare;

	procesele de monitorizare a calitatii formarii.

Atingerea integrala a obiectivelor stabilite constituie conditie necesara pentru certificarea formatorilor in cadrul mecanismului creat.

3.5. Structura programului de formare – 40 ore

Programul de formare destinat nucleului de 50 de formatori este structurat pe o durata totala de 40 de ore si este conceput ca un program intensiv de tip train-the-trainers, avand ca obiectiv principal armonizarea continutului, a mesajului metodologic si a modului de livrare a formarii catre cei 1.000 de actori cheie.

Structura programului reflecta necesitatea ca formatorii sa dobandeasca simultan:

	o intelegere aprofundata a metodologiei si a cadrului de maturitate;

	competente pedagogice si de facilitare;

	capacitatea de utilizare avansata a platformei OSS;

	abilitatea de a livra formarea intr-o maniera standardizata, reproductibila si controlata.

3.5.1. Arhitectura generala a programului

Programul este organizat in sase module complementare, corelate direct cu obiectivele definite in sectiunea 3.4 si cu principiile metodologice aplicabile formatorilor:

	Modulul 1 – Cadrul metodologic si rolul formatorului

	Modulul 2 – Metodologia de formare si curriculumul standardizat

	Modulul 3 – Tehnici de livrare, facilitare si evaluare a cursantilor

	Modulul 4 – Utilizarea platformei OSS in formare

	Modulul 5 – Studii de caz, simulari si livrare asistata

	Modulul 6 – Controlul calitatii, raportare si imbunatatire continua

Structura modulara permite atat consolidarea competentelor, cat si validarea progresiva a acestora.

3.5.2. Modulul 1 – Cadrul metodologic si rolul formatorului (6 ore)

Scopul modulului: Modulul 1 urmareste asigurarea unei intelegeri unitare a cadrului metodologic general si a rolului formatorului in arhitectura Masurii 184, cu accent pe delimitarea clara fata de evaluare si decizie.

Continut detaliat:

	arhitectura generala a metodologiei de formare;

	relatia dintre evaluare, formare si maturitate organizationala;

	rolul nucleului de formatori in mecanismul national;

	delimitarea functionala fata de nucleul de experti evaluatori;

	limitele rolului de formator;

	responsabilitati etice si metodologice.

Metode de formare

	prezentari structurate;

	discutii ghidate;

	analize de rol si responsabilitate;

	exercitii de clarificare metodologica.

Rezultate ale invatarii

Formatorii vor fi capabili sa:

	explice coerent metodologia;

	delimiteze clar rolul propriu;

	evite suprapunerile functionale;

	transmita un mesaj unitar beneficiarilor.

3.5.3. Modulul 2 – Metodologia de formare si curriculumul standardizat (8 ore)

Scopul modulului: Modulul 2 are rolul de a armoniza complet continutul livrat de formatori, astfel incat toti sa utilizeze acelasi curriculum, aceeasi structura si aceleasi obiective de invatare.

Continut detaliat

	structura detaliata a curriculumului;

	obiective de invatare si rezultate asteptate;

	corelarea modulelor cu maturitatea organizationala;

	utilizarea materialelor standardizate;

	reguli privind adaptarea controlata a livrarii;

	evitarea deviatiilor de continut.

Metode de formare

	analiza de curriculum;

	exercitii de planificare a sesiunilor;

	simulari de livrare pe module;

	feedback structurat.

Rezultate ale invatarii

Formatorii vor putea:

	livra continutul exact in forma aprobata;

	respecta structura si durata modulelor;

	mentine coerenta mesajului metodologic.

3.5.4. Modulul 3 – Tehnici de livrare, facilitare si evaluare a cursantilor (8 ore)

Scopul modulului: Modulul 3 dezvolta competentele pedagogice necesare livrarii eficiente a formarii catre publicuri diverse, cu accent pe facilitare si invatare aplicata.

Continut detaliat

	tehnici moderne de formare a adultilor;

	facilitarea discutiilor si exercitiilor;

	gestionarea grupurilor si a dinamicii;

	adaptarea limbajului la nivelul cursantilor;

	evaluarea cursantilor si feedback-ul constructiv;

	gestionarea situatiilor dificile.

Metode de formare

	role-play;

	exercitii de facilitare;

	simulari de sesiuni;

	evaluare colegiala (peer review).

Rezultate ale invatarii

Formatorii vor fi capabili sa:

	faciliteze eficient procesul de invatare;

	gestioneze grupuri eterogene;

	aplice evaluari formative corecte;

	imbunatateasca performanta cursantilor.

3.5.5. Modulul 4 – Utilizarea platformei OSS in formare (8 ore)

Scopul modulului: Modulul 4 urmareste dezvoltarea competentelor avansate de utilizare a platformei OSS ca instrument central de formare si demonstratie practica.

Continut detaliat

	functionalitatile OSS relevante pentru formare;

	demonstratii live;

	exercitii ghidate pentru cursanti;

	monitorizarea progresului in platforma;

	corelarea OSS cu obiectivele de maturitate;

	bune practici de utilizare didactica.

Metode de formare:

	demonstratii practice;

	exercitii individuale si pe grupuri;

	simulari complete de sesiuni;

	rezolvarea problemelor operationale.

Rezultate ale invatarii

Formatorii vor putea:

	utiliza OSS fara erori;

	ghida cursantii in utilizare;

	integra platforma in procesul de formare;

	asigura utilizarea uniforma la nivel national.

3.5.6. Modulul 5 – Studii de caz, simulari si livrare asistata (6 ore)

Scopul modulului: Modulul 5 consolideaza competentele dobandite prin aplicarea acestora in contexte simulate, apropiate de livrarea reala catre cei 1.000 de actori cheie.

Continut detaliat:

	studii de caz reale si simulate;

	livrare asistata de sesiuni;

	simulari complete de formare;

	gestionarea feedback-ului;

	corectarea deviatiilor de mesaj.

Metode de formare

	livrare demonstrativa;

	simulari complete;

	feedback structurat;

	evaluare comparativa.

Rezultate ale invatarii

Formatorii vor fi capabili sa:

	livreze integral sesiuni de formare;

	mentina coerenta metodologica;

	raspunda profesionist la intrebari;

	aplica corect metodologia in practica.

3.5.7. Modulul 6 – Controlul calitatii, raportare si imbunatatire continua (4 ore)

Scopul modulului: Modulul 6 urmareste integrarea formatorilor in mecanismele de control al calitatii si raportare, esentiale pentru functionarea mecanismului la scara nationala.

Continut detaliat

	indicatori de performanta pentru formatori;

	raportarea activitatilor de formare;

	colectarea si analiza feedback-ului;

	mecanisme de corectie si recalibrare;

	rolul formatorilor in imbunatatirea continua.

Metode de formare:

	prezentari aplicate;

	exercitii de raportare;

	analiza de date;

	discutii orientate pe imbunatatire.

Rezultate ale invatarii

Formatorii vor fi capabili sa:

	raporteze corect activitatile;

	utilizeze KPI-urile;

	contribuie la mentinerea calitatii;

	participe la recalibrarea metodologica.

3.6. Metodologia de livrare catre cei 1.000 de actori cheie

Metodologia de livrare a programelor de formare catre cei 1.000 de actori cheie este conceputa ca un proces structurat, etapizat si standardizat, care asigura diseminarea coerenta a competentelor, utilizarea uniforma a instrumentelor guvernamentale si atingerea obiectivelor Masurii 184 in termenele asumate prin PNRR.

Livrarea formarii este realizata de nucleul de 50 de formatori certificati, in conformitate cu metodologia aprobata, fara deviatii de continut sau abordare, si este supusa unor mecanisme clare de control al calitatii si de monitorizare a performantei.

3.6.1. Principii generale de livrare

Metodologia de livrare catre cei 1.000 de actori cheie este fundamentata pe urmatoarele principii:

	standardizare nationala, prin utilizarea aceluiasi curriculum si a acelorasi materiale;

	scalabilitate, pentru acoperirea unui numar mare de beneficiari;

	flexibilitate operationala controlata, adaptata contextului beneficiarilor;

	orientare catre aplicabilitate practica;

	monitorizare si raportare continua;

	trasabilitate completa a rezultatelor.

Aceste principii asigura un echilibru intre uniformitate si adaptare contextuala, fara a afecta coerenta metodologica.

3.6.2. Structura generala a procesului de livrare

Procesul de livrare a formarii catre cei 1.000 de actori cheie este structurat in cinci etape succesive, dependente logic:

1.	Planificarea si gruparea actorilor cheie;

2.	Organizarea si programarea sesiunilor de formare;

3.	Livrarea efectiva a formarii;

4.	Evaluarea cursantilor si colectarea rezultatelor;

5.	Monitorizarea post-formare si raportarea.

Aceasta structurare permite controlul operational al procesului si respectarea calendarului PNRR.

3.6.3. Etapa I – Planificarea si gruparea actorilor cheie

In aceasta etapa sunt realizate urmatoarele activitati:

	identificarea si validarea listei celor 1.000 de actori cheie;

	clasificarea acestora pe categorii relevante (sector, dimensiune, nivel de maturitate estimat);

	definirea grupelor de formare;

	alocarea formatorilor certificati;

	stabilirea formatului de livrare (fizic / online / hibrid).

	Gruparea este realizata astfel incat sa permita:

	eficienta logistica;

	interactiune relevanta intre participanti;

	adaptarea exercitiilor la contexte similare.

3.6.4. Etapa II – Organizarea si programarea sesiunilor de formare

Aceasta etapa vizeaza organizarea efectiva a sesiunilor de formare si include:

	stabilirea calendarului detaliat al sesiunilor;

	comunicarea catre participanti;

	asigurarea infrastructurii tehnice si logistice;

	pregatirea materialelor de formare;

	configurarea accesului la platforma OSS.

Programarea este realizata etapizat, in serii succesive, pentru a asigura respectarea calendarului PNRR si utilizarea eficienta a resurselor.

3.6.5. Etapa III – Livrarea efectiva a formarii

Livrarea formarii catre cei 1.000 de actori cheie se realizeaza in conformitate cu urmatoarele reguli metodologice:

	utilizarea exclusiva a curriculumului standardizat;

	respectarea duratei si structurii modulelor;

	utilizarea platformei OSS ca instrument central;

	integrarea exercitiilor practice si a studiilor de caz;

	facilitarea activa a invatarii;

	mentinerea neutralitatii si a obiectivitatii.

Formatorii:

	nu evalueaza maturitatea organizatiilor;

	nu formuleaza recomandari prescriptive;

	nu iau decizii in numele beneficiarilor.

3.6.6. Formate de livrare a formarii

Metodologia permite utilizarea mai multor formate de livrare, in functie de contextul beneficiarilor:

	formare fata-in-fata, pentru exercitii intensive;

	formare online sincrona, pentru scalabilitate;

	formare hibrida, pentru flexibilitate operationala.

Indiferent de format, continutul, obiectivele si metodele raman identice, asigurand standardizarea la nivel national.

3.6.7. Etapa IV – Evaluarea cursantilor si colectarea rezultatelor

Evaluarea cursantilor se realizeaza in scop formativ si de monitorizare si include:

	evaluari de cunostinte;

	exercitii practice;

	evaluarea utilizarii platformei OSS;

	feedback structurat;

	colectarea indicatorilor de performanta.

Evaluarea nu are rol de certificare a maturitatii organizationale, ci de masurare a competentelor dobandite.

3.6.8. Etapa V – Monitorizare post-formare si raportare

Dupa livrarea formarii, metodologia prevede:

	monitorizarea participarii si a rezultatelor;

	analizarea indicatorilor de performanta;

	identificarea nevoilor suplimentare de sprijin;

	raportarea catre DNSC si coordonarea proiectului;

	integrarea rezultatelor in platforma OSS.

Aceasta etapa asigura trasabilitatea si utilizarea strategica a rezultatelor obtinute.

3.6.9. Mecanisme de control al calitatii livrarii

Pentru asigurarea calitatii livrarii catre cei 1.000 de actori cheie, sunt implementate urmatoarele mecanisme:

	utilizarea formatorilor certificati;

	monitorizarea sesiunilor;

	colectarea feedback-ului cursantilor;

	analiza comparativa intre serii;

	interventii corective;

	recalibrare metodologica.

Aceste mecanisme contribuie la mentinerea unui nivel ridicat si uniform al formarii.

3.6.10. Corelarea livrarii cu obiectivele Masurii 184

Metodologia de livrare este conceputa astfel incat rezultatele obtinute prin formarea celor 1.000 de actori cheie sa contribuie direct la:

	cresterea nivelului de competenta;

	utilizarea eficienta a instrumentelor guvernamentale;

	cresterea maturitatii organizationale;

	atingerea jaloanelor si tintelor PNRR.

3.7. Indicatori de performanta (KPI)

Indicatorii de performanta (KPI) aferenti livrarii programelor de formare catre cei 1.000 de actori cheie sunt definiti pentru a permite masurarea obiectiva, continua si verificabila a eficientei procesului de formare, a calitatii livrarii, a gradului de participare si a impactului formarii asupra competentelor dobandite si a utilizarii instrumentelor guvernamentale.

KPI-urile sunt concepute astfel incat sa sprijine:

	monitorizarea implementarii Masurii 184;

	raportarea catre DNSC si structurile PNRR;

	controlul calitatii livrarii;

	imbunatatirea continua a metodologiei;

	fundamentarea deciziilor corective.

3.7.1. Principii de definire a KPI-urilor pentru livrare

Indicatorii de performanta sunt definiti pe baza urmatoarelor principii:

	masurabilitate clara, prin valori numerice si praguri;

	relevanta directa, fata de obiectivele formarii;

	verificabilitate, prin surse de date obiective;

	aplicare uniforma, la nivel national;

	proportionalitate, fara a genera sarcini administrative excesive;

	utilitate operationala, pentru decizii rapide si corectii.

3.7.2. Categorii de KPI

KPI-urile aferente livrarii sunt structurate in urmatoarele categorii:

1.	KPI de acoperire si participare

2.	KPI de calitate a livrarii

3.	KPI de performanta a cursantilor

4.	KPI de utilizare a platformei OSS

5.	KPI de consistenta si standardizare

6.	KPI de impact si utilizare post-formare

Aceasta structurare permite evaluarea completa a procesului de livrare.

3.7.3. KPI de acoperire si participare

Acesti indicatori masoara gradul in care livrarea formarii atinge populatia tinta de 1.000 de actori cheie.

Indicatori principali:

	numar total de participanti formati;

	rata de participare efectiva;

	rata de finalizare a programului.

Praguri stabilite:

	actori cheie formati: ≥1.000;

	rata de participare: ≥95% din cei inscrisi;

	rata de finalizare: ≥90%.

Surse de date:

	liste de prezenta;

	rapoarte de sesiune;

	date din platforma OSS.

3.7.4. KPI de calitate a livrarii formarii

Acesti indicatori evalueaza calitatea livrarii de catre nucleul de formatori.

Indicatori principali:

	respectarea curriculumului standardizat;

	respectarea duratei si structurii sesiunilor;

	scor mediu de satisfactie al cursantilor.

Praguri stabilite:

	conformitate cu curriculumul: 100%;

	respectare durata si structura: ≥95%;

	scor mediu de satisfactie: ≥4/5.

Surse de date:

	fise de monitorizare;

	feedback structurat al cursantilor;

	rapoarte de control al calitatii.

3.7.5. KPI de performanta a cursantilor

Acesti indicatori urmaresc nivelul de competenta dobandit de participanti in urma formarii.

Indicatori principali:

	scor mediu la evaluarile de cunostinte;

	rata de promovare a evaluarilor;

	performanta in exercitiile practice.

Praguri stabilite:

	scor mediu evaluari: ≥80%;

	rata de promovare: ≥85%;

	finalizare cu succes a exercitiilor practice: ≥90%.

Surse de date:

	teste de evaluare;

	rezultate exercitii;

	rapoarte de formare.

3.7.6. KPI de utilizare a platformei OSS

Acesti indicatori masoara gradul de utilizare si adoptare a platformei OSS de catre participanti.

Indicatori principali:

	rata de acces activ in platforma;

	utilizare functionalitati-cheie;

	erori critice de utilizare.

Praguri stabilite:

	utilizare activa OSS: ≥90% dintre participanti;

	utilizare functionalitati-cheie: ≥85%;

	erori critice: 0.

Surse de date:

	loguri platforma OSS;

	rapoarte de utilizare;

	feedback tehnic.

3.7.7. KPI de consistenta si standardizare a livrarii

Acesti indicatori urmaresc daca livrarea este realizata unitar, indiferent de formator sau serie.

Indicatori principali:

	deviatii de continut intre serii;

	necesitatea interventiilor corective;

	variatii nejustificate in rezultatele cursantilor.

Praguri stabilite:

	deviatii metodologice majore: 0;

	interventii corective majore: ≤5% din sesiuni;

	variatii nejustificate: ≤10%.

3.7.8. KPI de impact si utilizare post-formare

Acesti indicatori masoara impactul formarii dincolo de sesiunea propriu-zisa.

Indicatori principali:

	gradul de utilizare continua a OSS;

	aplicarea competentelor dobandite;

	solicitari de suport sau clarificari;

	feedback post-formare.

Praguri stabilite:

	utilizare OSS la 3–6 luni post-formare: ≥70%;

	feedback pozitiv post-formare: ≥80%.

3.7.9. Utilizarea KPI-urilor in managementul livrarii

KPI-urile sunt utilizate pentru:

	monitorizarea progresului livrarii;

	identificarea rapida a deviatiilor;

	aplicarea masurilor corective;

	recalibrarea livrarii;

	raportarea catre DNSC si structurile PNRR.

Neindeplinirea KPI-urilor declanseaza procedurile prevazute in metodologia de management al calitatii si riscurilor.

Domeniu	Indicator

Conformitate livrare	100%

Promovare cursanti	≥80%

Utilizare OSS	corecta

Feedback participanti	≥85%

3.8. Riscuri si masuri de mitigare

Livrarea programelor de formare catre cei 1.000 de actori cheie implica un nivel ridicat de complexitate operationala, logistica si metodologica. In acest context, metodologia integreaza un cadru structurat de management al riscurilor, destinat prevenirii, identificarii timpurii si tratarii adecvate a riscurilor care pot afecta calitatea livrarii, respectarea calendarului PNRR sau atingerea obiectivelor Masurii 184.

Managementul riscurilor aferente livrarii este aliniat principiilor de buna guvernanta, control intern si imbunatatire continua, fiind integrat in mecanismele generale de monitorizare si raportare catre DNSC.

3.8.1. Principii de management al riscurilor pentru livrare

Managementul riscurilor aplicabil livrarii formarii se bazeaza pe urmatoarele principii:

	anticipare si preventie, prin identificarea timpurie a riscurilor;

	evaluare proportionala, in functie de probabilitate si impact;

	masuri concrete si aplicabile, nu doar declarative;

	monitorizare continua, pe intreaga durata a livrarii;

	responsabilitate clara, prin desemnarea de responsabili;

	escaladare controlata, catre coordonarea proiectului si DNSC.

Aceste principii asigura un control eficient al procesului de livrare la scara.

3.8.2. Categorii de riscuri identificate

Riscurile asociate livrarii catre cei 1.000 de actori cheie sunt grupate in urmatoarele categorii principale:

	riscuri operationale si logistice;

	riscuri de participare si implicare;

	riscuri de calitate a livrarii;

	riscuri metodologice;

	riscuri tehnologice;

	riscuri de calendar si conformitate PNRR.

Aceasta clasificare permite abordarea sistematica a riscurilor.

A. Riscuri operationale si logistice

Descriere: Riscurile operationale includ dificultati de organizare a sesiunilor, indisponibilitatea formatorilor sau probleme logistice care pot afecta livrarea la timp.

Probabilitate: Medie

Impact: Mediu – Ridicat

Masuri de mitigare

	planificare etapizata si flexibila a sesiunilor;

	constituirea unei rezerve de formatori certificati;

	planuri alternative de livrare (online / hibrid);

	monitorizarea capacitatii de livrare;

	redistribuirea rapida a sesiunilor.

B. Riscuri privind participarea si implicarea actorilor cheie

Descriere: Exista riscul ca unii actori cheie sa nu participe activ sau sa nu finalizeze formarea.

Probabilitate: Medie

Impact: Mediu

Masuri de mitigare

	comunicare clara si anticipata a calendarului;

	implicarea managementului organizatiilor;

	sesiuni interactive si aplicate;

	monitorizarea prezentei;

	reprogramari controlate, daca este necesar.

C. Riscuri de calitate a livrarii formarii

Descriere: Livrarea neuniforma a formarii de catre diferiti formatori poate afecta coerenta mesajului metodologic.

Probabilitate: Scazuta

Impact: Ridicat

Masuri de mitigare

	utilizarea exclusiva a formatorilor certificati;

	respectarea curriculumului standardizat;

	monitorizarea sesiunilor;

	feedback structurat;

	recalibrare metodologica a formatorilor.

D. Riscuri metodologice (deviatii de continut sau mesaj)

Descriere: Formatorii pot devia de la continutul aprobat sau pot introduce interpretari neautorizate.

Probabilitate: Scazuta

Impact: Ridicat

Masuri de mitigare

	materiale de formare standardizate;

	ghiduri de livrare;

	sesiuni de recalibrare;

	interventie corectiva prompta;

	suspendarea temporara a livrarii, daca este cazul.

E. Riscuri tehnologice (platforma OSS si infrastructura IT)

Descriere: Probleme tehnice ale platformei OSS sau ale infrastructurii IT pot afecta livrarea formarii.

Probabilitate: Medie

Impact: Mediu

Masuri de mitigare

	testarea prealabila a platformei;

	suport tehnic dedicat;

	planuri de continuitate;

	materiale alternative temporare;

	monitorizarea performantei tehnice.

F. Riscuri privind evaluarea si colectarea KPI-urilor

Descriere: Datele incomplete sau incorecte pot afecta monitorizarea performantei.

Probabilitate: Scazuta

Impact: Mediu

Masuri de mitigare

	automatizarea colectarii datelor;

	validarea datelor;

	verificari esantionate;

	instruirea formatorilor privind raportarea;

	corectii rapide.

G. Riscuri de depasire a rolului formatorilor

Descriere: Formatorii pot fi perceputi sau pot actiona ca evaluatori sau consultanti.

Probabilitate: Scazuta

Impact: Ridicat

Masuri de mitigare

	delimitare clara a rolurilor in formare;

	mesaje standardizate;

	monitorizarea interactiunilor;

	interventii corective;

	suspendarea certificarii, daca este cazul.

H. Riscuri de nerespectare a calendarului PNRR

Descriere: Intarzierile in livrare pot afecta atingerea jaloanelor PNRR.

Probabilitate: Scazuta

Impact: Ridicat

Masuri de mitigare

	planificare realista si etapizata;

	monitorizare permanenta a progresului;

	alocarea suplimentara de resurse;

	prioritizarea livrarilor critice;

	raportare rapida catre DNSC.

3.8.3. Registrul de riscuri pentru livrare

Pentru gestionarea structurata a riscurilor se instituie un Registru de riscuri pentru livrarea formarii, care include:

	descrierea riscului;

	categoria;

	probabilitatea si impactul;

	masuri preventive si corective;

	responsabil desemnat;

	status si actiuni intreprinse.

Registrul este actualizat periodic si utilizat in procesul de monitorizare.

3.8.4. Mecanisme de control si escaladare

Pentru riscurile cu impact ridicat sunt prevazute mecanisme clare de escaladare:

	notificarea coordonarii proiectului;

	analiza cauzelor;

	definirea planului de actiune;

	documentarea deciziilor;

	raportarea catre DNSC, daca este necesar.

Risc				Masura

Deriva de continut		materiale standard

Nivel neuniform cursanti	evaluari finale

Suprasolicitare		planificare centrala

3.9. Certificare si recertificare

Certificarea si recertificarea nucleului de 50 de formatori reprezinta mecanisme esentiale pentru asigurarea calitatii, coerentei si sustenabilitatii livrarii programelor de formare catre cei 1.000 de actori cheie, precum si pentru mentinerea controlului metodologic asupra procesului de diseminare a competentelor in materie de securitate cibernetica.

Aceste mecanisme sunt concepute ca procese interne, standardizate si controlate institutional, gestionate sub coordonarea DNSC, in conformitate cu cerintele Masurii 184 si cu principiile de buna guvernanta promovate la nivel european.

3.9.1. Principii generale ale certificarii formatorilor

Procesul de certificare si recertificare a formatorilor este guvernat de urmatoarele principii:

	obiectivitate, prin criterii clare si masurabile;

	trasabilitate, intre formare, livrare si decizie;

	uniformitate, prin aplicare identica tuturor formatorilor;

	proportionalitate, evitand cerinte excesive;

	control institutional, exercitat de DNSC;

	imbunatatire continua, prin evaluari recurente.

Certificarea formatorilor nu constituie un drept permanent, ci o validare temporara a capacitatii de livrare conform metodologiei aprobate.

3.9.2. Certificarea initiala a formatorilor

Certificarea initiala este acordata exclusiv formatorilor care finalizeaza cu succes programul de formare de tip train-the-trainers si demonstreaza capacitatea de a livra continutul intr-o maniera standardizata si coerenta.

Conditii cumulative pentru certificare

Pentru obtinerea certificarii initiale, formatorii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

	participarea integrala la programul de formare;

	promovarea evaluarilor teoretice si practice;

	demonstrarea capacitatii de livrare a unei sesiuni complete;

	respectarea curriculumului si a duratei;

	utilizarea corecta a platformei OSS;

	respectarea principiilor metodologice aplicabile formatorilor;

	atingerea pragurilor KPI definite in sectiunea 3.7.

Neindeplinirea oricarei conditii conduce la neacordarea certificarii.

3.9.3. Forma si natura certificarii

Certificarea este acordata sub forma unei certificari interne DNSC, cu denumirea: „Formator certificat in cadrul metodologiei de formare in securitate cibernetica”

Aceasta certificare:

	este valabila exclusiv in cadrul mecanismului creat prin Masura 184;

	nu reprezinta o certificare profesionala recunoscuta la nivel national sau european;

	nu echivaleaza cu acreditari didactice generale;

	nu confera drepturi in afara cadrului proiectului.

Aceasta delimitare previne confuzii juridice sau institutionale.

3.9.4. Valabilitatea certificarii

Certificarea initiala a formatorilor este acordata pentru o perioada limitata, de 2–3 ani, stabilita in functie de:

	dinamica actualizarilor metodologice;

	evolutia cadrului european (ENISA, NIS2);

	rezultatele obtinute in livrarea formarii;

	necesitatea recalibrarii periodice a mesajului.

Valabilitatea limitata reflecta necesitatea mentinerii unui mesaj metodologic actualizat si coerent.

3.9.5. Recertificarea formatorilor

Recertificarea urmareste mentinerea unui nivel ridicat de calitate si coerenta a livrarii formarii, precum si adaptarea la eventuale actualizari ale metodologiei.

Conditii pentru recertificare

Pentru recertificare, formatorii trebuie sa demonstreze:

	participarea activa la livrarea formarii;

	respectarea KPI-urilor de performanta;

	livrarea formarii fara deviatii metodologice;

	utilizarea constanta si corecta a platformei OSS;

	participarea la sesiuni de actualizare metodologica;

	feedback pozitiv din partea cursantilor.

Recertificarea poate include:

	evaluari teoretice scurte;

	evaluari practice de livrare;

	analiza a performantei istorice;

	verificari esantionate ale sesiunilor livrate.

3.9.6. Mecanisme de suspendare si retragere a certificarii

Metodologia prevede mecanisme clare de suspendare temporara sau retragere definitiva a certificarii, in situatii precum:

	nerespectarea repetata a curriculumului;

	neatingerea KPI-urilor stabilite;

	deviatii metodologice semnificative;

	depasirea rolului de formator;

	utilizarea necorespunzatoare a platformei OSS;

	nerespectarea regulilor de conduita profesionala.

Suspendarea sau retragerea certificarii este:

	documentata;

	proportionala cu gravitatea abaterii;

	comunicata formal;

	supusa unor proceduri clare de remediere sau contestare.

3.9.7. Corelarea certificarii cu managementul calitatii

Certificarea si recertificarea formatorilor sunt integrate in mecanismele generale de management al calitatii, fiind utilizate pentru:

	mentinerea standardelor de livrare;

	identificarea nevoilor de recalibrare;

	imbunatatirea continua a procesului de formare;

	consolidarea capacitatii institutionale.

Prin aceasta integrare, certificarea devine un instrument activ de control si guvernanta.

3.9.8. Rolul DNSC in procesul de certificare

DNSC detine rolul central in:

	aprobarea criteriilor de certificare;

	validarea procedurilor;

	monitorizarea aplicarii acestora;

	utilizarea rezultatelor in decizii strategice;

	mentinerea coerentei metodologice la nivel national.

Furnizorul de formare asigura suportul tehnic si operational, fara a exercita atributii de autoritate publica.

CAPITOLUL 4 LEARNING ANALYTICS, MONITORIZAREA PERFORMANTEI SI MANAGEMENTUL CALITATII FORMARII

(aplicabil nucleului de 100 de experti si nucleului de 50 de formatori)

4.1. Scopul si rolul mecanismelor de learning analytics

Mecanismele de learning analytics reprezinta componenta transversala de monitorizare, analiza si optimizare a proceselor de formare si evaluare dezvoltate in cadrul metodologiei, avand rolul de a transforma datele generate prin formare, evaluare si utilizarea platformei OSS in informatii relevante pentru decizie, control al calitatii si imbunatatire continua.

Aceste mecanisme sunt concepute ca instrumente operationale de guvernanta, nu doar ca solutii tehnice de raportare, contribuind direct la atingerea obiectivelor Masurii 184 si la respectarea cerintelor de trasabilitate, evaluabilitate si impact impuse de PNRR.

4.1.1. Scopul general al learning analytics

Scopul general al mecanismelor de learning analytics este de a asigura monitorizarea continua, obiectiva si bazata pe date a:

	calitatii proceselor de formare;

	performantei expertilor evaluatori si a formatorilor;

	gradului de atingere a obiectivelor de invatare;

	nivelului de utilizare a instrumentelor guvernamentale;

	impactului formarii asupra competentelor dobandite.

Prin acest scop, learning analytics devine un pilon central al controlului metodologic si al sustenabilitatii mecanismului creat.

4.1.2. Rolul learning analytics in arhitectura metodologiei

In arhitectura generala a metodologiei, mecanismele de learning analytics ocupa o pozitie integratoare, conectand:

	formarea (Capitolele 2 si 3);

	evaluarea si KPI-urile (sectiunile 2.7 si 3.7);

	managementul riscurilor (sectiunile 2.8 si 3.8);

	certificarea si recertificarea (sectiunile 2.9 si 3.9);

	monitorizarea si raportarea catre DNSC.

Aceasta pozitionare permite o viziune unitara asupra performantei intregului mecanism, evitand abordarile fragmentate sau reactive.

4.1.3. Rolul learning analytics in controlul calitatii

Learning analytics are rol esential in asigurarea si mentinerea calitatii proceselor de formare, prin:

	identificarea deviatiilor fata de curriculumul standardizat;

	detectarea diferentelor nejustificate intre formatori sau serii;

	analiza rezultatelor cursantilor in timp;

	corelarea performantei cu metodele de livrare;

	fundamentarea deciziilor de recalibrare metodologica.

Astfel, controlul calitatii devine unul proactiv, nu reactiv.

4.1.4. Rolul learning analytics in fundamentarea deciziilor

Mecanismele de learning analytics furnizeaza date structurate si agregate necesare pentru:

	validarea atingerii KPI-urilor;

	luarea deciziilor privind certificarea si recertificarea;

	aplicarea masurilor corective;

	prioritizarea interventiilor;

	adaptarea calendarului si a resurselor.

Deciziile sunt astfel bazate pe evidente obiective, nu pe perceptii sau evaluari subiective.

4.1.5. Rolul learning analytics in managementul riscurilor

Learning analytics contribuie direct la managementul riscurilor prin:

	identificarea timpurie a tendintelor negative;

	semnalarea neatingerii pragurilor de performanta;

	detectarea riscurilor operationale si metodologice;

	sustinerea mecanismelor de escaladare;

	documentarea deciziilor si a masurilor aplicate.

Prin acest rol, riscurile sunt gestionate preventiv, inainte de materializare.

4.1.6. Rolul learning analytics in raportarea PNRR si DNSC

Mecanismele de learning analytics asigura suportul tehnic si metodologic pentru:

	raportarea progresului catre DNSC;

	demonstrarea atingerii jaloanelor si tintelor PNRR;

	furnizarea de indicatori agregati;

	sustinerea auditului si a verificarilor ex-post;

	asigurarea trasabilitatii intre activitati, rezultate si impact.

Acest rol este esential pentru conformitatea cu cerintele de finantare europeana.

4.1.7. Rolul learning analytics in imbunatatirea continua

Pe baza datelor colectate si analizate, learning analytics permite:

	adaptarea controlata a curriculumului;

	optimizarea metodelor de livrare;

	imbunatatirea materialelor de formare;

	recalibrarea obiectivelor si KPI-urilor;

	consolidarea capacitatii institutionale.

Imbunatatirea continua este astfel integrata structural in metodologie.

4.1.8. Principii directoare ale learning analytics

Mecanismele de learning analytics sunt dezvoltate si utilizate in conformitate cu urmatoarele principii:

	proportionalitate, colectand doar datele necesare;

	transparenta, privind scopul utilizarii datelor;

	securitate si confidentialitate, in conformitate cu GDPR;

	relevanta decizionala, evitand supra-raportarea;

	automatizare, acolo unde este posibil;

	utilitate operationala, pentru actorii implicati.

4.2. Principii de monitorizare a performantei

Monitorizarea performantei in cadrul metodologiei de formare si evaluare este realizata pe baza unui set de principii clare, care asigura caracterul obiectiv, coerent si sustenabil al procesului de colectare, analiza si utilizare a datelor. Aceste principii guverneaza utilizarea mecanismelor de learning analytics si constituie fundamentul proceselor de control al calitatii, de decizie si de raportare catre DNSC si structurile PNRR.

Principiile de monitorizare sunt concepute pentru a asigura un echilibru intre rigoarea evaluarii si proportionalitatea efortului administrativ, evitand atat sub-monitorizarea, cat si supra-monitorizarea.

4.2.1. Principiul obiectivitatii si al masurabilitatii

Monitorizarea performantei se bazeaza exclusiv pe indicatori definiti clar, cuantificabili si verificabili, eliminând evaluarile subiective sau interpretarile discretionare.

Aplicarea acestui principiu presupune:

	utilizarea KPI-urilor definite in Capitolele 2 si 3;

	masurarea performantei prin valori numerice si praguri;

	utilizarea acelorasi criterii pentru toti actorii monitorizati;

	documentarea surselor de date.

Obiectivitatea asigura comparabilitatea rezultatelor si credibilitatea procesului de monitorizare.

4.2.2. Principiul trasabilitatii complete

Toate datele utilizate in monitorizarea performantei sunt trasabile pe intreg lantul: activitate → rezultat → indicator → decizie → actiune

Aplicarea acestui principiu implica:

	corelarea fiecarui KPI cu activitati concrete;

	pastrarea evidentelor digitale;

	posibilitatea reconstituirii deciziilor luate;

	suport pentru audit si verificari ex-post.

Trasabilitatea este esentiala in context PNRR si pentru control institutional.

4.2.3. Principiul monitorizarii continue si nu punctuale

Monitorizarea performantei nu este realizata exclusiv la finalul activitatilor, ci pe parcursul intregului ciclu de formare si evaluare.

Acest principiu permite:

	identificarea timpurie a deviatiilor;

	interventii corective rapide;

	prevenirea acumularii de neconformitati;

	adaptarea dinamica a proceselor.

Monitorizarea continua sustine un control proactiv al performantei.

4.2.4. Principiul proportionalitatii

Nivelul de monitorizare este adaptat in functie de:

	importanta activitatii monitorizate;

	riscurile asociate;

	impactul asupra obiectivelor PNRR.

Aplicarea acestui principiu presupune:

	evitarea colectarii excesive de date;

	concentrarea pe indicatorii relevanti;

	ajustarea frecventei monitorizarii;

	utilizarea esantionarii acolo unde este adecvat.

Proportionalitatea asigura eficienta si sustenabilitate operationala.

4.2.5. Principiul comparabilitatii si standardizarii

Monitorizarea performantei este realizata pe baza unor standarde unitare, care permit compararea rezultatelor:

	intre formatori;

	intre experti evaluatori;

	intre serii de formare;

	in timp.

Aplicarea acestui principiu presupune:

	utilizarea acelorasi definitii de indicatori;

	utilizarea acelorasi metode de colectare;

	evitarea adaptarilor locale neautorizate.

Standardizarea este conditie necesara pentru analiza agregata si decizie strategica.

4.2.6. Principiul orientarii catre decizie si actiune

Monitorizarea performantei nu are scop exclusiv informativ, ci este orientata explicit catre decizie si actiune.

Datele colectate sunt utilizate pentru:

	aplicarea masurilor corective;

	recalibrarea metodologiei;

	decizii de certificare si recertificare;

	managementul riscurilor;

	raportarea progresului.

Acest principiu asigura relevanta practica a monitorizarii.

4.2.7. Principiul transparentei si predictibilitatii

Actorii implicati in procesul de formare si evaluare sunt informati in mod clar si anticipat cu privire la:

	indicatorii monitorizati;

	modul de colectare a datelor;

	utilizarea rezultatelor;

	consecintele neatingerii pragurilor.

Transparenta:

	creste acceptarea procesului;

	reduce riscul de contestare;

	consolideaza responsabilitatea individuala.

4.2.8. Principiul securitatii si confidentialitatii datelor

Monitorizarea performantei este realizata cu respectarea stricta a cerintelor privind securitatea informatiilor si protectia datelor cu caracter personal.

Aplicarea acestui principiu presupune:

	utilizarea platformelor securizate;

	controlul accesului la date;

	respectarea principiilor GDPR;

	anonimizarea sau agregarea datelor, unde este cazul.

Acest principiu este esential pentru credibilitatea mecanismului.

4.2.9. Principiul imbunatatirii continue

Rezultatele monitorizarii performantei sunt utilizate sistematic pentru imbunatatirea continua a metodologiei, a programelor de formare si a mecanismelor de evaluare.

Acest principiu permite:

	adaptarea la evolutiile cadrului european;

	optimizarea livrarii;

	cresterea impactului;

	consolidarea capacitatii institutionale.

Imbunatatirea continua este integrata structural, nu tratata ca activitate ocazionala.

4.3. Indicatori de learning analytics – nivel program

Indicatorii de learning analytics la nivel de program sunt definiti pentru a permite monitorizarea agregata, obiectiva si continua a performantei intregului mecanism de formare si evaluare implementat prin Masura 184. Acesti indicatori ofera o imagine de ansamblu asupra eficientei, calitatii si impactului programului, fiind utilizati in procesele de guvernanta, decizie strategica si raportare catre DNSC si structurile PNRR.

Indicatorii de nivel program nu inlocuiesc KPI-urile individuale, ci le agrega si le contextualizeaza, permitand analiza tendintelor, comparabilitatea in timp si fundamentarea deciziilor la nivel institutional.

4.3.1. Principii de definire a indicatorilor de nivel program

Indicatorii de learning analytics la nivel program sunt definiti in conformitate cu urmatoarele principii:

	agregare si sinteza, din datele individuale si de activitate;

	relevanta strategica, pentru deciziile DNSC;

	comparabilitate temporala, pentru analiza evolutiei;

	verificabilitate, prin surse de date clare;

	orientare catre impact, nu doar catre output;

	aliniere cu jaloanele si tintele PNRR.

4.3.2. Categorii de indicatori de learning analytics – nivel program

Indicatorii sunt structurati in sase categorii principale, corespunzatoare ciclului complet al metodologiei:

1.	Indicatori de acoperire si implementare

2.	Indicatori de calitate a formarii

3.	Indicatori de performanta a participantilor

4.	Indicatori de utilizare a instrumentelor

5.	Indicatori de consistenta si standardizare

6.	Indicatori de impact si sustenabilitate

Aceasta structurare permite o analiza multidimensionala a programului.

4.3.3. Indicatori de acoperire si implementare

Acesti indicatori masoara gradul de implementare a programului conform obiectivelor asumate.

Indicatori principali:

	numar total de experti evaluatori formati si certificati;

	numar total de formatori certificati;

	numar total de actori cheie formati;

	procent de realizare a planului de livrare;

	respectarea calendarului PNRR.

Utilizare decizionala:

	validarea progresului;

	identificarea eventualelor intarzieri;

	ajustarea planificarii operationale.

4.3.4. Indicatori de calitate a formarii

Acesti indicatori ofera o imagine agregata asupra calitatii livrarii formarii la nivel national.

Indicatori principali:

	scor mediu de satisfactie al participantilor;

	grad de conformitate cu curriculumul standardizat;

	numar de interventii corective metodologice;

	distributia scorurilor de evaluare intre serii.

Utilizare decizionala:

	identificarea zonelor cu deviatii;

	recalibrarea continutului sau a livrarii;

	mentinerea coerentei metodologice.

4.3.5. Indicatori de performanta a participantilor

Acesti indicatori masoara nivelul de competenta dobandit, agregat la nivel de program.

Indicatori principali:

	scor mediu la evaluarile finale;

	rata de promovare a evaluarilor;

	rata de finalizare a exercitiilor practice;

	distributia performantei pe categorii de participanti.

Utilizare decizionala:

	evaluarea eficientei formarii;

	adaptarea metodelor pedagogice;

	identificarea nevoilor suplimentare de sprijin.

4.3.6. Indicatori de utilizare a platformei OSS

Acesti indicatori reflecta gradul de adoptare si utilizare a platformei OSS, ca instrument central al metodologiei.

Indicatori principali:

	rata de acces activ la platforma;

	utilizare functionalitati-cheie;

	frecventa de utilizare in timp;

	erori critice raportate;

	timpi de rezolvare a problemelor.

Utilizare decizionala:

	identificarea problemelor de adoptie;

	prioritizarea imbunatatirilor tehnice;

	corelarea utilizarii cu rezultatele formarii.

4.3.7. Indicatori de consistenta si standardizare

Acesti indicatori masoara nivelul de uniformitate a aplicarii metodologiei la nivel national.

Indicatori principali:

	variatia rezultatelor intre formatori;

	deviatii metodologice identificate;

	diferente intre serii comparabile;

	frecventa recalibrarilor.

Utilizare decizionala:

	mentinerea standardizarii;

	prevenirea fragmentarii metodologice;

	sustinerea certificarii si recertificarii.

4.3.8. Indicatori de impact si sustenabilitate

Acesti indicatori urmaresc impactul programului dincolo de livrarea initiala a formarii.

Indicatori principali:

	utilizare continua a OSS la 3–6 luni;

	solicitari ulterioare de suport;

	corelarea formarii cu cresterea maturitatii;

	participarea la evaluari recurente;

	feedback post-formare.

Utilizare decizionala:

	evaluarea impactului real;

	fundamentarea sustenabilitatii mecanismului;

	adaptarea politicilor si instrumentelor.

4.3.9. Dashboard-uri si rapoarte de nivel program

Indicatorii de learning analytics sunt vizualizati prin:

	dashboard-uri agregate;

	rapoarte periodice catre DNSC;

	analize comparative in timp;

	sinteze pentru raportarea PNRR.

Dashboard-urile sunt concepute pentru a permite:

	vizualizare rapida a starii programului;

	identificarea alertelor;

	sustinerea deciziilor strategice.

4.3.10. Corelarea indicatorilor de learning analytics cu decizia institutionala

Indicatorii de nivel program sunt utilizati pentru:

	validarea atingerii obiectivelor Masurii 184;

	fundamentarea deciziilor strategice DNSC;

	ajustarea metodologiei;

	raportarea catre structurile PNRR;

	pregatirea auditului si evaluarilor externe.

4.4. Monitorizarea performantei nucleului de 100 de experti

Monitorizarea performantei nucleului de 100 de experti evaluatori reprezinta un element central al mecanismelor de learning analytics, avand rolul de a asigura aplicarea coerenta, reproductibila si controlata a metodologiei de evaluare a maturitatii organizationale in materie de securitate cibernetica.

Aceasta monitorizare este conceputa ca un proces continuu, bazat pe date obiective, care sprijina controlul calitatii, managementul riscurilor, deciziile de certificare si recertificare si raportarea catre DNSC si structurile PNRR.

4.4.1. Obiectivele monitorizarii performantei expertilor

Monitorizarea performantei nucleului de experti are urmatoarele obiective principale:

	asigurarea coerentei aplicarii metodologiei;

	identificarea deviatiilor metodologice;

	mentinerea unui nivel ridicat de calitate a evaluarilor;

	prevenirea interpretarilor individuale neunitare;

	fundamentarea deciziilor de certificare si recertificare;

	sprijinirea imbunatatirii continue a competentelor.

4.4.2. Domenii de monitorizare a performantei expertilor

Monitorizarea performantei expertilor este realizata pe mai multe domenii complementare, care acopera intreg ciclul de evaluare:

	competenta metodologica;

	calitatea evaluarilor realizate;

	utilizarea platformei OSS;

	respectarea procedurilor si termenelor;

	consistenta si reproductibilitate;

	conduita profesionala si respectarea rolului.

Aceasta abordare multidimensionala permite o evaluare echilibrata si obiectiva a performantei.

4.4.3. Indicatori de performanta monitorizati

Indicatorii de performanta utilizati in monitorizarea expertilor includ, fara a se limita la:

	scoruri obtinute la evaluarile metodologice periodice;

	gradul de corectitudine a incadrarii nivelurilor de maturitate;

	variatia scorurilor fata de media grupului;

	numarul si gravitatea deviatiilor metodologice identificate;

	respectarea termenelor de evaluare si raportare;

	completitudinea si calitatea documentatiei;

	utilizarea corecta a platformei OSS.

Acesti indicatori sunt corelati cu KPI-urile definite in sectiunea 2.7.

4.4.4. Surse de date pentru monitorizare

Monitorizarea performantei expertilor se bazeaza pe surse de date obiective, precum:

	date generate automat in platforma OSS;

	rapoarte de evaluare si documentatie aferenta;

	verificari esantionate ale evaluarilor;

	rezultate ale evaluarilor intermediare si finale;

	feedback structurat din procesele de monitorizare;

	analize comparative intre experti.

Utilizarea surselor multiple creste acuratetea monitorizarii.

4.4.5. Frecventa si tipologia monitorizarii

Monitorizarea performantei expertilor este realizata prin:

	monitorizare continua, bazata pe datele din OSS;

	evaluari periodice (trimestriale / semestriale);

	verificari esantionate;

	analize comparative si de tendinta;

	evaluari ad-hoc, in caz de semnalare a riscurilor.

Aceasta abordare permite atat control permanent, cat si interventii punctuale.

4.4.6. Utilizarea rezultatelor monitorizarii

Rezultatele monitorizarii performantei sunt utilizate pentru:

	identificarea nevoilor de recalibrare metodologica;

	aplicarea masurilor corective;

	ajustarea programelor de formare;

	fundamentarea deciziilor de certificare si recertificare;

	actualizarea registrului de riscuri;

	raportarea catre DNSC.

Astfel, monitorizarea are un rol activ in guvernanta mecanismului.

4.4.7. Mecanisme de interventie si escaladare

In situatia identificarii unor deviatii sau neconformitati, metodologia prevede mecanisme clare de interventie, care pot include:

	feedback metodologic structurat;

	sesiuni de recalibrare;

	mentorat metodologic;

	monitorizare suplimentara;

	suspendarea temporara a certificarii;

	retragerea certificarii, in cazuri grave.

Interventiile sunt proportionale cu gravitatea constatarilor si sunt documentate.

4.4.8. Corelarea monitorizarii cu managementul riscurilor

Monitorizarea performantei expertilor este integrata in mecanismele de management al riscurilor, contribuind la:

	identificarea timpurie a riscurilor metodologice;

	prevenirea degradarii calitatii evaluarilor;

	mentinerea increderii in mecanismul national;

	sustinerea masurilor preventive.

Aceasta integrare consolideaza rezilienta mecanismului.

4.4.9. Raportarea performantei expertilor catre DNSC

Rezultatele monitorizarii sunt agregate si raportate catre DNSC sub forma:

	rapoartelor periodice de performanta;

	indicatorilor agregati;

	analizei tendintelor;

	semnalarii riscurilor critice;

	recomandarilor de interventie.

Raportarea este realizata intr-un format standardizat, usor de analizat.

4.5. Monitorizarea performantei nucleului de 50 de formatori

Monitorizarea performantei nucleului de 50 de formatori reprezinta o componenta esentiala a mecanismelor de learning analytics, avand rolul de a asigura livrarea unitara, coerenta si standardizata a programelor de formare catre cei 1.000 de actori cheie, in conformitate cu metodologia aprobata si cu obiectivele Masurii 184.

Aceasta monitorizare este conceputa ca un proces continuu, bazat pe indicatori obiectivi si date agregate, care permite controlul calitatii livrarii, prevenirea deviatiilor metodologice si fundamentarea deciziilor de certificare, recertificare si interventie corectiva.

4.5.1. Obiectivele monitorizarii performantei formatorilor

Monitorizarea performantei nucleului de formatori urmareste urmatoarele obiective principale:

	asigurarea respectarii curriculumului standardizat;

	mentinerea coerentei mesajului metodologic la nivel national;

	evaluarea calitatii livrarii formarii;

	monitorizarea utilizarii platformei OSS in procesul de formare;

	identificarea diferentelor nejustificate intre formatori sau serii;

	fundamentarea deciziilor de certificare si recertificare;

	sprijinirea imbunatatirii continue a livrarii.

4.5.2. Domenii de monitorizare a performantei formatorilor

Monitorizarea performantei formatorilor este realizata pe mai multe domenii complementare, care reflecta complexitatea rolului acestora:

	competenta metodologica si didactica;

	conformitate cu curriculumul si structura programului;

	calitatea facilitarii si a interactiunii cu cursantii;

	utilizarea corecta a platformei OSS;

	respectarea procedurilor si termenelor;

	conduita profesionala si respectarea limitelor rolului;

	rezultate obtinute de cursanti.

Aceasta abordare multidimensionala permite o evaluare echilibrata si comparabila a performantei.

4.5.3. Indicatori de performanta monitorizati

Monitorizarea performantei formatorilor utilizeaza un set de indicatori specifici, corelati cu KPI-urile definite in sectiunea 3.7, incluzand:

	respectarea structurii si duratei sesiunilor;

	gradul de conformitate cu curriculumul aprobat;

	scorurile de satisfactie ale cursantilor;

	performanta cursantilor la evaluarile post-formare;

	utilizarea functionalitatilor platformei OSS;

	numarul si tipologia deviatiilor metodologice identificate;

	respectarea obligatiilor de raportare;

	frecventa interventiilor corective necesare.

Indicatorii sunt analizati atat individual, cat si agregat, pentru identificarea tendintelor.

4.5.4. Surse de date utilizate in monitorizare

Monitorizarea performantei formatorilor se bazeaza pe surse de date multiple si obiective, precum:

	datele generate automat in platforma OSS;

	rapoartele de livrare a sesiunilor;

	fise de observatie si monitorizare;

	feedback structurat al cursantilor;

	rezultate ale evaluarilor cursantilor;

	verificari esantionate ale sesiunilor livrate;

	analize comparative intre formatori.

Utilizarea surselor multiple asigura acuratetea si credibilitatea monitorizarii.

4.5.5. Frecventa si tipologia monitorizarii

Monitorizarea performantei formatorilor este realizata prin:

	monitorizare continua, bazata pe datele din OSS;

	evaluari periodice (semestriale sau anuale);

	verificari esantionate ale livrarii;

	analize comparative intre serii si formatori;

	evaluari ad-hoc, in cazul identificarii unor riscuri sau neconformitati.

Aceasta combinatie permite atat control permanent, cat si interventii punctuale si proportionale.

4.5.6. Utilizarea rezultatelor monitorizarii

Rezultatele monitorizarii performantei formatorilor sunt utilizate pentru:

	identificarea nevoilor de recalibrare didactica sau metodologica;

	ajustarea programului de formare a formatorilor;

	aplicarea masurilor corective individuale;

	fundamentarea deciziilor de recertificare;

	actualizarea registrului de riscuri;

	imbunatatirea continua a livrarii formarii.

Monitorizarea devine astfel un instrument activ de guvernanta.

4.5.7. Mecanisme de interventie si corectie

In situatia identificarii unor neconformitati sau deviatii, metodologia prevede mecanisme clare de interventie, care pot include:

	feedback structurat si documentat;

	sesiuni de recalibrare metodologica;

	mentorat didactic;

	monitorizare suplimentara temporara;

	suspendarea temporara a dreptului de livrare;

	retragerea certificarii, in cazuri grave sau repetate.

Masurile sunt proportionale cu gravitatea situatiei si sunt aplicate gradual.

4.5.8. Corelarea monitorizarii formatorilor cu managementul riscurilor

Monitorizarea performantei formatorilor este integrata in mecanismele de management al riscurilor, contribuind la:

	identificarea timpurie a riscurilor de calitate a livrarii;

	prevenirea fragmentarii mesajului metodologic;

	mentinerea increderii beneficiarilor;

	asigurarea respectarii calendarului PNRR.

Aceasta integrare consolideaza rezilienta mecanismului de livrare.

4.5.9. Raportarea performantei formatorilor catre DNSC

Rezultatele monitorizarii sunt agregate si raportate catre DNSC sub forma:

	rapoartelor periodice de performanta;

	indicatorilor agregati de livrare;

	analizei tendintelor si deviatiilor;

	semnalarii riscurilor critice;

	propunerilor de interventie si recalibrare.

Raportarea este realizata intr-un format standardizat, orientat catre decizie.

4.6. Managementul calitatii procesului de formare

Managementul calitatii procesului de formare reprezinta cadrul integrat prin care se asigura planificarea, implementarea, monitorizarea, evaluarea si imbunatatirea continua a tuturor activitatilor de formare desfasurate in cadrul metodologiei, de la formarea nucleului de experti si formatori pana la livrarea catre cei 1.000 de actori cheie.

Acest cadru este conceput ca un sistem unitar, predictibil si auditabil, aliniat cerintelor PNRR si bunelor practici europene, avand ca obiectiv mentinerea unui nivel ridicat, constant si comparabil de calitate la nivel national.

4.6.1. Scopul managementului calitatii

Scopul managementului calitatii procesului de formare este de a asigura ca:

	formarea este livrata conform metodologiei aprobate;

	obiectivele de invatare sunt atinse;

	competentele dobandite sunt relevante si aplicabile;

	livrarea este unitara si reproductibila;

	resursele sunt utilizate eficient;

	riscurile de calitate sunt prevenite si gestionate.

Managementul calitatii nu este tratat ca activitate separata, ci ca functie transversala a intregului mecanism.

4.6.2. Principii directoare ale managementului calitatii

Managementul calitatii procesului de formare este guvernat de urmatoarele principii:

	orientare catre obiective si rezultate, nu doar catre activitati;

	standardizare si consistenta, la nivel national;

	control bazat pe date, prin learning analytics;

	preventie si corectie timpurie, nu interventie tardiva;

	responsabilitate clara, pe roluri si procese;

	imbunatatire continua, integrata structural.

Aceste principii asigura maturitatea si sustenabilitatea mecanismului.

4.6.3. Domenii acoperite de managementul calitatii

Managementul calitatii se aplica asupra tuturor componentelor procesului de formare, incluzand:

	curriculumul si materialele de formare;

	competentele formatorilor si expertilor;

	metodele de livrare;

	utilizarea platformei OSS;

	evaluarea cursantilor;

	colectarea si utilizarea KPI-urilor;

	raportarea si trasabilitatea.

Aceasta abordare holistica previne fragmentarea controlului calitatii.

4.6.4. Instrumente de management al calitatii

Pentru implementarea managementului calitatii sunt utilizate urmatoarele instrumente:

	indicatori de performanta (KPI);

	mecanisme de learning analytics;

	fise de monitorizare si observatie;

	feedback structurat al participantilor;

	evaluari periodice si esantionate;

	registre de riscuri;

	proceduri de certificare si recertificare;

	dashboard-uri de monitorizare.

Instrumentele sunt utilizate integrat, nu izolat.

4.6.5. Ciclu de management al calitatii (PDCA)

Managementul calitatii procesului de formare este structurat conform ciclului Plan–Do–Check–Act (PDCA):

Plan

	definirea obiectivelor de calitate;

	stabilirea standardelor si KPI-urilor;

	planificarea livrarii formarii.

Do

	livrarea efectiva a formarii;

	utilizarea curriculumului standardizat;

	aplicarea metodelor aprobate.

Check

	monitorizarea performantei;

	analiza indicatorilor;

	evaluarea feedback-ului;

	identificarea deviatiilor.

Act

	aplicarea masurilor corective;

	recalibrarea metodologica;

	actualizarea materialelor;

	ajustarea programelor de formare.

Acest ciclu asigura imbunatatirea continua.

4.6.6. Roluri si responsabilitati in managementul calitatii

Managementul calitatii este sustinut de o delimitare clara a responsabilitatilor:

	DNSC – rol de coordonare strategica, validare si control;

	coord. proiect / mecanism – implementare operationala;

	formatori si experti – respectarea standardelor si raportare;

	furnizor formare – suport tehnic si metodologic;

	learning analytics – suport decizional bazat pe date.

Aceasta delimitare previne ambiguitatile si suprapunerile.

4.6.7. Managementul neconformitatilor

In cazul identificarii unor neconformitati, managementul calitatii prevede:

	identificarea si documentarea neconformitatii;

	analiza cauzelor;

	definirea masurilor corective;

	implementarea masurilor;

	verificarea eficacitatii acestora;

	actualizarea registrelor de risc si lectiilor invatate.

Neconformitatile sunt tratate proportional cu impactul lor.

4.6.8. Corelarea managementului calitatii cu certificarea

Rezultatele procesului de management al calitatii sunt utilizate direct in:

	deciziile de certificare si recertificare;

	suspendarea sau retragerea certificarilor;

	prioritizarea recalibrarilor metodologice;

	selectia formatorilor pentru livrari viitoare.

Astfel, calitatea devine criteriu operational, nu formal.

4.6.9. Raportarea calitatii catre DNSC

Calitatea procesului de formare este raportata catre DNSC prin:

	rapoarte periodice de calitate;

	indicatori agregati;

	analize de tendinta;

	semnalarea riscurilor critice;

	propuneri de imbunatatire.

Raportarea este structurata pentru sustinerea deciziilor strategice si a raportarii PNRR.

4.7. Integrarea learning analytics in platforma OSS

Integrarea mecanismelor de learning analytics in platforma OSS reprezinta componenta tehnologica esentiala care asigura colectarea automata, analiza structurata si utilizarea operationala a datelor generate in cadrul proceselor de formare, evaluare si livrare a competentelor.

Platforma OSS este conceputa nu doar ca instrument de lucru pentru experti, formatori si participanti, ci ca infrastructura digitala unitara de guvernanta, monitorizare si raportare, care sustine in mod nativ mecanismele de learning analytics definite in cadrul metodologiei.

4.7.1. Rolul platformei OSS in ecosistemul de learning analytics

Platforma OSS indeplineste rolul de sursa unica de date (single source of truth) pentru toate informatiile relevante privind:

	activitatile de formare;

	evaluarile realizate;

	utilizarea instrumentelor;

	performanta expertilor si formatorilor;

	progresul participantilor;

	atingerea KPI-urilor;

	raportarea catre DNSC si PNRR.

Prin aceasta pozitionare, OSS elimina fragmentarea datelor si reduce riscul de inconsecventa sau raportare neuniforma.

4.7.2. Arhitectura functionala a integrarii learning analytics

Integrarea learning analytics in platforma OSS este realizata printr-o arhitectura functionala structurata pe urmatoarele componente:

	modul de colectare a datelor, care preia automat datele generate de utilizatori;

	modul de procesare si agregare, care transforma datele brute in indicatori;

	modul de analiza, care permite compararea, corelarea si analiza tendintelor;

	modul de vizualizare (dashboard-uri), destinat utilizatorilor autorizati;

	modul de raportare, pentru export si raportare standardizata;

	modul de alertare, pentru semnalarea automata a deviatiilor.

Aceasta arhitectura asigura scalabilitatea si robustetea mecanismului.

4.7.3. Tipuri de date colectate automat prin OSS

Platforma OSS colecteaza, in mod automat si structurat, urmatoarele categorii de date relevante pentru learning analytics:

	date de participare (prezenta, activitate);

	date de progres si finalizare;

	rezultate ale evaluarilor si exercitiilor;

	date privind utilizarea functionalitatilor OSS;

	date de performanta ale expertilor si formatorilor;

	date privind respectarea procedurilor si termenelor;

	feedback structurat al participantilor.

Colectarea automata reduce erorile si sarcina administrativa.

4.7.4. Indicatori generati si agregati in platforma OSS

Pe baza datelor colectate, platforma OSS genereaza si agrega indicatori de learning analytics la mai multe niveluri:

	nivel individual (participant, expert, formator);

	nivel de grup / serie;

	nivel de nucleu (experti / formatori);

	nivel de program (Masura 184).

Indicatorii sunt corelati direct cu KPI-urile definite in capitolele anterioare si sunt utilizati pentru monitorizare, decizie si raportare.

4.7.5. Dashboard-uri si vizualizari pentru learning analytics

Platforma OSS pune la dispozitia utilizatorilor autorizati dashboard-uri dedicate, care permit:

	vizualizarea starii generale a programului;

	monitorizarea performantei expertilor si formatorilor;

	urmarirea progresului participantilor;

	identificarea deviatiilor fata de pragurile stabilite;

	analiza comparativa intre serii si perioade;

	vizualizarea indicatorilor PNRR.

Dashboard-urile sunt configurabile in functie de rol si nivel de acces.

4.7.6. Mecanisme de alertare si interventie timpurie

Platforma OSS integreaza mecanisme automate de alertare, care semnaleaza:

	neatingerea pragurilor KPI;

	deviatii metodologice;

	scaderea performantei;

	riscuri operationale sau de calendar;

	probleme de utilizare a platformei.

Alertele permit interventii rapide si fundamentate, inainte de escaladarea problemelor.

4.7.7. Integrarea learning analytics cu procesele decizionale

Datele si indicatorii generati prin OSS sunt utilizati direct in:

	deciziile de certificare si recertificare;

	managementul riscurilor;

	recalibrarea metodologiei;

	prioritizarea resurselor;

	raportarea catre DNSC si structurile PNRR;

	sustinerea auditului si a verificarilor ex-post.

Astfel, OSS devine un instrument activ de guvernanta, nu doar o platforma tehnica.

4.7.8. Securitatea, confidentialitatea si guvernanta datelor

Integrarea learning analytics in OSS respecta cerintele de:

	securitate a informatiilor;

	control al accesului pe roluri;

	trasabilitate a accesarilor;

	protectie a datelor cu caracter personal (GDPR);

	anonimizare si agregare a datelor, unde este cazul.

Guvernanta datelor este definita clar, cu roluri si responsabilitati explicite.

4.7.9. Scalabilitate si sustenabilitate

Arhitectura OSS este conceputa pentru:

	extinderea volumului de date;

	integrarea unor noi indicatori;

	adaptarea la actualizari metodologice;

	reutilizarea mecanismelor si dupa finalizarea PNRR.

Aceasta abordare asigura sustenabilitatea pe termen lung a mecanismului.

4.8. Raportarea rezultatelor catre DNSC

Raportarea rezultatelor catre Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) reprezinta mecanismul formal prin care informatiile generate prin learning analytics, monitorizarea performantei si managementul calitatii sunt consolidate, validate si utilizate in procesul de guvernanta, decizie si raportare aferent Masurii 184 din cadrul PNRR.

Procesul de raportare este conceput ca un flux structurat, standardizat si periodic, care asigura transparenta, trasabilitatea si auditabilitatea rezultatelor obtinute prin implementarea metodologiei.

4.8.1. Scopul raportarii catre DNSC

Scopul raportarii rezultatelor catre DNSC este de a:

	furniza o imagine clara si actualizata asupra stadiului implementarii metodologiei;

	demonstra atingerea obiectivelor si KPI-urilor asumate;

	sprijini luarea deciziilor strategice;

	identifica riscuri, deviatii sau neconformitati;

	fundamenta masuri corective si de imbunatatire;

	sustine raportarea catre structurile PNRR si alte autoritati relevante;

	asigura suport pentru audit si verificari ex-post.

4.8.2. Principii directoare ale raportarii

Raportarea catre DNSC este guvernata de urmatoarele principii:

	standardizare, prin utilizarea unor formate unitare;

	periodicitate predictibila, cu termene clare;

	acuratete si verificabilitate, pe baza datelor din OSS;

	relevanta decizionala, evitand supra-raportarea;

	trasabilitate completa, intre date, indicatori si concluzii;

	confidentialitate si securitate, conform cadrului legal.

Aceste principii asigura eficienta si credibilitatea procesului de raportare.

4.8.3. Tipuri de rapoarte transmise catre DNSC

In cadrul metodologiei sunt prevazute urmatoarele tipuri de rapoarte:

1.	Rapoarte periodice de progres

2.	Rapoarte de performanta si calitate

3.	Rapoarte de risc si neconformitate

4.	Rapoarte de impact si rezultate

5.	Rapoarte ad-hoc, la solicitarea DNSC

Aceasta structurare permite o acoperire completa a nevoilor de informare.

4.8.4. Rapoarte periodice de progres

Rapoartele de progres ofera o imagine de ansamblu asupra implementarii metodologiei si includ:

	stadiul activitatilor planificate;

	numarul de persoane formate si certificate;

	respectarea calendarului PNRR;

	realizarea jaloanelor si tintelor;

	eventuale intarzieri si cauze.

Periodicitate: lunara / trimestriala, conform cerintelor DNSC.

4.8.5. Rapoarte de performanta si calitate

Aceste rapoarte se concentreaza pe:

	atingerea KPI-urilor;

	performanta expertilor si formatorilor;

	calitatea livrarii formarii;

	rezultate ale evaluarilor;

	concluzii ale managementului calitatii.

Rapoartele includ indicatori agregati, analize de tendinta si recomandari.

4.8.6. Rapoarte de risc si neconformitate

Rapoartele de risc si neconformitate includ:

	riscuri identificate si nivelul acestora;

	neconformitati constatate;

	masuri corective aplicate;

	statusul implementarii masurilor;

	impactul asupra calendarului sau obiectivelor.

Aceste rapoarte permit interventii timpurii si control institutional.

4.8.7. Rapoarte de impact si rezultate

Rapoartele de impact sintetizeaza rezultatele obtinute si includ:

	analiza impactului formarii asupra competentelor;

	gradul de utilizare a platformei OSS;

	efecte asupra maturitatii organizationale;

	sustenabilitatea mecanismului;

	lectii invatate si bune practici.

Aceste rapoarte sunt esentiale pentru evaluarea finala PNRR.

4.8.8. Formatul si continutul rapoartelor

Rapoartele catre DNSC sunt realizate intr-un format standardizat, care include:

	sinteza executiva;

	indicatori-cheie si grafice;

	analiza narativa;

	riscuri si recomandari;

	anexe tehnice, unde este cazul.

Formatul este adaptat pentru analiza rapida si decizie.

4.8.9. Fluxul de elaborare si validare a rapoartelor

Procesul de raportare include urmatoarele etape:

1.	colectarea datelor din OSS;

2.	validarea datelor;

3.	agregarea si analiza indicatorilor;

4.	elaborarea raportului;

5.	revizuirea interna;

6.	transmiterea catre DNSC;

7.	arhivarea si trasabilitatea documentelor.

Acest flux asigura calitatea si acuratetea raportarii.

4.8.10. Integrarea raportarii cu guvernanta DNSC

Rapoartele transmise catre DNSC sunt utilizate pentru:

	decizii privind certificarea si recertificarea;

	ajustarea politicilor si metodologiilor;

	prioritizarea resurselor;

	raportarea catre structurile PNRR;

	sustinerea controalelor si auditului.

Astfel, raportarea devine instrument activ de guvernanta.

4.9. Contributia learning analytics la imbunatatirea continua

Mecanismele de learning analytics joaca un rol central in asigurarea imbunatatirii continue a metodologiei de formare si evaluare, transformand datele colectate din activitatile curente intr-un instrument activ de optimizare, adaptare si consolidare a mecanismului national dezvoltat prin Masura 184.

Imbunatatirea continua nu este tratata ca un proces punctual sau reactiv, ci ca o functie structurala, integrata in arhitectura metodologiei, sustinuta de date obiective, analize comparative si decizii fundamentate.

4.9.1. Rolul learning analytics in ciclul de imbunatatire continua

Learning analytics sustine un ciclu permanent de imbunatatire continua, care conecteaza in mod coerent: masurarea → analiza → decizia → actiunea → reevaluarea

Prin acest ciclu, metodologia ramane:

	relevanta;

	adaptata contextului operational;

	aliniata evolutiilor europene;

	eficienta pe termen lung.

4.9.2. Identificarea bazata pe date a nevoilor de imbunatatire

Prin agregarea si analiza datelor generate in platforma OSS, mecanismele de learning analytics permit identificarea obiectiva a:

	zonelor cu performanta sub asteptari;

	deviatiilor metodologice recurente;

	diferentelor nejustificate intre formatori sau experti;

	dificultatilor intampinate de participanti;

	limitarilor curriculumului sau materialelor;

	problemelor de utilizare a platformei.

Aceasta identificare se bazeaza pe tendinte si corelatii, nu pe perceptii individuale.

4.9.3. Optimizarea curriculumului si a continutului de formare

Rezultatele learning analytics sunt utilizate pentru:

	ajustarea structurii modulelor;

	clarificarea conceptelor cu grad ridicat de dificultate;

	actualizarea studiilor de caz;

	reechilibrarea timpilor alocati;

	adaptarea exercitiilor practice.

Astfel, curriculumul evolueaza controlat, fara a compromite standardizarea nationala.

4.9.4. Imbunatatirea metodelor de livrare a formarii

Analiza performantei si a feedback-ului permite optimizarea:

	metodelor pedagogice utilizate;

	gradului de interactivitate;

	echilibrului intre teorie si practica;

	utilizarii platformei OSS in livrare;

	formatelor de formare (fizic, online, hibrid).

Imbunatatirile sunt aplicate gradual si documentat.

4.9.5. Dezvoltarea continua a competentelor formatorilor si expertilor

Learning analytics contribuie direct la:

	identificarea nevoilor de recalibrare metodologica;

	definirea programelor de formare suplimentara;

	adaptarea proceselor de recertificare;

	prioritizarea mentoratului;

	mentinerea unui nivel ridicat de competenta in nucleele-cheie.

Astfel, resursa umana evolueaza odata cu metodologia.

4.9.6. Optimizarea utilizarii platformei OSS

Prin analiza datelor de utilizare, learning analytics permite:

	imbunatatirea experientei utilizatorilor;

	optimizarea functionalitatilor-cheie;

	reducerea erorilor de utilizare;

	prioritizarea dezvoltarilor tehnice;

	adaptarea platformei la nevoile reale ale utilizatorilor.

	OSS devine astfel un instrument viu, nu static.

4.9.7. Integrarea lectiilor invatate si a bunelor practici

Mecanismele de learning analytics permit colectarea, analiza si integrarea:

	lectiilor invatate din livrare si evaluare;

	bunelor practici identificate;

	solutiilor eficiente validate operational.

Acestea sunt integrate formal in:

	actualizarile metodologiei;

	ghidurile de livrare;

	materialele de formare;

	procedurile operationale.

4.9.8. Sustinerea adaptarii la evolutiile cadrului european si national

Learning analytics ofera baza factuala necesara pentru:

	adaptarea metodologiei la cerinte europene noi (ex. NIS2);

	alinierea la recomandarile ENISA;

	ajustarea politicilor nationale;

	actualizarea mecanismelor de evaluare si formare.

Aceasta capacitate de adaptare este esentiala pentru sustenabilitate.

4.9.9. Contributia la sustenabilitatea mecanismului post-PNRR

Prin imbunatatirea continua bazata pe date, learning analytics contribuie la:

	mentinerea relevantei mecanismului dupa finalizarea PNRR;

	reutilizarea infrastructurii si proceselor;

	consolidarea capacitatii institutionale a DNSC;

	extinderea controlata a metodologiei catre alte domenii.

CAPITOLUL 5 MANAGEMENTUL RISCURILOR IN PROCESUL DE FORMARE SI PLANUL DE SUSTENABILITATE POST-PNRR

5.1. Scopul si abordarea managementului riscurilor

Managementul riscurilor reprezinta un element transversal si esential al metodologiei de formare si evaluare, avand rolul de a asigura implementarea coerenta, sigura si sustenabila a tuturor activitatilor prevazute in cadrul Masurii 184, in conditiile respectarii calendarului PNRR, a cerintelor de calitate si a obiectivelor strategice asumate de DNSC.

Abordarea managementului riscurilor este una proactiva, sistematica si integrata, orientata catre prevenirea materializarii riscurilor, reducerea impactului acestora si mentinerea controlului asupra proceselor critice ale mecanismului.

5.1.1. Scopul managementului riscurilor

Scopul principal al managementului riscurilor este de a:

	identifica in mod sistematic riscurile care pot afecta implementarea metodologiei;

	evalua probabilitatea si impactul acestora;

	defini si aplica masuri de preventie si mitigare;

	monitoriza evolutia riscurilor pe parcursul implementarii;

	asigura continuitatea si calitatea proceselor de formare si evaluare;

	proteja atingerea jaloanelor si tintelor PNRR;

	sustine deciziile institutionale ale DNSC.

Prin acest scop, managementul riscurilor devine un instrument activ de guvernanta, nu doar o cerinta formala.

5.1.2. Pozitionarea managementului riscurilor in arhitectura metodologiei

Managementul riscurilor este integrat transversal in toate componentele metodologiei, acoperind:

	formarea nucleului de experti si formatori;

	livrarea catre cei 1.000 de actori cheie;

	mecanismele de learning analytics;

	managementul calitatii;

	certificarea si recertificarea;

	raportarea catre DNSC si PNRR;

	utilizarea platformei OSS.

Aceasta pozitionare asigura o abordare unitara si coerenta a riscurilor, evitand tratarile fragmentate sau reactive.

5.1.3. Abordarea metodologica a managementului riscurilor

Abordarea managementului riscurilor se bazeaza pe un proces structurat, etapizat, care include:

1.	identificarea riscurilor;

2.	analiza si evaluarea acestora;

3.	definirea masurilor de preventie si mitigare;

4.	monitorizarea continua a riscurilor;

5.	raportarea si escaladarea, atunci cand este necesar;

6.	revizuirea periodica a cadrului de risc.

Acest proces este aplicat in mod continuu, pe intreaga durata a implementarii metodologiei.

5.1.4. Principii directoare ale managementului riscurilor

Managementul riscurilor este guvernat de urmatoarele principii:

	anticipare si preventie, prin identificarea timpurie a riscurilor;

	proportionalitate, in raport cu probabilitatea si impactul;

	responsabilitate clara, cu roluri definite;

	integrare cu monitorizarea performantei, prin learning analytics;

	transparenta si trasabilitate, in procesul decizional;

	adaptabilitate, in functie de evolutia contextului;

	aliniere cu cerintele PNRR si bunele practici europene.

Aceste principii asigura maturitatea si eficienta abordarii.

5.1.5. Tipologia riscurilor avute in vedere

In cadrul metodologiei sunt avute in vedere, fara a se limita la acestea, urmatoarele categorii de riscuri:

	riscuri strategice si de guvernanta;

	riscuri operationale si logistice;

	riscuri metodologice si de calitate;

	riscuri tehnologice si de securitate;

	riscuri de resurse umane;

	riscuri de conformitate si calendar PNRR;

	riscuri reputationale si de credibilitate institutionala.

Aceasta tipologie permite o abordare cuprinzatoare si structurata.

5.1.6. Integrarea managementului riscurilor cu learning analytics

Managementul riscurilor este sustinut direct de mecanismele de learning analytics, care permit:

	identificarea timpurie a deviatiilor;

	detectarea tendintelor negative;

	corelarea performantei cu riscurile;

	fundamentarea deciziilor de interventie;

	monitorizarea eficientei masurilor aplicate.

Astfel, riscurile sunt gestionate pe baza datelor obiective, nu a perceptiilor.

5.1.7. Rolul managementului riscurilor in asigurarea sustenabilitatii

Prin abordarea sistematica a riscurilor, metodologia asigura:

	stabilitatea proceselor de formare si evaluare;

	mentinerea calitatii in timp;

	adaptarea la schimbarile de context;

	continuitatea mecanismului post-PNRR;

	consolidarea capacitatii institutionale a DNSC.

Managementul riscurilor devine astfel un pilon al sustenabilitatii pe termen lung.

5.2. Metodologia de identificare si evaluare a riscurilor

Metodologia de identificare si evaluare a riscurilor este conceputa ca un proces sistematic, structurat si recurent, care permite identificarea timpurie a riscurilor relevante pentru implementarea metodologiei, evaluarea impactului acestora si prioritizarea masurilor de preventie si mitigare, in vederea protejarii obiectivelor Masurii 184 si a cerintelor PNRR.

Aceasta metodologie este aplicata unitar la nivelul tuturor componentelor mecanismului (formare, evaluare, livrare, learning analytics, platforma OSS, raportare si guvernanta), asigurand coerenta si comparabilitate in procesul de management al riscurilor.

5.2.1. Principii metodologice ale identificarii si evaluarii riscurilor

Procesul de identificare si evaluare a riscurilor este guvernat de urmatoarele principii:

1.	sistematicitate, prin aplicarea acelorasi pasi si criterii;

2.	exhaustivitate rezonabila, acoperind toate ariile critice;

3.	obiectivitate, prin criterii standardizate;

4.	proportionalitate, raportata la impactul potential;

5.	trasabilitate, intre risc, evaluare si decizie;

6.	actualizare continua, pe parcursul implementarii.

7.	Aceste principii asigura maturitatea si credibilitatea metodologiei.

5.2.2. Etapa I – Identificarea riscurilor

Identificarea riscurilor se realizeaza in mod sistematic, utilizand surse multiple si complementare, pentru a asigura o acoperire completa a potentialelor vulnerabilitati.

Surse de identificare a riscurilor

Riscurile sunt identificate pe baza:

	analizei documentatiei metodologice;

	experientei operationale anterioare;

	rezultatelor learning analytics;

	feedback-ului expertilor si formatorilor;

	rapoartelor de performanta si calitate;

	analizelor de context (institutional, tehnologic, legislativ);

	lectiilor invatate din implementari similare.

Domenii analizate

Identificarea riscurilor vizeaza, fara a se limita la:

	guvernanta si coordonare;

	resurse umane;

	procese de formare si evaluare;

	livrare la scara;

	infrastructura IT si OSS;

	securitatea informatiilor;

	calendar si conformitate PNRR;

	reputatie si credibilitate institutionala.

Rezultatul acestei etape este o lista structurata de riscuri potentiale.

5.2.3. Etapa II – Descrierea si structurarea riscurilor

Fiecare risc identificat este descris intr-o forma standardizata, care include:

	denumirea riscului;

	descrierea situatiei de risc;

	domeniul afectat;

	cauzele potentiale;

	efectele posibile;

	legatura cu obiectivele PNRR;

	actorii implicati.

Aceasta structurare faciliteaza analiza ulterioara si raportarea.

5.2.4. Etapa III – Evaluarea probabilitatii riscurilor

Probabilitatea de aparitie a fiecarui risc este evaluata utilizand o scara standardizata, de regula pe 3 sau 5 niveluri (ex.: scazuta, medie, ridicata), in functie de:

	frecventa estimata a aparitiei;

	datele istorice disponibile;

	tendintele identificate prin learning analytics;

	stabilitatea proceselor afectate;

	gradul de control existent.

Evaluarea probabilitatii este documentata si justificata.

5.2.5. Etapa IV – Evaluarea impactului riscurilor

Impactul fiecarui risc este evaluat in raport cu efectele potentiale asupra:

	atingerii obiectivelor Masurii 184;

	respectarii calendarului PNRR;

	calitatii formarii si evaluarii;

	functionarii platformei OSS;

	credibilitatii institutionale a DNSC;

	sustenabilitatii mecanismului.

Impactul este evaluat pe o scara standardizata (scazut / mediu / ridicat) si documentat.

5.2.6. Etapa V – Determinarea nivelului de risc

Nivelul de risc este determinat prin combinarea probabilitatii si impactului, utilizand o matrice de risc, care permite clasificarea riscurilor in:

	riscuri scazute;

	riscuri moderate;

	riscuri ridicate;

	riscuri critice.

Aceasta clasificare sta la baza prioritizarii masurilor de mitigare si a mecanismelor de escaladare.

5.2.7. Etapa VI – Prioritizarea riscurilor

Riscurile sunt prioritizate in functie de nivelul de risc determinat, astfel:

	riscurile critice si ridicate sunt tratate prioritar;

	riscurile moderate sunt monitorizate activ;

	riscurile scazute sunt monitorizate periodic.

Prioritizarea permite alocarea eficienta a resurselor si focalizarea interventiilor.

5.2.8. Integrarea evaluarii riscurilor cu learning analytics

Evaluarea riscurilor este sustinuta si actualizata pe baza datelor furnizate de learning analytics, care permit:

	ajustarea probabilitatii in timp;

	identificarea riscurilor emergente;

	monitorizarea eficientei masurilor aplicate;

	recalibrarea nivelului de risc.

Aceasta integrare transforma evaluarea riscurilor intr-un proces dinamic.

5.2.9. Revizuirea periodica a evaluarii riscurilor

Evaluarea riscurilor este revizuita periodic, in functie de:

	etapele de implementare;

	rezultate intermediare;

	modificari de context;

	cerinte noi PNRR sau europene;

	lectii invatate.

Revizuirea periodica asigura relevanta continua a registrului de riscuri.

5.3. Categorii de riscuri identificate

In urma aplicarii metodologiei de identificare si evaluare a riscurilor, a fost definit un set coerent de categorii de riscuri relevante pentru implementarea metodologiei de formare, evaluare si monitorizare, in cadrul Masurii 184. Aceste categorii acopera intregul ciclu de viata al mecanismului si permit o abordare structurata, comparabila si auditabila a managementului riscurilor.

Clasificarea riscurilor pe categorii faciliteaza:

	identificarea responsabilitatilor;

	prioritizarea interventiilor;

	corelarea cu KPI-urile si learning analytics;

	raportarea clara catre DNSC si structurile PNRR.

5.3.1. Riscuri strategice si de guvernanta

Aceasta categorie include riscuri care pot afecta directia strategica, coordonarea institutionala si capacitatea de decizie.

Exemple de riscuri:

	nealinierea metodologiei cu prioritatile strategice DNSC;

	ambiguitati in roluri si responsabilitati;

	intarzieri in luarea deciziilor strategice;

	lipsa coordonarii intre actorii implicati;

	schimbari institutionale neanticipate.

Impact potential:

	afectarea coerentei mecanismului;

	intarzieri in implementare;

	diminuarea eficientei guvernantei.

5.3.2. Riscuri operationale si logistice

Aceasta categorie vizeaza riscurile legate de organizarea si desfasurarea efectiva a activitatilor.

Exemple de riscuri:

	dificultati in planificarea sesiunilor de formare;

	indisponibilitatea temporara a expertilor sau formatorilor;

	probleme logistice in livrarea la scara;

	capacitate insuficienta de livrare;

	suprapuneri de activitati sau resurse.

Impact potential:

	intarzieri in livrare;

	scaderea calitatii formarii;

	afectarea calendarului PNRR.

5.3.3. Riscuri privind resursele umane

Aceasta categorie include riscuri asociate competentelor, disponibilitatii si performantei expertilor si formatorilor.

Exemple de riscuri:

	nivel insuficient de competenta metodologica;

	fluctuatia personalului;

	supraincarcarea expertilor sau formatorilor;

	nealinierea la principiile metodologice;

	rezistenta la standardizare.

Impact potential:

	inconsistenta metodologica;

	scaderea calitatii evaluarilor si formarii;

	risc reputational.

5.3.4. Riscuri metodologice si de calitate

Aceasta categorie vizeaza riscurile care pot afecta coerenta si calitatea metodologiei.

Exemple de riscuri:

	interpretari neunitare ale metodologiei;

	deviatii de la curriculumul standardizat;

	aplicare neuniforma a criteriilor de evaluare;

	lipsa corelarii intre evaluare si formare;

	degradarea progresiva a standardelor.

Impact potential:

	pierderea comparabilitatii rezultatelor;

	afectarea credibilitatii mecanismului;

	dificultati in raportarea PNRR.

5.3.5. Riscuri tehnologice si IT

Aceasta categorie include riscuri asociate platformei OSS si infrastructurii IT.

Exemple de riscuri:

	indisponibilitatea platformei OSS;

	erori tehnice sau performanta scazuta;

	probleme de interoperabilitate;

	limitari de scalabilitate;

	vulnerabilitati de securitate cibernetica.

Impact potential:

	intreruperea activitatilor;

	pierderi de date;

	afectarea learning analytics;

	risc de securitate.

5.3.6. Riscuri privind datele si learning analytics

Aceasta categorie se refera la riscurile legate de calitatea, integritatea si utilizarea datelor.

Exemple de riscuri:

	date incomplete sau incorecte;

	colectare neuniforma a datelor;

	interpretare eronata a indicatorilor;

	lipsa trasabilitatii;

	utilizarea excesiva sau insuficienta a datelor.

Impact potential:

	decizii gresite;

	raportare incorecta;

	pierderea increderii in mecanism.

5.3.7. Riscuri de conformitate si calendar PNRR

Aceasta categorie include riscuri care pot afecta respectarea cerintelor PNRR.

Exemple de riscuri:

	intarzieri in atingerea jaloanelor;

	neindeplinirea KPI-urilor asumate;

	documentatie insuficienta pentru audit;

	neconformitati procedurale;

	modificari ale cerintelor PNRR.

Impact potential:

	corectii financiare;

	suspendarea finantarii;

	impact reputational.

5.3.8. Riscuri reputationale si de credibilitate

Aceasta categorie vizeaza riscurile care pot afecta imaginea si credibilitatea institutionala a DNSC si a mecanismului.

Exemple de riscuri:

	perceptie negativa din partea beneficiarilor;

	contestarea rezultatelor evaluarilor;

	lipsa transparentei;

	incidente publice;

	comunicare deficitara.

Impact potential:

	scaderea increderii;

	afectarea participarii;

	dificultati in sustenabilitate.

5.3.9. Riscuri externe si de context

Aceasta categorie include riscuri care nu sunt direct controlabile, dar care pot influenta implementarea.

Exemple de riscuri:

	schimbari legislative;

	evolutii geopolitice;

	crize economice sau sociale;

	incidente cibernetice majore;

	modificari de prioritati la nivel european.

Impact potential:

	necesitatea recalibrarii metodologiei;

	intarzieri sau ajustari majore;

	cresterea presiunii operationale.

5.4. Registrul de riscuri

Registrul de riscuri reprezinta instrumentul central de operare al managementului riscurilor in cadrul metodologiei de formare, evaluare si monitorizare implementate prin Masura 184. Acesta asigura evidenta structurata, actualizata si trasabila a tuturor riscurilor identificate, evaluate si tratate, pe intreaga durata de implementare a mecanismului.

Registrul de riscuri este conceput ca un instrument dinamic, integrat cu mecanismele de monitorizare a performantei, learning analytics si raportare catre DNSC, avand rolul de a sustine decizia institutionala, preventia si interventia timpurie.

5.4.1. Rolul si functiile registrului de riscuri

Registrul de riscuri indeplineste urmatoarele functii principale:

	centralizarea tuturor riscurilor relevante identificate;

	documentarea evaluarii probabilitatii si impactului;

	evidenta masurilor de preventie si mitigare;

	desemnarea responsabililor pentru gestionarea riscurilor;

	monitorizarea evolutiei riscurilor in timp;

	suport pentru raportarea catre DNSC si PNRR;

	fundamentarea deciziilor de escaladare si interventie.

Prin aceste functii, registrul de riscuri devine un instrument operational de guvernanta, nu doar un document formal.

5.4.2. Structura standard a registrului de riscuri

Registrul de riscuri este structurat intr-un format standardizat, care permite comparabilitate, actualizare si auditabilitate. Fiecare risc este documentat prin urmatoarele campuri minime:

	cod unic de identificare a riscului;

	categoria de risc (conform sectiunii 5.3);

	descrierea riscului;

	cauze potentiale;

	efecte potentiale;

	probabilitatea estimata;

	impactul estimat;

	nivelul de risc (rezultat din matrice);

	masuri de preventie;

	masuri de mitigare;

	responsabil desemnat;

	indicatori de monitorizare;

	statusul riscului;

	data ultimei revizuiri.

Aceasta structura asigura claritate si trasabilitate completa.

5.4.3. Procesul de populare si actualizare a registrului

Registrul de riscuri este initial populat in faza de planificare a implementarii metodologiei, pe baza:

	analizei metodologice;

	experientei operationale;

	lectiilor invatate;

	cerintelor PNRR;

	evaluarilor initiale de context.

Ulterior, registrul este actualizat periodic, pe baza:

	rezultatelor learning analytics;

	rapoartelor de performanta;

	constatarilor din managementul calitatii;

	feedback-ului expertilor si formatorilor;

	modificarilor de context sau cerinte.

Actualizarea este documentata si trasabila.

5.4.4. Corelarea registrului de riscuri cu learning analytics

Registrul de riscuri este direct corelat cu mecanismele de learning analytics, care furnizeaza date obiective pentru:

	confirmarea sau ajustarea probabilitatii riscurilor;

	identificarea riscurilor emergente;

	monitorizarea eficientei masurilor aplicate;

	recalibrarea nivelului de risc.

Aceasta corelare transforma registrul de riscuri intr-un instrument dinamic si bazat pe date, nu intr-o evidenta statica.

5.4.5. Responsabilitati in gestionarea registrului de riscuri

Gestionarea registrului de riscuri implica responsabilitati clar definite:

	DNSC – rol de validare, supraveghere si decizie strategica;

	coord. mecanism / proiect – administrarea operationala a registrului;

	responsabili de risc – implementarea masurilor si raportarea statusului;

	experti si formatori – semnalarea riscurilor operationale;

	learning analytics – suport analitic pentru actualizare.

Aceasta delimitare previne ambiguitatile si asigura responsabilitate reala.

5.4.6. Monitorizarea si raportarea riscurilor

Riscurile inscrise in registru sunt monitorizate in functie de nivelul acestora:

	riscurile critice si ridicate – monitorizare continua;

	riscurile moderate – monitorizare periodica;

	riscurile scazute – monitorizare la revizuiri planificate.

Statusul riscurilor este raportat catre DNSC prin:

	rapoarte periodice de risc;

	semnalari ad-hoc pentru riscuri critice;

	sinteze integrate in raportarea PNRR.

5.4.7. Mecanisme de escaladare si decizie

Registrul de riscuri este utilizat pentru declansarea mecanismelor de escaladare, in situatia in care:

	nivelul de risc creste peste pragurile acceptate;

	masurile de mitigare nu sunt eficiente;

	riscul afecteaza jaloane sau tinte PNRR;

	apar riscuri critice neanticipate.

Escaladarea este documentata si conduce la decizii formale.

5.4.8. Revizuirea periodica a registrului de riscuri

Registrul de riscuri este supus unei revizuiri periodice, cel putin:

	la finalul fiecarei etape majore de implementare;

	inainte de raportari importante PNRR;

	la aparitia unor modificari semnificative de context;

	in urma incidentelor sau neconformitatilor majore.

Revizuirea asigura mentinerea relevantei si actualitatii registrului.

5.5. Mecanisme de control si escaladare

Mecanismele de control si escaladare reprezinta componentele operationale prin care managementul riscurilor este transformat dintr-un proces de monitorizare intr-un sistem activ de guvernanta si decizie, capabil sa previna materializarea riscurilor, sa limiteze impactul acestora si sa protejeze obiectivele Masurii 184 si cerintele PNRR.

Aceste mecanisme asigura un raspuns coordonat, proportional si documentat la riscurile identificate, in conformitate cu nivelul lor de severitate si cu impactul potential asupra implementarii metodologiei.

5.5.1. Rolul mecanismelor de control si escaladare

Mecanismele de control si escaladare au rolul de a:

	monitoriza activ evolutia riscurilor inscrise in registru;

	detecta rapid depasirea pragurilor de risc acceptate;

	declansa interventii corective in timp util;

	asigura luarea deciziilor la nivelul adecvat;

	proteja calendarul, calitatea si conformitatea PNRR;

	documenta deciziile si actiunile intreprinse.

Prin acest rol, riscurile sunt gestionate preventiv si responsabil, nu reactiv.

5.5.2. Niveluri de control al riscurilor

Mecanismele de control sunt structurate pe niveluri, in functie de severitatea riscului:

	nivel operational – pentru riscuri scazute si moderate;

	nivel managerial – pentru riscuri moderate spre ridicate;

	nivel strategic / institutional – pentru riscuri ridicate si critice.

Aceasta structurare asigura proportionalitatea deciziilor si evitarea supra-escaladarii.

5.5.3. Praguri de risc si criterii de escaladare

Pentru fiecare risc sunt definite praguri clare, care determina momentul escaladarii:

	cresterea probabilitatii sau impactului;

	neatingerea KPI-urilor asociate;

	repetarea unor neconformitati;

	esecul masurilor de mitigare;

	afectarea directa a jaloanelor PNRR;

	aparitia unui risc nou, cu impact ridicat.

Depasirea pragurilor declanseaza automat mecanismele de escaladare.

5.5.4. Mecanisme de control operational

La nivel operational, controlul riscurilor este realizat prin:

	monitorizarea continua prin learning analytics;

	urmarirea indicatorilor de risc (KRI);

	verificari esantionate;

	feedback structurat din teren;

	actualizarea statusului riscurilor in registru.

Controlul operational permite interventii rapide si limitarea impactului.

5.5.5. Mecanisme de escaladare manageriala

In situatia in care riscurile depasesc capacitatea de control operational, acestea sunt escalate la nivel managerial, unde pot fi dispuse:

	masuri corective suplimentare;

	alocarea de resurse aditionale;

	ajustarea planificarii;

	recalibrarea metodologica;

	suspendarea temporara a unor activitati.

Deciziile sunt documentate si integrate in registrul de riscuri.

5.5.6. Mecanisme de escaladare strategica catre DNSC

Riscurile ridicate sau critice, precum si cele care afecteaza obiectivele PNRR, sunt escalate catre DNSC, unde pot fi adoptate decizii strategice, precum:

	modificarea abordarii metodologice;

	redefinirea prioritatilor;

	aprobarea masurilor exceptionale;

	notificarea structurilor PNRR;

	activarea planurilor de continuitate.

Escaladarea catre DNSC este formalizata si trasabila.

5.5.7. Fluxul de control si escaladare

Procesul de control si escaladare urmeaza un flux clar:

	identificarea sau actualizarea riscului;

	evaluarea nivelului de risc;

	aplicarea masurilor operationale;

	monitorizarea eficientei;

	escaladarea, daca este necesar;

	luarea deciziei;

	implementarea deciziei;

	documentarea si raportarea.

Acest flux asigura predictibilitate si disciplina procedurala.

5.5.8. Documentarea si trasabilitatea deciziilor

Toate actiunile de control si escaladare sunt documentate in mod formal, incluzand:

	data si natura escaladarii;

	nivelul de decizie;

	masurile dispuse;

	responsabilitatile stabilite;

	termenul de implementare;

	rezultatele obtinute.

Trasabilitatea deciziilor este esentiala pentru audit si raportare.

5.5.9. Integrarea mecanismelor de control cu learning analytics

Mecanismele de control si escaladare sunt sustinute direct de learning analytics, care furnizeaza:

	date obiective pentru evaluarea riscurilor;

	alerte automate la depasirea pragurilor;

	analize de tendinta;

	indicatori de risc (KRI).

5.6. Planul de sustenabilitate post-PNRR

Planul de sustenabilitate post-PNRR defineste masurile prin care mecanismul de formare, evaluare, learning analytics si management al calitatii dezvoltat prin Masura 184 este mentinut, operat si dezvoltat dupa finalizarea perioadei de finantare PNRR, asigurand continuitatea, relevanta si valoarea adaugata a investitiei publice realizate.

Sustenabilitatea este abordata in mod institutional, operational, financiar si tehnologic, avand ca obiectiv transformarea mecanismului dintr-un proiect finantat intr-o capacitate permanenta a DNSC.

5.6.1. Obiectivele planului de sustenabilitate

Planul de sustenabilitate urmareste atingerea urmatoarelor obiective:

	mentinerea si actualizarea metodologiei de formare si evaluare;

	operarea continua a platformei OSS si a mecanismelor de learning analytics;

	pastrarea si dezvoltarea nucleelor de experti si formatori;

	asigurarea capacitatii de monitorizare si raportare;

	adaptarea mecanismului la evolutiile cadrului european si national;

	maximizarea valorii investitiei PNRR pe termen lung.

5.6.2. Sustenabilitate institutionala

La nivel institutional, sustenabilitatea este asigurata prin:

	integrarea metodologiei in cadrul functional al DNSC;

	utilizarea mecanismului ca instrument permanent de politica publica;

	definirea rolurilor si responsabilitatilor post-proiect;

	utilizarea rezultatelor in decizii strategice;

	includerea mecanismului in strategiile nationale de securitate cibernetica.

Prin aceasta integrare, mecanismul devine parte a capacitatii institutionale, nu un rezultat temporar.

5.6.3. Sustenabilitate operationala

Sustenabilitatea operationala este asigurata prin:

	proceduri standardizate de formare si evaluare;

	utilizarea registrului de riscuri si a managementului calitatii;

	mecanisme de certificare si recertificare recurente;

	utilizarea learning analytics pentru optimizare continua;

	planificarea periodica a sesiunilor de formare si evaluare.

Procesele sunt concepute astfel incat sa poata fi replicate si adaptate fara restructurari majore.

5.6.4. Sustenabilitate a resurselor umane

Mentinerea si dezvoltarea capitalului uman este esentiala pentru sustenabilitate si este realizata prin:

	pastrarea nucleelor de experti si formatori certificati;

	programe de recertificare si actualizare;

	mecanisme de mentorat si transfer de cunostinte;

	extinderea controlata a nucleelor;

	utilizarea performantei monitorizate ca baza pentru selectie.

Astfel, competenta ramane actualizata si scalabila.

5.6.5. Sustenabilitate tehnologica

Sustenabilitatea tehnologica este asigurata prin:

	utilizarea platformei OSS ca infrastructura unitara;

	arhitectura scalabila si modulara;

	actualizari periodice de securitate;

	integrarea de noi functionalitati;

	reutilizarea mecanismelor de learning analytics.

Platforma este conceputa pentru utilizare pe termen lung, nu limitata la durata PNRR.

5.6.6. Sustenabilitate financiara

Dupa finalizarea finantarii PNRR, mecanismul poate fi sustinut prin:

	bugetarea anuala in cadrul DNSC;

	integrarea in programe nationale;

	utilizarea altor instrumente europene;

	parteneriate institutionale;

	utilizarea eficienta a infrastructurii existente.

Costurile de operare sunt optimizate prin automatizare si reutilizare.

5.6.7. Adaptabilitate si evolutie post-PNRR

Planul de sustenabilitate prevede capacitatea mecanismului de a evolua prin:

	actualizarea metodologiei in functie de NIS2 si ENISA;

	extinderea catre alte sectoare sau tipuri de competente;

	integrarea cu alte initiative guvernamentale;

	adaptarea indicatorilor si dashboard-urilor;

	utilizarea lectiilor invatate.

Aceasta adaptabilitate garanteaza relevanta pe termen lung.

5.6.8. Rolul learning analytics in sustenabilitate

Learning analytics joaca un rol central in sustenabilitatea post-PNRR prin:

	furnizarea de date pentru decizie strategica;

	optimizarea continua a resurselor;

	justificarea alocarilor bugetare;

	demonstrarea impactului in timp;

	sustinerea auditului si evaluarilor viitoare.

Datele devin baza continuitatii mecanismului.

5.6.9. Continuitate si transfer de responsabilitate

Planul prevede mecanisme clare de:

	transfer de responsabilitate de la proiect la operational;

	arhivare si documentare completa;

	mentinere a cunostintelor institutionale;

	actualizare a procedurilor;

	asigurare a continuitatii fara intreruperi.

5.7. Corelarea planului de sustenabilitate cu obiectivele DNSC

Planul de sustenabilitate post-PNRR este conceput in deplina corelare cu obiectivele strategice, atributiile legale si rolul institutional al Directoratului National de Securitate Cibernetica (DNSC), astfel incat mecanismul dezvoltat prin Masura 184 sa contribuie direct si durabil la consolidarea capacitatii nationale in domeniul securitatii cibernetice.

Aceasta corelare asigura faptul ca mecanismul nu functioneaza ca un rezultat izolat de proiect, ci ca un instrument permanent de implementare a politicilor publice coordonate de DNSC.

5.7.1. Alinierea cu rolul institutional al DNSC

DNSC are rolul central de coordonare, preventie, monitorizare si raspuns in domeniul securitatii cibernetice la nivel national. Planul de sustenabilitate este aliniat acestui rol prin:

	institutionalizarea metodologiei de evaluare a maturitatii;

	utilizarea formarii ca instrument de crestere a capacitatii nationale;

	integrarea learning analytics ca suport decizional;

	consolidarea mecanismelor de monitorizare si raportare;

	mentinerea controlului metodologic la nivel central.

Astfel, mecanismul sprijina direct exercitarea atributiilor DNSC.

5.7.2. Corelarea cu obiectivul de crestere a maturitatii cibernetice nationale

Un obiectiv fundamental al DNSC este cresterea nivelului de maturitate cibernetica al organizatiilor publice si private. Planul de sustenabilitate contribuie la acest obiectiv prin:

	mentinerea capacitatii de evaluare periodica a maturitatii;

	utilizarea rezultatelor evaluarilor pentru prioritizare;

	sustinerea formarii continue a actorilor cheie;

	monitorizarea evolutiei maturitatii in timp;

	fundamentarea politicilor bazate pe date.

Mecanismul permite o abordare structurata si masurabila a acestui obiectiv.

5.7.3. Corelarea cu obiectivele de preventie si reducere a riscurilor cibernetice

Planul de sustenabilitate este corelat cu obiectivele DNSC privind preventia si reducerea riscurilor prin:

	utilizarea evaluarilor de maturitate ca instrument preventiv;

	integrarea managementului riscurilor in procesele de formare;

	utilizarea learning analytics pentru identificarea timpurie a vulnerabilitatilor;

	orientarea formarii catre guvernanta si procese, nu doar tehnologie;

	sprijinirea adoptarii masurilor proactive.

Astfel, mecanismul sustine trecerea de la reactie la preventie.

5.7.4. Corelarea cu atributiile de coordonare si standardizare

DNSC are atributii clare de coordonare si standardizare la nivel national. Planul de sustenabilitate este aliniat acestui obiectiv prin:

	mentinerea unui curriculum standardizat;

	utilizarea unei metodologii unitare de evaluare;

	controlul centralizat al certificarii si recertificarii;

	monitorizarea unitara a performantei;

	prevenirea fragmentarii abordarilor locale.

Aceasta corelare asigura coerenta si comparabilitate nationala.

5.7.5. Corelarea cu rolul DNSC in implementarea cadrului european

DNSC are rol de implementare si coordonare a cerintelor europene (ex. NIS2, recomandari ENISA). Planul de sustenabilitate sprijina acest rol prin:

	adaptabilitatea metodologiei la cerinte europene noi;

	actualizarea periodica a curriculumului;

	utilizarea learning analytics pentru raportari;

	fundamentarea pozitiilor nationale pe date;

	sustinerea conformitatii organizationale.

Astfel, mecanismul ramane aliniat dinamic cadrului european.

5.7.6. Corelarea cu obiectivele de dezvoltare a capacitatii institutionale

Planul de sustenabilitate contribuie la consolidarea capacitatii institutionale a DNSC prin:

	pastrarea infrastructurii metodologice si tehnice;

	dezvoltarea competentelor interne;

	utilizarea datelor pentru decizie strategica;

	profesionalizarea proceselor de monitorizare;

	consolidarea rolului DNSC ca autoritate de referinta.

Aceasta corelare intareste pozitia institutionala a DNSC pe termen lung.

5.7.7. Corelarea cu obiectivele de transparenta si responsabilitate publica

DNSC are responsabilitati privind transparenta si responsabilitatea publica. Planul de sustenabilitate este corelat cu aceste obiective prin:

	raportare structurata si trasabila;

	utilizarea indicatorilor clari;

	documentarea deciziilor;

	suport pentru audit si evaluare;

	comunicare bazata pe date agregate.

Mecanismul sprijina o guvernanta responsabila si credibila.

5.7.8. Valoarea adaugata a corelarii pentru DNSC

Prin corelarea planului de sustenabilitate cu obiectivele DNSC, mecanismul:

	devine un instrument strategic permanent;

	maximizeaza valoarea investitiei PNRR;

	sustine decizia bazata pe date;

	permite adaptarea continua;

	consolideaza leadership-ul institutional al DNSC.

5.8. Indicatori de sustenabilitate

Indicatorii de sustenabilitate reprezinta instrumentele prin care este masurata, monitorizata si demonstrata capacitatea mecanismului dezvoltat prin Masura 184 de a functiona eficient si relevant dupa finalizarea finantarii PNRR. Acesti indicatori permit evaluarea obiectiva a continuitatii institutionale, operationale, financiare si tehnologice a metodologiei, precum si a impactului sau pe termen mediu si lung.

Indicatorii de sustenabilitate sunt definiti astfel incat sa fie masurabili, relevanti, comparabili si auditabili, fiind integrati in mecanismele de learning analytics si raportare catre DNSC.

5.8.1. Rolul indicatorilor de sustenabilitate

Indicatorii de sustenabilitate au urmatoarele roluri principale:

	demonstrarea continuitatii mecanismului post-PNRR;

	monitorizarea performantei in timp;

	fundamentarea deciziilor strategice ale DNSC;

	justificarea alocarilor de resurse;

	sustinerea raportarilor si evaluarilor ex-post;

	identificarea timpurie a riscurilor de nesustenabilitate.

Prin acest rol, sustenabilitatea devine o dimensiune activ monitorizata.

5.8.2. Principii de definire a indicatorilor de sustenabilitate

Indicatorii de sustenabilitate sunt definiti pe baza urmatoarelor principii:

	relevanta strategica, in raport cu obiectivele DNSC;

	masurabilitate, prin date colectate sistematic;

	claritate, cu definitii precise;

	continuitate, permitand monitorizarea in timp;

	integrare cu learning analytics, pentru colectare automata;

	utilitate decizionala, evitand indicatorii pur formali.

5.8.3. Categorii de indicatori de sustenabilitate

Indicatorii de sustenabilitate sunt structurati pe urmatoarele categorii:

	indicatori institutionali;

	indicatori operationali;

	indicatori de resurse umane;

	indicatori tehnologici;

	indicatori financiari;

	indicatori de impact si relevanta.

Aceasta structurare asigura o evaluare cuprinzatoare a sustenabilitatii.

5.8.4. Indicatori de sustenabilitate institutionala

Acesti indicatori masoara integrarea si utilizarea mecanismului in cadrul DNSC.

Exemple de indicatori:

	existenta si actualizarea periodica a metodologiei aprobate;

	numarul de decizii DNSC fundamentate pe rezultatele mecanismului;

	integrarea mecanismului in documente strategice;

	frecventa utilizarii rapoartelor de learning analytics;

	continuitatea responsabilitatilor institutionale alocate.

Acesti indicatori reflecta ancorarea institutionala a mecanismului.

5.8.5. Indicatori de sustenabilitate operationala

Acesti indicatori urmaresc capacitatea de operare continua a mecanismului.

Exemple de indicatori:

	numarul de sesiuni de formare/evaluare realizate anual post-PNRR;

	respectarea calendarului planificat;

	functionarea continua a proceselor de certificare/recertificare;

	utilizarea registrului de riscuri si a managementului calitatii;

	gradul de respectare a procedurilor standardizate.

Acesti indicatori arata daca mecanismul functioneaza efectiv.

5.8.6. Indicatori de sustenabilitate a resurselor umane

Acesti indicatori masoara capacitatea de mentinere si dezvoltare a nucleelor de competenta.

Exemple de indicatori:

	numarul de experti si formatori certificati activi;

	rata de recertificare;

	fluctuatia anuala a expertilor si formatorilor;

	participarea la programe de actualizare;

	performanta medie monitorizata prin KPI.

Acesti indicatori reflecta stabilitatea si calitatea capitalului uman.

5.8.7. Indicatori de sustenabilitate tehnologica

Acesti indicatori vizeaza continuitatea si functionarea platformei OSS.

Exemple de indicatori:

	disponibilitatea platformei OSS (uptime);

	numarul de utilizatori activi;

	actualizari tehnice si de securitate realizate;

	capacitatea de integrare a noilor functionalitati;

	utilizarea dashboard-urilor de learning analytics.

Acesti indicatori demonstreaza viabilitatea tehnologica.

5.8.8. Indicatori de sustenabilitate financiara

Acesti indicatori urmaresc capacitatea de sustinere financiara a mecanismului.

Exemple de indicatori:

	existenta unei linii bugetare dedicate;

	costul anual de operare raportat la beneficiari;

	utilizarea eficienta a infrastructurii existente;

	diversificarea surselor de finantare;

	predictibilitatea costurilor pe termen mediu.

Acesti indicatori sustin argumentul continuitatii financiare.

5.8.9. Indicatori de impact si relevanta pe termen lung

Acesti indicatori masoara efectele mecanismului asupra obiectivelor DNSC.

Exemple de indicatori:

	evolutia nivelului de maturitate cibernetica;

	gradul de adoptare a recomandarilor rezultate din evaluari;

	reducerea riscurilor recurente identificate;

	utilizarea datelor in politici publice;

	recunoasterea mecanismului ca buna practica.

Acesti indicatori demonstreaza valoarea adaugata a mecanismului.

5.8.10. Monitorizarea si raportarea indicatorilor de sustenabilitate

Indicatorii de sustenabilitate sunt monitorizati si raportati prin:

	platforma OSS si learning analytics;

	rapoarte periodice catre DNSC;

	analize de tendinta;

	evaluari ex-post;

	documentatie de audit.

Monitorizarea asigura control si transparenta pe termen lung.

CAPITOLUL 6 MATRICEA COMPETENTE – MODULE – REZULTATE ALE INVATARII – INDICATORI DE PERFORMANTA (KPI)

6.1. Scopul si rolul matricei de competente

Matricea de competente reprezinta instrumentul central de structurare, corelare si operationalizare a competentelor dezvoltate prin metodologia de formare si evaluare, avand rolul de a asigura coerenta dintre obiectivele strategice ale DNSC, continutul programelor de formare, metodele de evaluare, indicatorii de performanta si cerintele PNRR.

Prin utilizarea matricei de competente, metodologia trece de la o abordare descriptiva la una structurata, masurabila si auditabila, permitand gestionarea unitara a competentelor la nivel national.

6.1.1. Scopul matricei de competente

Scopul principal al matricei de competente este de a:

	defini clar competentele vizate de programele de formare;

	corela competentele cu modulele de formare si rezultatele invatarii;

	asigura trasabilitatea intre formare, evaluare si certificare;

	permite masurarea obiectiva a progresului si performantei;

	sustine standardizarea la nivel national;

	fundamenta raportarea catre DNSC si structurile PNRR.

Astfel, matricea devine un instrument esential pentru guvernanta competentelor.

6.1.2. Rolul matricei in arhitectura metodologiei

Matricea de competente este pozitionata ca element transversal, conectand:

	obiectivele strategice si operationale ale metodologiei;

	structura programelor de formare;

	activitatile de evaluare si certificare;

	indicatorii de performanta (KPI);

	mecanismele de learning analytics;

	managementul calitatii si al riscurilor.

Prin aceasta pozitionare, matricea asigura coerenta si integrare intre toate componentele metodologiei.

6.1.3. Rolul matricei in standardizarea competentelor

Matricea de competente permite definirea si aplicarea unor standarde unitare de competenta, prin:

	descrieri clare si comune ale competentelor;

	niveluri de competenta comparabile;

	criterii de evaluare standardizate;

	rezultate ale invatarii explicit definite.

Aceasta standardizare este esentiala pentru comparabilitate si credibilitate la nivel national.

6.1.4. Rolul matricei in proiectarea si livrarea formarii

In procesul de proiectare si livrare a formarii, matricea de competente:

	ghideaza structura modulelor;

	asigura acoperirea completa a competentelor vizate;

	evita suprapunerile sau lacunele;

	sprijina alocarea optima a timpului de formare;

	faciliteaza adaptarea controlata a continutului.

Astfel, formarea este orientata catre rezultate concrete si masurabile.

6.1.5. Rolul matricei in evaluare si certificare

Matricea de competente constituie baza pentru:

	definirea criteriilor de evaluare;

	construirea instrumentelor de evaluare;

	interpretarea rezultatelor evaluarii;

	deciziile de certificare si recertificare;

	mentinerea unui nivel minim garantat de competenta.

Prin aceasta functie, evaluarea devine obiectiva si transparenta.

6.1.6. Rolul matricei in monitorizare si learning analytics

Matricea de competente este integrata cu mecanismele de learning analytics, permitand:

	monitorizarea progresului pe competente;

	analiza performantei individuale si agregate;

	identificarea zonelor cu dificultati recurente;

	fundamentarea deciziilor de imbunatatire;

	corelarea competentelor cu KPI-urile.

Datele sunt astfel interpretate in raport cu competente concrete, nu abstract.

6.1.7. Rolul matricei in raportarea PNRR si catre DNSC

Pentru raportarea catre DNSC si structurile PNRR, matricea de competente:

	ofera o structura clara pentru demonstrarea rezultatelor;

	permite trasabilitatea intre activitati si impact;

	sustine raportarea bazata pe dovezi;

	faciliteaza auditul si verificarile ex-post.

Matricea devine astfel un instrument de conformitate si transparenta.

6.1.8. Valoarea adaugata a utilizarii matricei de competente

Prin utilizarea matricei de competente, metodologia:

	creste rigoarea si claritatea proceselor;

	reduce riscurile de interpretare neunitara;

	sustine standardizarea nationala;

	faciliteaza imbunatatirea continua;

	consolideaza capacitatea institutionala a DNSC.

Aceasta valoare adaugata justifica rolul central al matricei in metodologie.

6.2. Principii de constructie a matricei

Constructia matricei de competente se bazeaza pe un set coerent de principii metodologice care asigura relevanta, rigoarea, coerenta si utilizarea operationala a acesteia in cadrul metodologiei de formare, evaluare si certificare. Aceste principii garanteaza faptul ca matricea nu este un simplu instrument descriptiv, ci un mecanism structural, standardizat si adaptabil, capabil sa sustina obiectivele DNSC si cerintele PNRR pe termen lung.

6.2.1. Principiul alinierii strategice

Matricea de competente este construita in deplina aliniere cu:

	obiectivele strategice ale DNSC;

	prioritatile nationale in domeniul securitatii cibernetice;

	cerintele cadrului european (NIS2, recomandari ENISA);

	obiectivele Masurii 184 din PNRR.

Prin acest principiu, competentele definite raspund direct nevoilor strategice reale, nu unor cerinte abstracte sau izolate.

6.2.2. Principiul orientarii catre rezultate ale invatarii

Constructia matricei este centrata pe rezultate ale invatarii clar definite, nu doar pe continuturi sau teme. Fiecare competenta este formulata in termeni de:

	cunostinte demonstrabile;

	abilitati aplicabile;

	capacitati de analiza si decizie;

	comportamente profesionale observabile.

Acest principiu asigura masurabilitatea si evaluabilitatea competentelor.

6.2.3. Principiul trasabilitatii

Matricea este construita astfel incat sa permita trasabilitatea completa intre:

	competente;

	module de formare;

	activitati de invatare;

	metode de evaluare;

	indicatori de performanta;

	certificare si recertificare.

Trasabilitatea este esentiala pentru audit, raportare si imbunatatire continua.

6.2.4. Principiul standardizarii si comparabilitatii

Competentele sunt definite intr-un limbaj standardizat, unitar si comparabil, astfel incat:

	evaluarile sa fie consistente;

	rezultatele sa poata fi comparate intre participanti si serii;

	nivelurile de competenta sa fie clar delimitate;

	deciziile de certificare sa fie obiective.

Acest principiu previne interpretarile neunitare si arbitrare.

6.2.5. Principiul modularitatii

Matricea este construita pe o structura modulara, care permite:

	asocierea clara a competentelor cu modulele de formare;

	adaptarea si actualizarea unor componente fara a afecta intregul sistem;

	extinderea controlata catre noi domenii sau roluri;

	reutilizarea componentelor existente.

Modularitatea contribuie la flexibilitate si sustenabilitate.

6.2.6. Principiul progresivitatii

Competentele sunt organizate pe niveluri de complexitate si maturitate, reflectand:

	progresul de la cunostinte de baza la competente avansate;

	dezvoltarea graduala a capacitatilor;

	diferentierea intre niveluri de responsabilitate si roluri.

Acest principiu sustine formarea etapizata si evaluarea diferentiata.

6.2.7. Principiul relevantei operationale

Matricea este construita astfel incat competentele sa fie direct aplicabile in context operational, prin:

	orientare catre guvernanta, procese si decizie;

	integrarea scenariilor si studiilor de caz;

	corelarea cu responsabilitati reale ale actorilor implicati.

Acest principiu asigura utilitatea practica a formarii si evaluarii.

6.2.8. Principiul integrarii cu evaluarea si certificarea

Constructia matricei tine cont inca din faza de proiectare de:

	metodele de evaluare utilizate;

	criteriile de certificare;

	cerintele de recertificare;

	pragurile de performanta acceptate.

Astfel, evaluarea si certificarea sunt consecvente si predictibile.

6.2.9. Principiul integrarii cu learning analytics

Matricea este conceputa pentru a fi integrata cu mecanismele de learning analytics, permitand:

	colectarea automata a datelor relevante;

	monitorizarea progresului pe competente;

	analiza performantei in timp;

	fundamentarea deciziilor de imbunatatire.

Acest principiu sustine decizia bazata pe date.

6.2.10. Principiul adaptabilitatii si actualizarii continue

Matricea este construita astfel incat sa poata fi:

	actualizata periodic;

	adaptata la schimbari legislative sau strategice;

	extinsa catre noi competente;

	recalibrata pe baza lectiilor invatate.

Acest principiu asigura relevanta pe termen lung.

6.3. Domenii de competenta – nucleul de 100 de experti evaluatori

Domeniile de competenta aferente nucleului de 100 de experti evaluatori definesc ansamblul capacitatilor profesionale necesare pentru realizarea evaluarilor de maturitate organizationala in domeniul securitatii cibernetice, intr-o maniera unitara, standardizata si aliniata cerintelor DNSC si cadrului european.

Aceste domenii de competenta sunt concepute pentru a sustine rolul expertilor evaluatori ca actori-cheie in procesul de diagnoza, analiza si fundamentare a deciziilor, nu ca simpli inspectori tehnici.

6.3.1. Guvernanta in securitate cibernetica

Acest domeniu de competenta vizeaza capacitatea expertilor de a evalua cadrul de guvernanta al unei organizatii din perspectiva securitatii cibernetice.

Competente-cheie:

	intelegerea structurilor de guvernanta;

	evaluarea rolurilor si responsabilitatilor;

	analiza mecanismelor de decizie;

	evaluarea implicarii managementului de varf;

	corelarea securitatii cibernetice cu obiectivele organizationale.

Rol in evaluare:

Permite aprecierea maturitatii decizionale si institutionale a organizatiei evaluate.

6.3.2. Managementul riscurilor de securitate cibernetica

Acest domeniu vizeaza capacitatea de a evalua modul in care organizatiile identifica, analizeaza si gestioneaza riscurile cibernetice.

Competente-cheie:

	analiza proceselor de identificare a riscurilor;

	evaluarea metodologiilor utilizate;

	aprecierea eficacitatii masurilor de mitigare;

	corelarea riscurilor cu obiectivele organizationale;

	evaluarea maturitatii culturii de risc.

Rol in evaluare:

Asigura o evaluare structurata a capacitatii de preventie si control al riscurilor.

6.3.3. Politici, procese si proceduri de securitate

Acest domeniu urmareste capacitatea de analiza a cadrului normativ intern al organizatiei.

Competente-cheie:

	evaluarea existentei si calitatii politicilor;

	analiza coerentei procedurilor operationale;

	verificarea aplicarii efective;

	evaluarea actualizarii documentatiei;

	corelarea politicilor cu cerintele legale si europene.

Rol in evaluare:

Permite diferentierea intre conformitate formala si maturitate reala.

6.3.4. Managementul incidentelor si continuitatea activitatii

Acest domeniu vizeaza evaluarea capacitatii organizatiei de a preveni, gestiona si raspunde la incidente cibernetice.

Competente-cheie:

	evaluarea planurilor de raspuns la incidente;

	analiza procedurilor de escaladare;

	evaluarea capacitatii de reactie;

	analiza lectiilor invatate;

	evaluarea continuitatii activitatii si recuperarii.

Rol in evaluare:

Ofera o imagine clara asupra rezilientei organizationale.

6.3.5. Managementul resurselor umane si competentelor

Acest domeniu analizeaza modul in care organizatia gestioneaza competentele si responsabilitatile umane in securitate cibernetica.

Competente-cheie:

	evaluarea rolurilor si fiselor de post;

	analiza programelor de formare;

	evaluarea nivelului de constientizare;

	aprecierea culturii organizationale;

	evaluarea mecanismelor de responsabilizare.

Rol in evaluare:

Permite evaluarea maturitatii „factorului uman”, esential in securitate cibernetica.

6.3.6. Conformitate legislativa si aliniere europeana

Acest domeniu vizeaza capacitatea expertilor de a evalua conformitatea organizatiilor cu cerintele legale si europene relevante.

Competente-cheie:

	evaluarea alinierii la NIS2;

	analiza conformitatii cu cerintele nationale;

	evaluarea mecanismelor de implementare;

	aprecierea capacitatii de adaptare la schimbari;

	corelarea conformitatii cu guvernanta.

Rol in evaluare:

Asigura evaluari relevante din perspectiva legala si strategica.

6.3.7. Evaluarea maturitatii organizationale

Acest domeniu integreaza competentele anterioare intr-o capacitate de analiza holistica.

Competente-cheie:

	utilizarea modelelor de maturitate;

	evaluarea nivelurilor de maturitate;

	formularea concluziilor structurate;

	identificarea decalajelor;

	formularea recomandarilor prioritizate.

Rol in evaluare:

Reprezinta competenta centrala a expertului evaluator.

6.3.8. Analiza, raportare si comunicare profesionala

Acest domeniu vizeaza capacitatea de a documenta si comunica rezultatele evaluarii.

Competente-cheie:

	redactarea rapoartelor de evaluare;

	utilizarea limbajului profesional standardizat;

	argumentarea concluziilor;

	prezentarea clara a recomandarilor;

	comunicarea cu actorii evaluati si cu DNSC.

Rol in evaluare:

Asigura calitatea si utilitatea practica a rezultatelor evaluarii.

6.3.9. Etica profesionala si independenta evaluarii

Acest domeniu asigura credibilitatea si integritatea procesului de evaluare.

Competente-cheie:

	respectarea principiilor de impartialitate;

	gestionarea conflictelor de interese;

	respectarea confidentialitatii;

	aplicarea codului etic;

	asumarea responsabilitatii profesionale.

Rol in evaluare:

Protejeaza credibilitatea mecanismului si a DNSC.

6.4. Matricea competente – experti evaluatori (100 experti)

Matricea de competente aferenta nucleului de 100 de experti evaluatori reprezinta instrumentul operational prin care sunt definite, corelate si monitorizate competentele necesare desfasurarii evaluarilor de maturitate organizationala in domeniul securitatii cibernetice, intr-o maniera unitara, standardizata si aliniata obiectivelor DNSC si cerintelor PNRR.

Matricea asigura legatura directa dintre domeniile de competenta, modulele de formare, rezultatele invatarii, metodele de evaluare si indicatorii de performanta (KPI), permitand o abordare coerenta, masurabila si auditabila a procesului de formare si certificare.

6.4.1. Rolul matricei in gestionarea nucleului de experti evaluatori

Pentru nucleul de 100 de experti evaluatori, matricea de competente are urmatoarele roluri principale:

	defineste nivelul minim garantat de competenta pentru fiecare expert;

	standardizeaza evaluarile realizate la nivel national;

	fundamenteaza structura programului de formare de 40 de ore;

	sustine procesul de evaluare, certificare si recertificare;

	permite monitorizarea performantei individuale si agregate;

	asigura trasabilitatea pentru raportarea catre DNSC si PNRR.

6.4.2. Structura matricei de competente – experti evaluatori

Matricea este construita pe o structura standardizata, care include urmatoarele componente:

1.	Domeniul de competenta

(ex. guvernanta, managementul riscurilor, evaluarea maturitatii)

2.	Competenta specifica

Descriere clara a capacitatii profesionale asteptate.

3.	Module de formare asociate

Modulele din programul de formare care dezvolta competenta respectiva.

4.	Rezultate ale invatarii

Ce este capabil expertul sa demonstreze dupa parcurgerea formarii.

5.	Metode de evaluare

Instrumentele utilizate pentru verificarea competentei.

6.	Indicatori de performanta (KPI)

Indicatori masurabili care confirma atingerea competentei.

7.	Nivel de competenta / prag minim

Nivelul minim acceptat pentru certificare.

Aceasta structura permite evaluarea obiectiva si comparabila a expertilor.

6.4.3. Corelarea matricei cu domeniile de competenta definite

Matricea acopera integral domeniile de competenta definite in sectiunea 6.3, incluzand, fara a se limita la:

	guvernanta in securitate cibernetica;

	managementul riscurilor;

	politici si procese;

	managementul incidentelor si continuitate;

	resurse umane si cultura organizationala;

	conformitate legislativa si aliniere europeana;

	evaluarea maturitatii organizationale;

	analiza, raportare si comunicare;

	etica profesionala si independenta.

Pentru fiecare domeniu sunt definite competente specifice si masurabile.

6.4.4. Corelarea cu programul de formare (40 ore)

Matricea este direct corelata cu structura programului de formare de 40 de ore, astfel incat:

	fiecare competenta este acoperita de cel putin un modul;

	nu exista competente neacoperite sau module redundante;

	durata alocata reflecta importanta competentei;

	formarea este orientata catre evaluare practica;

	progresul este monitorizat pe competente, nu doar pe participare.

Aceasta corelare asigura eficienta si relevanta formarii.

6.4.5. Rezultatele invatarii definite in matrice

Pentru fiecare competenta, matricea defineste rezultate ale invatarii formulate clar si evaluabil, precum:

	capacitatea de a analiza cadrul de guvernanta;

	capacitatea de a evalua procese si politici;

	capacitatea de a determina nivelul de maturitate;

	capacitatea de a formula recomandari prioritizate;

	capacitatea de a redacta rapoarte profesioniste;

	capacitatea de a aplica principii etice.

Rezultatele sunt formulate in termeni de actiuni demonstrabile.

6.4.6. Metode de evaluare asociate competentelor

Matricea precizeaza metodele de evaluare utilizate pentru fiecare competenta, incluzand:

	studii de caz;

	exercitii aplicative;

	evaluari scrise structurate;

	simulari de evaluare;

	analiza de documente;

	evaluare practica asistata.

Metodele sunt alese pentru a reflecta contextul real al evaluarii.

6.4.7. Indicatori de performanta (KPI) in matrice

Pentru fiecare competenta sunt definiti indicatori de performanta, precum:

	scoruri minime la evaluari;

	nivel de acuratete a evaluarilor realizate;

	grad de consistenta intre evaluatori;

	calitatea rapoartelor livrate;

	respectarea metodologiei;

	feedback-ul DNSC.

KPI-urile sunt integrate cu learning analytics.

6.4.8. Utilizarea matricei in certificare si recertificare

Matricea constituie baza formala pentru:

	decizia de certificare initiala;

	identificarea lacunelor de competenta;

	definirea traseelor de remediere;

	recertificarea periodica;

	suspendarea sau retragerea certificarii, daca este cazul.

Astfel, certificarea este bazata pe criterii obiective si transparente.

6.4.9. Utilizarea matricei in monitorizare si imbunatatire continua

Datele generate prin utilizarea matricei sunt utilizate pentru:

	monitorizarea performantei expertilor;

	identificarea nevoilor de recalibrare;

	optimizarea programului de formare;

	actualizarea competentelor;

	fundamentarea deciziilor DNSC.

Matricea devine astfel un instrument activ, nu static.

Cod competenta	Modul de formare	Rezultate ale invatarii	Indicatori de performanta (KPI)

E1	Modul 1	Identifica structuri de guvernanta si procese relevante	≥90% corectitudine evaluari

E2	Modul 2	Pozitioneaza corect organizatiile pe niveluri ENISA	≥90% acuratete scoring

E3	Modul 1, 3	Interpreteaza cerintele NIS2 la nivel organizational	≥85% conformitate

E4	Modul 3	Documenteaza evaluari standardizate	rapoarte conforme

E5	Modul 4	Utilizeaza complet platforma OSS	100% utilizare corecta

E6	Modul 6	Realizeaza monitorizari recurente	rapoarte livrate la termen

6.5. Domenii de competenta – nucleul de 50 de formatori

Domeniile de competenta aferente nucleului de 50 de formatori definesc ansamblul capacitatilor profesionale necesare pentru livrarea unitara, coerenta si de inalta calitate a programelor de formare dezvoltate in cadrul metodologiei, catre cei 1.000 de actori cheie vizati de Masura 184.

Formatorii au rolul de multiplicatori de competenta si standard, fiind responsabili nu doar pentru transmiterea de cunostinte, ci pentru asigurarea consistentei metodologice, calitatii pedagogice si alinierii la obiectivele DNSC.

6.5.1. Pedagogie pentru formarea adultilor (andragogie)

Acest domeniu de competenta vizeaza capacitatea formatorilor de a proiecta si livra formare adaptata adultilor, cu experienta profesionala.

Competente-cheie:

	aplicarea principiilor andragogiei;

	adaptarea metodelor la profilul participantilor;

	facilitarea invatarii active;

	gestionarea dinamicii de grup;

	stimularea gandirii critice.

Rol in formare:

Asigura eficienta si relevanta procesului de invatare.

6.5.2. Proiectarea programelor de formare

Acest domeniu vizeaza capacitatea de a structura si adapta programele de formare in cadrul metodologiei aprobate.

Competente-cheie:

	utilizarea matricei de competente;

	corelarea obiectivelor cu rezultatele invatarii;

	structurarea modulelor;

	alocarea timpului de formare;

	adaptarea controlata a continutului.

Rol in formare:

Asigura coerenta si standardizarea livrarii.

6.5.3. Metode si tehnici de livrare a formarii

Acest domeniu vizeaza capacitatea de a utiliza metode variate si eficiente de livrare.

Competente-cheie:

	livrarea formarii interactive;

	utilizarea studiilor de caz;

	facilitarea exercitiilor aplicative;

	utilizarea formatelor hibride;

	gestionarea sesiunilor online si fizice.

Rol in formare:

Maximizeaza implicarea si transferul invatarii.

6.5.4. Continut de securitate cibernetica orientat pe guvernanta si procese

Acest domeniu reflecta necesitatea ca formatorii sa stapaneasca continutul de specialitate livrat.

Competente-cheie:

	intelegerea guvernantei cibernetice;

	explicarea managementului riscurilor;

	prezentarea cadrului de conformitate;

	corelarea tehnicului cu decizia;

	contextualizarea europeana si nationala.

Rol in formare:

Asigura acuratetea si relevanta continutului.

6.5.5. Evaluarea competentelor participantilor

Acest domeniu vizeaza capacitatea formatorilor de a evalua progresul si rezultatele participantilor.

Competente-cheie:

	utilizarea instrumentelor de evaluare;

	evaluarea obiectiva si consecventa;

	interpretarea rezultatelor;

	furnizarea feedback-ului constructiv;

	documentarea rezultatelor.

Rol in formare:

Asigura validitatea si credibilitatea evaluarii.

6.5.6. Utilizarea platformei OSS si learning analytics

Acest domeniu vizeaza capacitatea de a utiliza instrumentele digitale puse la dispozitie.

Competente-cheie:

	utilizarea functionalitatilor OSS;

	gestionarea sesiunilor in platforma;

	colectarea datelor de invatare;

	interpretarea indicatorilor de learning analytics;

	utilizarea datelor pentru ajustarea livrarii.

Rol in formare:

Sustine monitorizarea si imbunatatirea continua.

6.5.7. Managementul calitatii in formare

Acest domeniu vizeaza capacitatea de a respecta si sustine standardele de calitate.

Competente-cheie:

	aplicarea procedurilor de calitate;

	respectarea metodologiei aprobate;

	identificarea neconformitatilor;

	contributia la imbunatatire continua;

	documentarea livrarii.

Rol in formare:

Mentine standardele unitare la nivel national.

6.5.8. Comunicare profesionala si facilitare

Acest domeniu vizeaza competentele de comunicare ale formatorilor.

Competente-cheie:

	comunicare clara si structurata;

	facilitarea discutiilor profesionale;

	gestionarea intrebarilor si dezbaterilor;

	adaptarea mesajului la audienta;

	gestionarea situatiilor dificile.

Rol in formare:

Asigura eficienta transferului de cunostinte.

6.5.9. Etica profesionala si responsabilitate

Acest domeniu vizeaza integritatea profesionala a formatorilor.

Competente-cheie:

	respectarea codului etic;

	impartialitate si obiectivitate;

	respectarea confidentialitatii;

	evitarea conflictelor de interese;

	responsabilitate profesionala.

Rol in formare:

Protejeaza credibilitatea mecanismului si a DNSC.

6.6. Matricea competente – formatori (50 formatori)

Matricea de competente aferenta nucleului de 50 de formatori reprezinta instrumentul operational prin care sunt definite, corelate si monitorizate competentele necesare pentru livrarea unitara, coerenta si de inalta calitate a programelor de formare catre cei 1.000 de actori cheie, in cadrul metodologiei dezvoltate prin Masura 184.

Matricea asigura standardizarea livrarii formarii la nivel national si permite DNSC sa controleze, sa monitorizeze si sa imbunatateasca continuu performanta formatorilor, in deplina concordanta cu obiectivele institutionale si cerintele PNRR.

6.6.1. Rolul matricei de competente pentru nucleul de formatori

Pentru nucleul de 50 de formatori, matricea de competente are urmatoarele roluri principale:

	defineste nivelul minim garantat de competenta pedagogica si de continut;

	standardizeaza modul de livrare a formarii;

	fundamenteaza structura programului de formare a formatorilor (40 ore);

	sustine evaluarea, certificarea si recertificarea formatorilor;

	permite monitorizarea performantei individuale si agregate;

	asigura trasabilitatea pentru raportarea catre DNSC si PNRR.

Formatorii sunt astfel integrati intr-un sistem controlat, nu lasati la discretie individuala.

6.6.2. Structura matricei de competente – formatori

Matricea de competente pentru formatori este construita pe o structura standardizata, similara celei utilizate pentru experti evaluatori, adaptata insa specificului de livrare a formarii. Aceasta include:

1.	Domeniul de competenta

(ex. pedagogie, livrare, evaluare, utilizarea OSS)

2.	Competenta specifica a formatorului

Capacitatea profesionala necesara livrarii formarii.

3.	Module de formare asociate (formarea formatorilor)

Modulele care dezvolta competenta respectiva.

4.	Rezultate ale invatarii

Ce este capabil formatorul sa demonstreze in livrare.

5.	Metode de evaluare

Instrumente utilizate pentru verificarea competentei formatorului.

6.	Indicatori de performanta (KPI)

Indicatori care confirma livrarea la standard.

7.	Nivel de competenta / prag minim

Pragul acceptat pentru certificare si mentinerea statutului de formator.

Aceasta structura asigura comparabilitate si control.

6.6.3. Corelarea matricei cu domeniile de competenta ale formatorilor

Matricea acopera integral domeniile de competenta definite in sectiunea 6.5, incluzand:

	pedagogia formarii adultilor;

	proiectarea si adaptarea programelor de formare;

	metode si tehnici de livrare;

	continut de securitate cibernetica orientat pe guvernanta;

	evaluarea competentelor participantilor;

	utilizarea platformei OSS si learning analytics;

	managementul calitatii;

	comunicare profesionala si facilitare;

	etica si responsabilitate profesionala.

Pentru fiecare domeniu sunt definite competente concrete si evaluabile.

6.6.4. Corelarea cu programul de formare a formatorilor (40 ore)

Matricea este direct corelata cu structura programului de formare a formatorilor, astfel incat:

	fiecare competenta este dezvoltata explicit prin module dedicate;

	formatorii sunt evaluati atat pedagogic, cat si pe continut;

	nu exista competente neacoperite de formare;

	durata si intensitatea formarii reflecta rolul de multiplicare;

	livrarea catre cei 1.000 de actori cheie este uniforma.

Aceasta corelare este esentiala pentru scalarea formarii.

6.6.5. Rezultatele invatarii definite pentru formatori

Pentru fiecare competenta, matricea defineste rezultate ale invatarii formulate clar si masurabil, precum:

	capacitatea de a livra formare conform metodologiei;

	capacitatea de a facilita invatarea activa;

	capacitatea de a adapta livrarea fara a altera standardele;

	capacitatea de a evalua corect participantii;

	capacitatea de a utiliza OSS si learning analytics;

	capacitatea de a respecta procedurile de calitate si etica.

Rezultatele sunt formulate in termeni de performanta observabila.

6.6.6. Metode de evaluare a competentelor formatorilor

Matricea precizeaza metodele de evaluare utilizate pentru formatori, incluzand:

	livrare demonstrativa (micro-teaching);

	observatie structurata a livrarii;

	evaluari pedagogice;

	evaluari pe continut;

	analiza materialelor utilizate;

	feedback agregat al participantilor;

	indicatori din learning analytics.

Evaluarea reflecta conditii reale de livrare.

6.6.7. Indicatori de performanta (KPI) pentru formatori

Pentru fiecare competenta sunt definiti indicatori de performanta, precum:

	respectarea structurii si continutului metodologiei;

	scoruri minime la evaluarile pedagogice;

	consistenta livrarii intre formatori;

	gradul de satisfactie al participantilor;

	rezultate ale participantilor la evaluari;

	respectarea procedurilor OSS si de raportare.

KPI-urile sunt utilizate in certificare si recertificare.

6.6.8. Utilizarea matricei in certificarea si recertificarea formatorilor

Matricea de competente constituie baza formala pentru:

	certificarea initiala a formatorilor;

	autorizarea livrarii catre actorii cheie;

	identificarea nevoilor de recalibrare;

	recertificarea periodica;

	suspendarea sau retragerea statutului de formator, daca este cazul.

Astfel, calitatea livrarii este mentinuta constant.

6.6.9. Utilizarea matricei in monitorizare si imbunatatire continua

Datele generate prin aplicarea matricei sunt utilizate pentru:

	monitorizarea performantei individuale a formatorilor;

	identificarea deviatiilor de la standard;

	optimizarea programului de formare a formatorilor;

	actualizarea continutului si metodelor;

	fundamentarea deciziilor DNSC.

Matricea functioneaza ca instrument activ de control si evolutie.

Cod competenta	Modul de formare	Rezultate ale invatarii	Indicatori de performanta (KPI)

F1	Modul 1	Livreaza continut conform curriculumului	100% conformitate

F2	Modul 2	Explica coerent conceptele ENISA/NIS2	≥85% scor evaluare

F3	Modul 3	Utilizeaza platforma OSS didactic	utilizare corecta

F4	Modul 4	Faciliteaza exercitii aplicate	feedback ≥85%

F5	Modul 5	Evalueaza corect cursantii	evaluari valide

6.7. Corelarea matricei cu procesele de certificare

Corelarea matricei de competente cu procesele de certificare reprezinta mecanismul prin care competentele definite, dezvoltate si evaluate in cadrul metodologiei sunt transformate in decizii formale, obiective si transparente de certificare si recertificare a expertilor evaluatori si a formatorilor.

Prin aceasta corelare, certificarea devine un proces bazat pe dovezi, criterii masurabile si trasabilitate completa, eliminand caracterul formal sau discretionar al recunoasterii competentelor.

6.7.1. Rolul matricei de competente in certificare

Matricea de competente constituie referinta unica si obligatorie pentru toate procesele de certificare, avand urmatoarele roluri:

	defineste competentele care trebuie demonstrate pentru certificare;

	stabileste nivelurile minime acceptate pentru fiecare competenta;

	coreleaza competentele cu metodele de evaluare;

	fundamenteaza criteriile de decizie privind certificarea;

	asigura consistenta si comparabilitatea certificarilor.

Astfel, certificarea reflecta exact competentele asumate in metodologie.

6.7.2. Corelarea matricei cu certificarea expertilor evaluatori

In cazul nucleului de 100 de experti evaluatori, procesul de certificare este corelat cu matricea astfel incat:

	fiecare domeniu de competenta definit in matrice este evaluat;

	fiecare competenta specifica are asociate instrumente de evaluare;

	rezultatele evaluarii sunt raportate la pragurile minime stabilite;

	certificarea este acordata doar daca toate competentele critice sunt atinse;

	decizia de certificare este documentata si trasabila.

Aceasta abordare asigura un nivel unitar de profesionalism in evaluarile realizate.

6.7.3. Corelarea matricei cu certificarea formatorilor

Pentru nucleul de 50 de formatori, corelarea matricei cu certificarea asigura ca:

	formatorii demonstreaza atat competente pedagogice, cat si de continut;

	livrarea demonstrativa este evaluata in raport cu matricea;

	utilizarea platformei OSS si a learning analytics este obligatorie;

	respectarea metodologiei este criteriu de certificare;

	certificarea reflecta capacitatea reala de livrare standardizata.

Astfel, formatorii certificati sunt garanti ai calitatii livrarii.

6.7.4. Structura procesului de certificare bazata pe matrice

Procesul de certificare, pentru ambele categorii, este structurat pe etape clare, direct corelate cu matricea de competente:

1.	Evaluarea competentelor, conform matricei;

2.	Agregarea rezultatelor, pe competente si domenii;

3.	Compararea cu pragurile minime stabilite;

4.	Identificarea eventualelor lacune;

5.	Decizia de certificare / necertificare;

6.	Documentarea si arhivarea deciziei.

Fiecare etapa este sustinuta de date obiective.

6.7.5. Praguri de certificare definite prin matrice

Matricea de competente defineste explicit:

	competente critice (obligatorii);

	competente complementare;

	praguri minime de performanta;

	criterii de acceptare sau respingere;

	conditii pentru certificare conditionata sau remediere.

Aceste praguri sunt cunoscute dinainte si aplicate uniform.

6.7.6. Certificare conditionata si trasee de remediere

In situatia in care un candidat nu atinge integral cerintele matricei, metodologia prevede:

	certificare conditionata, unde este permis;

	definirea unui traseu de remediere;

	formare suplimentara tintita pe competentele deficitare;

	reevaluare exclusiv pe competentele respective;

	documentarea procesului.

Acest mecanism asigura dezvoltare, nu excludere arbitrara.

6.7.7. Corelarea matricei cu recertificarea

Matricea de competente este utilizata si in procesele de recertificare, prin:

	verificarea mentinerii competentelor critice;

	evaluarea performantei in timp;

	integrarea indicatorilor din learning analytics;

	actualizarea competentelor conform modificarilor metodologice;

	ajustarea pragurilor, daca este cazul.

Recertificarea devine astfel un proces de validare continua.

6.7.8. Integrarea matricei cu learning analytics in certificare

Datele colectate prin learning analytics sunt corelate cu matricea pentru:

	monitorizarea performantei post-certificare;

	identificarea degradarii competentelor;

	fundamentarea deciziilor de recertificare;

	sustinerea deciziilor de suspendare sau retragere a certificarii;

	raportarea catre DNSC.

Aceasta integrare asigura certificare bazata pe performanta reala.

6.7.9. Trasabilitatea si auditabilitatea procesului de certificare

Corelarea matricei cu certificarea asigura:

	trasabilitate completa intre competente si decizii;

	documentare clara a procesului;

	posibilitatea verificarii ex-post;

	transparenta institutionala;

	conformitate cu cerintele PNRR.

Procesul este astfel pregatit pentru audit si control.

6.8. Utilizarea matricei in monitorizarea continua

Utilizarea matricei de competente in monitorizarea continua reprezinta mecanismul prin care nivelul de competenta al expertilor evaluatori si al formatorilor este urmarit, analizat si mentinut in timp, asigurand consistenta, calitatea si relevanta activitatilor desfasurate in cadrul metodologiei, dincolo de momentul initial al certificarii.

Prin aceasta utilizare, matricea de competente devine un instrument dinamic de control, preventie si imbunatatire continua, integrat cu learning analytics si managementul calitatii.

6.8.1. Rolul matricei in monitorizarea post-certificare

Dupa certificare, matricea de competente este utilizata pentru:

	monitorizarea mentinerii competentelor critice;

	identificarea degradarii performantei in timp;

	evaluarea consistentei intre experti si formatori;

	detectarea deviatiilor metodologice;

	fundamentarea deciziilor de recertificare.

Astfel, certificarea este validata permanent prin performanta reala.

6.8.2. Integrarea matricei cu learning analytics

Matricea este integrata cu mecanismele de learning analytics pentru a permite:

	colectarea automata a datelor relevante pe competente;

	corelarea activitatilor desfasurate cu nivelul de competenta;

	analiza performantei individuale si agregate;

	identificarea tendintelor si pattern-urilor;

	fundamentarea deciziilor pe date obiective.

Aceasta integrare asigura monitorizare continua si scalabila.

6.8.3. Monitorizarea performantei expertilor evaluatori

Pentru nucleul de 100 de experti evaluatori, matricea este utilizata pentru:

	monitorizarea calitatii evaluarilor realizate;

	verificarea aplicarii unitare a metodologiei;

	analiza consistentei concluziilor formulate;

	evaluarea calitatii rapoartelor;

	corelarea performantei cu rezultatele organizatiilor evaluate.

Monitorizarea este realizata pe fiecare domeniu de competenta.

6.8.4. Monitorizarea performantei formatorilor

Pentru nucleul de 50 de formatori, matricea sustine monitorizarea:

	respectarii structurii si continutului formarii;

	calitatii livrarii pedagogice;

	utilizarii corecte a platformei OSS;

	rezultatelor obtinute de participanti;

	feedback-ului primit de la actorii cheie formati.

Astfel, calitatea livrarii este mentinuta constant.

6.8.5. Indicatori utilizati in monitorizarea continua

Monitorizarea continua pe baza matricei utilizeaza indicatori precum:

	scoruri medii pe competente;

	variatia performantei in timp;

	deviatii fata de pragurile stabilite;

	consistenta intre evaluatori/formatori;

	corelarea intre competente si rezultate.

Indicatorii sunt integrati cu KPI-urile metodologiei.

6.8.6. Identificarea timpurie a riscurilor de competenta

Prin monitorizarea continua, matricea permite:

	identificarea timpurie a riscurilor de pierdere a competentei;

	detectarea supraincarcarii sau subperformantei;

	semnalarea nevoilor de recalibrare;

	prevenirea erorilor sistemice;

	integrarea cu registrul de riscuri.

Aceasta functie este esentiala pentru preventie.

6.8.7. Mecanisme de interventie si recalibrare

In urma monitorizarii continue, metodologia prevede mecanisme de interventie, precum:

	formare suplimentara tintita;

	mentorat si suport metodologic;

	reevaluare punctuala;

	suspendarea temporara a activitatii;

	retragerea certificarii, daca este cazul.

Interventiile sunt proportionale cu nivelul de risc identificat.

6.8.8. Monitorizarea comparativa si benchmarking intern

Matricea permite realizarea de analize comparative intre:

	experti evaluatori;

	formatori;

	serii de formare;

	perioade de timp.

Benchmarking-ul intern sprijina standardizarea si imbunatatirea continua.

6.8.9. Raportarea rezultatelor monitorizarii continue

Rezultatele monitorizarii continue sunt utilizate pentru:

	rapoarte periodice catre DNSC;

	fundamentarea deciziilor strategice;

	ajustarea metodologiei;

	raportarea PNRR;

	sustinerea auditului si evaluarilor ex-post.

Raportarea este bazata pe date agregate si trasabile.

6.9. Actualizarea matricei de competente

Actualizarea matricei de competente reprezinta mecanismul prin care competentele definite pentru expertii evaluatori si formatori sunt mentinute relevante, actuale si aliniate evolutiilor cadrului european, national si operational in domeniul securitatii cibernetice, fara a compromite standardizarea, comparabilitatea si trasabilitatea metodologiei.

Prin acest mecanism, matricea de competente este tratata ca un instrument dinamic, guvernat si controlat, integrat in ciclul de imbunatatire continua al metodologiei.

6.9.1. Scopul actualizarii matricei de competente

Scopul procesului de actualizare a matricei este de a:

	mentine relevanta competentelor definite;

	reflecta modificarile cadrului legislativ si european;

	integra lectiile invatate din implementare;

	raspunde evolutiilor tehnologice si organizationale;

	preveni invechirea competentelor;

	sustine sustenabilitatea mecanismului post-PNRR.

Actualizarea este realizata controlat, pentru a evita fragmentarea standardelor.

6.9.2. Principii care guverneaza actualizarea matricei

Actualizarea matricei de competente se bazeaza pe urmatoarele principii:

	control institutional, sub coordonarea DNSC;

	trasabilitate, intre versiuni;

	proportionalitate, in raport cu impactul schimbarilor;

	continuitate, fara afectarea certificarilor valide;

	aliniere europeana, in special cu NIS2 si ENISA;

	decizie bazata pe date, prin learning analytics.

Aceste principii asigura stabilitate si credibilitate.

6.9.3. Surse pentru actualizarea matricei de competente

Actualizarea matricei este fundamentata pe surse multiple si convergente, inclusiv:

	evolutii ale cadrului european (ex. NIS2, recomandari ENISA);

	modificari legislative nationale;

	rezultate din learning analytics;

	date din monitorizarea continua;

	concluzii ale managementului calitatii;

	lectii invatate din evaluari si formare;

	feedback structurat de la experti si formatori;

	constatari din audituri sau evaluari ex-post.

Utilizarea mai multor surse previne actualizarile arbitrare.

6.9.4. Tipuri de actualizari ale matricei

Actualizarile matricei pot fi clasificate in:

	actualizari minore, care vizeaza clarificari, formulari sau ajustari de detaliu;

	actualizari moderate, care implica ajustarea unor competente sau rezultate ale invatarii;

	actualizari majore, care reflecta schimbari strategice sau europene semnificative.

Tipul actualizarii determina nivelul de aprobare si implementare.

6.9.5. Procesul de actualizare a matricei de competente

Procesul de actualizare urmeaza un flux clar si documentat:

1.	identificarea necesitatii de actualizare;

2.	analiza impactului asupra competentelor existente;

3.	formularea propunerilor de modificare;

4.	validarea tehnica si metodologica;

5.	aprobarea institutionala;

6.	comunicarea modificarilor;

7.	implementarea controlata;

8.	arhivarea versiunilor anterioare.

Acest proces asigura predictibilitate si auditabilitate.

6.9.6. Rolul DNSC in actualizarea matricei

DNSC are rolul central in guvernanta actualizarii matricei, prin:

	aprobarea modificarilor majore;

	validarea alinierii strategice;

	asigurarea coerentei nationale;

	decizia privind aplicabilitatea actualizarilor;

	integrarea rezultatelor in politici publice.

Astfel, matricea ramane un instrument institutional, nu unul ad-hoc.

6.9.7. Gestionarea impactului asupra certificarilor existente

Actualizarea matricei este realizata astfel incat:

	certificarile existente sa nu fie invalidate retroactiv;

	modificarile sa fie aplicate progresiv;

	sa existe perioade de tranzitie;

	sa fie definite cerinte de actualizare/recertificare;

	sa fie comunicate clar obligatiile suplimentare.

Aceasta abordare asigura stabilitate si echitate.

6.9.8. Integrarea actualizarilor in formare si evaluare

Odata aprobata, actualizarea matricei este integrata in:

	programele de formare;

	materialele de curs;

	instrumentele de evaluare;

	procesele de certificare si recertificare;

	mecanismele de learning analytics.

Integrarea este documentata si monitorizata.

6.9.9. Monitorizarea efectelor actualizarii

Efectele actualizarii matricei sunt monitorizate prin:

	indicatori de performanta;

	rezultate ale evaluarilor;

	feedback de la experti si formatori;

	analize comparative inainte/dupa;

	raportari catre DNSC.

Aceasta monitorizare permite ajustari suplimentare, daca este necesar.

6.10. Concluzie privind matricea de competente

Matricea de competente reprezinta elementul central de rigoare metodologica al intregii metodologii de formare, evaluare si certificare, asigurand coerenta, standardizarea si masurabilitatea competentelor dezvoltate pentru expertii evaluatori si formatorii implicati in implementarea Masurii 184.

Prin structura sa clara, principiile de constructie, corelarea cu programele de formare, procesele de certificare, mecanismele de monitorizare continua si procedurile de actualizare, matricea de competente transforma metodologia dintr-un cadru conceptual intr-un sistem operational complet, verificabil si auditabil.

Matricea permite trecerea de la abordari fragmentate sau declarative la un model unitar de guvernanta a competentelor, in care fiecare competenta este:

	definita explicit;

	dezvoltata prin formare structurata;

	evaluata prin criterii obiective;

	certificata pe baza pragurilor stabilite;

	monitorizata continuu;

	actualizata controlat in functie de evolutii strategice si operationale.

Prin aceasta abordare, matricea de competente asigura consistenta si comparabilitatea activitatilor desfasurate la nivel national, reducand riscurile de interpretare neunitara si contribuind la cresterea credibilitatii proceselor de evaluare si formare coordonate de DNSC.

Integrarea matricei cu mecanismele de learning analytics si cu sistemele de raportare permite utilizarea datelor ca fundament al deciziei, sustinand imbunatatirea continua a metodologiei, managementul calitatii si demonstrarea impactului investitiei PNRR.

In acelasi timp, caracterul dinamic al matricei, sustinut prin mecanisme clare de actualizare si guvernanta, asigura adaptabilitatea acesteia la evolutiile cadrului european, legislativ si organizational, fara a compromite stabilitatea si standardizarea necesare functionarii unui mecanism national.

In concluzie, matricea de competente nu este doar un instrument tehnic, ci infrastructura metodologica fundamentala care face posibila implementarea coerenta, sustenabila si orientata pe rezultate a intregii metodologii, contribuind decisiv la atingerea obiectivelor DNSC si la consolidarea capacitatii nationale in domeniul securitatii cibernetice, in deplina concordanta cu cerintele PNRR si bunele practici europen

- Metodologia pentru realizarea activității [introduceți activitatea propusă pentru îndeplinirea obiectivelor –în contextul responsabilităților și atribuțiilor stabilite în Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora și a rezultatului fiecărei activități desfășurate pentru a demonstra atingerea, în cadrul duratei de realizare a serviciilor, a obiectivelor asociate Contractului, utilizând formatul următor.

In prezentul capitol, Ofertantul descrie metodologia propusă pentru realizarea/prestarea serviciilor și realizarea activităților (activităţi/pachet de activităţi/fază-etapă) în contextul responsabilităților și atribuțiilor stabilite în Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora și a rezultatului fiecărei activități desfășurate pentru a demonstra atingerea, în cadrul duratei de realizare a serviciilor, a obiectivelor asociate Contractului.

| Activitate, | Modalitatea efectivă de realizare a activității (metoda, procedura, tehnica, procedeul, după caz) | Date de intrare utilizate pentru realizarea activității (resurse folosite; ex. software, resurse umane, informații etc.) | Date de ieșire - Rezultate obținute la finalul activității (rezultate intermediare și/sau finale) | Durata activității | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operationalizarea cadrului metodologic | Ofertantul va implementa un cadru metodologic unitar, care defineste: - domeniile de competenta vizate; - structura programelor de formare; - criteriile de evaluare si certificare; - mecanismele de monitorizare si raportare. | - cerintele din Caietul de Sarcini; - obiectivele DNSC; - cadrul legislativ si european relevant. | - metodologie operationala aprobata; - instrumente standardizate de evaluare si formare; - proceduri documentate. | 1 lună | Pentru detalii suplimentare a se vedea metodologia de detaliu și planul de proiect |
| Formarea si certificarea nucleului de experti evaluatori | Activitatea vizeaza dezvoltarea competentelor necesare pentru evaluarea maturitatii organizationale in domeniul securitatii cibernetice. | - profilurile de competenta definite; - metodologia de evaluare; - criterii de selectie si evaluare. | - experti evaluatori formati si certificati; - competente validate conform metodologiei; - rapoarte de evaluare si documentatie asociata. | 2 luni | Pentru detalii suplimentare a se vedea metodologia de detaliu și planul de proiect |
| Formarea si certificarea nucleului de formatori | Aceasta activitate asigura capacitatea de multiplicare a competentelor catre actorii cheie. | - metodologia de formare; - matricea de competente pentru formatori; - standarde de calitate a livrarii. | - formatori certificati; - materiale de formare validate; - mecanisme de livrare standardizate | 2 luni | Pentru detalii suplimentare a se vedea metodologia de detaliu și planul de proiect |
| Activitatea de livrare a formarii catre actorii cheie | Activitatea consta in livrarea formarii catre actorii cheie identificati, prin intermediul formatorilor certificati. Metodologie aplicata: - livrare standardizata; - metode interactive si aplicative; - utilizarea platformei OSS; - evaluarea participantilor. | - curricula aprobata; - materialele de formare; - planificarea sesiunilor. | - participanti formati; - rezultate ale evaluarilor; - rapoarte de livrare. | 1 lună | Pentru detalii suplimentare a se vedea metodologia de detaliu și planul de proiect |
| Activitatea de certificare si recertificare | Aceasta activitate vizeaza validarea formala a competentelor dobandite. Metodologie aplicata: - evaluare pe competente; - decizie bazata pe praguri minime; - documentarea certificarii. | - rezultatele evaluarilor; - matricea de competente; - criteriile de certificare. | - certificate acordate; - registre de certificare; - decizii de recertificare. | 1 lună | Pentru detalii suplimentare a se vedea metodologia de detaliu și planul de proiect |
| Activitatea de monitorizare, raportare si learning analytics | Activitatea asigura monitorizarea performantei si impactului serviciilor prestate. Metodologie aplicata: - colectare si analiza date; - utilizare KPI; - raportare structurata catre DNSC. | - date colectate din activitati; - indicatori definiti; - platforma OSS. | - rapoarte de monitorizare; - analize de performanta; - recomandari de imbunatatire. |  |  |

| Activitate | Modalitatea efectivă de realizare a activității (metoda, procedura, tehnica, procedeul, după caz) | Date de intrare utilizate pentru realizarea activității (resurse folosite ; ex. software, resurse umane , informații etc.) | Date de ieșire - Rezultate obținute la finalul activității (rezultate intermediare și/sau finale) | Durata activității | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP1. Servicii de management de proiect si asigurarea calitatii | Metodologia standard este prezentata in: - Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de management de proiect | Resurse hardware si software: Mediul de dezvoltare si testare al furnizorului Resurse umane: Echipa de proiect a Furnizorului, echipa de proiect a Beneficiarului (Manager de proiect) | Servicii de management de proiect - Minute de ședință; - Raport initial - Rapoarte de progres - Raport final - Plan de proiect actualizat - Proces-verbal de receptie finala | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP2. Derularea unui program național pentru analiza, revizuirea și documentarea nevoilor de competente cibernetice și a consecințelor acestora asupra domeniilor prioritare ale economiei și societății | Metodologia standard este prezentata in: - Metodologia de formare | Resurse hardware si software: Mediul de dezvoltare si testare al furnizorului Resurse umane: Echipa de proiect a Furnizorului, echipa de proiect a Beneficiarului (Manager de proiect) | - Documente specifice etapei | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP3.Evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică (operațional, tehnologie, competențe) pentru 1.000 de actori cheie economici și din administrația publică (inclusiv companii, IMM-uri, școli,spitale) | Metodologia standard este prezentata in: - Metodologia de formare | Resurse hardware si software: Mediul de dezvoltare si testare al furnizorului Resurse umane: Echipa de proiect a Furnizorului, echipa de proiect a Beneficiarului (Manager de proiect) | - Documente specifice etapei | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP3.1 Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv | Metodologia standard este prezentata in: - Metodologia de formare | Resurse hardware si software: Mediul de dezvoltare si testare al furnizorului Resurse umane: Echipa de proiect a Furnizorului, echipa de proiect a Beneficiarului (Manager de proiect) | - Documente specifice etapei | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP3.2 Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de STATE ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea | Metodologia standard este prezentata in: - Metodologia de formare | Resurse hardware si software: Mediul de dezvoltare si testare al furnizorului Resurse umane: Echipa de proiect a Furnizorului, echipa de proiect a Beneficiarului (Manager de proiect) | - Documente specifice etapei | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP3.3 Implementarea platformei tehnice ce va fi implementata de România (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) | Metodologia standard este prezentata in: - Metodologia de formare | Resurse hardware si software: Mediul de dezvoltare si testare al furnizorului Resurse umane: Echipa de proiect a Furnizorului, echipa de proiect a Beneficiarului (Manager de proiect) | - Documente specifice etapei | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP3.3.1. Servicii de analiza | Metodologia standard este prezentata in: - Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, cap. 1.4.1 Ingineria Specificatiilor, Cap. 1.4. 2 Analiza Detaliata si Cap. 1.4.3. Proiectare | Resurse hardware si software: Mediul de dezvoltare si testare al furnizorului Resurse umane: Echipa de proiect a Furnizorului, echipa de proiect a Beneficiarului (Utilizatori cheie, Personal tehnic) | - Documentatia de analiza – Document cu specificatiile, cazuri si scenarii de testare functionale si respectiv de integrare pentru componentele dezvoltate conform cerintelor - Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de analiza | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP3.3.2. Servicii de proiectare | Metodologia standard este prezentata in: - Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, cap. 1.4.1 Ingineria Specificatiilor, Cap. 1.4. 2 Analiza Detaliata si Cap. 1.4.3. Proiectare | Resurse hardware si software: Mediul de dezvoltare si testare al furnizorului Resurse umane: Echipa de proiect a Furnizorului, echipa de proiect a beneficiarului (Utilizatori cheie, Personal tehnic) | - Documentatia de proiectare - Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de proiectare | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP3.3.3. Servicii de dezvoltare | Metodologia standard este prezentata in: - Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare | Resurse hardware si software: Mediul de dezvoltare si testare al furnizorului Resurse umane: Echipa de proiect a Furnizorului, echipa de proiect a beneficiarului (Utilizatori cheie, Personal tehnic) | - Documentatia de proiectare - Codul sursă comentat al modulelor/aplicațiilor dezvoltate in cadrul proiectului - Documentul privind arhitectura detaliată a sistemului - Specificații de dezvoltare software - Manualul de utilizare al aplicațiilor - Documentaţie tehnică de referinţă pentru aplicaţia software - Proces-verbal de recepție a release note-ului și raportului de testare a funcționalităților platformei - Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de dezvoltare | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP3.3.4. Servicii de instalare si configurare a platformei in cloud | Metodologia standard este prezentata in: - Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare | Resurse hardware si software: Mediul de dezvoltare si testare al furnizorului Resurse umane: Echipa de proiect a Furnizorului, echipa de proiect a beneficiarului (Utilizatori cheie, Personal tehnic) | - Raport de instalare si configurare platforma software - Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instalare si configurare | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP3.3.5. Servicii de testare functionala de acceptanta | Metodologia standard este prezentata in: - Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, | Resurse hardware si software: Mediul de dezvoltare si testare al furnizorului, Infrastructura Hardware, Mediul de productie Resurse umane: Echipa de proiect a Furnizorului, echipa de proiect a beneficiarului (Utilizatori cheie, Personal tehnic) | - Rapoarte de testare - Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de testare | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP3.3.6. Servicii de instruire platforma | Metodologia standard este prezentata in: - Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare | Resurse hardware si software: Mediul de dezvoltare si testare al furnizorului. Mediul de productie Resurse umane: Echipa de proiect a Furnizorului, echipa de proiect a beneficiarului (Utilizatori cheie, Personal tehnic) | - Plan de instruire si materiale de instruire - Raport instruire - Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instruire | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP3.3.7. Servicii de documentare a platformei | Metodologia standard este prezentata in: - Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare | Resurse hardware si software: Mediul de dezvoltare si testare al furnizorului Resurse umane: Echipa de proiect a Furnizorului, echipa de proiect a beneficiarului (Utilizatori cheie, Personal tehnic) | - Documentatie/livrabile - Proces-verbal de predare primire | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP3.4 Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experti pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice |  |  | - Raport de formare experti si semnarea Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestei etape de catre Beneficiar | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP3.5 Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice. |  |  | - "Raport consolidat național privind nivelul de maturitate în materie de securitate cibernetică si Proces verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar de catre Beneficiar - Raport final de monitorizare e si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar" | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP3.6 Monitorizarea continuă a nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice. Raportare la nivel național și către instituțiile UE |  |  | - "Raport consolidat național privind nivelul de maturitate în materie de securitate cibernetică si Proces verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar de catre Beneficiar - Raport final de monitorizare e si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar" | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP4. Crearea si livrarea unui "set de instrumente si servicii guvernamentale" pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați |  |  | - "Raport consolidat național privind nivelul de maturitate în materie de securitate cibernetică si Proces verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar de catre Beneficiar - Raport final de monitorizare e si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar" | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP4.1 Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie |  |  | - Raport cu privire la formatori si Proces verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar de catre Beneficiar | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP4.2 Pilot de livrare a setului de instrumente, inclusiv furnizarea produselor si serviciilor guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate către 1000 de actori cheie identificați |  |  | - Raport privind setul de instrumente și servicii guvernamentale validate prin pilot și pregătite pentru utilizare la scară națională si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport de catre Beneficiar | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP5.Servicii de livrare echipamente/produse |  |  | - Proces verbal de instalare si configurare - Proces verbal de predare-primire | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| WP6. Servicii de garantie si suport tehnic | Metodologia standard este prezentata in: - Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia pentru asistenta si suport tehnic | Resurse hardware si software: Mediul de dezvoltare si testare al furnizorului, Infrastructura Hardware, Mediul de productie Resurse umane: Echipa de proiect a Furnizorului, echipa de proiect a beneficiarului (Utilizatori cheie, Personal tehnic) | - Rapoarte trimestriale pentru servciile de garantie si suport tehnic - Raport final servicii de suport tehnic si garantie | Planificarea exacta, continand datele de inceput si sfarsit a fiecarei activitati, este prezentata in Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |

- Metodologia utilizată pentru obținerea asigurării că activitățile ce urmează a fi realizate și rezultatele ce urmează a fi obținute îndeplinesc cerințele din Caietul de Sarcini, respectiv depășesc cerințele privind nivelul calitativ solicitat și ating nivelul descris de Ofertant în Propunerea Tehnica (Planul de management/gestionare a calității în cadrul Contractului)

| Activitatea ce urmează a fi realizată pentru obținerea asigurării realizării nivelului de calitate | Nominalizați activitatea, rezultatul – după caz- incluse la capitolul anterior în legătură cu care se realizează obținerea asigurării | Metoda, procedura tehnica, instrumentul | Resurse folosite (ex.: software, resurse umane, informații, laboratoare etc.) | Structura organizațională/ unitatea funcțională implicată | Documente și înregistrări privind calitatea | Perioada de remediere a Defectelor/ Neconformităților | Informații suplimentare, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asigurarea calității și managementul riscurilor | Asigurarea calității și managementul riscurilor | Metodologia propusa integreaza mecanisme de asigurare a calitatii si de management al riscurilor, care vizeaza: respectarea cerintelor Contractului; controlul conformitatii livrabilelor; identificarea si mitigarea riscurilor; asigurarea continuitatii activitatilor | Software, resurse umane | Echipa de proiect | A se vedea lista de rapoarte de mai jos | În conformitate cu prevederile caietului de sarcini | Aceste mecanisme sunt aplicate transversal pe toate activitatile Contractului. |
| Corelarea metodologiei cu obiectivele contractului | Corelarea metodologiei cu obiectivele contractului | Metodologia propusa este direct corelata cu obiectivele Contractului, asigurand: atingerea rezultatelor asteptate de Autoritatea Contractanta; utilizarea practica a rezultatelor de catre DNSC; sustenabilitatea mecanismului dezvoltat; conformitatea cu cerintele PNRR si bunele practici europene. | Software, resurse umane | Echipa de proiect | A se vedea lista de rapoarte de mai jos | În conformitate cu prevederile caietului de sarcini | Abordarea si metodologia propuse de Ofertant asigura prestarea serviciilor intr-o maniera coerenta, controlata si orientata catre rezultate, oferind Autoritatii Contractante un mecanism functional, standardizat si sustenabil pentru dezvoltarea competentelor in domeniul securitatii cibernetice, in deplina concordanta cu cerintele Caietului de Sarcini si obiectivele Masurii 184 din PNRR. |

| Activitatea ce urmează a fi realizată pentru obținerea asigurării realizării nivelului de calitate | Nominalizați activitatea, rezultatul – după caz- incluse la capitolul anterior în legătură cu care se realizează obținerea asigurării | Metoda, procedura tehnica, instrumentul | Resurse folosite (ex.: software, resurse umane, informații, laboratoare etc.) | Structura organizațională/ unitatea funcțională implicată | Documente și înregistrări privind calitatea | Perioada de remediere a Defectelor/ Neconformităților | Informații suplimentare, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Verificarea rapoartelor | WP1. Servicii de management de proiect si asigurarea calitatii | - Revizuire interna a Prestatorului - Revizuire Beneficiar | - Echipa de proiect a Prestatorului - Echipa de proiect a Beneficiarului - Infrastructura de dezvoltare si testare a Prestatorului | - Prestator - Beneficiar | - Minute de sedinta - Comunicari formale | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
|  | WP2. Derularea unui program național pentru analiza, revizuirea și documentarea nevoilor de competente cibernetice și a consecințelor acestora asupra domeniilor prioritare ale economiei și societății |  |  |  |  | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
|  | WP3.Evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică (operațional, tehnologie, competențe) pentru 1.000 de actori cheie economici și din administrația publică (inclusiv companii, IMM-uri, școli,spitale) |  |  |  |  | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
|  | WP3.1 Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv |  |  |  |  | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
|  | WP3.2 Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de STATE ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea |  |  |  |  | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
|  | WP3.3 Implementarea platformei tehnice ce va fi implementata de România (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) |  |  |  |  | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| - Verificare completitudine si corectitudine livrabile | WP3.3.1. Servicii de analiza | - Revizuire interna a Prestatorului - Revizuire Beneficiar | - Echipa de proiect a Prestatorului - Echipa de proiect a Beneficiarului - Infrastructura de dezvoltare si testare a Prestatorului | - Prestator - Beneficiar | - Minute de sedinta - Comunicari formale | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| - Verificare completitudine si corectitudine livrabile | WP3.3.2. Servicii de proiectare | - Revizuire interna a Prestatorului - Revizuire Beneficiar | - Echipa de proiect a Prestatorului - Echipa de proiect a Beneficiarului - Infrastructura de dezvoltare si testare a Prestatorului | - Prestator - Beneficiar | - Minute de sedinta - Comunicari formale | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| - Verificare completitudine si corectitudine livrabile - Testare | WP3.3.3. Servicii de dezvoltare, inclusiv testare interna | - Revizuire interna a Prestatorului - Revizuire Beneficiar | - Echipa de proiect a Prestatorului - Echipa de proiect a Beneficiarului - Infrastructura de dezvoltare si testare a Prestatorului | - Prestator - Beneficiar | - Proces-verbal calitativ | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| - Verificare completitudine si corectitudine livrabile - Testare | WP3.3.4. Servicii de instalare si configurare a platformei in cloud WP3.3.5. Servicii de testare functionala de acceptanta | - Revizuire interna a Prestatorului - Revizuire Beneficiar | - Echipa de proiect a Prestatorului - Echipa de proiect a Beneficiarului - Infrastructura de dezvoltare si testare a Prestatorului | - Prestator - Beneficiar | - Minute de sedinta - Comunicari formale - Rapoarte de testare | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| - Verificare completitudine si corectitudine livrabile - Rapoarte de instruire, feedback cursanti | WP3.3.6. Servicii de instruire platforma | - Revizuire interna a Prestatorului - Revizuire Beneficiar | - Echipa de proiect a Prestatorului - Echipa de proiect a Beneficiarului - Infrastructura de dezvoltare si testare a Prestatorului - Infrastructura Beneficiarului | - Prestator - Beneficiar | - Minute de sedinta - Comunicari formale | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| - Verificare completitudine si corectitudine livrabile | WP3.3.7. Servicii de documentare a platformei | - Revizuire interna a Prestatorului - Revizuire Beneficiar | - Echipa de proiect a Prestatorului - Echipa de proiect a Beneficiarului - Infrastructura Beneficiarului | - Prestator - Beneficiar | - Minute de sedinta - Comunicari formale | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| - Verificare completitudine si corectitudine livrabile | WP3.4 Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experti pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice | - Revizuire interna a Prestatorului - Revizuire Beneficiar | - Echipa de proiect a Prestatorului - Echipa de proiect a Beneficiarului - Infrastructura Beneficiarului | - Prestator - Beneficiar | - Minute de sedinta - Comunicari formale | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| - Verificare completitudine si corectitudine livrabile | WP3.5 Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice. | - Revizuire interna a Prestatorului - Revizuire Beneficiar | - Echipa de proiect a Prestatorului - Echipa de proiect a Beneficiarului - Infrastructura Beneficiarului | - Prestator - Beneficiar | - Minute de sedinta - Comunicari formale | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| - Verificare completitudine si corectitudine livrabile | WP3.6 Monitorizarea continuă a nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice. Raportare la nivel național și către instituțiile UE | - Revizuire interna a Prestatorului - Revizuire Beneficiar | - Echipa de proiect a Prestatorului - Echipa de proiect a Beneficiarului - Infrastructura Beneficiarului | - Prestator - Beneficiar | - Minute de sedinta - Comunicari formale | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| - Verificare completitudine si corectitudine livrabile | WP4. Crearea si livrarea unui "set de instrumente si servicii guvernamentale" pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați | - Revizuire interna a Prestatorului - Revizuire Beneficiar | - Echipa de proiect a Prestatorului - Echipa de proiect a Beneficiarului - Infrastructura Beneficiarului | - Prestator - Beneficiar | - Minute de sedinta - Comunicari formale | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| - Verificare completitudine si corectitudine livrabile | WP4.1 Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie | - Revizuire interna a Prestatorului - Revizuire Beneficiar | - Echipa de proiect a Prestatorului - Echipa de proiect a Beneficiarului - Infrastructura Beneficiarului | - Prestator - Beneficiar | - Minute de sedinta - Comunicari formale | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| - Verificare completitudine si corectitudine livrabile | WP4.2 Pilot de livrare a setului de instrumente, inclusiv furnizarea produselor si serviciilor guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate către 1000 de actori cheie identificați | - Revizuire interna a Prestatorului - Revizuire Beneficiar | - Echipa de proiect a Prestatorului - Echipa de proiect a Beneficiarului - Infrastructura Beneficiarului | - Prestator - Beneficiar | - Minute de sedinta - Comunicari formale | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| - Verificare completitudine si corectitudine livrabile | WP5.Servicii de livrare echipamente/produse | - Revizuire interna a Prestatorului - Revizuire Beneficiar | - Echipa de proiect a Prestatorului - Echipa de proiect a Beneficiarului - Infrastructura Beneficiarului | - Prestator - Beneficiar | - Minute de sedinta - Comunicari formale | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |
| - Verificare completitudine si corectitudine livrabile - Verificare rezolvare incidente | WP6. Servicii de garantie si suport tehnic | - Revizuire interna a Prestatorului - Revizuire Beneficiar | - Echipa de proiect a Prestatorului - Echipa de proiect a Beneficiarului - Infrastructura Beneficiarului | - Prestator - Beneficiar | - Minute de sedinta - Comunicari formale | Conform Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT) |  |

# Planul de lucru pentru implementarea/realizarea serviciilor/obținerea rezultatelor în cadrul Contractului

Planul de lucru propus de catre noi contine resursele planificate pentru realizarea activitatilor si:

- are corespondent in informatiile incluse la sectiunea dedicata din caietul de sarcini

- demonstreaza:

- intelegerea continutului/prevederilor Caietului de Sarcini;

- abilitatea de a transpune activitatile necesar a fi desfasurate intr-un plan de lucru fezabil, de asa maniera incat sa se asigure finalizarea serviciilor in termenul specificat in Caietul de Sarcini.

- este realizat utilizand un software de planificare a timpului – Microsoft Project, compatibil cu infrastructura TIC existenta la nivel de Autoritate Contractanta, astfel cum este indicat de catre Autoritatea Contractanta in Caietul de Sarcini

- utilizeaza o scala de planificare a duratei/duratelor activitatii/activitatilor (calendar lunar/zi lucratoare – astfel cum este solicitarea Autoritatii Contractante)

- permite corelarea informatiilor incluse in planul de lucru cu informatiile din Propunerea Financiara, pentru aceeasi unitate de planificare.

[ex.: efortul reprezentat ca si durata in programul de lucru pentru una dintre activitatile in derularea Contractului corespunde cu numarul expertilor si a zilelor pe expert, pentru activitatea respectiva, in perioada respectiva.]

Planul de lucru propus de Ofertant pentru implementarea serviciilor este conceput astfel incat sa asigure realizarea integrala a obiectivelor Contractului, in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini, calendarul PNRR si metodologia de formare si evaluare propusa.

Planul de lucru reflecta o abordare etapizata, logica si coerenta, care permite controlul progresului, respectarea termenelor asumate, obtinerea rezultatelor intermediare si finale si asigurarea calitatii livrabilelor, precum si utilizarea efectiva a rezultatelor de catre Autoritatea Contractanta.

Planul de lucru este fundamentat pe urmatoarele principii:

- etapizare clara a activitatilor, cu delimitarea responsabilitatilor;

- corelare directa intre activitati, livrabile si rezultate;

- respectarea calendarului de implementare al PNRR;

- posibilitatea monitorizarii si raportarii periodice;

- flexibilitate controlata, pentru adaptarea la eventuale ajustari;

- asigurarea sustenabilitatii rezultatelor.

Aceste principii permit implementarea eficienta si predictibila a Contractului.

## a. Denumirea activităților (inclusiv denumirea pachetelor de activități, a fazelor activităților în cadrul Contractului – în cazul în care este aplicabil cu evidențierea activităților ce țin de obținerea asigurării că nivelul de calitate solicitat este obținut de Ofertant);

Planul de proiect a fost conceput astfel incat sa asigure executia proiectului (pana la receptia finala) in termen de 4 luni calendaristice de la data emiterii, dar nu mai tarziu de 22.08.2026.

Planul de implementare respecta termenele solicitate de predare/receptie ale diferitelor componente ale solutie prezentate in caietul de sarcini, fiind in concordanta cu abordarea si metodologia propuse de Ofertant.

Date propuse sunt estimative, planul de proiect urmand sa fie actualizat dupa semnarea contractului in functie de data de semnare.

Etapele majore ale planului de proiect (WP=Pachet de lucrari), asa cum au fost definite, sunt:

Pachetele de activitati sunt detaliate in  Anexa x - Plan de implementare.

| Activitate | Durata | Data inceput | Data finalizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Crearea unui „set de instrumente” pentru creșterea competențelor în materie de securitate cibernetică cu aplicabilitate în domeniile prioritare ale economiei și societății | 1379 days | 3/2/26 8:00 AM | 7/3/31 5:00 PM |
| Semnare contract | 0 days | 3/2/26 8:00 AM | 3/2/26 8:00 AM |
| WP1. Servicii de management de proiect si asigurarea calitatii | 86 days | 3/2/26 8:00 AM | 7/2/26 5:00 PM |
| WP2. Derularea unui program național pentru analiza, revizuirea și documentarea nevoilor de competente cibernetice și a consecințelor acestora asupra domeniilor prioritare ale economiei și societății | 66 days | 3/3/26 8:00 AM | 6/5/26 5:00 PM |
| WP2.1 Executarea unui inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică | 24 days | 3/3/26 8:00 AM | 4/3/26 5:00 PM |
| WP2.2Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent. | 21 days | 4/6/26 8:00 AM | 5/6/26 5:00 PM |
| WP2.3 Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către ENISA, Euro | 21 days | 5/7/26 8:00 AM | 6/5/26 5:00 PM |
| WP3.Evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică (operațional, tehnologie, competențe) pentru 1.000 de actori cheie economici și din administrația publică (inclusiv companii, IMM-uri, școli,spitale) | 84 days | 3/2/26 8:00 AM | 6/30/26 5:00 PM |
| WP3.1 Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv | 42 days | 3/3/26 8:00 AM | 4/30/26 5:00 PM |
| WP3.2 Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de STATE ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea | 24 days | 3/3/26 8:00 AM | 4/3/26 5:00 PM |
| WP3.3 Implementarea platformei tehnice ce va fi implementata de România/Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) | 84 days | 3/2/26 8:00 AM | 6/30/26 5:00 PM |
| WP3.3.1. Amenajare spațiu tehnic și operațional destinat activităților de management, monitorizare și operaționale ale platformei tehnice | 80 days | 3/2/26 8:00 AM | 6/24/26 5:00 PM |
| WP3.3.2. Servicii de analiza | 9 days | 3/3/26 8:00 AM | 3/13/26 5:00 PM |
| WP3.3.3. Servicii de proiectare | 7 days | 3/16/26 8:00 AM | 3/24/26 5:00 PM |
| WP3.3.4. Servicii de dezvoltare | 36 days | 3/25/26 8:00 AM | 5/15/26 5:00 PM |
| WP3.3.5. Servicii de instalare si configurare a platformei in cloud | 6 days | 5/18/26 8:00 AM | 5/25/26 5:00 PM |
| WP3.3.6. Servicii de testare functionala de acceptanta | 16 days | 5/18/26 8:00 AM | 6/9/26 5:00 PM |
| WP3.3.7. Servicii de instruire paltforma | 12 days | 6/15/26 8:00 AM | 6/30/26 5:00 PM |
| WP3.3.8. Servicii de documentare a platformei | 5 days | 6/10/26 8:00 AM | 6/16/26 5:00 PM |
| Intrare in productie a platformei | 0 days | 6/16/26 5:00 PM | 6/16/26 5:00 PM |
| WP3.4 Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experti pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice | 42 days | 3/3/26 8:00 AM | 4/30/26 5:00 PM |
| WP3.5 Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice. | 43 days | 3/3/26 8:00 AM | 5/4/26 5:00 PM |
| WP3.6 Monitorizarea continuă a nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice. Raportare la nivel național și către instituțiile UE | 83 days | 3/2/26 8:00 AM | 6/29/26 5:00 PM |
| WP4. Crearea si livrarea unui "set de instrumente si servicii guvernamentale" pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați | 84 days | 3/3/26 8:00 AM | 7/1/26 5:00 PM |
| WP4.1 Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie | 63 days | 3/3/26 8:00 AM | 6/2/26 5:00 PM |
| WP4.2 Pilot de livrare a setului de instrumente, inclusiv furnizarea produselor si serviciilor guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate către 1000 de actori cheie identificați | 62 days | 3/3/26 8:00 AM | 5/29/26 5:00 PM |
| WP4.3. Evaluarea eficienței programului și a beneficiilor generate la nivelul actorilor cheie implicați la nivel național, inclusiv impactul asupra întăririi securității și rezilienței cibernetice a sectoarelor publice și private critice, și la nivel UE | 65 days | 3/30/26 8:00 AM | 7/1/26 5:00 PM |
| WP5. Servicii de garantie si suport tehnic | 1293 days | 7/3/26 8:00 AM | 7/3/31 5:00 PM |
| Incheiere contract | 0 days | 7/3/31 5:00 PM | 7/3/31 5:00 PM |

In cadrul planificarii din faza de initiere a proiectului aceste etape pot fi redefinite, de comun acord, astfel incat sa fie agreat un plan de executie al proiectului realist, bazat pe situatia concreta existenta la Beneficiar. Numarul de zile considerate sunt calendaristice

Ofertantul a propus in prezenta oferta un număr de specialiști care acopera activitățile menționate în Caietul de sarcini, sunt disponibili și  dispun de abilitățile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite.

Avand in vedere complexitatea proiectului, este necesara o echipă de proiect cu o diversitate de aptitudini și competențe care să poată fi alocată dinamic în funcție de necesitățile apărute.

Ofertantul a selectat expertii cheie (si va selecta/ angaja) expertii non-cheie conform necesităților și profilurilor identificate in Caietul de Sarcini în baza principiilor privind nediscriminarea, tratamentul egal şi lipsa unui posibil conflict de interese.

Pe parcursul implementarii, Ofertantul va selecta si va implica in executia proiectului si alti specialisti  (experti non-cheie), suplimentar fata de expertii cheie solicitati in documentatia de atribuire daca este necesar astfel incat sa se incadreze in durata impusa si toate obiectivele sa fie indeplinite

Structura echipei de proiect poate fi schimbată, de comun acord, în cazul în care, pe parcursul etapei de inițiere a proiectului se constată necesitatea acestei modificări.

O condiție esențială pentru implementarea proiectului la termenul propus este ca Beneficiarul să aloce resurse umane suficiente pentru a lucra împreună cu echipa Prestatorului în activitățile cheie, precum: analiza proceselor de business, definirea cerințelor, participarea în testarea funcțională, instruire (doar câteva activități principale au fost amintite) și implementarea sistemului informatic.

În plus, Beneficiarul trebuie să asigure disponibilitatea specialiștilor din partea lui pentru activitățile comune.

| Activitate | Durata | Data inceput | Data finalizare | Predecesori | Succesori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crearea unui „set de instrumente” pentru creșterea competențelor în materie de securitate cibernetică cu aplicabilitate în domeniile prioritare ale economiei și societății | 1379 days | 3/2/26 8:00 AM | 7/3/31 5:00 PM |  |  |
| Semnare contract | 0 days | 3/2/26 8:00 AM | 3/2/26 8:00 AM |  | 4,220,231,244,221,6,16FS+19 days,21FS+39 days,26FS+61 days,31FS+54 days,100,101,102,103,104,105,258FS+20 days |
| WP1. Servicii de management de proiect si asigurarea calitatii | 86 days | 3/2/26 8:00 AM | 7/2/26 5:00 PM |  |  |
| Nominalizarea echipei de proiect si sedinta de kick off | 1 day | 3/2/26 8:00 AM | 3/2/26 5:00 PM | 2 | 39,78,89,113,114,115,116,117,118,201,212,232,245,10,11,12,13,14 |
| Raport initial - prima luna | 16 days | 3/2/26 8:00 AM | 3/23/26 5:00 PM |  |  |
| Elaborare si livrare raport initial la inceperea activitatii(incluzand planul de proiect actualizat, descrierea solutiei, echipa, managementul riscurilor) | 1 day | 3/2/26 8:00 AM | 3/2/26 5:00 PM | 2 | 7 |
| Verificare raport la inceperea activitatii (raport de inceput si planul detaliat al proiectului) | 10 days | 3/3/26 8:00 AM | 3/16/26 5:00 PM | 6 | 8 |
| Actualizare raport initial in urma observatiilor Beneficiarului | 5 days | 3/17/26 8:00 AM | 3/23/26 5:00 PM | 7 | 9 |
| Aprobare raport initial de catre Beneficiar | 0 days | 3/23/26 5:00 PM | 3/23/26 5:00 PM | 8 |  |
| Monitorizarea evolutiei progresului | 85 days | 3/3/26 8:00 AM | 7/2/26 5:00 PM | 4 |  |
| Asigurarea managementul schimbarii, calitatii, riscului, comunicarii, contractului pe durata proiectului | 85 days | 3/3/26 8:00 AM | 7/2/26 5:00 PM | 4 | 36 |
| Sedinte de monitorizare si progres | 85 days | 3/3/26 8:00 AM | 7/2/26 5:00 PM | 4 | 36 |
| Sedinţe de progres si ad-hoc de rezolvare a unor probleme specifice | 85 days | 3/3/26 8:00 AM | 7/2/26 5:00 PM | 4 | 36 |
| Elaborare si livrare rapoarte de progres ad-hoc | 85 days | 3/3/26 8:00 AM | 7/2/26 5:00 PM | 4 | 36 |
| Raport lunar de progres - prima luna | 20 days | 3/27/26 8:00 AM | 4/24/26 5:00 PM |  |  |
| Elaborare si livrare rapoarte de progres lunare pentru prima luna de proiect | 5 days | 3/27/26 8:00 AM | 4/2/26 5:00 PM | 2FS+19 days | 17 |
| Verificare raport lunar de catre beneficiar | 10 days | 4/3/26 8:00 AM | 4/17/26 5:00 PM | 16 | 18 |
| Actualizare si livrare raport final | 5 days | 4/20/26 8:00 AM | 4/24/26 5:00 PM | 17 | 19 |
| Aprobare raport lunar de catre beneficiar | 0 days | 4/24/26 5:00 PM | 4/24/26 5:00 PM | 18 |  |
| Raport lunar de progres - a doua luna | 20 days | 4/27/26 8:00 AM | 5/25/26 5:00 PM |  |  |
| Elaborare si livrare rapoarte de progres lunare pentru luna a doua a proiectului | 5 days | 4/27/26 8:00 AM | 5/4/26 5:00 PM | 2FS+39 days | 25,22 |
| Verificare raport lunar de catre beneficiar | 10 days | 5/5/26 8:00 AM | 5/18/26 5:00 PM | 21 | 23 |
| Actualizare si livrare raport final | 5 days | 5/19/26 8:00 AM | 5/25/26 5:00 PM | 22 | 24 |
| Aprobare raport lunar de catre beneficiar | 0 days | 5/25/26 5:00 PM | 5/25/26 5:00 PM | 23 |  |
| Raport lunar de progres - a treia luna | 20 days | 5/28/26 8:00 AM | 6/25/26 5:00 PM | 21 |  |
| Elaborare si livrare rapoarte de progres lunare pentru luna a treia a proiectului | 5 days | 5/28/26 8:00 AM | 6/4/26 5:00 PM | 2FS+61 days | 27 |
| Verificare raport lunar de catre beneficiar | 10 days | 6/5/26 8:00 AM | 6/18/26 5:00 PM | 26 | 28 |
| Actualizare si livrare raport final | 5 days | 6/19/26 8:00 AM | 6/25/26 5:00 PM | 27 | 29 |
| Aprobare raport lunar de catre beneficiar | 0 days | 6/25/26 5:00 PM | 6/25/26 5:00 PM | 28 |  |
| Raport final - luna a patra | 30 days | 5/19/26 8:00 AM | 6/30/26 5:00 PM |  |  |
| Elaborare si livrare raport final pentru prezentarea de către ofertant a progresului general și a rezultatelor concrete ale activității - varianta preliminare | 10 days | 5/19/26 8:00 AM | 6/2/26 5:00 PM | 2FS+54 days | 32 |
| Verificare raport final in varianta preliminare de catre beneficiar | 15 days | 6/3/26 8:00 AM | 6/23/26 5:00 PM | 31 | 33 |
| Actualizare si livrare raport final | 5 days | 6/24/26 8:00 AM | 6/30/26 5:00 PM | 32 | 34 |
| Aprobare raport final de catre beneficiar | 0 days | 6/30/26 5:00 PM | 6/30/26 5:00 PM | 33 | 35 |
| Semnare proces verbal de receptie finala de catre beneficiar si prestator | 0 days | 6/30/26 5:00 PM | 6/30/26 5:00 PM | 34 | 36 |
| Inchiderea contractului de implementare | 0 days | 7/2/26 5:00 PM | 7/2/26 5:00 PM | 35,14,13,12,11 | 263,264,265,266 |
| WP2. Derularea unui program național pentru analiza, revizuirea și documentarea nevoilor de competente cibernetice și a consecințelor acestora asupra domeniilor prioritare ale economiei și societății | 66 days | 3/3/26 8:00 AM | 6/5/26 5:00 PM |  |  |
| WP2.1 Executarea unui inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică | 24 days | 3/3/26 8:00 AM | 4/3/26 5:00 PM |  |  |
| Clarificarea scopului, obiectivelor și indicatorilor si definitivarea metodologiei de inventariere incluzand sedinta de kick-off a acestei activitati | 1 day | 3/3/26 8:00 AM | 3/3/26 5:00 PM | 4 | 40 |
| Identificarea celor 1.000 de actori cheie (public, privat, educație, ONG) si validarea listei actorilor | 1 day | 3/4/26 8:00 AM | 3/4/26 5:00 PM | 39 | 41 |
| Comunicarea oficială și lansarea procesului de colectare date | 1 day | 3/5/26 8:00 AM | 3/5/26 5:00 PM | 40 | 42 |
| Distribuirea chestionarelor și instrumentelor de colectare | 1 day | 3/6/26 8:00 AM | 3/6/26 5:00 PM | 41 | 43 |
| Colectarea datelor privind resursele umane, competențele și nevoile de formare | 1 day | 3/9/26 8:00 AM | 3/9/26 5:00 PM | 42 | 44 |
| Analiză datelor cantitative și calitative | 1 day | 3/10/26 8:00 AM | 3/10/26 5:00 PM | 43 | 45 |
| Identificarea decalajelor de competențe și capacitate la nivel național | 1 day | 3/11/26 8:00 AM | 3/11/26 5:00 PM | 44 | 46 |
| Elaborare Raport privind inventarul național și analiza cerințelor și nevoilor de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică | 2 days | 3/12/26 8:00 AM | 3/13/26 5:00 PM | 45 | 47 |
| Predare Raport privind inventarul național și analiza cerințelor și nevoilor de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică (incarcat in platforma tehnica) | 0 days | 3/13/26 5:00 PM | 3/13/26 5:00 PM | 46 | 48 |
| Verificarea Raport privind inventarul național și analiza cerințelor și nevoilor de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică | 5 days | 3/16/26 8:00 AM | 3/20/26 5:00 PM | 47 | 49 |
| Actualizare raport pe baza observatiilor primite de la Beneficiar | 5 days | 3/23/26 8:00 AM | 3/27/26 5:00 PM | 48 | 50 |
| Aprobare Raport privind inventarul național și analiza cerințelor și nevoilor de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică si semnare Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport | 5 days | 3/30/26 8:00 AM | 4/3/26 5:00 PM | 49 | 51 |
| Semnare Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport | 0 days | 4/3/26 5:00 PM | 4/3/26 5:00 PM | 50 | 53 |
| WP2.2Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent. | 21 days | 4/6/26 8:00 AM | 5/6/26 5:00 PM |  |  |
| Lansarea procesului de consultare | 1 day | 4/6/26 8:00 AM | 4/6/26 5:00 PM | 51 | 54 |
| Identificarea și segmentarea actorilor consultați | 1 day | 4/7/26 8:00 AM | 4/7/26 5:00 PM | 53 | 55 |
| Elaborarea instrumentelor de consultare – chestionarelor de consultare, ghidurilor de interviu si agendelor pentru workshop si focus grupuri | 1 day | 4/8/26 8:00 AM | 4/8/26 5:00 PM | 54 | 56 |
| Derularea chestionarelor online, organizarea interviurilor, a focus grupurilor si a workshop-urilor tematice | 2 days | 4/9/26 8:00 AM | 4/10/26 5:00 PM | 55 | 57 |
| Colectarea și centralizarea rezultatelor | 2 days | 4/14/26 8:00 AM | 4/15/26 5:00 PM | 56 | 58 |
| Analiza cantitativă și calitativă a răspunsurilor | 2 days | 4/16/26 8:00 AM | 4/17/26 5:00 PM | 57 | 59 |
| Identificarea barierelor, nevoilor recurente si a măsurilor propuse de actorii consultați | 2 days | 4/20/26 8:00 AM | 4/21/26 5:00 PM | 58 | 60 |
| Elaborare Raportului de consultare | 5 days | 4/22/26 8:00 AM | 4/28/26 5:00 PM | 59 | 61 |
| Predarea Raportului de consultare catre Beneficiar | 0 days | 4/28/26 5:00 PM | 4/28/26 5:00 PM | 60 | 62 |
| Verificarea Raportului de consultare de catre Beneficiar | 5 days | 4/29/26 8:00 AM | 5/6/26 5:00 PM | 61 | 63 |
| Aprobare Raport de consultare si semnare Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar | 0 days | 5/6/26 5:00 PM | 5/6/26 5:00 PM | 62 | 65 |
| WP2.3 Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către ENISA, Euro | 21 days | 5/7/26 8:00 AM | 6/5/26 5:00 PM |  |  |
| Analiza inițiativelor europene relevante si analiza documentelor, strategiilor și programelor derulate de ENISA, EDA, ESDC | 2 days | 5/7/26 8:00 AM | 5/8/26 5:00 PM | 63 | 66 |
| Identificarea instrumentelor, programelor de formare și proiectelor relevante | 1 day | 5/11/26 8:00 AM | 5/11/26 5:00 PM | 65 | 67 |
| Compararea nevoilor identificate la nivel național cu inițiativele UE | 2 days | 5/12/26 8:00 AM | 5/13/26 5:00 PM | 66 | 68 |
| Identificarea punctelor de aliniere si identificarea decalajelor față de recomandările europene | 1 day | 5/14/26 8:00 AM | 5/14/26 5:00 PM | 67 | 69 |
| Realizarea analizei comparative România – UE si evidențierea bunelor practici europene aplicabile | 2 days | 5/15/26 8:00 AM | 5/18/26 5:00 PM | 68 | 70 |
| Definirea obiectivelor de aliniere cu strategiile europene si formularea propunerilor de parteneriate și cooperare | 2 days | 5/19/26 8:00 AM | 5/20/26 5:00 PM | 69 | 71 |
| Pregătirea documentației pentru interacțiunea cu organismele europene | 3 days | 5/21/26 8:00 AM | 5/25/26 5:00 PM | 70 | 72 |
| Elaborare Raportului final de corelare cu initiativele UE | 3 days | 5/26/26 8:00 AM | 5/28/26 5:00 PM | 71 | 73 |
| Predarea Raportului final de corelare cu initiativele UE catre Beneficiar | 0 days | 5/28/26 5:00 PM | 5/28/26 5:00 PM | 72 | 74 |
| Verificarea Raportului final de corelare cu initiativele UE de catre Beneficiar | 5 days | 5/29/26 8:00 AM | 6/5/26 5:00 PM | 73 | 75 |
| Aprobarea Raportului final de corelare cu initiativele UE si semnare Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport de catre Beneficiar | 0 days | 6/5/26 5:00 PM | 6/5/26 5:00 PM | 74 |  |
| WP3.Evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică (operațional, tehnologie, competențe) pentru 1.000 de actori cheie economici și din administrația publică (inclusiv companii, IMM-uri, școli,spitale) | 84 days | 3/2/26 8:00 AM | 6/30/26 5:00 PM |  |  |
| WP3.1 Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv | 42 days | 3/3/26 8:00 AM | 4/30/26 5:00 PM |  |  |
| Constituirea unui echipe de lucru si analiza cadrului european și internațional de referință (metodologii, ghiduri, bune practici) în cooperare cu ENISA | 2 days | 3/3/26 8:00 AM | 3/4/26 5:00 PM | 4 | 79 |
| Definirea domeniilor de evaluare (guvernanță, procese, tehnologie, competențe) | 3 days | 3/5/26 8:00 AM | 3/9/26 5:00 PM | 78 | 80 |
| Definirea nivelurilor de maturitate și a criteriilor de evaluare | 4 days | 3/10/26 8:00 AM | 3/13/26 5:00 PM | 79 | 81 |
| Elaborarea indicatorilor cantitativi și calitativi | 13 days | 3/16/26 8:00 AM | 4/1/26 5:00 PM | 80 | 82 |
| Definirea metodologiei de măsurare și interpretare | 5 days | 4/2/26 8:00 AM | 4/8/26 5:00 PM | 81 | 83 |
| Realizare documentarea indicatorilor pentru utilizarea lor în platforma tehnică | 5 days | 4/9/26 8:00 AM | 4/16/26 5:00 PM | 82 | 84 |
| Elaborare Raportului pentru definirea si documentarea indicatorilor cheie privind maturitatea securitatii cibernetice | 5 days | 4/17/26 8:00 AM | 4/23/26 5:00 PM | 83 | 85 |
| Predarea Raportului pentru definirea si documentarea indicatorilor cheie privind maturitatea securitatii cibernetice catre Beneficiar | 0 days | 4/23/26 5:00 PM | 4/23/26 5:00 PM | 84 | 86 |
| Verificarea Raportului pentru definirea si documentarea indicatorilor cheie privind maturitatea securitatii cibernetice de catre Beneficiar | 5 days | 4/24/26 8:00 AM | 4/30/26 5:00 PM | 85 | 87 |
| Aprobare Raportului pentru definirea si documentarea indicatorilor cheie privind maturitatea securitatii cibernetice si semnarea Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestei etape de catre Beneficiar | 0 days | 4/30/26 5:00 PM | 4/30/26 5:00 PM | 86 |  |
| WP3.2 Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de STATE ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea | 24 days | 3/3/26 8:00 AM | 4/3/26 5:00 PM |  |  |
| Pregătirea materialelor de validare a indicatorilor | 3 days | 3/3/26 8:00 AM | 3/5/26 5:00 PM | 4 | 90 |
| Organizarea și participarea la sesiuni de lucru cu State Membre UE și ENISA | 3 days | 3/6/26 8:00 AM | 3/10/26 5:00 PM | 89 | 91 |
| Colectarea și analiza feedback-ului primit | 3 days | 3/11/26 8:00 AM | 3/13/26 5:00 PM | 90 | 92 |
| Revizuirea și ajustarea indicatorilor | 3 days | 3/16/26 8:00 AM | 3/18/26 5:00 PM | 91 | 93 |
| Documentarea experienței României, transferul de know-how si bune practici către Statele Membre UE | 3 days | 3/19/26 8:00 AM | 3/23/26 5:00 PM | 92 | 94 |
| Elaborare Raport de validare europeană a indicatorilor de maturitate | 4 days | 3/24/26 8:00 AM | 3/27/26 5:00 PM | 93 | 95 |
| Predarea Raportui de validare europeană a indicatorilor de maturitate catre Beneficiar | 0 days | 3/27/26 5:00 PM | 3/27/26 5:00 PM | 94 | 96 |
| Verificarea Raportului de validare europeană a indicatorilor de maturitate de catre Beneficiar | 5 days | 3/30/26 8:00 AM | 4/3/26 5:00 PM | 95 | 97 |
| Aprobare Raport de validare europeană a indicatorilor de maturitate semnarea Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestei etape de catre Beneficiar | 0 days | 4/3/26 5:00 PM | 4/3/26 5:00 PM | 96 |  |
| WP3.3 Implementarea platformei tehnice ce va fi implementata de România/Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) | 84 days | 3/2/26 8:00 AM | 6/30/26 5:00 PM |  |  |
| WP3.3.1. Amenajare spațiu tehnic și operațional destinat activităților de management, monitorizare și operaționale ale platformei tehnice | 80 days | 3/2/26 8:00 AM | 6/24/26 5:00 PM |  |  |
| Livrarea echipamentelor/produselor aferente Anexei 1 - Spatiu tehnic- platformei tehnice | 78 days | 3/2/26 8:00 AM | 6/22/26 5:00 PM | 2 | 106 |
| Livrarea echipamentelor/produselor aferente Anexei 3 - Fisa Tehnica Centru de coordonare al platformei | 78 days | 3/2/26 8:00 AM | 6/22/26 5:00 PM | 2 | 106 |
| Livrare echipamente intretinere | 78 days | 3/2/26 8:00 AM | 6/22/26 5:00 PM | 2 | 106 |
| Livrare echipamente distrugere documente | 78 days | 3/2/26 8:00 AM | 6/22/26 5:00 PM | 2 |  |
| Derularea activităților corespunzătoare recepției cantitative a echipamentelor/produselor | 5 days | 3/2/26 8:00 AM | 3/6/26 5:00 PM | 2 | 107 |
| Derularea activităților corespunzătoare recepției calitative a echipamentelor/produselor | 5 days | 3/2/26 8:00 AM | 3/6/26 5:00 PM | 2 | 107 |
| Livrarea documentației tehnice a echipamentelor/produselor recepționate | 2 days | 6/23/26 8:00 AM | 6/24/26 5:00 PM | 100,101,102 |  |
| Predare raport cantitativ si calitativ si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a echipamentelor/produselor livrate catre Beneficiar | 0 days | 3/6/26 5:00 PM | 3/6/26 5:00 PM | 104,105 | 108 |
| Verificare raport cantitativ si calitativ si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a echipamentelor/produselor livrate de catre Beneficiar | 5 days | 3/9/26 8:00 AM | 3/13/26 5:00 PM | 107 | 109 |
| Actualizarea raport cantitativ si calitativ si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a echipamentelor/produselor livrate | 5 days | 3/16/26 8:00 AM | 3/20/26 5:00 PM | 108 | 110 |
| Aprobare raport cantitativ si calitativ si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a echipamentelor/produselor de Beneficiar | 5 days | 3/23/26 8:00 AM | 3/27/26 5:00 PM | 109 | 111 |
| Semnare raport cantitativ si calitativ si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a echipamentelor/produselor livrate | 0 days | 3/27/26 5:00 PM | 3/27/26 5:00 PM | 110 |  |
| WP3.3.2. Servicii de analiza | 9 days | 3/3/26 8:00 AM | 3/13/26 5:00 PM |  |  |
| Analiza situației existente pornind de la cadrul organizațional și legal, actorii implicați, procese de business existente modelate, analiza sistemului existent de raportare | 3 days | 3/3/26 8:00 AM | 3/5/26 5:00 PM | 4 | 119 |
| Analiza situației existente privind inventarul soluțiilor software relevante existente, interne și externe, precum și maparea lor la procesele de business existente, probleme existente și ferestre de vulnerabilitate, soluții pentru eliminarea acestora | 3 days | 3/3/26 8:00 AM | 3/5/26 5:00 PM | 4 | 119 |
| Descrierea si definirea rapoarte și indicatori de performanță, roluri și responsabilități | 3 days | 3/3/26 8:00 AM | 3/5/26 5:00 PM | 4 | 119 |
| Stabilirea proceselor operaționale care să precizeze succesiunea activităților, participanții și momentul intervenției acestora, locația sau contextul, modalitatea de intervenție, informația procesată și resursele utilizate | 3 days | 3/3/26 8:00 AM | 3/5/26 5:00 PM | 4 | 119 |
| Definirea mecanismelor de integrare cu sisteme informatice externe | 3 days | 3/3/26 8:00 AM | 3/5/26 5:00 PM | 4 | 119 |
| Stabilirea tipurilor de roluri de utilizatori care vor interacționa în viitoarea platformă | 3 days | 3/3/26 8:00 AM | 3/5/26 5:00 PM | 4 | 119 |
| Elaborarea livrabilelor de analiza(Document cu specificatiile, cazuri si scenarii de testare functionale si respectiv de integrare pentru componentele dezvoltate conform cerintelor) | 3 days | 3/6/26 8:00 AM | 3/10/26 5:00 PM | 114,113,115,116,117,118 | 120 |
| Workshop-uri pentru prezentarea si discutarea livrabilelor de analiza | 1 day | 3/11/26 8:00 AM | 3/11/26 5:00 PM | 119 | 121 |
| Actualizare livrabilelor de analiza conform observatiilor colectate | 1 day | 3/12/26 8:00 AM | 3/12/26 5:00 PM | 120 | 122 |
| Predare pachet livrabile de analiza spre aprobare incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de analiza | 0 days | 3/12/26 5:00 PM | 3/12/26 5:00 PM | 121 | 123 |
| Verificarea pachet livrabile de analiza de catre beneficiar | 1 day | 3/13/26 8:00 AM | 3/13/26 5:00 PM | 122 | 124 |
| Aprobare pachet livrabile de analiza de catre beneficiar si semnare Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de analiza | 0 days | 3/13/26 5:00 PM | 3/13/26 5:00 PM | 123 | 126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136 |
| WP3.3.3. Servicii de proiectare | 7 days | 3/16/26 8:00 AM | 3/24/26 5:00 PM |  |  |
| Proiectarea componentelor și arhitectura de sistem | 2 days | 3/16/26 8:00 AM | 3/17/26 5:00 PM | 124 | 137 |
| Proiectarea modelui de securitate la nivel logic si fizic | 2 days | 3/16/26 8:00 AM | 3/17/26 5:00 PM | 124 | 137 |
| Definire integrări la nivel de componentă software: pentru fiecare interacțiune se va specifica sistemul sursă/destinație, modalitatea de implementare, canalul de comunicare, setul și structura de date transferate, reguli specifice de validare etc; | 2 days | 3/16/26 8:00 AM | 3/17/26 5:00 PM | 124 | 137 |
| Proiectare model de date | 2 days | 3/16/26 8:00 AM | 3/17/26 5:00 PM | 124 | 137 |
| Proiectarea de scenarii (cazuri) de utilizare-modul de utilizare a sistemului informatic adaptat din perspectiva utilizatorului final, modul în care utilizatorii interacționează cu sistemul, în corespondență directă cu activitățile menționate | 2 days | 3/16/26 8:00 AM | 3/17/26 5:00 PM | 124 | 137 |
| Proiectarea interacțiunile cu sistemele externe | 2 days | 3/16/26 8:00 AM | 3/17/26 5:00 PM | 124 | 137 |
| Design-ul interfețelor programabile ale sistemului (API, Web services, RESTful etc.) și structurile de date ale acestora | 2 days | 3/16/26 8:00 AM | 3/17/26 5:00 PM | 124 | 137 |
| Arhitectura rapoartelor ce vor fi realizate-informațiile conținute,criteriile de filtrare dacă este cazul și tipul de livrare al acestora (timp real, la cererea utilizatorului sau automatizate la un anumit moment de timp programat apriori) | 2 days | 3/16/26 8:00 AM | 3/17/26 5:00 PM | 124 | 137 |
| Scenari de utilizare, plan și strategie testare (final), inclusiv scenarii testare | 2 days | 3/16/26 8:00 AM | 3/17/26 5:00 PM | 124 | 137 |
| Planul de instruire a utilizatorilor | 2 days | 3/16/26 8:00 AM | 3/17/26 5:00 PM | 124 | 137 |
| Planul de punere in productie | 2 days | 3/16/26 8:00 AM | 3/17/26 5:00 PM | 124 | 137 |
| Elaborarea si transmiterea livrabilelor de proiectare | 2 days | 3/18/26 8:00 AM | 3/19/26 5:00 PM | 136,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135 | 138 |
| Workshop-uri pentru prezentarea si discutarea livrabilelor de proiectare | 1 day | 3/20/26 8:00 AM | 3/20/26 5:00 PM | 137 | 139 |
| Actualizare pachet livrabile proiectare conform observatiilor colectate | 1 day | 3/23/26 8:00 AM | 3/23/26 5:00 PM | 138 | 140 |
| Predare livrabilelor de proiectare spre aprobare incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de proiectare | 0 days | 3/23/26 5:00 PM | 3/23/26 5:00 PM | 139 | 141 |
| Verificarea livrabilelor de proiectare de catre beneficiar | 1 day | 3/24/26 8:00 AM | 3/24/26 5:00 PM | 140 | 142 |
| Aprobarea livrabilelor de proiectare de catre beneficiar incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de proiectare | 0 days | 3/24/26 5:00 PM | 3/24/26 5:00 PM | 141 | 144,145 |
| WP3.3.4. Servicii de dezvoltare | 36 days | 3/25/26 8:00 AM | 5/15/26 5:00 PM |  |  |
| Servicii de dezvoltare software | 30 days | 3/25/26 8:00 AM | 5/7/26 5:00 PM | 142 | 146 |
| Servicii de configurare componente software | 5 days | 3/25/26 8:00 AM | 3/31/26 5:00 PM | 142 | 146 |
| Testare interna a platformei | 2 days | 5/8/26 8:00 AM | 5/11/26 5:00 PM | 144,145 | 147 |
| Corectii/ optimizari aplicatie ca urmare a testarii platformei | 1 day | 5/12/26 8:00 AM | 5/12/26 5:00 PM | 146 | 148 |
| Elaborare livrabile dezvoltare incluzand proces verbal de recepție a release note-ului și raportului de testare a funcționalităților platformei, ca rezultat al activității de dezvoltare, configurare și testare software | 1 day | 5/13/26 8:00 AM | 5/13/26 5:00 PM | 147 | 149 |
| Predare livrabile dezvoltare incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de dezvoltare | 0 days | 5/13/26 5:00 PM | 5/13/26 5:00 PM | 148 | 150 |
| Verificare livrabile de dezvoltare | 1 day | 5/14/26 8:00 AM | 5/14/26 5:00 PM | 149 | 151 |
| Actualizare livrabile de dezvoltare | 1 day | 5/15/26 8:00 AM | 5/15/26 5:00 PM | 150 | 152 |
| Aprobare livrabile dezvoltare incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de dezvoltare | 0 days | 5/15/26 5:00 PM | 5/15/26 5:00 PM | 151 | 154,162 |
| WP3.3.5. Servicii de instalare si configurare a platformei in cloud | 6 days | 5/18/26 8:00 AM | 5/25/26 5:00 PM |  |  |
| Verificarea condițiilor existente la centrul de date și planificarea etapei de instalare software; | 1 day | 5/18/26 8:00 AM | 5/18/26 5:00 PM | 152 | 155 |
| Instalarea si configurarea platformei software in cloud | 3 days | 5/19/26 8:00 AM | 5/21/26 5:00 PM | 154 | 156 |
| Predare Raport de instalare si configurare platforma software si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instalare si configurare | 0 days | 5/21/26 5:00 PM | 5/21/26 5:00 PM | 155 | 157 |
| Verificare Raport de instalare si configurare componente software si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instalare si configurare | 1 day | 5/22/26 8:00 AM | 5/22/26 5:00 PM | 156 | 158 |
| Actualizare Raport de instalare si configurare componente software si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instalare si configurare | 1 day | 5/25/26 8:00 AM | 5/25/26 5:00 PM | 157 | 159 |
| Aprobare Raport de instalare si configurare componente software si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instalare si configurare de catre Beneficiar | 0 days | 5/25/26 5:00 PM | 5/25/26 5:00 PM | 158 | 160 |
| Semmare Raport de instalare si configurare componente software si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instalare si configurare de catre Beneficiar | 0 days | 5/25/26 5:00 PM | 5/25/26 5:00 PM | 159 | 163 |
| WP3.3.6. Servicii de testare functionala de acceptanta | 16 days | 5/18/26 8:00 AM | 6/9/26 5:00 PM |  |  |
| Actualizare livrabile pentru testarea de acceptanta (planul de testare functionala si scenarii de testare) | 1 day | 5/18/26 8:00 AM | 5/18/26 5:00 PM | 152 | 163 |
| Workshop-uri pentru prezentarea si discutarea livrabilelor de testare de acceptanta | 1 day | 5/26/26 8:00 AM | 5/26/26 5:00 PM | 160,162 | 164 |
| Actualizare livrabilelor testare de acceptanta conform observatiilor colectate | 1 day | 5/27/26 8:00 AM | 5/27/26 5:00 PM | 163 | 165 |
| Predare livrabilelor de testare de acceptanta spre aprobare | 0 days | 5/27/26 5:00 PM | 5/27/26 5:00 PM | 164 | 166 |
| Verificarea livrabilelor de testare de acceptanta de catre beneficiar | 1 day | 5/28/26 8:00 AM | 5/28/26 5:00 PM | 165 | 167 |
| Aprobarea livrabilelor de testare de acceptanta de catre beneficiar | 0 days | 5/28/26 5:00 PM | 5/28/26 5:00 PM | 166 | 168 |
| Instruirea personalului beneficiarului implicat in testarea functionala de acceptanta | 1 day | 5/29/26 8:00 AM | 5/29/26 5:00 PM | 167 | 169,170 |
| Realizarea de teste funcționale, non-functionale și de performanță | 2 days | 6/2/26 8:00 AM | 6/3/26 5:00 PM | 168 |  |
| Optimizari/ corectii ale sistemului si actualizari ale documentatiei ca urmare a testarii functionale de acceptanta | 2 days | 6/2/26 8:00 AM | 6/3/26 5:00 PM | 168 | 171 |
| Elaborare livrabile de testare functionala de acceptanta incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de testare | 2 days | 6/4/26 8:00 AM | 6/5/26 5:00 PM | 170 | 172 |
| Transmitere livrabile de testare functionala de acceptanta incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de testare | 0 days | 6/5/26 5:00 PM | 6/5/26 5:00 PM | 171 | 173 |
| Verificare livrabile de testare functionala de acceptanta incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de testare | 1 day | 6/8/26 8:00 AM | 6/8/26 5:00 PM | 172 | 174 |
| Actualizare livrabile de testare functionala de acceptanta incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de testare | 1 day | 6/9/26 8:00 AM | 6/9/26 5:00 PM | 173 | 175 |
| Aprobare livrabile de testare functionala de acceptanta incluzand Proces-verbal de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de testare | 0 days | 6/9/26 5:00 PM | 6/9/26 5:00 PM | 174 | 182,183,177FS+3 days,192 |
| WP3.3.7. Servicii de instruire paltforma | 12 days | 6/15/26 8:00 AM | 6/30/26 5:00 PM |  |  |
| Actualizare materiale de instruire incluzand planul de instruire | 3 days | 6/15/26 8:00 AM | 6/17/26 5:00 PM | 175FS+3 days | 178 |
| Livrare materiale de instruire | 0 days | 6/17/26 5:00 PM | 6/17/26 5:00 PM | 177 | 179 |
| Verificarea materialelor de instruire de catre beneficiar | 1 day | 6/18/26 8:00 AM | 6/18/26 5:00 PM | 178 | 180 |
| Aprobarea materialelor de instruire de catre beneficiar | 0 days | 6/18/26 5:00 PM | 6/18/26 5:00 PM | 179 | 181 |
| Punere la dispozitie materiale de curs | 1 day | 6/19/26 8:00 AM | 6/19/26 5:00 PM | 180 | 182,183 |
| Sesiuni de instruire pentru administratori sistem | 3 days | 6/22/26 8:00 AM | 6/24/26 5:00 PM | 175,181 | 184 |
| Sesiuni de instruire pentru utilizatorii DNSC | 3 days | 6/22/26 8:00 AM | 6/24/26 5:00 PM | 175,181 | 184 |
| Remedierea eventualelor erori descoperite in faza de instruire | 1 day | 6/25/26 8:00 AM | 6/25/26 5:00 PM | 182,183 | 185 |
| Testare sistemului in urma remedierii erorilor in faza de instruire | 1 day | 6/26/26 8:00 AM | 6/26/26 5:00 PM | 184 | 186 |
| Elaborare livrabile de instruire incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instruire | 0 days | 6/26/26 5:00 PM | 6/26/26 5:00 PM | 185 | 187 |
| Predare livrabile de instruire incluzandProces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instruire | 0 days | 6/26/26 5:00 PM | 6/26/26 5:00 PM | 186 | 188 |
| Verificare livrabile de instruire incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instruire | 1 day | 6/29/26 8:00 AM | 6/29/26 5:00 PM | 187 | 189 |
| Actualizare livrabile de instruire incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instruire | 1 day | 6/30/26 8:00 AM | 6/30/26 5:00 PM | 188 | 190 |
| Aprobare livrabile de instruire incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instruire | 0 days | 6/30/26 5:00 PM | 6/30/26 5:00 PM | 189 |  |
| WP3.3.8. Servicii de documentare a platformei | 5 days | 6/10/26 8:00 AM | 6/16/26 5:00 PM |  |  |
| Discutii tehnico-procedurale intre Beneficiar si Prestator privind documentatia | 1 day | 6/10/26 8:00 AM | 6/10/26 5:00 PM | 175 | 193 |
| Realizarea documentatie | 2 days | 6/11/26 8:00 AM | 6/12/26 5:00 PM | 192 | 194 |
| Predare documentate/livrabile | 0 days | 6/12/26 5:00 PM | 6/12/26 5:00 PM | 193 | 195 |
| Verificare documentate/livrabile si proces verbal de predare primire de catre Beneficiar | 1 day | 6/15/26 8:00 AM | 6/15/26 5:00 PM | 194 | 196 |
| Actualizare documentate/livrabile si proces verbal de predare primire | 1 day | 6/16/26 8:00 AM | 6/16/26 5:00 PM | 195 | 197 |
| Aprobare documentate/livrabile si proces verbal de predare primire de catre Beneficiar | 0 days | 6/16/26 5:00 PM | 6/16/26 5:00 PM | 196 | 198 |
| Semmare documentate/livrabile si proces verbal de predare primire de catre Beneficiar | 0 days | 6/16/26 5:00 PM | 6/16/26 5:00 PM | 197 | 199 |
| Intrare in productie a platformei | 0 days | 6/16/26 5:00 PM | 6/16/26 5:00 PM | 198 |  |
| WP3.4 Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experti pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice | 42 days | 3/3/26 8:00 AM | 4/30/26 5:00 PM |  |  |
| Definirea profilului pentru expertul evaluator | 1 day | 3/3/26 8:00 AM | 3/3/26 5:00 PM | 4 | 202 |
| Elaborarea metodologiei de selecție | 3 days | 3/4/26 8:00 AM | 3/6/26 5:00 PM | 201 | 203 |
| Identificarea și selecția experților | 3 days | 3/9/26 8:00 AM | 3/11/26 5:00 PM | 202 | 204 |
| Elaborarea Curriculumul și materialele de formare pentru experți | 6 days | 3/12/26 8:00 AM | 3/19/26 5:00 PM | 203 | 205 |
| Derularea sesiunilor de formare teoretică și practică | 15 days | 3/20/26 8:00 AM | 4/9/26 5:00 PM | 204 | 206 |
| Evaluarea și validarea competențelor experților | 7 days | 4/10/26 8:00 AM | 4/21/26 5:00 PM | 205 | 207 |
| Elaborare Raport de formare experti | 2 days | 4/22/26 8:00 AM | 4/23/26 5:00 PM | 206 | 208 |
| Predarea Raportului de formare experti | 0 days | 4/23/26 5:00 PM | 4/23/26 5:00 PM | 207 | 209 |
| Verificarea Raportului de formare experti | 5 days | 4/24/26 8:00 AM | 4/30/26 5:00 PM | 208 | 210 |
| Aprobare Raport de formare experti si semnarea Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestei etape de catre Beneficiar | 0 days | 4/30/26 5:00 PM | 4/30/26 5:00 PM | 209 |  |
| WP3.5 Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice. | 43 days | 3/3/26 8:00 AM | 5/4/26 5:00 PM |  |  |
| Planificarea evaluărilor și alocarea experților | 2 days | 3/3/26 8:00 AM | 3/4/26 5:00 PM | 4 | 213 |
| Derularea evaluărilor prin platforma tehnică | 5 days | 3/5/26 8:00 AM | 3/11/26 5:00 PM | 212 | 214 |
| Aplicarea indicatorilor de maturitate | 3 days | 3/12/26 8:00 AM | 3/16/26 5:00 PM | 213 | 215 |
| Documentarea nivelului de maturitate pentru 1.000 de actori cheie - raport pentru fiecare in parte | 13 days | 3/17/26 8:00 AM | 4/2/26 5:00 PM | 214 | 216 |
| Elaborarea raportului consolidat național privind nivelul de maturitate în materie de securitate cibernetică | 15 days | 4/3/26 8:00 AM | 4/24/26 5:00 PM | 215 | 217 |
| Transmiterea raportului consolidat național privind nivelul de maturitate în materie de securitate cibernetică catre Beneficiar | 0 days | 4/24/26 5:00 PM | 4/24/26 5:00 PM | 216 | 218 |
| Verificarea raportului consolidat național privind nivelul de maturitate în materie de securitate cibernetică de catre Beneficiar | 5 days | 4/27/26 8:00 AM | 5/4/26 5:00 PM | 217 | 219 |
| Aprobarea raportului consolidat național privind nivelul de maturitate în materie de securitate cibernetică si semnare Proces verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar de catre Beneficiar | 0 days | 5/4/26 5:00 PM | 5/4/26 5:00 PM | 218 |  |
| WP3.6 Monitorizarea continuă a nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice. Raportare la nivel național și către instituțiile UE | 83 days | 3/2/26 8:00 AM | 6/29/26 5:00 PM | 2 |  |
| Definirea mecanismului de monitorizare continuă si a metodologia de monitorizare continuă a maturității cibernetice | 10 days | 3/2/26 8:00 AM | 3/13/26 5:00 PM | 2 | 222,223,224,225 |
| Actualizarea periodică a datelor prin platformă | 70 days | 3/16/26 8:00 AM | 6/24/26 5:00 PM | 221 |  |
| Monitorizarea evoluției nivelului de maturitate | 70 days | 3/16/26 8:00 AM | 6/24/26 5:00 PM | 221 |  |
| Elaborarea rapoartelor periodice de monitorizare la nivel național | 70 days | 3/16/26 8:00 AM | 6/24/26 5:00 PM | 221 | 226 |
| Elaborarea și transmiterea rapoartelor agregat de maturitate cibernetică transmis către instituțiile UE | 70 days | 3/16/26 8:00 AM | 6/24/26 5:00 PM | 221 | 226 |
| Elaborare Raportului final de monitorizare | 2 days | 6/25/26 8:00 AM | 6/26/26 5:00 PM | 224,225 | 227 |
| Predarea Raportului final de monitorizare catre Beneficiar | 0 days | 6/26/26 5:00 PM | 6/26/26 5:00 PM | 226 | 228 |
| Verificarea Raportului final de monitorizare de catre Beneficiar | 1 day | 6/29/26 8:00 AM | 6/29/26 5:00 PM | 227 | 229 |
| Aprobare Raport final de monitorizare e si semnare Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar | 0 days | 6/29/26 5:00 PM | 6/29/26 5:00 PM | 228 |  |
| WP4. Crearea si livrarea unui "set de instrumente si servicii guvernamentale" pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați | 84 days | 3/3/26 8:00 AM | 7/1/26 5:00 PM |  |  |
| WP4.1 Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie | 63 days | 3/3/26 8:00 AM | 6/2/26 5:00 PM | 2 |  |
| Validarea si completarea abordarii metodologice prezentata in oferta tehnica | 1 day | 3/3/26 8:00 AM | 3/3/26 5:00 PM | 4 | 233 |
| Definirea cadrului de competențe pentru formatori | 2 days | 3/4/26 8:00 AM | 3/5/26 5:00 PM | 232 | 234 |
| Elaborarea metodologiei de selecție a formatorilor | 2 days | 3/6/26 8:00 AM | 3/9/26 5:00 PM | 233 | 235 |
| Identificarea și recrutarea potențialilor formatori si prezentarea catre AC a expertilor formatori | 2 days | 3/10/26 8:00 AM | 3/11/26 5:00 PM | 234 | 236 |
| Realizare curriculum de pregatire a formatorilor | 2 days | 3/12/26 8:00 AM | 3/13/26 5:00 PM | 235 | 237 |
| Instruirea formatorilor | 33 days | 3/16/26 8:00 AM | 4/30/26 5:00 PM | 236 | 238 |
| Evaluarea și validarea formatorilor | 10 days | 5/4/26 8:00 AM | 5/15/26 5:00 PM | 237 | 239 |
| Prezentarea catre AC a expertilor formatori (50 de persoane) | 4 days | 5/18/26 8:00 AM | 5/21/26 5:00 PM | 238 | 240 |
| Elaborarea raportului cu privire la formatori | 2 days | 5/22/26 8:00 AM | 5/25/26 5:00 PM | 239 | 241 |
| Transmiterea raportului cu privire la formatori catre Beneficiar | 0 days | 5/25/26 5:00 PM | 5/25/26 5:00 PM | 240 | 242 |
| Verificarea raportului privind formatorii de catre Beneficiar | 5 days | 5/26/26 8:00 AM | 6/2/26 5:00 PM | 241 | 243 |
| Aprobarea raportului cu privire la formatori si semnare Proces verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar de catre Beneficiar | 0 days | 6/2/26 5:00 PM | 6/2/26 5:00 PM | 242 |  |
| WP4.2 Pilot de livrare a setului de instrumente, inclusiv furnizarea produselor si serviciilor guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate către 1000 de actori cheie identificați | 62 days | 3/3/26 8:00 AM | 5/29/26 5:00 PM | 2 |  |
| Realizarea unui plan detaliat de implementare a pilotului | 1 day | 3/3/26 8:00 AM | 3/3/26 5:00 PM | 4 | 246 |
| Configurarea accesului actorilor cheie la platforma tehnică | 2 days | 3/4/26 8:00 AM | 3/5/26 5:00 PM | 245 | 247 |
| Pregătirea materialelor de livrare (ghiduri, instrumente, template-uri) | 3 days | 3/6/26 8:00 AM | 3/10/26 5:00 PM | 246 | 248 |
| Livrarea setului de instrumente și servicii | 1 day | 3/11/26 8:00 AM | 3/11/26 5:00 PM | 247 | 249 |
| Monitorizarea și suportul continuu pe durata pilotului | 27 days | 3/12/26 8:00 AM | 4/20/26 5:00 PM | 248 | 250 |
| Analiza impactului asupra nivelului de maturitate cibernetică | 6 days | 4/21/26 8:00 AM | 4/28/26 5:00 PM | 249 | 251 |
| Identificarea bunelor practici și a dificultăților si formularea lecțiilor învățate | 5 days | 4/29/26 8:00 AM | 5/6/26 5:00 PM | 250 | 252 |
| Consolidarea si optimizarea instrumentelor și serviciilor pe baza feedback-ului | 10 days | 5/7/26 8:00 AM | 5/20/26 5:00 PM | 251 | 253 |
| Elaborare Raportului privind setul de instrumente și servicii guvernamentale validate prin pilot și pregătite pentru utilizare la scară națională | 6 days | 5/21/26 8:00 AM | 5/28/26 5:00 PM | 252 | 254 |
| Predarea Raportului privind setul de instrumente și servicii guvernamentale validate prin pilot și pregătite pentru utilizare la scară națională catre Beneficiar | 0 days | 5/28/26 5:00 PM | 5/28/26 5:00 PM | 253 | 255 |
| Verificarea Raportului privind setul de instrumente și servicii guvernamentale validate prin pilot și pregătite pentru utilizare la scară națională de catre Beneficiar | 1 day | 5/29/26 8:00 AM | 5/29/26 5:00 PM | 254 | 256 |
| Aprobare Raportului privind setul de instrumente și servicii guvernamentale validate prin pilot și pregătite pentru utilizare la scară națională si semnare Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport de catre Beneficiar | 0 days | 5/29/26 5:00 PM | 5/29/26 5:00 PM | 255 |  |
| WP4.3. Evaluarea eficienței programului și a beneficiilor generate la nivelul actorilor cheie implicați la nivel național, inclusiv impactul asupra întăririi securității și rezilienței cibernetice a sectoarelor publice și private critice, și la nivel UE | 65 days | 3/30/26 8:00 AM | 7/1/26 5:00 PM |  |  |
| Elaborare raport de evaluare asupra activităților contractate și a beneficiilor generate la nivelul actorilor cheie implicați | 55 days | 3/30/26 8:00 AM | 6/17/26 5:00 PM | 2FS+20 days | 259 |
| Predarea Raportului de evaluare asupra activităților contractate și a beneficiilor generate la nivelul actorilor cheie implicați. catre Beneficiar | 0 days | 6/17/26 5:00 PM | 6/17/26 5:00 PM | 258 | 260 |
| Verificarea Raportului de evaluare asupra activităților contractate și a beneficiilor generate la nivelul actorilor cheie implicați de catre Beneficiar | 10 days | 6/18/26 8:00 AM | 7/1/26 5:00 PM | 259 | 261 |
| Aprobarea Raportului raport de evaluare asupra activităților contractate și a beneficiilor generate la nivelul actorilor cheie implicați de catre Beneficiar | 0 days | 7/1/26 5:00 PM | 7/1/26 5:00 PM | 260 |  |
| WP5. Servicii de garantie si suport tehnic | 1293 days | 7/3/26 8:00 AM | 7/3/31 5:00 PM |  |  |
| Servicii de project management pe perioada de garantie | 1292 days | 7/3/26 8:00 AM | 7/2/31 5:00 PM | 36 | 267 |
| Servicii de garantie si suport pentru produse/echipamente, cât și pentru subansamblele sau accesoriile acestora (36 de luni) | 771 days | 7/3/26 8:00 AM | 7/3/29 5:00 PM | 36 | 267 |
| Servicii de gazduire în cloud, gestionare și mentenanța Platformei(60 de luni) | 1292 days | 7/3/26 8:00 AM | 7/2/31 5:00 PM | 36 |  |
| Realizare rapoarte trimestriale pentru servciile de garantie si suport tehnic | 1292 days | 7/3/26 8:00 AM | 7/2/31 5:00 PM | 36 | 267 |
| Realizarea raport final serviciile de garantie si suport tehnic | 1 day | 7/3/31 8:00 AM | 7/3/31 5:00 PM | 263,264,266 | 268 |
| Aprobare raport final servicii de suport tehnic si garantie | 0 days | 7/3/31 5:00 PM | 7/3/31 5:00 PM | 267 | 269 |
| Incheiere contract | 0 days | 7/3/31 5:00 PM | 7/3/31 5:00 PM | 268 |  |

## b. Evidentierea constrangerilor pentru derularea activitatilor intr-o succesiune logica si cronologica

In planul de proiect prezentat In  Anexa  - Plan de implementare sunt evidentiate constrangerile si este evidentiat drumu critic marcat prin culoare rosu pentru derularea activitatilor intr-o succesiune logica si cronologica.

Constrangeri metodologice

Principala constrangere metodologica este reprezentata de necesitatea definitivarii si validarii cadrului metodologic inainte de demararea activitatilor de formare si evaluare. Activitatile de selectie, formare, evaluare si certificare sunt dependente de existenta unei metodologii operationalizate si validate.

Astfel:

- dezvoltarea si operationalizarea metodologiei constituie o conditie prealabila pentru activitatile ulterioare;

- instrumentele de evaluare si criteriile de certificare trebuie definite inainte de aplicarea lor;

- matricea de competente trebuie validata inainte de evaluarea competentelor.

Constrangeri operationale

Constrangerile operationale sunt generate de:

- disponibilitatea participantilor;

- necesitatea coordonarii activitatilor de formare;

- succesiunea logica a etapelor de formare (experti → formatori → actori cheie);

- capacitatea de livrare standardizata.

In mod particular, livrarea formarii catre actorii cheie este conditionata de finalizarea procesului de formare si certificare a nucleelor de experti evaluatori si formatori.

Constrangeri contractuale si de raportare

Constrangerile contractuale includ:

- respectarea termenelor prevazute in Contract si in calendarul PNRR;

- necesitatea raportarii periodice catre Autoritatea Contractanta;

- obtinerea rezultatelor intermediare si finale asumate.

Raportarea si validarea rezultatelor sunt integrate in planificarea activitatilor, astfel incat sa nu genereze blocaje sau intarzieri.

Pentru gestionarea eficienta a constrangerilor si a drumului critic, Ofertantul aplica urmatoarele masuri:

- planificare detaliata si etapizata;

- monitorizarea continua a progresului;

- mecanisme de ajustare controlata;

- alocarea adecvata a resurselor;

- comunicare constanta cu Autoritatea Contractanta.

Aceste masuri asigura respectarea succesiunii logice a activitatilor si atingerea rezultatelor solicitate in termenii si conditiile prevazute in Contract.

Evidentierea constrangerilor si identificarea drumului critic permit implementarea Contractului intr-o maniera controlata si predictibila, asigurand respectarea succesiunii logice si cronologice a activitatilor, precum si obtinerea rezultatelor solicitate de Autoritatea Contractanta, in conformitate cu metodologia de formare si cerintele Caietului de sarcini.

## c. Durata/succesiunea activitatilor si inter-relationarea lor

Planul prezinta denumirea si durata/succesiunea activitatilor si pachetelor de activitati din cadrul contractului, asa cum sunt acestea prezentate in Caietul de Sarcini, inclusicvinter-relationarea lor.

Durata si succesiunea activitatilor din cadrul Contractului au fost stabilite in mod realist si proportional cu complexitatea acestora, avand la baza interdependentele metodologice si operationale identificate si necesitatea obtinerii rezultatelor solicitate in conditii de calitate si conformitate.

Planificarea activitatilor reflecta o succesiune logica, in care fiecare activitate este initiata numai dupa indeplinirea conditiilor prealabile necesare, iar inter-relationarea acestora este gestionata astfel incat sa evite suprapuneri nejustificate sau blocaje operationale.

Planul in format GANTT este inclus in  Anexa  - Plan de implementare, prezentand:

- perioada si durata activitatilor propuse (si a subactivitatilor),

- interdependentele intre activitati/ subactivitati (utilizand coloana „Predecessors” si

- punctele de control (milestones – activitatile cu durata 0) propuse pentru atingerea obiectivelor.

Task-ul 1 „Project Start (data inceperii activitatilor)”este termenul de referinta utilizat pentru „data de inceput”, toate activitatile din plan fiind planificate in functie de acesta.

Prezentam in tabelul urmator planul de proiect, denumirea si durata activitatilor, datele de start si de sfarsit, precum si inter-dependentele (utilizand coloana – Predecesori). Totodata, tabelul evidentiaza punctele de control (milestones) – activitatile cu durata „0”.

Pentru detalii, va rugam sa consultati  Anexa  - Plan de implementare.

## d. Punctele cheie de control (jaloane/milestones)

Pentru asigurarea unei implementari controlate si pentru monitorizarea progresului in raport cu obiectivele Contractului, Ofertantul a definit un set de puncte cheie de control (jaloane), care marcheaza finalizarea etapelor critice si permit verificarea conformitatii, calitatii si atingerii rezultatelor intermediare si finale.

Jaloanele sunt corelate direct cu succesiunea activitatilor, cu drumul critic identificat si cu livrabilele asumate, avand rolul de a fundamenta deciziile privind continuarea etapelor ulterioare.

Punctele-cheie de control ("jaloanele" proiectului) sunt evidentiate cu „0” in planul de proiect prezentat in  Anexa  - Plan de implementare.

## e. Resursele umane alocate activitatilor (zile/expert/activitate/rezultat – dupa caz)

Pentru implementarea Contractului, Ofertantul aloca resurse umane adecvate din punct de vedere cantitativ si calitativ, corelate cu complexitatea activitatilor, succesiunea acestora si rezultatele asumate, astfel incat sa fie asigurata indeplinirea obligatiilor contractuale in conditii de calitate si conformitate.

Alocarea resurselor umane este realizata pe activitati si etape, avand la baza principiile proportionalitatii, specializarii si continuitatii, astfel incat fiecare activitate sa fie sustinuta de expertiza necesara si de un nivel adecvat de implicare.

Alocarea resurselor umane respecta urmatoarele principii:

- corelarea dintre competente si activitatile alocate;

- alocarea clara a responsabilitatilor pe activitati si rezultate;

- evitarea suprasolicitarii resurselor cheie;

- asigurarea continuitatii echipei pe durata Contractului;

- flexibilitate controlata pentru ajustari punctuale.

Alocarea resurselor umane este corelata direct cu rezultatele asteptate, astfel incat:

- fiecare rezultat major al Contractului este sustinut de resurse dedicate;

- responsabilitatile sunt clar definite si documentate;

- nivelul de efort (zile/expert) este proportional cu complexitatea activitatilor;

- implementarea este sustenabila si predictibila.

Eventualele ajustari ale alocarii resurselor sunt realizate intr-un mod controlat, cu respectarea planului de lucru si informarea Autoritatii Contractante.

Resursele umane alocate activitatilor sunt adecvate si suficiente pentru realizarea obiectivelor Contractului, fiind distribuite in mod coerent pe activitati si etape, astfel incat sa asigure obtinerea rezultatelor solicitate de Autoritatea Contractanta in conditii de calitate, eficienta si conformitate cu metodologia de formare si cerintele Caietului de sarcini.

Resurse umane alocate pe principalele activitati conform tabelului de mai jos:

| Descrierea activității [introduceți denumirea activității din Caietul de sarcini sau din Propunerea tehnică] | Date de intrare (resurse exprimate în zile/expert pentru fiecare rol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rezultat/livrabil (intermediar sau final) asociat activității [introduceți denumirea rezultatului/livrabilului asociat activității] | Total per activitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul de zile/expert (date de intrare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Expert #1 Manager de proiect - Carmen Oana | Expert #2 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Iulian Alecu | Expert #3 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Oana Anghel | Expert #4 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Olivia Comșa | Expert #5 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Sorin Pistol | Expert #6 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Teodor Ivănuica | Expert #7 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Radu Andrei Bădulescu | Expert #8 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Iuliana Sprânceană | Expert #9 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Alexandra Sacagiu | Expert #10 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Ion Popescu | Expert #11 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Andreea Pandrea | Expert #12 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Florentina Daniela Man | Expert #13 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Codruța Gilcă | Expert #14 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Nicoleta Gross | Expert #15 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Daniela Mariana Ilie | Expert #16 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Ciprian Sacagiu | Expert #17 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Alexandra Marina Stilpeanu | Expert #18 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Lenuța Elena Stilpeanu | Expert #19 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Radu Nicolae Stilpeanu | Expert #20 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Teodora Mihaela Stilpeanu | Expert #21 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Ion Vișoiu | Expert #22 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Alexandru Moraru | Expert #23 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale George Vlaicu | Expert #24 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Dan Severin | Expert #25 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Tiberiu Stănescu | Expert #26 Expert în domeniul instruirii și formării profesionale Berbece Carmen Nicoleta | Expert #27 Expert în securitate cibernetică - Ionut Vasile Georgescu | Expert #28 Expert în securitate cibernetică - Gheorghe Maracine | Expert #29 Expert în securitate cibernetică - Veronica Rauta | Expert #30 Expert în securitate cibernetică - Stefan Covasa | Expert #31 Expert în securitate cibernetică - Marius Emil Parvu | Expert #32 Expert în securitate cibernetică - Bogdan Alexandru Chelariu | Expert #33 Expert în securitate cibernetică - Iulia Maria Gheorghiu | Expert #34 Expert în securitate cibernetică - Mihai Pintea | Expert #35 Expert în securitate cibernetică - Gabriel Stoica | Expert #36 Expert în securitate cibernetică - Victor Onu | Expert #n Grup experti non-cheie |  |  |
| 4.1.1 Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 150 | Raport privind inventarul național și analiza cerințelor și nevoilor de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică si semnare Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport | 380 |
| 4.1.2 Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 114 | Raport de consultare si semnare Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar | 329 |
| 4.1.3 Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | Raportului final de corelare cu initiativele UE si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport de catre Beneficiar | 330 |
| 4.2.1 Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 130 | Raportului pentru definirea si documentarea indicatorilor cheie privind maturitatea securitatii cibernetice si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestei etape de catre Beneficiar | 330 |
| 4.2.2 Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea | 55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | Raport de validare europeană a indicatorilor de maturitate si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestei etape de catre Beneficiar | 385 |
| 4.2.3 Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 726 | Raport cantitativ si calitativ si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a echipamentelor/produselor livrate Pachet livrabile de analiza de catre beneficiar si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de analiza Livrabilelor de proiectare de catre beneficiar incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de proiectare Livrabile dezvoltare incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de dezvoltare Raport de instalare si configurare componente software si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instalare si configurare de catre Beneficiar Livrabile de testare functionala de acceptanta incluzand Proces-verbal de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de testare Livrabile de instruire incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instruire Documentatie/livrabile si proces verbal de predare primire de catre Beneficiar | 911 |
| 4.2.3 Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 766 | Raport cantitativ si calitativ si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a echipamentelor/produselor livrate Pachet livrabile de analiza de catre beneficiar si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de analiza Livrabilelor de proiectare de catre beneficiar incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de proiectare Livrabile dezvoltare incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de dezvoltare Raport de instalare si configurare componente software si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instalare si configurare de catre Beneficiar Livrabile de testare functionala de acceptanta incluzand Proces-verbal de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de testare Livrabile de instruire incluzand Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor de instruire Documentatie/livrabile si proces verbal de predare primire de catre Beneficiar | 951 |
| 4.2.4 Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice | 65 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 240 | Raport de formare experti si semnarea Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestei etape de catre Beneficiar | 655 |
| 4.2.5 Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice | 70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5,460 | Raport consolidat național privind nivelul de maturitate în materie de securitate cibernetică si Proces verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar de catre Beneficiar Raport final de monitorizare e si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar | 5,890 |
| 4.2.6.1 Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | Raport cu privire la formatori si Proces verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport catre Beneficiar de catre Beneficiar | 440 |
| 4.2.6.2 Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați | 30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1,100 | Raport privind setul de instrumente și servicii guvernamentale validate prin pilot și pregătite pentru utilizare la scară națională si Proces-verbal de receptie cantitativa si calitativa a acestui raport de catre Beneficiar | 1,405 |
| 4.2.6.3. Evaluarea eficienței programului și a beneficiilor generate la nivelul actorilor cheie implicați la nivel național, inclusiv impactul asupra întăririi securității și rezilienței cibernetice a sectoarelor publice și private critice românești, și la nivel UE | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Raportului raport de evaluare asupra activităților contractate și a beneficiilor generate la nivelul actorilor cheie implicați de catre Beneficiar | 168 |
| TOTAL GENERAL | 628 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 9,056 |  | 12,174 |

# Personalul propus și managementul realizării serviciilor

În acest capitol se vor prezenta, cel puțin, următoarele informații:

- Structura echipei propuse pentru realizarea serviciilor, cu prezentarea organigramei echipei și a informațiilor relevante pentru experții cheie și documente suport pentru demonstrarea calificărilor educaționale și profesionale, a abilităților, a experienței solicitate.

| Nume și Prenume | Poziția de expert cheie pentru care este propus | Activitățile din cadrul contractului la realizarea cărora participă | Numărul de zile lucrătoare alocate expertului | Operatorul economic participant la procedură, ce asigură accesul la expertul ce va presta activități în contract |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carmen Oana | Manager de proiect | Toate | 628 | Software Imagination & Vision SRL |
| Iulian Alecu | Expert formare | Toate | 66 | Safetech Innovations SA |
| Oana Anghel | Expert formare | Toate | 66 | Safetech Innovations SA |
| Olivia Comșa | Expert formare | Toate | 66 | Safetech Innovations SA |
| Sorin Pistol | Expert formare | Toate | 66 | Safetech Innovations SA |
| Teodor Ivănuica | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Radu Andrei Bădulescu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Iuliana Sprânceană | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Alexandra Sacagiu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Ion Popescu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Andreeea Pandrea | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Florentina Daniela Man | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Codruța Gilcă | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Nicoleta Gross | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Daniela Mariana Ilie | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Ciprian Sacagiu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Alexandra Marina Stâlpeanu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Lenuța Elena Stâlpeanu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Radu Nicolae Stâlpeanu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Teodora Mihaela Stâlpeanu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Ion Vișoiu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Alexandru Moraru | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| George Vlaicu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Dan Severin | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Tiberiu Stănescu | Expert formare | Toate | 66 | Flame Data Technologies SRL |
| Berbece Carmen Nicoleta | Expert formare | Toate | 66 | Software Imagination & Vision SRL |
| Ionuț Vasile Georgescu | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Gheorghe Mărăcine | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Veronica Răuță | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Ștefan Covasa | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Marius Emil Pârvu | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Bogdan Alexandru Chelariu | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Iulia Maria Gheorghiu | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Mihai Pintea | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Gabriel Stoica | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |
| Victor Onu | Expert în securitate cibernetică | Toate, cu excepția 4.2.6.3 | 84 | Safetech Innovations SA |

| Nume și prenume expert: OANA Carmen Nicoleta |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: + 40 (21) 302 33 50 |  | Email: tenders@simavi.ro |  |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  | 72 luni |  |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Manager/Coordonator de proiect / contract |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de inginer |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Manager de proiect – prin cursuri si examene de absolvire |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Expertul propus a participat ca manager de proiect la proiecte europene incheiate cu succes |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (Noiembrie 2014 — lunie 2015): BIBLIOTECA ON-LINE IN CADRUL MAE — Lot nr. 1 - Sistemul informatic de gestiune a bibliotecii online a MAE Proiectul a avut ca obiectiv general implementarea unui sistem informatic de gestiune a bibliotecii online a MAE din cadrul proiectului "BIBLIOTECA ON-LINE IN CADRUL MAE" care are ca scop final digitizarea, organizarea arhivei de documente a MAE si prezentarea documentelor relevante in cadrul unui sistem de tip biblioteca virtuala. Proiectul are rolul de a contribui la cresterea calitatii serviciilor oferite de MAE catre cetateni, catre mediul economic si institutiile publice prjn intermediul dezvoltarii si punerii la dispozitie a facilitatilor unei biblioteci virtuale. Sistemul informatic livrat are la baza platforma Liferay 6.2 Enterprise Edition cu ajutorul careia s-au dezvoltat urmatoarele componente si functionalitati: • Sistem de autentificare si autorizare bazat pe permisiuni • Configurarea globala a unui server de mail folosit pentru alerte la aparitia diverselor evenimente • Look & feel consistent cu posibilitati dinamice de rearanjare a elementelor de interfata utilizator • Panou central de administrare disponibil utilizatorilor cu drepturi de administrator si power user • Colectie de portleti nativi pentru lucru colaborativ • Functionalitati CMS — Content Management System • Motor integrat pentru executie fluxuri de lucru • Model de date si nivel servicii extensibile • API si SDK pentru extindere si modificare a functionalitatilor existente in platforma Activitatile proiectului: •Dezvoltarea si implementarea solutiei informatice • Instruirea utilizatorilor sistemului, din cadrul MAE |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Asigura managementul contractului, managementul ariei de acoperire, managementul schimbarilor, planificarea proiectului, managementul resurselor, managementul risurilor si problemelor, managementul comunicarii, managementul calitatii - Asigurarea resurselor proiectului - Managementul, organizarea, alocarea si planificarea echipei de proiect - Identificarea riscurilor si propunerea de soluții pentru diminuarea/evitarea riscurilor - Rezolvarea problemelor in scopul evitării situațiilor de criza - Urmărirea respectării tuturor termenelor conform planului de proiect - Planificarea si monitorizarea proiectului: planul general de realizare a proiectului, planificarea activitatilor, diagrama Gantt, lista livrabilelor, termenele de livrare, alocarea si planificarea resurselor, coordonarea activităților echipei de proiect - Coordonează echipa de proiect implicată, asigurând atingerea obiectivelor proiectului - Gestionarea și supravegherea modului de prestare a serviciilor din cadrul contractului, din punct de vedere administrativ/logistic, comunicațional și operațional în vederea atingerii obiectivelor stabilit - Supervizarea procedurilor de lucru, organizarea, coordonarea, controlul activităților echipei de proiect - Asigurarea raportarilor specifice, realizarea raportelor de status, progres etc. - Elaborarea planurilor de calitate - Documentarea problemelor critice pentru Steering si Project Committee, sustinerea lor in cadrul intalnirilor periodice - Urmarirea activitatilor si elaborarea documentatiilor aferente livrarii, acceptantei si facturarii serviciilor si produselor livrate - Autorizarea livrabilelor înainte ca acestea să fie transmise către beneficiar, verificarea si controlul calitatii acestora - Punctul de contact pentru toate comunicările cu beneficiarul, respectiv cu toate partile implicate in proiect - Elaborarea de documente contractuale si participarea la negocieri - Asigura livrarea rezultatelor proiectului la standardele de calitate impuse și în termenele stabilite - Stabilește relațiile contractuale cu beneficiarul - Propune experți calificați pentru realizarea activităților proiectului - Asigură raportarea adecvată, conform cerințelor contractuale - Furnizează informațiile solicitate tuturor părților implicate în proiect - Semnează toate livrabilele realizate în cadrul proiectului - Urmărirea si raportarea problemelor si a incidentelor - Activitati de analiza a proceselor operationale si transpunerea acestora in module/ aplicatii software ale sistemului informatic integrat - Participare la discutii cu echipa tehnica a beneficiarului si cu reprezentantii utilizatorilor pentru definirea cerintelor Intocmirea /actualizarea manualelor de utilizare |  |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] | Noiembrie 2014 — lunie 2015 |  |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 7 luni |  |  | Noiembrie 2014 — lunie 2015): |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (06 Aprilie 2014 — 25 Septembrie 2015): Denumire proiect: Achizitie a infrastructurii hardware si software de baza, a serviciilor de dezvoltare si implementare a Sistem Informatic pentru Managementul Integrat al Serviciilor pentru Cetateni (SIMISC) Scopul contractului a fost implementarea unei aplicaţii web pentru Departamentul consular al Ministerului Afacerilor Externe, in vederea optimizarii serviciilor consulare pentru cetăţeni. Sistemul a imbunătăţit cu adevărat comunicarea dintre cetăţeni şi Ministerul Afacerilor Externe. SIMISC pune la dispoziţia Beneficiarului două portaluri, prin care se gestionează solicitările de servicii consulare ale cetăţenilor români aflaţi în străinătate, precum şi module de raportare şi interfaţare cu sisteme externe. La accesarea portalului extern cu servicii consulare (www.econsulat.ro) sunt afişate categoriile de servicii consulare şi controlul de căutare rapidă in servicii. Obiectul contractului a constat in prestarea serviciilor, fumizarea, instalarea, configurarea, punerea in functiune, intretinerea, remedierea oricarui defect in perioada de garantie, pentru produsele furnizate in cadrul contractului: • Echipamente hardware: - Sasiu servere - Servere tip blade - Sistem de stocare pe discuri - Sistem de stocare pe benzi - Sistem UPS - Ansamblu rack servere - Echipament de criptare - Firewall - Firewall de aplicatii - Firewall de baze de date - Switch • Produse software: - Licente software de baza - Licente software baze de date - Licente software antivirus - Licente software backup Functionalitatile sistemului implica: • Solicitarea de servicii consulare prin Portalul Extern • Gestionarea si procesarea solicitarilor de servicii consulare in Portalul Intern • Registratura • Gestiune servicii suport (cetateni romani aflati in situatii deosebite in strainatate) • Gestiune program de lucru MD/OC • Raportări şi audit • Administrare: financiara, tipizate, MD/OC-uri, angajati, nomenclatoare, parametri aplicatie, formulare, documente atasate • Integrare cu sisteme extern Soluţia de stocare a SIMISC este compusă din: • sistem de stocare pe discuri care permite stocarea redundantă a datelor in două locatii geografice diferite; • sistem consolidat de salvarea datelor si recuperare in caz de dezastru. Serviciile fumizate in cadrul proiectului au vizat: • Instalare si configurare echipamente si software • Analiza si proiectarea sistemului informatic integrat • Dezvoltarea sistemului informatic integrat • Testarea sistemului informatic integrat • Implementare (intrare in productie) •Servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect • Instruire utilizatori, inclusiv utilizatori cheie • Instruire administratori |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Asigura managementul contractului, managementul ariei de acoperire, managementul schimbarilor, planificarea proiectului, managementul resurselor, managementul risurilor si problemelor, managementul comunicarii, managementul calitatii - Asigurarea resurselor proiectului - Managementul, organizarea, alocarea si planificarea echipei de proiect - Identificarea riscurilor si propunerea de soluții pentru diminuarea/evitarea riscurilor - Rezolvarea problemelor in scopul evitării situațiilor de criza - Urmărirea respectării tuturor termenelor conform planului de proiect - Planificarea si monitorizarea proiectului: planul general de realizare a proiectului, planificarea activitatilor, diagrama Gantt, lista livrabilelor, termenele de livrare, alocarea si planificarea resurselor, coordonarea activităților echipei de proiect - Coordonează echipa de proiect implicată, asigurând atingerea obiectivelor proiectului - Gestionarea și supravegherea modului de prestare a serviciilor din cadrul contractului, din punct de vedere administrativ/logistic, comunicațional și operațional în vederea atingerii obiectivelor stabilit - Supervizarea procedurilor de lucru, organizarea, coordonarea, controlul activităților echipei de proiect - Asigurarea raportarilor specifice, realizarea raportelor de status, progres etc. - Elaborarea planurilor de calitate - Documentarea problemelor critice pentru Steering si Project Committee, sustinerea lor in cadrul intalnirilor periodice - Urmarirea activitatilor si elaborarea documentatiilor aferente livrarii, acceptantei si facturarii serviciilor si produselor livrate - Autorizarea livrabilelor înainte ca acestea să fie transmise către beneficiar, verificarea si controlul calitatii acestora - Punctul de contact pentru toate comunicările cu beneficiarul, respectiv cu toate partile implicate in proiect - Elaborarea de documente contractuale si participarea la negocieri - Asigura livrarea rezultatelor proiectului la standardele de calitate impuse și în termenele stabilite - Stabilește relațiile contractuale cu beneficiarul - Propune experți calificați pentru realizarea activităților proiectului - Asigură raportarea adecvată, conform cerințelor contractuale - Furnizează informațiile solicitate tuturor părților implicate în proiect - Semnează toate livrabilele realizate în cadrul proiectului - Urmărirea si raportarea problemelor si a incidentelor - Activitati de analiza a proceselor operationale si transpunerea acestora in module/ aplicatii software ale sistemului informatic integrat - Participare la discutii cu echipa tehnica a beneficiarului si cu reprezentantii utilizatorilor pentru definirea cerintelor - Intocmirea /actualizarea manualelor de utilizare |  |  |  |  | 06 Aprilie 2014 — 25 Septembrie 2015 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 16 luni |  |  | 06 Aprilie 2014 — 25 Septembrie 2015 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (08 Mai 2019 – 16 Iulie 2020): Denumire proiect: Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru solutia SIB (contractul subsecvent 1) În cadrul Contractului au fost realizate activități specifice de management de proiect, analiza, dezvoltare, testare si operationalizare în vederea implementarii urmatoarelor servicii: - Servicii de mentenanta evolutiva - Servicii de mentenanta preventiva - Servicii de mentenanta adaptiva - Servicii de mentenanta suport tehnic În cadrul Contractului s-au prestat urmatoarele servicii: - Servicii de analiză ; - Servicii de dezvoltare şi implementare funcţionalităţi conform documentelor de analiza aprobate Servicii de testare; |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - managementul contractului, managementul ariei de acoperire, managementul schimbarilor, planificarea proiectului, managementul resurselor, managementul risurilor si problemelor, managementul comunicarii - punct principal de contact in relatia cu beneficiarul - alocarea resurselor proiectului - rezolvarea diferitelor probleme in scopul evitarii situatiilor de criza - propunerea de solutii in vederea evitarii si diminuarii riscurilor aferente implementarii proiectului - Managementul proiectului in ansamblul sau care presupune activitati de organizare a proiectului planificare, executie, monitorizare si control si inchidere a proiectului; - Managementul tuturor activitatilor: analiza, design, dezvoltare, configurare, testare, implementare, integrare, instruire a personalului si punere in functiune a sistemului dezvoltat - Realizarea rapoartelor de progres ale proiectului |  |  |  |  | 08 Mai 2019 – 16 Iulie 2020 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 13 luni |  |  | 08 Mai 2019 – 16 Iulie 2020 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (31 August 2020 – 08 Iunie 2021) Denumire proiect: Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru solutia SINS (contractul subsecvent 4) În cadrul Contractului au fost realizate activități specifice de management de proiect, analiza, dezvoltare, testare si operationalizare în vederea implementarii urmatoarelor servicii: - Servicii de mentenanta evolutiva În cadrul Contractului s-au prestat urmatoarele servicii: - Servicii de analiză - Servicii de dezvoltare şi implementare funcţionalităţi conform documentelor de analiza aprobate - Servicii de testare |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - managementul contractului, managementul ariei de acoperire, managementul schimbarilor, planificarea proiectului, managementul resurselor, managementul risurilor si problemelor, managementul comunicarii, - punct principal de contact in relatia cu beneficiarul - alocarea resurselor proiectului - rezolvarea diferitelor probleme in scopul evitarii situatiilor de criza - propunerea de solutii in vederea evitarii si diminuarii riscurilor aferente implementarii proiectului - Managementul proiectului in ansamblul sau care presupune activitati de organizare a proiectului planificare, executie, monitorizare si control si inchidere a proiectului; - Managementul tuturor activitatilor: analiza, design, dezvoltare, configurare, testare, implementare, integrare, instruire a personalului si punere in functiune a sistemului dezvoltat Realizarea rapoartelor de progres ale proiectului |  |  |  |  | 31 August 2020 – 08 Iunie 2021 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 9 luni |  |  | 31 August 2020 – 08 Iunie 2021 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (01 Noiembrie 2019 – 17 Mai 2024) Denumire proiect: Permiterea flexibilitatii rețelelor de distribuție viitoare cu o penetrare ridicată a generării variabile de energie regenerabilă - FLEXIGRID Obiectivele specifice proiectului au fost: • Dezvoltarea unei arhitecturi integrate pentru măsuri de flexibilitate și servicii de rețea electrică furnizate prin stocarea energiei electrice, încărcarea vehiculelor, energie electrică pentru încălzire, răspuns la cerere și generare variabilă pentru a permite decarbonizarea suplimentară. • Definirea, testarea, implementarea și demonstrarea piețelor și mecanismelor de piață care stimulează flexibilitatea, în special pentru atenuarea congestiilor pe termen scurt și pe termen lung sau a altor probleme în rețeaua de distribuție, cum ar fi problemele de tensiune • Stimularea cooperarii între operatorii de sisteme de distribuție, OTS, consumatori și generatori prin definirea interacțiunilor cu piața, facilitând integrarea piețelor angro și cu amănuntul și interacțiunile intersectoriale • Implementarea de tehnologii de rețea inteligentă pentru a permite arhitectura și piețele, reunind actorii pentru a participa ca surse de energie distribuită, stimulând o rezistență sporită a rețelei electrice, o securitate sporită a sistemului, o mai mare observabilitate, o mai mare automatizare și un control îmbunătățit al rețelei • Pentru a permite viitoarele inovații tehnice și comerciale prin identificarea barierelor în calea inovației, dezvoltarea de căi către reforme de reglementare și politici, dezvoltarea modelelor de afaceri și prin colaborare strategică Metodologii și instrumente utilizate: suita MS -Office, MS Windows, ISO 9001:2015, PMI-PMBok , Waterfall, MS Project ; SVN, TOAD, PL/SQL;Grafana; Suita Atlassin |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului WP 4 în vederea atingerii obiectivelor; - Pregatirea si organizarea planurilor de afaceri in cadrul proiectului si asigurarea resurselor necesare atingerii obiectivelor proiectului; - Asigurarea comunicarii cu Partenerii si a respectarii obligatiilor contractuale; - Întocmește, împreună cu Partenerii, planul de execuție al unui proiect; - Monitorizarea activităților pentru a contabiliza execuția și pentru a determina eventualele întârzieri - Coordonarea activităților proiectului WP4 prin supravegherea directă a echipelor tehnice și a echipelor partenere; - Monitorizarea in timp util progreselor inregistrate în directia obiectivelor propuse și întocmește periodic rapoarte către Beneficiar și parteneri cu respectarea datelor furnizate în contracte; - Asigurarea circulației informațiilor în cadrul proiectului prin organizarea periodică de întâlniri cu echipa parteneră - Organizarea de întâlniri cu echipa; - Asigurarea solutionarii problemelor intampinate în realizarea proiectului și informarea in timp util a Beneficiarului despre problemele întâmpinate; - Emiterea de propuneri de îmbunătățire pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse; - Menține sarcinile și activitățile într-un sistem de management de proiect; - Abilitatea de a evalua riscurile legate de proiect și de a lua măsuri pentru limitarea acestora; Abilități avansate de comunicare și relație cu toți partenerii într-un proiect de dezvoltare software. |  |  |  |  | 01 Noiembrie 2019 – 17 Mai 2024 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 6 luni |  |  | 01 Noiembrie 2019 – 17 Mai 2024 |  |  |
| 6.Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Denumire proiect: Un ecosistem avansat de producție circulară și agilă pe proces de fabricație rapid reconfigurabil și individualizat preferințele consumatorilor - Kyklos Descriere: Platforma de colaborare KYKLOS 4.0 va dezvolta un hub B2B care va juca rolul de intermediari digitali. Acesta va facilita schimbul de informații despre produse și va sprijini căutarea, negocierea și contractarea produselor. Această dezvoltare software B2B va reduce costurile de achiziție și va oferi comparabilitate între industrii și materiale. Acest hub B2B va consolida ofertele de produse ale mai multor furnizori și va ajuta cumpărătorii să caute produsele dorite. De asemenea, va oferi cataloage sau link-uri către cataloagele de produse ale vânzătorilor, oferind astfel servicii de indexare. • Piață B2B interoperabilă descentralizată, bazată pe agenți - Platforma de simbioză industrială KYKLOS 4.0 • Modulul de orchestrare a liniei de producție virtuale KYKLOS 4.0 și cadru interoperativ de arhitectură de ceață pentru a accelera • Implementări avansate în Smart Manufacturing • Setul de instrumente de învățare profundă continuă pentru readaptarea și ajustările parametrilor operaționali, în timp real • Servicii personalizate de fabricație circulară și personalizare în masă cu utilizarea anonimizării atunci când/unde este necesar • KYKLOS 4.0 Big Data Aggregation și DSS integrat pentru optimizarea capacității de producție, cu rapid automat • Reconfigurarea proceselor industriale • Mecanisme de audit KYKLOS 4.0 • Managementul datelor de produs • Monitorizarea ciclului de viață al produsului KYKLOS 4.0 / Extragerea feedback-ului clienților și adaptarea • Sistemul „Smartification” al liniei de producție KYKLOS 4.0 • Module de simulare a producției aditive • KYKLOS 4.0 Evaluarea vulnerabilității ca serviciu și certificare de renovare automată Tehnologii și metodologii utilizate de angajat în proiect: Suita MS -Office, MS Windows, ISO 9001:2015 , PMI-PMBok , Agile, MS Project; PL SQL, MONGO DB, Java, Sprint Boot |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului WP 4 în vederea atingerii obiectivelor; - Pregătirea si organizarea planurilor de afaceri in cadrul proiectului si asigurarea resurselor necesare atingerii obiectivelor proiectului; - Asigurarea comunicarii cu Partenerii si a respectarii obligatiilor contractuale; - Pregătirea, împreună cu Partenerii, planul de execuție al unui proiect; - Monitorizarea activităților pentru a ține cont de execuție și pentru a determina eventualele întârzieri i; - Coordonarea activităților proiectului WP9/10 prin supravegherea directă a echipelor tehnice și a echipelor partenere; - Monitorizarea în timp util a progreselor înregistrate în direcția obiectivelor propuse și întocmește periodic rapoarte către Beneficiar și parteneri în conformitate cu datele furnizate în contracte; - Asigurarea circulației informațiilor în cadrul proiectului prin organizarea periodică de întâlniri cu echipa Partenerilor; - Asigurarea soluționării problemelor întâmpinate în realizarea proiectului și informarea în timp util a Partenerilor despre problemele întâmpinate; - Menținerea sarcinilor și a activităților într-un sistem de management de proiect; - Capacitatea de a evalua riscurile legate de practică și de a lua măsuri pentru a le limita - Abilități avansate de comunicare și relație cu toți partenerii într-un proiect de dezvoltare software. |  |  |  |  | 01 Ianuarie 2020 – 10 Octombrie 2024 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 58 luni |  |  | 01 Ianuarie 2020 – 10 Octombrie 2024 |  |  |
| 7.Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Denumire proiect: Contract-cadru TAXUD/2015/CC /135, pentru servicii și produse informatice în contextul Furnizării de servicii care acoperă programe multifațete UE de sprijin pentru formare, dezvoltare eLearning și servicii de comunicare în domeniul vamal și fiscal (BTRAIN-3). Descriere: BTrain3 este un contract-cadru pentru furnizarea de servicii și livrabile pentru programe de sprijin pentru formare, dezvoltare eLearning și servicii de comunicare în domeniul vamal și fiscal sub conducerea Direcției Generale Fiscalitate și Uniune Vamală. În cadrul proiectului sunt prestate următoarele servicii: • Soluții eLearning: pentru a proiecta, dezvolta, localiza, actualiza, întreține și disemina cursuri de e-Learning și alte soluții de eLearning. Cele trei formate actuale de eLearning sunt: ​​module juridice/operaționale, module IT și cursuri eLearning de performanță. În funcție de evoluția tehnologică, DG TAXUD poate solicita furnizarea de diferite formate electronice care să se încadreze în conceptul de metode moderne de învățare mixtă, inclusiv module suportate online și/sau module care sunt adecvate pentru învățarea mobilă; • consultanță în domeniul consolidării capacității umane: să furnizeze servicii de consultanță DG TAXUD, administrațiilor naționale și altor părți interesate relevante în ceea ce privește proiectarea, dezvoltarea și implementarea programelor comune de formare și dezvoltare a personalului cu mai multe fațete menționate anterior și pentru a îmbunătăți în continuare această inițiativă în conformitate cu standardele internaționale și cu evoluțiile viitoare; • suport tehnic sub formă de proiectare și dezvoltare de soluții infrastructurale, produse și servicii: este disponibilă o prevedere separată pentru a acoperi achizițiile la cerere și alte costuri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor menționate mai sus, precum și servicii similare de suport și livrarea acestora; • suport de comunicare, legat de politica de comunicare internă și externă a DG TAXUD pe teme vamale și fiscale. Aceasta poate lua forma proiectării și dezvoltării soluțiilor de comunicare, furnizarea de produse și servicii. Este disponibilă o prevedere separată pentru a acoperi achizițiile și alte costuri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor menționate mai sus, precum și servicii similare de asistență și furnizarea acestora. Tehnologii și metodologii utilizate de angajat în proiect: Suită MS -Office, MS Windows, ISO 9001:2015, SCORM, PMI-PMBok, Agile, MS Project, Configurare PHP/ Moodle, Platformă de învățare |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului WP 4 în vederea atingerii obiectivelor; - Intocmirea si organizarea planurilor de afaceri in cadrul proiectului si asigurarea resurselor necesare atingerii obiectivelor proiectului; - Asigurarea comunicarii cu Partenerii si a respectarii obligatiilor contractuale; - Întocmește, împreună cu Partenerii, planul de execuție al unui proiect; - Monitorizează activitățile pentru a contabiliza execuția și pentru a determina eventualele abateri; - Coordonează activitățile proiectului WP4 prin supravegherea directă a echipelor tehnice și a echipelor partenere; - Monitorizează din timp progresul realizat în atingerea obiectivelor propuse și întocmește periodic rapoarte către Beneficiar și parteneri cu respectarea datelor furnizate în contracte; - Asigură circulația informației în cadrul proiectului în mod regulat - Organizarea de întâlniri cu echipa; - Asigură rezolvarea problemelor întâlnite în realizarea proiectului și informează din timp Beneficiarul despre problemele întâmpinate; - Face propuneri de îmbunătățire pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse; - Menține sarcinile și activitățile într-un sistem de management de proiect; - Abilitatea de a evalua riscurile legate de proiect și de a lua măsuri pentru limitarea acestora; - Coordonează echipa de proiect implicată, asigurând atingerea obiectivelor proiectului - Asigura livrarea rezultatelor proiectului la standardele de calitate impuse și în termenele stabilite - Stabilește relațiile contractuale cu Autoritatea Contractantă - Propune experți calificați pentru realizarea activităților proiectului - Asigură raportarea adecvată, conform cerințelor contractuale - Furnizează informațiile solicitate tuturor părților implicate în proiect - Semnează toate livrabilele realizate în cadrul proiectului Abilități avansate de comunicare și relație cu toți partenerii într-un proiect de dezvoltare software. |  |  |  |  | 02 Februarie 2016 – 01 Martie 2021 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 58 luni |  |  | 02 Februarie 2016 – 01 Martie 2021 |  |  |
| 8.Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Denumire proiect: Servicii de dezvoltare software pentru alinierea sistemului EMCS-RO la cerintele comunitare si nationale Descriere: ln cadrul contractului s-au desfasurat urmatoarele activitati: A. Alinierea sistemului EMCS_RO, inclusiv implementarea cererilor de schimbare aferente, cu urmatoarele subactivitati: A1. Analiza A2. Proiectare A3. Dezvoltare A4. Implementare A5. Elaborare documentatie tehnica A6. Configurare si instalare in productie A7. Testare B. Migrarea şi optimizarea aplicatiei, cu urmatoarele subactivitati: B1. Analiza B2. Proiectare B3. Dezvoltare B4. Implementare B5. Elaborare documentatie tehnica B6. Instalare si configurare B7. Testare C. Alinierea componentelor EIVICS_RO, cu urmatoarele subactivitati: C1. Analiza C2. Proiectare C3. Dezvoltare C4. Implementare CS. Elaborare documentatie tehnica C6. Instalare si configurare C7. Testare D. Implementarea unui sistem de monitorizare si alertare a memoriei serverelor de aplicatie pentru sistemul EMCSRO D1. Analiza D2. Proiectare D3. Dezvoltare D4. Implementare D5. Instalare si configurare D6. Testare E. Optimizarea sistemului EMCS_RO in vederea eliminării repornirii periodice a sistemului E1. Analiza E2. Proiectare E3. Dezvoltare E4. Implementare E5. Instalare si configurare E6. Testare F. Finalizarea activitătilor de adaptare a sistemului EMCS_RO pentru functionarea in regim Active - Hot- Standby / Disaster-Recovery pe cele doua Centre de Date F1. Analiza F2. Proiectare F3. Dezvoltare F4. Implementare F5. Instalare si configurare F6. Testare G. Instruire G1. Elaborarea planului de instruire şi a materialelor de instruire G2. Efectuarea cursurilor de instruire H. Suport si mentenanta perfectiva, corectiva, adaptiva si evolutiva I. Management de proiect |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Managementul contractului, managementul ariei de acoperire, managementul schimbarilor, planificarea proiectului, managementul resurselor, managementul risurilor si problemelor, managementul comunicarii, managementul calitatii; - Punct principal de contact in relaţia cu beneficiarul; - Alocarea resurselor proiectului; - Rezolvarea diferitelor probleme in scopul evitării situaţiilor de criză; - Propunerea de soluţii in vederea evitării şi diminuării riscurilor aferente implementării proiectului; - Managementul proiectului in ansamblul său care presupune activitati de organizare a proiectului, planificare, executie, monitorizare si control si inchidere a proiectului; - Managementul tutuiror activităţilor: analiza, design, dezvoltare, configurare, testare, implementare, integrare, instruire a personalului si punere in funcfiune a sistemului dezvoltat; - Alocarea resurselor proiectului; - Urmărirea realizării alocărilor in proiect si respectării tuturor termenelor limită; - Propunerea de soluţii in vederea evitării şi diminuării riscurilor aferente implementării proiectului; Realizarea rapoartelor de progres ale proiectului. |  |  |  |  | Iulie 2022 – Noiembrie 2024 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 28 luni |  |  | Iulie 2022 – Noiembrie 2024 |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Coordonarea activităților echipei de implementare a Prestatorului și participarea la executarea de către echipa Prestatorului a serviciilor profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. - Urmărirea etapelor de implementare a contractului și a îndeplinirii responsabilităților membrilor echipei în cadrul fiecărei etape. - Monitorizarea evoluției tuturor activităților din cadrul contractului, întocmirea de rapoarte periodice de stadiu și prezentarea acestora către Autoritatea Contractantă și îndeplinirea de activități specifice pentru a încadra și menține serviciile în termenele agreate și în scopul stabilit. - Evaluarea permanentă a riscurilor legate de implementarea contractului și identificarea de soluții pentru remedierea lor. - Coordonarea activităților întregii echipe a Prestatorului, autorizarea tuturor documentelor și a livrabilelor produse de către Prestator înainte ca acestea să fie transmise către Autoritatea Contractantă. - Punct de contact pentru toate comunicările cu Autoritatea Contractantă. |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  |  | Intelegere – B2 Vorbire – B1 Scriere – B1 |  |  |
|  |  |  | Franceza |  |  | Intelegere – C1 Vorbire – B2 Scriere – B2 |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Diplomă/Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma /certificatul |  | Specializarea |  | Perioada |  |  |
| 1 | Diploma de licenta seria P nr.0014019 | Universitatea Politehnica din Bucuresti, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, Stiinta Materialelor |  | Diploma de inginer |  | 1991-1996 |  |  |
| 2 | Certificat de absolvire X9173428 | Codecs – Open University |  | Management de proiect MZT865 |  | - 2007 – 07.2007 |  |  |
| 3 | Certificat de absolvire seria P nr.135998 | CPI - Centrul de Pregatire in Informatica |  | Managementul accesarii si implementarii proiectelor finantate prin fonduri structurale |  | 14.09-25.09.2009 |  |  |
| 4 | Certificat nr. GR656057394CO | People Cert |  | Prince2 Foundation Certificate in Project Management |  | 05.12.2018 |  |  |
| 5 | Certificat 231/TAR-AK/03/2021 | TUV Austria Romania |  | Managementul riscului în project management, conform standardului ISO 31000 |  | 10.02.2021-12.02.2021 |  |  |
| 6 | Certificat 36189846891909 | International SCRUM Institute |  | SCRUM Master Accredited Certification |  | 13.01.2022 |  |  |
| 7 | Adeverinta nr.18/26.01.2022 | Alma Vision SRL |  | Manager de proeict |  | 15.01-25.01.2022 |  |  |

| Nume și prenume expert: Iulian Alecu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 745 750 816 |  |  |  | Email: iulian.alecu@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: SAFETECH INNOVATIONS SA) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului 24 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Expert în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Institutul Teologic Romano Catolic Iasi |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): - Transelectrica S.A.- ctr. Nr. C2045/07.08.2025- Servicii de formare profesionala pentru organizarea unui curs „ Constientizare si protectie cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | 1 luna |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |  |  |  |
| - Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare-DA36864198/ 16.12.2024- Servicii Instruire Angajati in domeniul Securitatii Cibernetice |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 05.01.2025 |  |  |  |
| - SOCAR Petroleum SA ctr nr. 679/07.09.2023- Contract cadru furnizare servicii- Cursuri securitate cibernetica destinate angajatilor (perioada 04.10.2024-27.11.2024) |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | perioada 04.10.2024-27.11.2024) |  |  |  |
| - Agricover Distribution S.A. ctr nr. 215/22.03.2023 -Acord cadru de furnizare servicii- Sesiuni de training online de securitate cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 17.11.2025- 29.12.2025 |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Diploma de formator si experienta in domeniu |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1. | Diploma de licenta seria R nr 0054147 | Ministerul Educatiei |  | Teologie |  |  |  | Iunie 1997 |  |
| 2. | Diploma Formator seria L 00192015 | Ministerul Educatiei Nationale |  | Formator |  |  |  | 29 iunie 2018 |  |

| Nume și prenume expert: Oana Alexandra Anghel |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 723 251 177 |  |  |  | Email: oana.anghel@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: SAFETECH INNOVATIONS SA) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului 156 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Expert în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Academia de Studii Economice |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): - Transelectrica S.A.- ctr. Nr. C2045/07.08.2025- Servicii de formare profesionala pentru organizarea unui curs „ Constientizare si protectie cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | 1 luna |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |  |  |  |
| - Serviciul de Telecomunicatii Speciale- ctr nr.357356/21.11.2022- Servicii de formare profesionala |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 21.11.2022-01.02.2023 |  |  |  |
| - Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare-DA36864198/ 16.12.2024- Servicii Instruire Angajati in domeniul Securitatii Cibernetice |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 05.01.2025 |  |  |  |
| 4.SOCAR Petroleum SA ctr nr. 679/07.09.2023- Contract cadru furnizare servicii- Cursuri securitate cibernetica destinate angajatilor (perioada 04.10.2024-27.11.2024) |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | perioada 04.10.2024-27.11.2024) |  |  |  |
| 5.Agricover Distribution S.A. ctr nr. 215/22.03.2023 -Acord cadru de furnizare servicii- Sesiuni de training online de securitate cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 17.11.2025- 29.12.2025 |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1. | Diploma de master seria B nr 0000070 | Ministerul Educatiei |  | Contabilitate si control de gestiune |  |  |  | Martie 2002 |  |
| 2. | Diploma Formator seria N 0251247 | Ministerul Educatiei Nationale |  | Formator |  |  |  | 05.08.2022 |  |

| Nume și prenume expert: Olivia Comșa |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0722276405 |  |  |  | Email: olivia.comsa@safetech.ro |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: SAFETECH INNOVATIONS SA) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului 144 luni |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Expert în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Universitatea din Bucuresti-Fizica |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): Transelectrica S.A.- ctr. Nr. C2045/07.08.2025- Servicii de formare profesionala pentru organizarea unui curs „ Constientizare si protectie cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | 1 luna |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |  |  |
| 2. Serviciul de Telecomunicatii Speciale- ctr nr.357356/21.11.2022- Servicii de formare profesionala |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 21.11.2022-01.02.2023 |  |  |
| - Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare-DA36864198/ 16.12.2024- Servicii Instruire Angajati in domeniul Securitatii Cibernetice |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 05.01.2025 |  |  |
| 4.SOCAR Petroleum SA ctr nr. 679/07.09.2023- Contract cadru furnizare servicii- Cursuri securitate cibernetica destinate angajatilor (perioada 04.10.2024-27.11.2024) |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | perioada 04.10.2024-27.11.2024) |  |  |
| 5.Agricover Distribution S.A. ctr nr. 215/22.03.2023 -Acord cadru de furnizare servicii- Sesiuni de training online de securitate cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale 17.11.2025- 29.12.2025 |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Diploma de formator si experienta in domeniu |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B2 |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |
| 1 | Diploma de licenta seria nr 398307 | Ministerul Educatiei |  | Fizica |  |  |  | Iunie 1977 |
| 2 | Diploma Formator seria I 00088378 | Ministerul Educatiei Nationale |  | Formator |  |  |  | Martie 2014 |

| Nume și prenume expert: Sorin Pistol |  |  | [expert cheie sau personal suport/backstopping acolo unde Autoritatea Contractantă solicită aceasta informație și nu a fost inclusă informația în etapa de calificare] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0786268300 |  |  |  | Email: sorin.pistol@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: SAFETECH INNOVATIONS SA) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului 9 LUNI |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Expert în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Universitatea Politehnica Bucuresti |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): Transelectrica S.A.- ctr. Nr. C2045/07.08.2025- Servicii de formare profesionala pentru organizarea unui curs „ Constientizare si protectie cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | 1 luna |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |  |  |  |
| Agricover Distribution S.A. ctr nr. 215/22.03.2023 -Acord cadru de furnizare servicii- Sesiuni de training online de securitate cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 17.11.2025- 29.12.2025 |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Diploma de formator si experienta in domeniu |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de MASTER seria MA nr 0006864 | Ministerul Educatiei |  | Stiinte ingineresti aplicate |  |  |  | Iulie 2016 |  |
| 2 | Diploma Formator seria N 0251257 | Ministerul Educatiei Nationale |  | Formator |  |  |  | 05.08.2022 |  |

| Nume și prenume expert: Teodor Ivănoaica |  |  | Expert Cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 722 669 099 |  |  |  | Email: ivanoaica.teodor@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Expert în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Universitatea din Bucuresti- Fizica |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): Transelectrica S.A.- ctr. Nr. C2045/07.08.2025- Servicii de formare profesionala pentru organizarea unui curs „ Constientizare si protectie cibernetica |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | 1 luna |  |  | 07.08.2025- 07.09.2025 |  |  |  |
| Telecom Academy- |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. • furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  | 2009-2026 |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | servicii profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. •furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Diploma de formator si experienta in domeniu |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1. | Diploma de licenta seria A1 nr 0004483 | Ministerul Educatiei |  | Fizica |  |  |  | Iunie 2007 |  |
| 2. | Diploma Formator seria S 0244138 | Ministerul Educatiei Nationale |  | Formator |  |  |  | 04.03.2025 |  |

| Nume și prenume expert: Radu Andrei Bădulescu |  |  | Expert Cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40765077451 |  |  |  | Email: raduandreibadulescu@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | formator |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring, leadership |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Experienta in prestare cursuri de training / formare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Experienta in predare cursuri de cybersecurity |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la 06/2020 la- 10/2020): |  |  | Formare profesionala |  | n/a |  |  |  | 4 luni |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (06/2020 la- 10/2020): |  |  | 4 luni |  |  | 4 luni |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Responsabilitatile de formare, training |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | avansat |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Cf documentelor | TTT |  | Train the trainer |  |  |  |  |  |
|  | Anti phising security awerness | Huwaei University |  | Expert anti-physing |  |  |  |  |  |
|  | Cf documentelor | TTT |  | trainer |  |  |  |  |  |

| Nume și prenume expert: Iuliana Sprânceană |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0726288190 |  |  |  | Email: juliana*gherghe@yahoo,com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | Da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Masterat |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring, leadership, |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Experienta de formator de 4 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Experienta de formator de 4 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator cursuri cybersecurity conform oferta |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Formator seria k no00079154 | Min Muncii |  | formator |  |  |  | 02/2016/ 02/2016 |  |

| Nume și prenume expert: Alexandra Sacagiu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0727791819 |  |  |  | E-mail: maralexandra.stan@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | licenta |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | formator |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Formator cf cv |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria L no 00245196 | Min Muncii |  | Formator |  |  |  | 03/2017 – 04 / 2017 |  |

| Nume și prenume expert: Ion Popescu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0766475761 |  |  |  | Email: ion_popescu_ro@yahoo.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta, evaluator in sistemul evaluarii profesionale |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring, leadership, rezilienta |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Expert cu 15 ani experienta |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria J, nr. 00001860 | Min Muncii |  |  |  |  |  | Iunie 2014 |  |

| Nume și prenume expert: Andreea Pandrea |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 40721207547 |  |  |  | Email: andreea.pandrea.ap@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Precizați ultima calificare educaționala obținută, reprezentând cel mai ridicat nivel al calificării conform Cadrului Național/European al Calificărilor și utilizați structura de mai jos pentru detalierea informațiilor |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring, leadership. comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Experienta de 3 ani formare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | C1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria N, nr. 0211539 | Min muncii |  | formator |  |  |  | Iulie august 2022 |  |

| Nume și prenume expert: Florentina Daniela Man |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0728696758 |  |  |  | Email: daniela.florentina11@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzatoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Master – management, formator |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Leadership, mentoring comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani experienta |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani formare si training |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator, conform caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria G, nr. 00179980 | Min muncii |  | formator |  |  |  | Iulie-august 2018 |  |

| Nume și prenume expert: Codruța Gilca |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0744383247 |  |  |  | E-mail codruta.gilca@yahoo.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta inginerie |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Leadership, comunicare, rezilienta |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani experienta |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani formator |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator, conform caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria H, nr. 00144417 | Min Muncii |  | Formator de formator |  |  |  | Iunie 2013 |  |

| Nume și prenume expert: Nicoleta Gross |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 40711123207 |  |  |  | Email: nicoletagross@yahoo.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta teologie |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring, coaching, comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 15 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 3 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator conform caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria X, nr. 00160494 | Min Muncii |  | formator |  |  |  | 12 2015 |  |

| Nume și prenume expert: Daniela Mariana Ilie |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0769642839 |  |  |  | Email: dana.ilie34@yahoo.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta istorie, formator |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Comunicare, mentoring. leadership |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 3 ani formare |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator conform caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Mentoring, rezilienta, leadership, comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | franceza |  | B1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploman seria J, nr. 00013152 | Min muncii |  | Formatori de formatori |  |  |  | 02 2015 |  |

| Nume și prenume expert: Ciprian Sacagiu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 40720673400 |  |  |  | Email: ciprian.sacagiu@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Master inginerie |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Leadership, mentoring, coaching, comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | [introduceți informații] |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Leadership. Mentoring, coaching, comunicare, rezilienta |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria S, nr. 0034196 | Min Muncii |  | formator |  |  |  | 09-10 2024 |  |

| Nume și prenume expert: Alexandra Marina Stâlpeanu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0761159611 |  |  |  | Email: anda.stalpeanu@gmail.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | master |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Coaching, mentoring, comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 3 ani formator |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator, conform caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Mentoring, coaching, comunicare, rezilienta |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria N, nr. 0211527 | Min muncii |  | formator |  |  |  | 03-05 2022 |  |

| Nume și prenume expert: Lenuța Elena Stâlpeanu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0723370755 |  |  |  | Email: stalpeanu_elena@yahoo.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Master contabilitate |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Comunicare, leadership, mentoring, coaching |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator conform caiet sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Coaching mentoring, comunicare, leadership, team mentoring |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria F, nr. 0249245 | Min muncii |  | formator |  |  |  | 03 - 04 2011 |  |

| Nume și prenume expert: Radu Nicolae Stâlpeanu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0721328078 |  |  |  | Email: radu.stilpeanu@yahoo,com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta inginerie |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring coaching |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 15 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani formator |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator conform caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma serie J, nr. 00012635 | Min muncii |  | Formator de formatori |  |  |  | 09-11 2014 |  |

| Nume și prenume expert: Teodora Mihaela Stâlpeanu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0763191269 |  |  |  | Email: teodora.stilpeanu@yahoo.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta psihologie |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring coaching, comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | Formator cf caiet de sarcini |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Rezilienta, leadership, comunicare, mentoring |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria S, nr. 0034156 | Min muncii |  | formator |  |  |  | 01-04 2024 |  |

| Nume și prenume expert: Ion Vișoiu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0744701270 |  |  |  | Email: ovidiu.visoiu@yahoo.com |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □x Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | da |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Licenta economie |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Mentoring coaching comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 25 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 10 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Mentoring leadership comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  | B1 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
|  | Diploma seria H, nr. 00104841 | Min muncii |  | formator |  |  |  | 12.2012 |  |

| Nume și prenume expert: Alexandru Moraru |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0723584778 |  |  |  | Email: office@softintl.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Expert formator |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | DA |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Masterat |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 15 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională conform CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |

| Nume și prenume expert: George Vlaicu |  |  | Expert formare |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0723584778 |  |  |  | Email: office@softintl.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Expert formare |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | DA |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Master |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 15 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională conform CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |

| Nume și prenume expert: Dan Severin |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0723584778 |  |  |  | Email: office@softintl.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Expert formare |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | DA |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Master |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 15 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională Conform CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |

| Nume și prenume expert: Tiberiu Stănescu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: 0723584778 |  |  |  | Email: office@softintl.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: □ Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Expert formare |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | DA |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Master |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 15 ani |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | 5 ani |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | [introduceți activitățile din proiect/contract relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire - în cazul în care este aplicabil] |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] |  |  |  |
| [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | [introduceți câte rânduri este necesar pentru furnizarea de informații] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | [introduceți descrierea abilităților relevante și, în cazul în care este aplicabil, introduceți eventuale niveluri de calificare pentru abilitățile ce sunt dobândite printr-o formă de educație, utilizând formatul de mai jos] |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | [Specificați limba utilizată] |  | [Specificați nivelul abilităților conform CEFR] |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională conform CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |

| Nume și prenume expert: BERBECE Carmen Nicoleta |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: + 40 (21) 302 33 00 |  | Email: Carmen.berbece@simavi.ro |  |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  | 53 luni |  |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: Expert în domeniul instruirii și formării profesionale |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de inginer |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Certificare Formator – prin cursuri si examene de absolvire |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Expertul propus a participat ca instructor/trainer la numeroase proiecte |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Prestarea serviciilor de parametrizare, configurare, școlarizare, asistență tehnică, auditare bază de date, dezvoltări suplimentare ale Sistemului Informatic Integrat SIVECO Applications 2011 Descrierea proiectului: Pe baza comenzilor emise de către AEROSTAR, SIVECO Romania a prestat servicii de dezvoltari suplimentare si implementare, parametrizare, configurare, scolarizare, asistenta tehnica, auditare pentru Sistemul Informatic Integrat SIVECO Applications 2011 cu componentele: Managementul Financiar Contabilitate; Managementul Mijloace Fixe si Obiectelor de Inventar; Managementul Contractelor; Managementul Stocurilor; Managementul Achizitiilor; Managementul Productiei; MRPII ; Managementul Resurselor Umane; Managementul Salarizarii; Managementul Bugetelor; Managementul Mentenantei; Managementul Contabilitatii de Gestiune), aflat in utilizare la AEROSTAR Instrumente utilizate in proiect: Oracle RDBMS, Oracle PL/SQL si Oracle Forms & Reports Serviciile de dezvoltare software si implementare au parcurs urmatoarele faze : - Analiza cerintelor - Proiectare - Dezvoltare software in tehnologiile Oracle PL/SQL si Oracle Forms & Reports - Instalare - Configurare - Integrare cu alte sisteme - Testare - Instruirea utilizatorilor finali si IT - Asistenta tehnica si suport tehnic Management de proiect |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Analiza proceselor de business si a cerintelor utilizatorilor, in vederea stabilirii modelului de sistem si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare - Analiza proceselor in vederea stabilirii modelului de sistem precum si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare, implementare solutie software, testare unitara si functionala - Adaptarea aplicatiilor la necesitatile clientului - Intocmirea documentului de analiza si specificatii functionale - Identificarea scenariilor de testare - Realizarea specificatiilor de testare - Realizarea manualului de utilizare - Intocmirea rapoartelor de instruire - Realizarea materialelor de instruire - Colectarea feedback-ului în urma instruirii - Configurarea, parametrizarea, setarea si instalarea modulelor in conformitate cu specificul fluxurilor de lucru si cerintele utilizatorilor - Testare unitara - Testarea functionalitatilor standard si customizate corespunzatoare modulelor implementate - Planifică derularea sesiunilor de instruire a utilizatorilor şi administratorilor - Instruirea utilizatorilor finali - Instruirea specialistilor IT pentru administrarea sistemului - Asistenta tehnica si suport acordata utilizatorilor finali pentru trecerea la utilizarea sistemului, rezolvare disfunctionalizati - Definirea de roluri si drepturi de acces in sistem, obtinerea si verificarea rezultatelor - Realizarea testelor de acceptanta - Customizari diverse (rapoarte noi sau personalizate) Intocmirea rapoartelor corespunzatoare fiecarei activitati desfasurate pentru componentele implementate (rapoarte de testare, rapoarte de scolarizare, rapoarte de asistenta tehnica, de instruire) |  |  |  | 01.07.2016-31.12.2019 |  |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 41 luni |  |  | 01.07.2016-31.12.2019 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Denumire proiect: Furnizarea și implementarea Sistemului Informatic Integrat SIVECO Applications 2020 Obiectivele si caracteristicile proiectului: Obiectivul proiectului a constat în livrarea de produse si desfășurarea activităților de implementare/ dezvoltare a componentelor Sistemului Informatic Integrat de Management. Soluția furnizată este web-based și a inclus următoarele: - Sistemul Informatic Integrat SIVECO Applications 2011, compus din urmatoarele module: - Managementul Contractelor - Managementul Facturani de Utilitati - Managementul Financiar-Contabil - Managementul Mentenantei - Managementul Stocurilor - Echipamente hardware: - Server de aplicatie - Seruer debaza de date - Statii de lucru - Licente baze de date Oracle - Licente SIVECO Applications 2011 Serviciile realizate in cadrul proiecfului au vizat: - Livrarea, instalarea, configurarea si parametrizarea sistemului informatic integrat - Livrarea, instalarea si configurareabazei de date - Administrarea si optimizarea performantei bazei de date, salvarea datelor si recuperare in caz de dezastru - Analiza cerintelor/fluxurilor si proceselor de lucru, proiectarea sistemului informatic integrat - Implementarea/dezvoltarea sistemului informatic integrat - Migrarea datelor - Testarea intema a sistemului informatic integrat - Instruirea utilizatorilor (utilizatori finali, administratori) - Testarea pentru acceptanta Asistenta tehnica |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Analiza proceselor de business si a cerintelor utilizatorilor, in vederea stabilirii modelului de sistem si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare - Analiza proceselor in vederea stabilirii modelului de sistem precum si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare, implementare solutie software, testare unitara si functionala - Adaptarea aplicatiilor la necesitatile clientului - Intocmirea documentului de analiza si specificatii functionale - Identificarea scenariilor de testare - Realizarea specificatiilor de testare - Realizarea manualului de utilizare - Intocmirea rapoartelor de instruire - Realizarea materialelor de instruire - Colectarea feedback-ului în urma instruirii - Configurarea, parametrizarea, setarea si instalarea modulelor in conformitate cu specificul fluxurilor de lucru si cerintele utilizatorilor - Testare unitara - Testarea functionalitatilor standard si customizate corespunzatoare modulelor implementate - Planifică derularea sesiunilor de instruire a utilizatorilor şi administratorilor - Instruirea utilizatorilor finali - Instruirea specialistilor IT pentru administrarea sistemului - Asistenta tehnica si suport acordata utilizatorilor finali pentru trecerea la utilizarea sistemului, rezolvare disfunctionalizati - Definirea de roluri si drepturi de acces in sistem, obtinerea si verificarea rezultatelor - Realizarea testelor de acceptanta - Customizari diverse (rapoarte noi sau personalizate) - Intocmirea rapoartelor corespunzatoare fiecarei activitati desfasurate pentru componentele implementate (rapoarte de testare, rapoarte de scolarizare, rapoarte de asistenta tehnica, de instruire) |  |  | 11.877 euro |  | August 2017 – Decembrie 2017 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 5 luni |  |  | August 2017 – Decembrie 2017 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Denumire proiect: Dezvoltarea Sistemului Informatic Medical prin servicii de e-sanatate in beneficiul locuitorilor Judetului Prahova Obiectivele si caracteristicile proiectului: Proiectul a avut urmatoarele obiective: - dezvoltarea serviciilor medicale prin implementarea unui sistem informatic integrat, asigurand accesul cetatenilor si personalului medical la servicii informatice de tip e-sanatate; - Cresterea calitatii serviciilor meicale livrate catre cetateni/pacienti, autoritati, personal specializat din spital, prin intermediul programului e-sanatate; - Accesisibilitatea serviciilor publice oferite de unitatile sanitare cetatenilor/pacientilor, autoritatilor sanitare si altor parteneri prin utilizarea mijloacelor electronice performante; - Eficientizarea proceselor interne ale unitatilor sanitare prin automatizarea proceselor de lucru si acces in mod operativ la toate informatiile necesare desfasurarii activitatii atat din sistemele interne cat si din surse externe de date; - Imbunatatirea gradului de instruire a personalului celor doua unitati sanitare partenere. Componentele majore ale SII sunt: - Subsistemul Informatic clinic Armonia - Subsistemul Informatic de gestiune a resurselor SIVECO Applications 2020, cu urmatoarele componente: - Managementul Financiar-Contabil - Managementul Mijloacelor Fixe si al Obiectelor de Inventar - Managementul Angajamentelor bugetare (ALOP) - Managementul Stocurilor - Managementul Salarizarii Subsistemul de Portal Informational Medica |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Analiza proceselor de business si a cerintelor utilizatorilor, in vederea stabilirii modelului de sistem si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare - Analiza proceselor in vederea stabilirii modelului de sistem precum si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare, implementare solutie software, testare unitara si functionala - Adaptarea aplicatiilor la necesitatile clientului - Intocmirea documentului de analiza si specificatii functionale - Identificarea scenariilor de testare - Realizarea specificatiilor de testare - Realizarea manualului de utilizare - Intocmirea rapoartelor de instruire - Realizarea materialelor de instruire - Colectarea feedback-ului în urma instruirii - Configurarea, parametrizarea, setarea si instalarea modulelor in conformitate cu specificul fluxurilor de lucru si cerintele utilizatorilor - Testare unitara - Testarea functionalitatilor standard si customizate corespunzatoare modulelor implementate - Planifică derularea sesiunilor de instruire a utilizatorilor şi administratorilor - Instruirea utilizatorilor finali - Instruirea specialistilor IT pentru administrarea sistemului - Asistenta tehnica si suport acordata utilizatorilor finali pentru trecerea la utilizarea sistemului, rezolvare disfunctionalizati - Definirea de roluri si drepturi de acces in sistem, obtinerea si verificarea rezultatelor - Realizarea testelor de acceptanta - Customizari diverse (rapoarte noi sau personalizate) - Intocmirea rapoartelor corespunzatoare fiecarei activitati desfasurate pentru componentele implementate (rapoarte de testare, rapoarte de scolarizare, rapoarte de asistenta tehnica, de instruire) |  |  | 1.288.086,33 lei |  | Ianuarie 2014 – Noiembrie 2014 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 10 luni |  |  | Ianuarie 2014 – Noiembrie 2014 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Denumire proiect: Implementarea unui Sistem Informatic Integrat de Management (SIIM), inclusiv asigurarea garantiei post-implementare a SIIM Obiectivele si caracteristicile proiectului: Proiectul a avut ca obiectiv prestarea de servicii si livrarea produselor necesare pentru “Implementarea unui Sistem Informatic Integrat de Management (SIIM), inclusiv asigurarea garantiei post-implementare a SIIM”. # In cadrul proiectului, SIVECO Romania a efectuat predari de produse, a desfasurat activitati de implementare (analiza, migrare, scolarizare, asistenta tehnica) a componentelor Sistemului Informatic Integrat de Management. # Solutia furnizata este web-based si a inclus urmatoarele: - Sistemul Informatic Integrat SIVECO Applications 2011, compus din urmatoarele module: - Managementul Contractelor - Managementul Stocurilor - Managementul Mijloacelor Fixe - Managementul Facturarii - Managementul Financiar-Contabil - Contabilitate de Gestiune - Managementul Salarizarii - Managementul Resurselor Umane - Managementul Mentenantei - Managementul Investitiilor, Management de proiect - Managementul Bugetelor - Oracle Business Intelligence - Integrare componenta GIS si integrare SCADA - Managementul Achizitiilor - Calculul penalitatilor - Sistemul SIVADOC pentru gestionarea fluxurilor electronice de date si managementul documentelor - Manual SIIM - Flux Dispozitive portabile - Functionalitati Dispozitive portabile - Echipamente hardware: - Server de aplicatie - Server de baza de date - Server de backup - Licente Linux - Licente Antivirus - Statii de lucru - Licente OEM Windows Pro 7 64-bit - Licente pachet Open Office - Router si firewall - Imprimante de retea - Licente Oracle Business Intelligence - Licente SIVADOC - Licente sistem de gestiune a bazelor de date Oracle Database 11g Standard Edition One - Licente SIVECO Applications 2011 # Serviciile realizate de SIVECO Romania in cadrul proiectului au vizat: - Livrarea, instalarea si configurarea sistemului informatic integrat - Livrarea, instalarea si configurarea bazei de date - Administrarea si optimizarea performantei bazei de date, salvarea datelor si recuperare in caz de dezastru - Analiza cerintelor/fluxurilor si proceselor de lucru, proiectarea sistemului informatic integrat - Personalizarea/Dezvoltarea software a sistemului informatic integrat - Implementarea sistemului informatic integrat (intrarea in productie) - Migrarea datelor - Testarea interna a sistemului informatic integrat - Testarea pentru acceptanta Instruirea utilizatorilor (utilizatori finali, administratori) |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Analiza proceselor de business si a cerintelor utilizatorilor, in vederea stabilirii modelului de sistem si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare - Analiza proceselor in vederea stabilirii modelului de sistem precum si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare, implementare solutie software, testare unitara si functionala - Adaptarea aplicatiilor la necesitatile clientului - Intocmirea documentului de analiza si specificatii functionale - Identificarea scenariilor de testare - Realizarea specificatiilor de testare - Realizarea manualului de utilizare - Intocmirea rapoartelor de instruire - Realizarea materialelor de instruire - Colectarea feedback-ului în urma instruirii - Configurarea, parametrizarea, setarea si instalarea modulelor in conformitate cu specificul fluxurilor de lucru si cerintele utilizatorilor - Testare unitara - Testarea functionalitatilor standard si customizate corespunzatoare modulelor implementate - Planifică derularea sesiunilor de instruire a utilizatorilor şi administratorilor - Instruirea utilizatorilor finali - Instruirea specialistilor IT pentru administrarea sistemului - Asistenta tehnica si suport acordata utilizatorilor finali pentru trecerea la utilizarea sistemului, rezolvare disfunctionalizati - Definirea de roluri si drepturi de acces in sistem, obtinerea si verificarea rezultatelor - Realizarea testelor de acceptanta - Customizari diverse (rapoarte noi sau personalizate) Intocmirea rapoartelor corespunzatoare fiecarei activitati desfasurate pentru componentele implementate (rapoarte de testare, rapoarte de scolarizare, rapoarte de asistenta tehnica, de instruire) |  |  | 755.982 lei |  | August 2011 – August 2014 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 36 luni |  |  | August 2011 – August 2014 |  |  |
| - Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Titlu proiect: Implementarea Sistemului Informatic Integrat SIVECO Applications 2020, extinderea funcţionalităţilor, dezvoltarea unor noi caracteristici dedicate şi aplicaţii pentru GAZ EST S.A. Descriere: In cadrul sistemului informatic integrat SIVECO Applications 2020 au fost implementate urmatoarele module: - Managementul Financiar - Managementul Mijloacelor Fixe si al Obiectelor de inventar - Managementul Resurselor Umane - Managementul Salarizarii - Managementul Achizitiilor - Managementul Obiectelor de inventar - Managementul Contractelor - Managementul Facturarii de Utilitati - Managementul Mentenantei - Managementul Investitiilor Au fost prestate următoarele servicii: analiză de business, instalarea Oracle Standard Edition one 12c, instalarea server Oracle Weblogic, instalare Oracle Forms and Reports, instalare si configurare SIVECO Applications 2020, configurare serverem migrare date din sistemele "legacy", instruire utilizatori finali, implementarea fluxurilor de lucru, test cases, optimizare baze de date, optimizare fluxuri de business, asistenta tehnica |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Analiza proceselor de business si a cerintelor utilizatorilor, in vederea stabilirii modelului de sistem si a necesitatilor de setare, configurare si parametrizare, implementare solutie software, testare unitara si functionala - Adaptarea aplicatiilor la necesitatile clientului - Intocmirea documentului de analiza si specificatii functionale - Identificarea scenariilor de testare - Realizarea specificatiilor de testare - Realizarea manualului de utilizare - Realizarea documentelor de instruire - Configurarea, parametrizarea, setarea si instalarea modulelor in conformitate cu specificul fluxurilor de lucru si cerintele utilizatorilor - Identificarea obiectivelor de instruire, organizarea și susținerea sesiunilor de instruire utilizatori și administratori aplicații software pentru, coordonarea activitatii de instruire pentru componentele software implementate - Realizarea, actualizarea, livrarea documentatiei si a materialelor de instruire, evaluarea cursurilor, colectarea feedback-ului în urma instruirii, a rezultatelor obtinute si a performantelor instructorilor - Instruirea utilizatorilor finali pentru componentele software implementate - Instruirea specialistilor IT pentru administrarea sistemului pentru componentele software implementate - Testarea functionalitatilor standard si customizate corespunzatoare modulelor implementate - Asistenta tehnica si suport acordata utilizatorilor finali pentru trecerea la utilizarea sistemului, rezolvare disfunctionalizati - Definirea de roluri si drepturi de acces in sistem, obtinerea si verificarea rezultatelor - Realizarea testelor de acceptanta - Customizari diverse (rapoarte noi sau personalizate) - Intocmirea rapoartelor corespunzatoare fiecarei activitati desfasurate pentru componentele implementate (rapoarte de testare, rapoarte de scolarizare, rapoarte de asistenta tehnica) |  |  | 187.470 euro |  | Mai 2015 – Aprilie 2017 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 23 luni |  |  | Mai 2015 – Aprilie 2017 |  |  |
| 6.Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Titlu Proiect: Servicii de modernizare a sistemului informatic al Primariei Municipiului Oradea Descriere: Proiectul a avut ca obiectiv general consolidarea capacitatii institutionale si eficientizarea activitatii la nivelul Municipiului Oradea prin simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni, implementand masuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) si front-office pentru serviciile publice furnizate. Produsele si serviciile livrate pe parcursul proiectului au inclus: · Livrare, instalare si punere in functiune echipamente · Livrare si instalare pachet licente software: o Licenta Aplicatie DMS (incluzand si componenta baza de date) — SIVADOC 2020 o Licenta Aplicatie Portal o Licenta Management unificat securitate o Licenta Antivirus servere o Licente backup Veem Availability Suits o Licente virtualizare servere VMWare vSphere Editions o Licente GIS necesare Map 2Net · Servicii IT de implementare aplicatii software: o Analiza in vederea dezvoltarii instrumentului informatic (platforma informatics) o Proiectarea si dezvoltarea instrumentului informatic/platforma informatics o Livrarea, instalarea si configurarea echipamentelor hardware aferente platformei informatice o Arhivare electronica o Retrodigitizare si incarcare initiala a depozitului de documente o Integrare o Testarea instrumentului informatic o Operationalizarea instrumentului informatic si colectarea informatiilor necesare generarii raportului de evaluare o Instruirea personalului Beneficiarului o Elaborarea manualelor pentru utilizatori si administrator o Optimizarea sistemului o Punerea in productie · Servicii de garantie si mentenanta · Servicii de management de proiect si asigurarea si controlul calitatii Solutia propusa contine urmatoarele componente: 1. Componenta Modul Portal web de servicii pentru cetateni si mediul de afaceri 2. Componenta Managementul documentelor 3. Componenta Modulul de integrare date si servicii aplicative 4. Componenta privind integrarea functionalitatilor platformei Map2Net 5. Componenta GIS 6. Solutia pentru managementul unificat al securitatii 7. Componenta echipamente 8. Componenta de gestiune a bazei de date 9. Componenta virtualizare si sistem de operare 10 Componenta antivirus |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Realizarea documentelor de instruire - Testarea functionalitatilor standard si customizate corespunzatoare modulelor implementate - Instruirea utilizatorilor finali - Planifică derularea sesiunilor de instruire a utilizatorilor şi administratorilor - Intocmirea /actualizarea manualelor de utilizare - Coordonare instruire, organizarea și susținerea sesiunilor de instruire utilizatori și administratori aplicații software; - Intocmirea rapoartelor de instruire - Realizarea materialelor de instruire - Colectarea feedback-ului în urma instruirii |  |  | 435.576,90 lei |  | Mai 2021 - Mai 2022 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 2 luni |  |  | Aprilie 2022 - Mai 2022 |  |  |
| 7.Scurtă descriere a activității/ proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă Titlu Proiect:Creșterea calității învățământului preuniversitar românesc prin formarea personalului pentru utilizarea aplicațiilor de management educațional - MANAGEDU" ID 63154, proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 — 2013, Axa prioritară 1 „ Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere" , Domeniul major de intervenție 1.3. „Dezvoltarea resurselor umane în educație și formare profesională" având ca partener S.C. SIVECO Romania S.A. Descriere: Proiectul a avut ca scop formarea și dezvoltarea competențelor personalului din învățământul preuniversitar românesc în scopul utilizării eficiente a aplicațiilor de management educațional. Utilizarea corectă și la capacitate maximă a aplicațiilor de management educational va conduce în timp la realizarea unor prognoze complete și corecte și implicit la o mai bună organizare instituțională și la planificare bugetară exactă la nivelul sistemului educațional preuniversitar, În plus informațiile furnizate de aceste aplicații pot fi oferite publicului larg ducând astfel la creșterea transparenței in sistemul de invățământ românesc. Principalele obiective ale proiectului au fost: - Realizarea unei cercetări privind utilizarea aplicațiilor de management educațional din sistemul de învățământ preuniversitar în vederea îmbunătățirii modului în care acestea sunt exploatate; - Realizarea unui program de formare acreditat și dedicat personalului din mediul preuniversitar utilizator al aplicatiilor de management educațional; • Formarea personalului didactic și didactic auxiliar pentru utilizarea aplicațiilor de management educațional existente în sistemul de învățământ preuniversitar la nivelul instituțiilor cu personalitate juridică existente; • Realizarea unor seturi de proceduri și reguli unice naționale de exploatare si utilizare a aplicatiilor de management educational. Implementarea acestui program de formare a contribuit la eficientizarea sistemului educational, prin existența unor seturi de date complete, corecte și relevante atât la nivel central cât și la nivel judetean, și prin creșterea calitătii factorului uman operator al acestui sistem. Utilizarea eficientă a aplicatiilor de management educational are și va avea o influență majoră asupra dezvoltării educației în general și în mod direct a educației la nivel preuniversitar. |  |  | Activitățile din proiect/contract relevante - Participare la discutii cu echipa tehnica a beneficiarului si cu reprezentantii utilizatorilor pentru definirea cerintelor - Planifică derularea sesiunilor de instruire a utilizatorilor şi administratorilor - Intocmirea /actualizarea manualelor de utilizare - Coordonare instruire, organizarea și susținerea sesiunilor de instruire utilizatori și administratori aplicații software; - Realizarea materialelor de instruire; - Colectarea feedback-ului în urma instruirii |  |  |  |  | 03.01.2011 -30.06.2014 |
| Perioada în care expertul principal a participat |  |  | 42 luni |  |  | 03.01.2011 -30.06.2014 |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Participarea la executarea de către echipa Prestatorului a serviciilor profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului. - Furnizarea de suport tehnic de specialitate în domeniul instruirii și formării profesionale, pe parcursul efectuării de către Prestator a serviciilor profesionale de consultanță intelectuală care fac obiectul contractului |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | Engleza |  |  | Intelegere – C1 Vorbire – C1 Scriere – C1 |  |  |
|  |  |  | Franceza |  |  | Intelegere – B2 Vorbire – B2 Scriere – B2 |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr.crt | Diplomă/Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma /certificatul |  | Specializarea |  | Perioada |  |  |
| 1 | Diploma de licenta seria G nr.7010 | Institutul Politehnic „Gh.Asachi”, Iasi, Facultatea de Electrotehnica |  | Diploma de inginer |  | 1985-1990 |  |  |
| 2 | Certificat de absolvire seria G nr.00294589 | SC SIVECO Romania SA |  | Formator |  | 05.04.2012 |  |  |

| Nume și prenume expert: Ionuț Vasile Georgescu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40723399026 |  |  |  | Email: ionut.georgescu@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 35 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Bucuresti-Facultatea de Matematica |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH, ECSA, CISSP, CISM, CHFI, CCSP, QGCS) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | În calitate de Chief Operating Officer, Ionut Georgescu este responsabil de supervizarea tuturor activităților tehnice și operaționale din cadrul companiei, având un rol esențial în definirea și implementarea strategiilor de business care susțin obiectivele organizației pe termen scurt și lung. Coordonează echipele tehnice și colaborează strâns cu top managementul pentru dezvoltarea și alinierea viziunii organizaționale, strategiei operaționale și a planurilor de resurse umane. Printre responsabilitățile principale se numără: 1. Optimizarea proceselor interne prin analiza operațiunilor curente și identificarea zonelor cu potențial de dezvoltare. 2. Coordonarea relațiilor cu clienții strategici, partenerii de business și alte părți relevante, pentru consolidarea poziției companiei în piață. 3. Managementul operațiunilor centrului de securitate STI CERT 4. Supervizarea și intervenția în gestionarea incidentelor de securitate de tip high și critical din cardul STI CERT 5. Coordonarea tuturor inițiativelor de testare a securității cibernetice, incluzând: - Teste de penetrare (penetration testing) in toate mediile - Managementul vulnerabilităților - Campanii de inginerie sociala ca phishing, smishing, vishing , - Exerciții de tip Red Team și Tabletop 6. De asemenea, este implicat activ în activitățile de testare de securitate în cadrul proiectelor complexe sau ori de câte ori este necesară expertiza lui tehnică, asigurând un nivel ridicat de calitate și rigurozitate în evaluarea și consolidarea posturii de securitate a clientilor Safetech. Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | În perioada 2020–2024, în cadrul proiectelor derulate pentru Agenția de Guvernare Electronică din Republica Moldova, a elaborat proceduri de securitate pentru infrastructura guvernamentală de tip Cloud, a definit scenarii și planuri de testare, a realizat teste de penetrare (interne, externe, aplicații web/mobile), a analizat vulnerabilitățile și a întocmit rapoarte detaliate de securitate. În perioada 2017–2023 (Dell Secureworks) și anterior în 2015–2017 și din 2023–prezent (Safetech Innovations), a fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică). A participat la peste 1000 de testări de securitate în medii complexe (on-premise, cloud, hibride), acoperind întregul spectru de activități: definire scenarii, execuție teste de penetrare, evaluare vulnerabilități, raportare și recomandări de remediere. |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; administrarea si managementul serverelor companiei; Întocmește rapoarte tehnice |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| - Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| - Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| - CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH, ECSA, CISSP, CISM, CHFI) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria T, nr 0016266 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | Informatica |  |  |  | iunie 2001 |  |
| 2 | Certified Ethical Hacker (CEH), nr. ECC20743079647 | EC-Council |  | Expert in securitate ofensivă |  |  |  | 27.02.2013-01.03.2027 |  |
| 3 | Certified Information Systems Security Professional (CISSP); nr.517865 | ISC2 |  | Expert securitate informației si a sistemelor informatice |  |  |  | 2015 initial / 01.06.2024-31.05.2027 |  |
| 4 | EC-Council Certified Security Analyst (ECSA); nr. ECC16572908564 | EC-Council |  | Security Analyst cu expertiză în testare avansată de penetrare |  |  |  | 17.03.2016/01.04.2026 |  |
| 5 | Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI); nr ECC11075661880 | EC-Council |  | Expert în investigații de securitate cibernetică |  |  |  | 30.03.2018-31.03.2027 |  |
| 6. | Certified Information Security Manager (CISM); nr 1946943 | ISACA |  | Expert în managementul securității informației |  |  |  | 2021 intial / 01.01.2025-31.12.2027 |  |

| Nume și prenume expert: Gheorghe Mărăcine |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 768 927 693 |  |  |  | Email: gheorghe.maracine@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 27 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti-Facultatea de Hidrotehnica- Ingineria sistemelor |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (CRISC, CISA) și experiență solidă în securitate cibernetica, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  | Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] Octombrie 2023- prezent |  |  | Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | - Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic - Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect - Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare - Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | - Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic - Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect - Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare - Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| 5.Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  | 5.Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  |  |  |
| 6.Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria IA, nr 0036381 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | AUTOMATICA SI INFORMATICA APLICATA |  |  |  | Iulie 2016 |  |
| 2 | Certified Information Systems Auditor(CISA)-No. 232368265 | ISACA |  | Auditor Certificat de Sisteme Informatice |  |  |  | 08.12.2023-31.01.2027 |  |
| 3 | Certified in Risk and Information Systems Control(CRISC)- No. 242577739 | ISACA |  | Specialist în controlul riscurilor și al sistemelor informatice |  |  |  | 07.06.2024- 31.01.2028 |  |

| Nume și prenume expert: Veronica Răuță |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 745 610 126 |  |  |  | Email: veronica.rauta@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 46 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de master- Academia Tehnica Militara- Facultatea de Sisteme Electronice si Informatice Militare |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH,CISM) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Specialist securitatea informatiei si conformitate Asigurarea conformitatii cu legistalia nationala si internationala - Evaluarea nivelului de securitate cibernetica - Evaluarea riscului de securitate cibernetica - Dezvoltate cadru de securitate cibernetica, inclusiv a planurilor de Continuitate a Afacerilor si de recuperare in situatii de Criza |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | Specialist securitatea informatiei si conformitate Asigurarea conformitatii cu legistalia nationala si internationala - Evaluarea nivelului de securitate cibernetica - Evaluarea riscului de securitate cibernetica - Dezvoltate cadru de securitate cibernetica, inclusiv a planurilor de Continuitate a Afacerilor si de recuperare in situatii de Criza |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; administrarea si managementul serverelor companiei; Întocmește rapoarte tehnice |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| 5.Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| 6.Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| 7.CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH, CISM) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de master; seria H, nr 0002262 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | Securitatea tehnologiei informatiei |  |  |  | Iulie 2009 |  |
| 2 | Certified Ethical Hacker (CEH) , nr. ECC26333280200 | EC-Council |  | Expert in securitate ofensivă |  |  |  | 20.04.2011-01.03.2027 |  |
| 3 | Certified Information Security Manager (CISM); nr 1221095 | ISACA |  | Expert în managementul securității informației |  |  |  | 2012 intial / 31.01.2028 |  |

| Nume și prenume expert: Ștefan Covasa |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 721 252 845 |  |  |  | Email: stefan.covsa@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 33 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Politehnica Bucuresti-Facultatea de de Electronica si Telecomunicatii |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (CEH, CHFI, Comptya Cysa+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; administrarea si managementul serverelor companiei; Întocmește rapoarte tehnice |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| 5.Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| 6.Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| 7.CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  | - efectuarea testelor de securitate IT (teste de penetrare); - consultanta de specialitate in proiecte; - implementarea solutiilor de securitate; - scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; - evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; - analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor; - administrarea si managementul serverelor companiei; - Întocmește rapoarte tehnice |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH,CHFI, Comptya Cysa+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria P, nr 0014899 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | Electronica aplicata |  |  |  | iunie 1996 |  |
| 2 | Certified Ethical Hacker (CEH) , nr. ECC20743079647 | EC-Council |  | Expert in securitate ofensivă |  |  |  | 27.02.2013-01.03.2027 |  |
| 3 | Certified Information Systems Security Professional (CISSP); nr.517865 | ISC2 |  | Expert securitate informației si a sistemelor informatice |  |  |  | 2015 initial / 01.06.2024-31.05.2027 |  |
| 4 | EC-Council Certified Security Analyst (ECSA); nr. ECC16572908564 | EC-Council |  | Security Analyst cu expertiză în testare avansată de penetrare |  |  |  | 17.03.2016/01.04.2026 |  |
| 5 | Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI); nr ECC11075661880 | EC-Council |  | Expert în investigații de securitate cibernetică |  |  |  | 30.03.2018-31.03.2027 |  |
| 6. | Certified Information Security Manager (CISM); nr 1946943 | ISACA |  | Expert în managementul securității informației |  |  |  | 2021 intial / 01.01.2025-31.12.2027 |  |

| Nume și prenume expert: Marius Emil Pârvu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 763 674 545 |  |  |  | Email: marius.parvu@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 104 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de master-Academia de Studii Economice Bucuresti-Facultatea de Cibernetica |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (OSCP, Comptya Security+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| 5.Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| 6.Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| 7.CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (OSCP, Comptya Security+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | engleza |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria G, nr 0039314 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | Baze de date-suport pentru afaceri |  |  |  | Martie 2008 |  |
| 2 | Comptia Security+ COMP001006318505 | Comptia |  | Specialist securitate cibernetica |  |  |  | 15 dec 2009 |  |
| 3 | Offensive Security Certified Professional OSCP- OS-101-04430 | Offensive Security |  | Expert in testare de securitate ofensivă |  |  |  | 22mai 2015 |  |

| Nume și prenume expert: Bogdan Alexandru Chelariu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 749 507 818 |  |  |  | Email: bogdan.chelariu@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 120 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Stefan cel Mare Suceava / Facultatea de Inginerie alimentara |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (CEH,CCFS) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| - Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| - Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| - CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, în contextul specific bancar  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH,CCFS) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria E, nr 0043301 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | Inginerie si manangement |  |  |  | Iulie 2014 |  |
| 2 | Certified Ethical Hacker (CEH) , nr. ECC46964662688 | EC-Council |  | Expert in securitate ofensivă |  |  |  | 29 iunie 2018- 30 iunie, 2027 |  |
| 3 | Certified Cybersecurity Fundamentals Specialist (CCFS) 1440-6272-6032-1393 | Hack & Fix Academy |  | Specialist certificat în fundamentele securității cibernetice |  |  |  | 21 februarie 2025 |  |

| Nume și prenume expert: Iulia Maria Gheorghiu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 749 255 252 |  |  |  | Email: iulia.gheorghiu@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 84 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Nationala de Aparare Carol I- Facultatea de Securitate si Aparare |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (Comptia Security+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| - Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| - Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| - CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (Comptia Security+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria LA, nr 0453278 | Ministerul Educatiei |  | Sisteme Informationale |  |  |  | Iulie 2019 |  |
| 2 | Comptia Security+ 1EYB0M6SKJB4QEKX | Comptia |  | Specialist securitate cibernetica |  |  |  | 24 noi.2022-24 noi 2028 |  |

| Nume și prenume expert: Mihai Pintea |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 758 627 107 |  |  |  | Email: mihai.pintea@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 54 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Maritima din Constanta- Facultatea de Navigatie si Transport Naval |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (Comptia Security+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] iunie 2022- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] iunie 2022- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| - Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  |  consultanta de specialitate in proiecte; implementarea solutiilor de securitate; scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice; evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor; analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| - Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  |  consultanta de specialitate in proiecte;  implementarea solutiilor de securitate;  scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice;  evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor;  analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor  Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| - CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  |  consultanta de specialitate in proiecte;  implementarea solutiilor de securitate;  scanare si identificare vulnerabilitati la nivelul aplicatiilor, retelelor si sistemelor informatice;  evaluare si propunere solutii de remediere a vulnerabilitatilor;  analiza riscurilor din punct de vedere al securitatii informatiilor  Managementul incidentelor si analiza avansata de tip forensic |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (Comptia Security+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria D, nr 0076148 | Ministerul Educatiei |  | Inginerie navala si navigatie |  |  |  | Noi.2013 |  |
| 2 | Comptia Security+ ER230QNQJJEQ11SE | Comptia |  | Specialist securitate cibernetica |  |  |  | 31.05.2022-31.05.2028 |  |

| Nume și prenume expert: Gabriel Stoica |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 754 839 405 |  |  |  | Email: gabriel.stoica@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 9 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea Dunarea de Jos din Galati |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (CEH,Comptia Cysa+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate,  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor  Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): |  |  | Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] aprilie 2025- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] Aprilie 2025- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate,  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor  Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate,  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor  Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  | Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate, Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| - Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate,  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor  Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| - Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate,  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor  Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| - CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  |  Derularea de teste de penetrare controlate pentru validarea mecanismelor de securitate existente  Investigarea comportamentului aplicațiilor în fața unor scenarii de atac simulate  Identificarea punctelor slabe la nivel de cod, configurare și comunicare intermodul  Evaluarea riscurilor asociate vulnerabilităților detectate,  Elaborarea de recomandări concrete privind îmbunătățirea posturii de securitate a aplicațiilor  Redactarea documentației tehnice privind rezultatele testelor și soluțiile propuse |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CEH, Comptia Cysa+) și experiență solidă în testarea aplicațiilor și infrastructurilor critice, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria LA, nr 0124213 | Ministerul Educatiei |  | Afaceri Internationale |  |  |  | Iulie 2015 |  |
| 2 | Comptia Cysa+ COMP001022352128 | Comptia |  | Specialist securitate cibernetica |  |  |  | 19.08.2024- 19.08.2027 |  |
| 3 | Certified Ethical Hacker (CEH) , nr. ECC2761540839 | EC-Council |  | Expert in securitate ofensivă |  |  |  | 18.10.2025- 01.11.2026 |  |

| Nume și prenume expert: Victor Onu |  |  | Expert cheie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonatele de contact ale expertului |  |  | Telefon: +40 722 524 731 |  |  |  | Email: victor.onu@safetech.ro |  |  |
| Relația cu Ofertantul |  |  | Selectați: x Angajat □ Liber profesionist □ Subcontractant (operatorul economic: ………………) |  |  |  | Perioada anterioară depunerii Ofertei în care au existat relații comerciale profesionale între expertul propus și organizația Ofertantului [exprimată în luni] 48 luni |  |  |
| Rolul de expert/poziția de expert cheie pentru care este propus |  |  | Selectați poziția corespunzătoare: EXPERT SECURITATE CIBERNETICA |  |  |  |  |  |  |
| Cooperări anterioare în proiecte/contracte cu alți membri ai echipei/experți propuși în acest Contract |  |  | A participat in implementarea proiectelor Safetech Innovations in securitate cibernetica impreuna cu toti membrii echipei |  |  |  |  |  |  |
| Calificarea educațională relevantă pentru poziția în care expertul este propus |  |  | Diploma de licenta-Universitatea PoliTehnica Bucuresti-Facultatea de Automatica si Calculatoare |  |  |  |  |  |  |
| Abilități |  |  | Introduceți abilitățile expertului propus și modalitatea în care acestea au fost dobândite] Certificări internaționale în domeniu (CC-ISC) și experiență solidă în securitate cibernetica, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței generale relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  | A fost implicat constant în proiecte de testare și auditare a securității cibernetice, atât în zona publică, cât și în cea privată (inclusiv sector financiar, telecom, energie, administrație publică) Rolul sau implică asigurarea unui cadru tehnologic și operațional solid, securizat și scalabil, capabil să răspundă nevoilor dinamice ale organizatiilor și cerințelor tot mai ridicate din domeniul securității cibernetice |  |  |  |  |  |  |
| Descrierea experienței specifice relevante pentru rolul propus în cadrul acestui Contract |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  |  |  |  |  |
| Scurtă descriere a activității/proiectului/contractului valoarea și durata sa exactă (de la-la - ll/aa): 1. Profi Rom Food SRL- Contract nr. 470 / 29.06.2022 |  |  | Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  | [introduceți valoarea proiectului/contractului relevante pentru cerințele minime și aplicarea criteriului de atribuire, în cazul în care este aplicabil] |  |  |  | [introduceți durata proiectului/contractului, activităților, după caz] iunie 2022- prezent |
| Perioada în care expertul principal a participat (numărul de luni și perioada: (de la- până la - ll/aa): |  |  | [introduceți număr de luni] Octombrie 2023- prezent |  |  | [introduceți perioada în care expertul propus a fost implicat în realizarea activităților] Oct.2023- prezent |  |  |  |
| 2.Societatea de Transport Bucuresti STB SA – Achizitie directa nr. DA36304681/14.08.2024 |  |  | - Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic - Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect - Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare - Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 3. Institutul Clinic Fundeni- DA38065182/08.05.2025 |  |  | - Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic - Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect - Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare - Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | perioada 14.08.2024 – 31.12.2024 |  |  |  |
| 4. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti-Acordul cadru nr.412 din 31.10.2023 |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada 31.10.2023- prezent |  |  |  |
| - Aeroport Kogalniceanu- Contract 643LA/13.05.2024 / 481 13.05.2024 |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada 13.05.2024-31.12.2024 |  |  |  |
| - Turbomecanica Contract nr.53 / 30.01.2025 |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada 30.01.2025- prezent |  |  |  |
| - CEC Bank- Contract nr. 325/2020 |  |  |  Consultanță și suport în securitate informațională în toate etapele de realizare a unui sistem informatic  Analiza / proiectarea / instalarea / configurarea si punerea in funcțiune a soluțiilor de securitate specifice fiecărui proiect  Activități de testare a securității sistemelor informatice – teste de penetrare  Evaluare de vulnerabilități, analiza vulnerabilități, evaluare si analiza infrastructuri de rețea |  |  | Perioada aprilie 2020- prezent |  |  |  |
| Responsabilități ce urmează a fi îndeplinite de expertul propus în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură și modalitatea concretă de îndeplinire a acestora |  |  | - Un inventar național și analize detaliate a cerințelor și nevoilor statului român, al economiei și societății românești de resurse umane, aptitudini și cunoștințe de securitate cibernetică - Consultarea actorilor cheie din învățământ, industrie, instituții publice pentru introducerea în programele și acțiunile prioritare ale acestora a unui set de masuri menite a reduce decalajul existent - Corelarea rezultatelor inventarului si analizei cu inițiativele la nivel european derulate în contextul implementării noii strategii de securitate cibernetică a UE pentru Deceniul Digital de către: European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), European Defence Agency (EDA), European Security and Defence College (ESDC) - Definirea și documentarea în cooperare cu European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) a indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, pentru a fi măsurați efectiv - Validarea indicatorilor cheie privind maturitatea securității cibernetice a actorilor cheie economici și din administrația publică, împreună cu un grup de State Membre ale UE și în cooperare cu ENISA, și transferul de know-how dinspre Romania către acestea - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - COMPONENTA B a platformei: evaluare și monitorizare maturitate (vulnerabilități, code review, chestionare, phishing, loguri, raportare) - Definirea cerințelor funcționale și a specificațiilor tehnice, avizarea indicatorilor tehnico-economici, achiziția și implementarea platformei tehnice (ca platformă Open-Source Software (OSS) / Software cu sursă deschisă) - Componenta C a platformei: instrumente și servicii guvernamentale (ghiduri, materiale video, licențe AV, cyber range, monitorizare utilizare) - Identificarea si formarea/pregătirea unui nucleu de 100 experți pentru evaluarea, documentarea și monitorizarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Evaluarea și documentarea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică, prin utilizarea platformei tehnice - Identificarea și pregătirea unui nucleu de 50 de formatori specializați în livrarea setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică al celor 1.000 de actori cheie identificați la nivel național - Pilot de livrare a setului de instrumente si servicii guvernamentale pentru creșterea nivelului de maturitate în materie de securitate cibernetică către primii 100 de actori cheie identificați |  |  |  |  |  |  |
| Abilități ale expertului propus relevante pentru poziția/rolul din cadrul echipei pentru care este propus |  |  | Certificări internaționale în domeniu (CC-ISC) și experiență solidă în securitate cibernetica, inclusiv pentru proiecte guvernamentale. |  |  |  |  |  |  |
| Abilități în legătură cu limbile utilizate în Contract: (indicați nivelul abilităților conform – CEFR): http://europass.cedefop.europa.eu) |  |  | engleza |  | B2 |  |  |  |  |
| Educație/Certificare/Formare Profesională [introduceți aici informația în ordine cronologică, pentru calificare educațională, calificare profesională – în cazul în care este aplicabil, abilități dobândite printr-o formă de învățământ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diplomă/ Certificat (denumire, serie, număr) | Instituția care a eliberat diploma/certificatul |  | Specializarea |  |  |  | Perioada (de la-la - ll/aa) |  |
| 1 | Diploma de licenta; seria C, nr 0013941 | Ministerul Educatiei si Cercetarii |  | Calculatoare |  |  |  | Iunie 2002 |  |
| 2 | International Information System Security Certification Consortium-CC-1581046 | ISC |  | Specialist certificat în securitatea cibernetică |  |  |  | 1.08.2023-31.07.2026 |  |

- Descrierea rolului Managerului / Coordonatorului de proiect / contract precum și a membrilor echipei de implementare a proiectului / contractului

Rolul Managerului / Coordonatorului de proiect

Managerul / Coordonatorul de proiect are un rol transversal, fiind implicat pe intreaga durata a Contractului, cu responsabilitati privind:

•	coordonarea generala a activitatilor;

•	gestionarea relatiei cu Autoritatea Contractanta;

•	monitorizarea progresului si a indicatorilor;

•	controlul calitatii si al riscurilor;

•	validarea livrabilelor si raportarea.

Implicarea acestuia este distribuita pe toate etapele Contractului, cu intensitate variabila, mai ridicata in etapele de initiere, validare metodologica, jaloane si inchidere.

Rolul echipei de implementare

Echipa de implementare este alcatuita din experti cu roluri clar definite (experti formare, evaluatori, formatori, experti monitorizare, suport), implicati diferentiat in functie de etapa si activitatea derulata.

Alocarea zilelor-om pentru membrii echipei reflecta:

•	specializarea necesara fiecarei activitati;

•	caracterul punctual sau recurent al activitatii;

•	volumul de munca asociat livrabilelor.

- O descriere a modului de asigurarea a suportului (back-stopping) pe perioada derulării Contractului la nivelul Ofertantului

Ofertantul va asigura, pe întreaga durată de derulare a Contractului, facilități complete de suport (back-stopping) pentru echipa propusă, prin implicarea personalului permanent al operatorului economic, a structurilor interne de management, precum și a sistemelor și procedurilor interne de asigurare a calității. Aceste facilități au rolul de a garanta continuitatea, coerența, controlul și nivelul de calitate al activităților desfășurate în cadrul Contractului.

1. Structura de management și coordonare

La nivelul operatorului economic Ofertant există personal permanent, împuternicit conform regulilor de organizare internă, care va asigura funcțiile de management de coordonare și control pentru activitățile Contractului. Această structură include, fără a se limita la:

- Manager de proiect / coordonator contractual, responsabil de planificarea, organizarea și monitorizarea activităților, precum și de relația cu Autoritatea Contractantă;

- Responsabil tehnic / arhitect, care asigură coerența soluțiilor tehnice, respectarea cerințelor din Caietul de Sarcini și conformitatea livrabilelor;

- Responsabil calitate, care verifică respectarea procedurilor interne și a standardelor de calitate asumate.

Această structură de management este disponibilă pe întreaga durată a Contractului și intervine ori de câte ori este necesar pentru clarificări, decizii sau soluționarea eventualelor situații neprevăzute.

2. Suport operațional și continuitatea activităților

Ofertantul asigură back-stopping operațional pentru echipa propusă prin accesul la resurse interne suplimentare (specialiști IT, experți funcționali, suport tehnic), în situații precum:

- indisponibilitatea temporară a unui membru al echipei;

- necesitatea suplimentării competențelor pentru activități punctuale;

- escaladarea unor probleme tehnice sau organizaționale.

Prin această abordare se asigură continuitatea activităților și respectarea termenelor contractuale, fără impact asupra livrabilelor sau calității acestora.

3. Sisteme și proceduri de management al calității

La nivelul operatorului economic sunt implementate proceduri interne de management al calității, care sunt aplicabile și activităților din cadrul Contractului. Acestea includ:

- proceduri de planificare și revizuire a activităților;

- verificarea livrabilelor înainte de transmiterea către Autoritatea Contractantă;

- mecanisme de feedback și îmbunătățire continuă;

- gestionarea neconformităților și a acțiunilor corective.

Aplicarea acestor proceduri asigură obținerea nivelului de calitate asumat în Propunerea Tehnică și conformitatea cu cerințele Contractului.

4. Capitalizarea și valorificarea cunoașterii

Ofertantul utilizează metode și instrumente interne pentru capitalizarea și valorificarea cunoașterii acumulate în cadrul proiectelor derulate, inclusiv:

- documentații tehnice și funcționale standardizate;

- baze interne de cunoștințe și bune practici;

- lecții învățate din proiecte similare;

- proceduri și șabloane reutilizabile.

Aceste instrumente permit transferul rapid de cunoștințe către echipa implicată în Contract și reduc riscurile asociate dependenței de persoane sau informații izolate.

5. Control, raportare și escaladare

Funcția de back-stopping include și mecanisme clare de control și escaladare, prin care situațiile critice pot fi analizate și soluționate la nivel de management al operatorului economic. Orice abatere semnificativă de la planul agreat este identificată, analizată și remediată prin implicarea structurilor interne de coordonare, cu informarea corespunzătoare a Autorității Contractante.

| Personal managerial relevant pentru planificarea, organizarea, conducerea și controlul activităților în cadrul Contractului | Cristina Dobeanu, CEO Flame Data Technologies SRL Victor Gânsac, Președinte CA, Safetech Innovations SA Irina Stoenescu, Sales Manager, Software Imagination & Vision SRL Bogdan Mărgescu, CTO, Evotech IT SRL Cristina Luca, COO, IT Med SRL |
| --- | --- |
| Metode și instrumente utilizate pentru capitalizarea și valorificarea cunoștințelor necesare în operarea proceselor și pentru realizarea conformității serviciilor și rezultatelor solicitate prin Contract în cadrul organizației operatorului economic, Ofertant | În cadrul organizației operatorului economic Ofertant sunt implementate metode și instrumente specifice pentru capitalizarea, păstrarea și valorificarea cunoștințelor acumulate, cu scopul de a asigura continuitatea operațională, conformitatea serviciilor prestate și atingerea rezultatelor solicitate prin Contract. Aceste metode susțin atât activitățile curente ale echipei de proiect, cât și funcția de back-stopping și management al calității la nivel organizațional. 1. Documentarea proceselor și standardizarea livrabilelor Ofertantul utilizează un set de documente și șabloane standardizate pentru operarea proceselor și realizarea livrabilelor, inclusiv: proceduri operaționale interne; metodologii de lucru și ghiduri tehnice; șabloane pentru livrabile, rapoarte și documentații; check-list-uri de verificare a conformității. Aceste instrumente asigură coerența activităților, reduc riscul de erori și facilitează transferul rapid de cunoștințe între membrii echipei. 2. Sisteme de management al documentelor și al cunoștințelor Capitalizarea cunoștințelor se realizează prin utilizarea unor sisteme interne de management al documentelor și informațiilor, care permit: stocarea centralizată a documentațiilor tehnice și funcționale; versionarea și istoricul modificărilor; acces controlat pe roluri și responsabilități; arhivarea informațiilor relevante pe termen lung. Aceste sisteme constituie o bază de cunoștințe accesibilă echipei implicate în Contract și personalului de back-stopping. 3. Transferul și diseminarea cunoștințelor Pentru valorificarea cunoștințelor acumulate, Ofertantul aplică mecanisme de transfer intern, precum: sesiuni periodice de aliniere tehnică și operațională; documentarea lecțiilor învățate în urma activităților desfășurate; suport din partea personalului cu experiență pentru membrii noi ai echipei; utilizarea bunelor practici rezultate din proiecte similare. Aceste mecanisme contribuie la creșterea nivelului de competență al echipei și la reducerea dependenței de resurse individuale. 4. Controlul conformității și îmbunătățirea continuă Ofertantul utilizează instrumente de control al conformității serviciilor și rezultatelor livrate, prin: revizuiri interne ale livrabilelor; verificarea respectării cerințelor contractuale și a specificațiilor tehnice; evidențierea neconformităților și definirea măsurilor corective; monitorizarea aplicării acțiunilor de îmbunătățire. Informațiile rezultate din aceste activități sunt capitalizate și integrate în procesele interne, contribuind la îmbunătățirea continuă a modului de lucru. 5. Utilizarea instrumentelor informatice de suport Pentru susținerea proceselor de capitalizare și valorificare a cunoștințelor, Ofertantul utilizează instrumente informatice precum: platforme de colaborare și partajare a documentelor; sisteme de management al proiectelor pentru urmărirea activităților și deciziilor; instrumente de raportare și analiză a performanței. Aceste instrumente asigură trasabilitatea deciziilor, accesul rapid la informații relevante și suportul necesar pentru realizarea conformității serviciilor și rezultatelor solicitate prin Contract. |
| Surse interne și surse externe pe care se bazează cunoștințele organizaționale pentru derularea activităților solicitate prin Contract | Pentru derularea activităților solicitate prin Contract, operatorul economic Ofertant își bazează cunoștințele organizaționale pe un ansamblu coerent de surse interne și externe, care asigură atât fundamentul tehnic și operațional al activităților, cât și alinierea permanentă la cerințele legislative, standardele de calitate și bunele practici din domeniu. Aceste surse sunt utilizate sistematic și integrate în procesele interne de lucru și în funcția de back-stopping a organizației. 1. Surse interne de cunoștințe Sursele interne de cunoștințe reprezintă baza principală pentru planificarea, organizarea și execuția activităților din cadrul Contractului și includ, fără a se limita la: Experiența profesională a personalului permanent, dobândită în cadrul proiectelor similare derulate anterior; Documentații interne, metodologii, proceduri operaționale și ghiduri de lucru utilizate în cadrul organizației; Lecții învățate și bune practici rezultate din proiecte finalizate sau în derulare; Arhive de proiect, care includ livrabile, rapoarte, decizii și soluții aplicate; Baze interne de cunoștințe, care permit accesul rapid la informații relevante pentru echipa de proiect și personalul de back-stopping. Aceste surse interne contribuie la coerența activităților, reducerea riscurilor operaționale și asigurarea continuității în derularea Contractului. 2. Surse externe de cunoștințe Pentru completarea și actualizarea continuă a cunoștințelor organizaționale, Ofertantul utilizează și surse externe relevante, validate și recunoscute la nivel profesional, precum: Documentații oficiale ale furnizorilor de tehnologii și platforme IT utilizate (ex: platforme cloud, soluții software, instrumente de securitate); Standarde și ghiduri de bune practici aplicabile domeniului de activitate (ex: IT service management, securitate informațională, managementul calității); Legislație și reglementări aplicabile, inclusiv acte normative naționale și europene relevante pentru obiectul Contractului; Materiale de specialitate, publicații tehnice, studii și resurse profesionale; Programe de formare profesională, certificări și instruiri urmate de personalul Ofertantului. Aceste surse externe permit adaptarea rapidă la schimbările tehnologice, legislative și operaționale și susțin conformitatea serviciilor livrate. 3. Integrarea și validarea surselor de cunoștințe Ofertantul aplică mecanisme interne pentru integrarea și validarea informațiilor provenite din surse interne și externe, prin: analizarea relevanței și aplicabilității informațiilor; adaptarea acestora la specificul Contractului; includerea lor în documentațiile, procedurile și bazele de cunoștințe interne; diseminarea către echipa de proiect și personalul de suport. Prin această abordare, cunoștințele utilizate în cadrul Contractului sunt actuale, relevante și corelate cu cerințele Autorității Contractante. 4. Asigurarea continuității și actualizării cunoștințelor Pentru menținerea unui nivel ridicat de competență pe durata Contractului, Ofertantul asigură actualizarea continuă a surselor de cunoștințe, prin monitorizarea evoluțiilor tehnologice și legislative și prin integrarea acestora în procesele interne. Această practică susține capacitatea organizației de a răspunde eficient cerințelor Contractului și de a livra rezultate conforme și de calitate. |

- Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocieri (dacă Ofertantul este o asociere)

- NU ESTE APLICABIL

- Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract și următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

  - identificarea activităților sau a rezultatelor intermediare realizate de subcontractanți

  - modalitatea în care se va asigura integrarea rezultatului activităților realizate de subcontractanți în rezultatul final

  - modalitatea de efectuare a plaților către subcontractanți în cadrul Contractului.

Ofertantul aplica o abordare structurata si controlata de management al acestora, astfel incat responsabilitatea pentru indeplinirea obligatiilor contractuale sa ramana integral la nivelul Ofertantului, in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini si cu legislatia aplicabila.

Subcontractantii, daca este cazul, sunt implicati exclusiv pentru activitati clar delimitate, care nu afecteaza coerenta metodologica, controlul calitatii si relatia cu Autoritatea Contractanta. Activitatile subcontractate sunt integrate in planul de lucru general si sunt supuse acelorasi mecanisme de control al calitatii si raportare ca si activitatile realizate direct de Ofertant.

Managementul activitatii subcontractantilor este realizat prin:

	definirea clara a responsabilitatilor si livrabilelor aferente;

	stabilirea unor cerinte explicite privind respectarea metodologiei si a standardelor de calitate;

	monitorizarea continua a progresului si a conformitatii;

	validarea livrabilelor realizate de subcontractanti inainte de integrarea acestora in livrabilele finale;

	aplicarea mecanismelor de corectie si remediere, atunci cand este necesar.

Prin aceasta abordare, Ofertantul asigura controlul deplin asupra activitatilor subcontractate si mentine un nivel unitar de calitate si conformitate in implementarea Contractului.

Activitățile realizate de către subcontractanți sunt în coformitate cu detaliile menționate în Acordurile de Subcontractare incluse în prezenta ofertă și pe care le reiterăm mai jos:

Safetech Innovations SA: 			expertiza pe zona cyber, inclusiv cyber range

Software Imagination & Vision SRL: 		platformele non-cyber, managementul de proiect

Evotech-IT:					livrarea de platforme hardware

IT Med SRL:					servicii de asigurarea calității, testare livrare și documentație

- Abordarea și metodologia propusa pentru gestionarea relației cu Autoritatea Contractanta, prin raportare la informațiile furnizate și cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Managementul Contractului, respectiv:

  - Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea și monitorizarea obținerii rezultatelor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea costurilor în cadrul Contractului, pentru planificarea și monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți în cadrul Caietului de Sarcini;

  - Descrierea modului de realizare a comunicării cu Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului.

Gestionarea relatiei cu Autoritatea Contractanta este realizata intr-o maniera structurata, transparenta si predictibila, in conformitate cu cerintele cuprinse in Caietul de Sarcini, Sectiunea „Managementul Contractului”.

Ofertantul desemneaza un responsabil de proiect, care reprezinta punctul unic de contact cu Autoritatea Contractanta si care asigura coordonarea tuturor activitatilor, comunicarea operativa si respectarea obligatiilor contractuale. Relatia cu Autoritatea Contractanta este guvernata de principii precum transparenta, respectarea termenelor, comunicarea clara si orientarea catre solutii.

Metodologia de gestionare a relatiei include:

	stabilirea unui cadru clar de comunicare si raportare;

	organizarea de intalniri periodice de progres;

	transmiterea informatiilor relevante intr-un format structurat si accesibil;

	consultarea Autoritatii Contractante in etapele-cheie ale implementarii;

	documentarea deciziilor si a eventualelor ajustari ale planului de lucru.

Aceasta abordare permite Autoritatii Contractante sa urmareasca in mod continuu implementarea Contractului si sa utilizeze eficient informatiile furnizate de Ofertant.

- Modalitatea de îndeplinire a cerințelor privind raportarea solicitate în cadrul Contractului, inclusiv documentele finale în raport cu prevederile cerințelor minime din Caietul de Sarcini.

Ofertantul asigura indeplinirea tuturor cerintelor privind raportarea prevazute in Caietul de Sarcini, printr-un sistem coerent de raportare periodica si finala, corelat cu planul de lucru si cu indicatorii de performanta asumati.

Raportarea este realizata intr-o maniera structurata si trasabila, astfel incat sa permita Autoritatii Contractante verificarea progresului, conformitatii si rezultatelor obtinute. In acest sens, Ofertantul furnizeaza:

	rapoarte periodice de progres, care includ stadiul activitatilor, livrabilele realizate, indicatorii de performanta si eventualele riscuri identificate;

	rapoarte de monitorizare si evaluare, bazate pe datele colectate in cadrul implementarii;

	documentatia aferenta proceselor de formare, evaluare, certificare si monitorizare;

	rapoarte finale de implementare, care sintetizeaza rezultatele Contractului si gradul de indeplinire a cerintelor minime din Caietul de Sarcini.

Documentele finale sunt elaborate astfel incat sa reflecte in mod clar:

	activitatile desfasurate;

	livrabilele predate;

	rezultatele obtinute;

	indeplinirea obiectivelor Contractului;

	recomandarile pentru utilizarea rezultatelor post-contract.

Prin aceasta modalitate de raportare, Ofertantul asigura transparenta, auditabilitate si conformitate deplina cu cerintele Autoritatii Contractante.

A. RAPOARTELE / DOCUMENTELE CE PRIVESC REZULTATUL ACTIVITATILOR

| Nr. crt. | Cerinta minima conform Caietului de sarcini | Raport / Document livrat | Continut principal al documentului | Modalitatea de indeplinire a cerintei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metodologie de formare si evaluare | Metodologia de formare si evaluare aprobata | Cadru metodologic integrat de evaluare a maturitatii, formare, certificare, monitorizare si sustenabilitate | Elaborarea si livrarea unei metodologii unitare, aliniate cerintelor Caietului de sarcini si cadrului european, validate impreuna cu Autoritatea Contractanta |
| 2 | Program de formare pentru experti evaluatori | Curriculum program formare experti evaluatori | Structura programului (40 ore), module, rezultate ale invatarii, metode de evaluare | Implementarea programului de formare conform metodologiei, cu evaluare si certificare pe baza de competente |
| 3 | Program de formare pentru formatori | Curriculum program formare formatori | Structura programului (40 ore), componente pedagogice si de continut | Derularea programului de formare a formatorilor, evaluarea competentelor si certificarea acestora |
| 4 | Formarea si operationalizarea nucleului de experti | Registru experti evaluatori certificati | Lista expertilor certificati, domenii de competenta, statut certificare | Selectia, formarea, evaluarea si certificarea expertilor conform criteriilor stabilite |
| 5 | Formarea si operationalizarea nucleului de formatori | Registru formatori certificati | Lista formatorilor certificati, roluri, competente | Implementarea procesului de formare si certificare a formatorilor |
| 6 | Livrarea formarii catre actorii cheie | Rapoarte de livrare a formarii | Numar participanti, sesiuni desfasurate, rezultate evaluari | Organizarea si livrarea formarii standardizate catre actorii cheie, conform planului de lucru |
| 7 | Evaluarea competentelor participantilor | Rapoarte de evaluare competente | Rezultate evaluari, niveluri de competenta atinse | Aplicarea instrumentelor de evaluare definite in metodologie |
| 8 | Certificare si recertificare | Certificate si registre de certificare | Evidenta certificarilor acordate si statutul acestora | Aplicarea proceselor de certificare si recertificare pe baza de criterii obiective |
| 9 | Monitorizarea performantei si impactului | Rapoarte de monitorizare si learning analytics | Indicatori de performanta, analize agregate, tendinte | Colectarea si analiza datelor prin mecanismele de learning analytics integrate |
| 10 | Asigurarea calitatii si controlul livrabilelor | Rapoarte de asigurare a calitatii | Verificari de conformitate, neconformitati, masuri corective | Aplicarea sistemului de asigurare a calitatii pe parcursul implementarii |
| 11 | Managementul riscurilor | Registru de riscuri si rapoarte de actualizare | Riscuri identificate, masuri de mitigare, stadiu | Identificarea, evaluarea si gestionarea riscurilor pe durata Contractului |
| 12 | Raportare periodica catre Autoritatea Contractanta | Rapoarte de progres | Stadiu activitati, livrabile, indicatori, riscuri | Transmiterea rapoartelor periodice conform cerintelor Caietului de sarcini |
| 13 | Raport final de implementare | Raport final | Sinteza activitati, rezultate, indeplinire cerinte, recomandari | Elaborarea raportului final care demonstreaza indeplinirea integrala a cerintelor Contractului |
| 14 | Sustenabilitatea rezultatelor post-contract | Document de sustenabilitate | Masuri pentru utilizarea si dezvoltarea mecanismului post-PNRR | Integrarea mecanismelor de sustenabilitate in livrabilele finale |

B. RAPOARTELE CE PRIVESC PROGRESUL ACTIVITATILOR, ADMINISTRAREA SI MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

| Nr. crt. | Cerinta minima conform Caietului de sarcini | Raport / Document livrat | Continut principal al documentului | Modalitatea de indeplinire a cerintei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Managementul Contractului | Plan de management al Contractului | Structura de management, roluri, responsabilitati, fluxuri de comunicare | Elaborarea si aplicarea unui plan de management care reglementeaza implementarea Contractului |
| 2 | Monitorizarea progresului activitatilor | Rapoarte periodice de progres | Stadiu activitati, livrabile realizate, grad de indeplinire | Raportare periodica catre Autoritatea Contractanta conform cerintelor stabilite |
| 3 | Respectarea planului de lucru si a calendarului | Situatii de progres si planificare actualizata | Compararea progresului realizat cu planificarea initiala | Monitorizarea etapelor si ajustarea controlata a planului de lucru |
| 4 | Coordonarea echipei de implementare | Rapoarte interne de coordonare | Activitati realizate, responsabilitati, probleme identificate | Utilizarea mecanismelor de coordonare si comunicare interna |
| 5 | Gestionarea relatiei cu Autoritatea Contractanta | Minute intalniri / Note de coordonare | Decizii, clarificari, actiuni convenite | Organizarea intalnirilor periodice si documentarea acestora |
| 6 | Controlul calitatii pe parcursul Contractului | Rapoarte de asigurare a calitatii | Conformitate livrabile, neconformitati, masuri corective | Aplicarea sistemului de asigurare a calitatii si raportarea rezultatelor |
| 7 | Managementul riscurilor | Registru de riscuri actualizat | Riscuri identificate, evaluare, masuri de mitigare | Actualizarea continua a registrului de riscuri pe durata Contractului |
| 8 | Managementul subcontractantilor (daca este cazul) | Rapoarte de monitorizare subcontractanti | Stadiu activitati subcontractate, conformitate | Monitorizarea activitatilor subcontractate si validarea livrabilelor |
| 9 | Managementul modificarilor | Note de modificare / Decizii de ajustare | Modificari aprobate, impact asupra planului de lucru | Aplicarea procedurilor de gestionare a modificarilor |
| 10 | Administrarea documentelor Contractului | Registru documente contractuale | Evidenta documentelor, versiuni, arhivare | Gestionarea documentatiei contractuale conform procedurilor interne |
| 11 | Monitorizarea indicatorilor de performanta | Rapoarte KPI | Indicatori realizati, deviatii, masuri | Urmarirea KPI si raportarea acestora catre Autoritatea Contractanta |
| 12 | Comunicarea si raportarea continua | Informari periodice | Informatii relevante privind stadiul Contractului | Transmiterea informatiilor catre Autoritatea Contractanta in timp util |
| 13 | Auditabilitate si trasabilitate | Documentatie de suport audit | Dovezi implementare, trasabilitate activitati-livrabile | Asigurarea trasabilitatii tuturor activitatilor si documentelor |
| 14 | Inchiderea administrativa a Contractului | Raport de inchidere administrativa | Situatia finala a Contractului, documente predate | Finalizarea formala a Contractului conform cerintelor Caietului de sarcini |

- Abordarea propusă pentru managementul riscurilor, cu luarea în considerare a cerințelor incluse în Caietul de Sarcini la capitolul 4 Ipoteze și riscuri.

| Nr. crt. | Riscurile prezentate in Caietul de Sarcini / identificate de Ofertant | Masuri propuse ca parte a strategiei de risc (prevenire / atenuare / eliminare) | Activitatea din planul de lucru si metodologia unde este reflectata masura | Articol din Propunerea Financiara unde este inclus costul (daca este aplicabil) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intarzieri in implementarea activitatilor | Planificare etapizata, monitorizare periodica, mecanisme de ajustare controlata | Sectiunea 4 – Planul de lucru; Etapele 1–7 | Cost inclus in activitatile de management de proiect |
| 2 | Disponibilitate redusa a participantilor | Planificare flexibila, sesiuni alternative, comunicare timpurie | Sectiunea 4 – Etapa 5; Metodologia de livrare a formarii | Cost inclus in activitatile de formare |
| 3 | Neuniformitatea aplicarii metodologiei | Standardizare metodologica, formare initiala si ghiduri operationale | Sectiunea 3 – Metodologia propusa; Cap. 2–3 metodologie | Cost inclus in elaborarea metodologiei |
| 4 | Calitatea insuficienta a livrabilelor | Sistem de asigurare a calitatii, validare interna inainte de livrare | Sectiunea 5 – Asigurarea calitatii | Cost inclus in activitatile de control al calitatii |
| 5 | Risc de neindeplinire a indicatorilor | Monitorizare KPI, masuri corective, raportare periodica | Sectiunea 4 – Etapa 6; Learning analytics | Cost inclus in activitatile de monitorizare |
| 6 | Lipsa sustenabilitatii post-PNRR | Integrarea mecanismelor de sustenabilitate in livrabile | Sectiunea 4 – Etapa 7; Cap. 5 metodologie | Cost inclus in activitatile de analiza si raportare |
| 7 | Modificari de context legislativ / institutional | Monitorizare context, actualizare controlata a metodologiei | Cap. 6.9 – Actualizarea matricei de competente | Fara impact financiar distinct |
| 8 | Riscuri legate de utilizarea platformei OSS | Testare, suport tehnic, utilizare ghidata | Sectiunea 3.3.6 – Monitorizare si OSS | Cost inclus in activitatile de suport tehnic |
| 9 | Lipsa de aliniere cu asteptarile Autoritatii Contractante | Comunicare constanta, intalniri de progres, validari intermediare | Sectiunea 5.f – Relatia cu Autoritatea Contractanta | Cost inclus in managementul Contractului |
| 10 | Riscuri asociate subcontractantilor (daca este cazul) | Control contractual, validare livrabile, responsabilitate unica | Sectiunea 5.e – Management subcontractanti | Cost inclus in activitatile subcontractate |
| 11 | Risc de neconformitate procedurala | Respectarea procedurilor interne si cerintelor Caietului | Sectiunea 5 – Asigurarea calitatii | Fara impact financiar distinct |
| 12 | Suprasolicitarea resurselor cheie | Alocare realista a resurselor, redundanta | Sectiunea 4 – Planul de lucru; Management echipa | Cost inclus in managementul resurselor |
| 13 | Risc de raportare incompleta | Structura standard de raportare, verificare interna | Sectiunea 5.g – Raportare | Cost inclus in activitatile de raportare |
| 14 | Risc de audit / control ex-post | Trasabilitate completa, arhivare documente | Sectiunea B – Managementul Contractului | Fara impact financiar distinct |

- Strategia utilizată de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse în acest sens în Documentația de atribuire

Ofertantul aplica o strategie structurata si preventiva pentru evitarea, identificarea si gestionarea situatiilor de conflict de interese, in conformitate cu clauzele contractuale incluse in Documentatia de atribuire, cu legislatia aplicabila si cu principiile de integritate si transparenta.

Strategia are la baza urmatoarele elemente:

	asumarea institutionala a obligatiilor privind evitarea conflictului de interese;

	separarea clara a rolurilor si responsabilitatilor in cadrul echipei de implementare;

	declararea si actualizarea situatiilor potentiale de conflict de interese de catre membrii echipei;

	aplicarea de masuri corective imediate in cazul identificarii unor situatii de incompatibilitate.

Ofertantul se asigura ca persoanele implicate in implementarea Contractului nu se afla in situatii care pot afecta impartialitatea, obiectivitatea sau corectitudinea deciziilor, iar in cazul aparitiei unor astfel de situatii, acestea sunt gestionate conform procedurilor interne si clauzelor contractuale.

- Prezentarea strategiei anti-corupție ce va fi implementată de Ofertant pentru prevenirea corupției

Ofertantul aplica o strategie anti-coruptie menita sa previna orice forma de coruptie, frauda sau practici neetice pe parcursul implementarii Contractului, in concordanta cu cadrul legal national, cerintele PNRR si politicile interne de integritate.

Strategia anti-coruptie include:

	toleranta zero fata de acte de coruptie;

	reguli clare de conduita pentru personalul implicat;

	interdictia oricaror beneficii necuvenite sau avantaje nejustificate;

	mecanisme de raportare a suspiciunilor de coruptie;

	informarea si responsabilizarea membrilor echipei de proiect.

Aplicarea strategiei este sustinuta de proceduri interne de control si de monitorizare, iar orice suspiciune sau incident este tratat cu promptitudine, in conformitate cu prevederile legale si contractuale.

- Prezentarea modului de realizare a înregistrărilor pentru activitățile, deciziile și fluxul informațional și financiar în legătură cu acest Contract, astfel încât să se asigure trasabilitatea deciziilor în cazul în care acest Contract este supus verificărilor de terță parte

Ofertantul asigura realizarea inregistrarilor aferente activitatilor, deciziilor si fluxurilor informationale si financiare din cadrul Contractului printr-un sistem coerent de documentare si arhivare, conceput pentru a asigura trasabilitatea completa a proceselor, in cazul verificarilor realizate de terte parti.

In acest sens, sunt utilizate:

	registre de activitati si livrabile;

	documente de decizie si note de aprobare;

	evidente privind comunicarea cu Autoritatea Contractanta;

	documente financiar-contabile aferente Contractului;

	proceduri de arhivare si pastrare a documentelor.

Toate documentele sunt gestionate astfel incat sa permita identificarea clara a responsabilitatilor, momentului decizional si justificarii deciziilor, asigurand conformitatea cu cerintele de audit si control.

- Prezentarea modului de realizare a comunicării dintre Ofertant și terț/terți susținătorii în legătură cu  executarea Contractului

In cazul implicarii tertilor sustinatori, comunicarea dintre Ofertant si acestia este realizata intr-un cadru formalizat si transparent, astfel incat sa fie asigurata coordonarea eficienta a activitatilor si respectarea obligatiilor contractuale asumate.

Comunicarea este organizata pe baza:

- acordurilor de sustinere depuse in cadrul procedurii;

- responsabilitatilor clar definite ale fiecarei parti;

- canalelor de comunicare stabilite de comun acord;

- informarii periodice privind stadiul activitatilor relevante.

Ofertantul ramane responsabil unic fata de Autoritatea Contractanta pentru indeplinirea obligatiilor Contractului, asigurand integrarea contributiilor tertilor sustinatori in implementarea generala, fara a afecta coerenta, calitatea sau conformitatea livrabilelor.

# Infrastructura care va fi utilizată în realizarea activităților în cadrul Contractului

| Denumire | Caracteristici (scurtă descriere, versiune etc., după cum este aplicabil) | Numărul de unități utilizate în activitățile Contractului | Licențe, permise etc. conform legislației în vigoare la data depunerii Ofertei | Momentul sau durata utilizării infrastructurii pe perioada derulării Contractului | Operatorul economic care pune la dispoziție echipamentul (ofertantul operator economic individual, subcontractantul, partenerul din asociere sau o terță parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stații de lucru | Laptopuri/PC-uri pentru dezvoltare software, testare și administrare (procesor multicore, minim 16 GB RAM) | Conform numărului de specialiști alocați Contractului | Sisteme de operare licențiate (Windows/macOS/Linux) | Pe întreaga durată a Contractului | Ofertant: Flame Data Technologies, Subcontractori: Safetech Innovations SA, Software Imagination & Vision SRL, Evotech IT, IT Med SRL |
| Platformă de dezvoltare | Infrastructură cloud IaaS/PaaS, utilizată pentru găzduirea aplicațiilor, bazelor de date și serviciilor backend; include servicii de monitorizare, backup și securitate | Conform necesarului de resurse al proiectului | Licențe și drept de utilizare conform furnizorului | Pe întreaga durată a Contractului | Ofertant: Flame Data Technologies, Subcontractori: Safetech Innovations SA, Software Imagination & Vision SRL, Evotech IT, IT Med SRL |

Infrastructura utilizată pentru realizarea activităților din cadrul Contractului este concepută pentru a asigura derularea eficientă, sigură și controlată a proceselor de livrare, instalare, configurare, testare și punere în funcțiune a echipamentelor și soluțiilor prevăzute în Caietul de Sarcini.

Aceasta include infrastructura tehnică, logistică, software și de suport necesară implementării proiectului, precum și resursele infrastructurale dedicate activităților de management, monitorizare și control al calității.

1. Infrastructura tehnică utilizată pentru implementare

Pentru realizarea activităților de livrare și instalare a echipamentelor, Ofertantul va utiliza o infrastructură tehnică proprie și a partenerilor autorizați, care include:

1.1 Echipamente IT și hardware de lucru

• stații de lucru și laptopuri dedicate echipei de proiect;

• alte echipamente periferice necesare instalării și configurării soluțiilor.

Această infrastructură permite pregătirea, configurarea și validarea echipamentelor înainte de livrarea către Beneficiar.

2. Infrastructura software utilizată

Pentru planificarea, coordonarea și controlul activităților din cadrul Contractului, Ofertantul va utiliza următoarele categorii de instrumente software:

• aplicații de management de proiect (ex.: MS Project, Excel, sau echivalent);

• aplicații pentru colaborare și comunicare (ex.: platforme de management al documentelor, instrumente de videoconferință);

• aplicații pentru documentarea tehnică și gestionarea livrabilelor;

• instrumente software pentru testare și validare tehnică.

Aceste instrumente vor permite urmărirea progresului proiectului, gestionarea resurselor și asigurarea trasabilității activităților și livrabilelor.

3. Infrastructura logistică

Pentru livrarea echipamentelor, Ofertantul va utiliza:

• spații de depozitare temporară pentru echipamente;

• mijloace de transport specializate pentru echipamente IT;

• proceduri de recepție, manipulare și instalare a echipamentelor;

• resurse logistice pentru coordonarea livrărilor.

Infrastructura logistică este organizată astfel încât să asigure integritatea echipamentelor și respectarea termenelor contractuale.

4. Infrastructura de securitate și protecție a datelor

Pentru asigurarea securității informațiilor și protecției datelor, Ofertantul va utiliza:

• politici și proceduri interne de securitate;

• mecanisme de control al accesului la infrastructura IT;

• măsuri de protecție a datelor cu caracter personal;

• instrumente de monitorizare și audit tehnic.

Această infrastructură asigură conformitatea cu cerințele de securitate și legislația aplicabilă.

# Modalitatea de efectuare a înregistrărilor și înregistrările efectuate în legătură cu indicatorii de performanță incluși în Documentația de atribuire

Înregistrările efectuate de operatorul economic pentru demonstrarea modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini pentru activitatea Ofertantului devenit Contractant

In vederea demonstrarii modului de indeplinire a indicatorilor de performanta stabiliti prin Caietul de Sarcini, Ofertantul implementeaza un sistem structurat de inregistrare, monitorizare si documentare a datelor relevante, aplicabil pe intreaga durata a Contractului.

Sistemul de inregistrari este conceput astfel incat sa asigure trasabilitatea completa intre activitatile desfasurate, livrabilele realizate si indicatorii de performanta asumati, permitand verificarea obiectiva a rezultatelor de catre Autoritatea Contractanta sau de catre terte parti abilitate.

7.1. Principii de realizare a inregistrarilor privind indicatorii de performanta

Inregistrarile aferente indicatorilor de performanta sunt realizate in conformitate cu urmatoarele principii:

	acuratetea si completitudinea datelor;

	documentarea sistematica si continua;

	utilizarea unor formate standardizate;

	trasabilitatea informatiilor si deciziilor;

	verificabilitatea si auditabilitatea datelor;

	corelarea directa cu cerintele Caietului de Sarcini.

Aceste principii asigura credibilitatea si utilizabilitatea inregistrarilor.

7.2. Tipuri de inregistrari utilizate pentru demonstrarea indeplinirii indicatorilor

Pentru fiecare indicator de performanta, Ofertantul realizeaza si pastreaza inregistrari specifice, care pot include, fara a se limita la:

	registre de activitati si livrabile;

	evidente privind formarea si participarea;

	rezultate ale evaluarilor si certificarilor;

	rapoarte de monitorizare si learning analytics;

	rapoarte de progres si situatii sintetice;

	documente justificative aferente proceselor implementate.

Inregistrarile sunt organizate astfel incat sa permita identificarea clara a corespondentei dintre activitate, rezultat si indicator.

7.3. Modalitatea de colectare si gestionare a datelor aferente indicatorilor

Colectarea datelor aferente indicatorilor de performanta este realizata pe parcursul implementarii Contractului, prin:

	colectarea datelor primare din activitatile desfasurate;

	utilizarea instrumentelor de evaluare si monitorizare;

	integrarea mecanismelor de learning analytics;

	validarea interna a datelor colectate;

	centralizarea si agregarea informatiilor relevante.

Datele sunt gestionate intr-un mod controlat, conform procedurilor interne, pentru a preveni pierderea sau alterarea acestora.

7.4. Inregistrarile efectuate pentru indicatorii de performanta

Inregistrarile efectuate de Ofertant pentru demonstrarea indeplinirii indicatorilor de performanta includ, in mod orientativ:

	evidenta numarului de persoane formate;

	evidenta numarului de experti si formatori certificati;

	rezultatele evaluarilor competentelor;

	date privind livrarea activitatilor de formare;

	rapoarte privind gradul de indeplinire a KPI-urilor;

	analize comparative si sinteze de performanta.

Aceste inregistrari sunt actualizate periodic si sunt puse la dispozitia Autoritatii Contractante, la solicitare.

7.5. Raportarea indicatorilor de performanta catre Autoritatea Contractanta

Indicatorii de performanta sunt raportati catre Autoritatea Contractanta prin:

	rapoarte periodice de progres;

	rapoarte de monitorizare dedicate;

	raportul final de implementare.

Raportarea este realizata intr-un format clar si structurat, care permite verificarea gradului de indeplinire a cerintelor stabilite prin Caietul de Sarcini.

7.6. Asigurarea trasabilitatii si pregatirea pentru verificari de terta parte

Sistemul de inregistrari implementat de Ofertant permite:

	identificarea rapida a surselor de date;

	urmarirea deciziilor si a justificarilor aferente;

	demonstrarea modului de indeplinire a indicatorilor;

	sustinerea verificarilor si auditurilor ex-post.

Toate inregistrarile sunt pastrate pe durata prevazuta de legislatia aplicabila si de cerintele Contractului.

Prin modalitatea de realizare a inregistrarilor si documentarea sistematica a indicatorilor de performanta, Ofertantul asigura indeplinirea cerintelor Caietului de Sarcini si ofera Autoritatii Contractante garantia unei implementari transparente, verificabile si orientate catre rezultate, in deplina concordanta cu obiectivele Contractului si ale Masurii 184 din PNRR.

# Descrierea instrumentelor utilizate pentru gestionarea relației și a comunicării dintre Autoritatea Contractantă și Contractant pe durata contractului / proiectului

Pentru asigurarea unei colaborări eficiente, transparente și conforme cu cerințele Autorității Contractante, Contractantul va utiliza un set integrat de instrumente și proceduri dedicate gestionării relației, comunicării operaționale și monitorizării progresului pe întreaga durată a Contractului. Aceste instrumente susțin îndeplinirea obiectivelor contractuale, asigură trasabilitatea deciziilor și facilitează un control permanent asupra activităților derulate.

1. Instrumente de comunicare operațională și formală

Comunicarea dintre Autoritatea Contractantă și Contractant se va realiza prin canale stabilite de comun acord la debutul Contractului, în funcție de tipul și nivelul informațiilor transmise:

- Comunicare formală (transmitere documente oficiale, notificări, solicitări de clarificări): prin e-mail instituțional, cu respectarea regulilor de înregistrare, arhivare și trasabilitate;

- Comunicare operațională (clarificări tehnice curente, coordonare activități): prin instrumente de colaborare online (ex: Microsoft Teams), care permit comunicare sincronă și asincronă, organizarea pe canale tematice și păstrarea istoricului discuțiilor;

- Întâlniri periodice (status meeting, ședințe de coordonare): desfășurate online sau fizic, cu agendă prestabilită și minute de ședință transmise Autorității Contractante.

2. Instrumente de management al proiectului și urmărire a activităților

Pentru planificarea, monitorizarea și raportarea activităților incluse în Contract, Contractantul va urmări și informa Beneficiarul cu privire la:

- definirea activităților, livrabilelor și etapelor proiectului;

- alocarea responsabilităților și termenelor;

- urmărirea progresului în timp real;

- evidențierea riscurilor, dependențelor și eventualelor deviații față de planul agreat.

Autoritatea Contractantă va avea, la solicitare, acces la stadiul activităților relevante, pentru asigurarea unui nivel adecvat de transparență și control.

3. Instrumente de management al documentelor și livrabilelor

Gestionarea documentelor, livrabilelor și versiunilor acestora se va realiza printr-un sistem de management al documentelor, care asigură:

- structurarea documentelor pe categorii și faze ale proiectului;

- controlul versiunilor și istoricul modificărilor;

- drepturi diferențiate de acces;

- arhivarea documentelor conform cerințelor contractuale.

Acest sistem permite o colaborare eficientă și elimină riscul utilizării unor versiuni neactualizate ale documentelor.

4. Instrumente de raportare și monitorizare a performanței

Contractantul va utiliza instrumente de raportare periodică, care vor permite prezentarea clară și structurată a stadiului proiectului către Autoritatea Contractantă. Rapoartele vor include, după caz:

- stadiul activităților și livrabilelor;

- respectarea termenelor;

- probleme identificate și măsuri de remediere;

- indicatori de performanță (KPI), acolo unde sunt definiți contractual.

Rapoartele vor fi transmise la intervalele stabilite în Contract sau ori de câte ori Autoritatea Contractantă solicită acest lucru.

5. Instrumente de escaladare și management al schimbărilor

Pentru gestionarea situațiilor neprevăzute, Contractantul va aplica un mecanism clar de escaladare și management al schimbărilor, susținut de instrumentele de management al proiectului. Orice modificare a cerințelor, termenelor sau livrabilelor va fi documentată, analizată și supusă aprobării Autorității Contractante, cu păstrarea unei evidențe complete a deciziilor.

6. Asigurarea securității și confidențialității comunicării

Toate instrumentele utilizate pentru comunicare și colaborare respectă cerințele de securitate a informațiilor și legislația în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR). Accesul la informații este limitat la persoanele autorizate, iar datele sunt protejate prin mecanisme de autentificare, control al accesului și criptare.

# Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului care derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate în prestarea serviciilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini

| Nr. crt. | Prevederea legislativa inclusa in legislatia nationala / europeana in domeniul mediului | Modalitatea de indeplinire a prevederii de catre Ofertant | Pozitia in Propunerea Financiara in care este reflectat costul aplicarii prevederii | Costul inclus in Propunerea Financiara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulamentul (UE) 2020/852 privind taxonomia activitatilor durabile (principiul DNSH) | Implementarea serviciilor exclusiv prin activitati non-poluante, fara impact negativ semnificativ asupra mediului | Cost inclus in activitatile de management si implementare | Fara cost distinct |
| 2 | Regulamentul (UE) 2021/241 privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta | Respectarea principiului „Do No Significant Harm” pe intreaga durata a Contractului | Cost inclus in structura generala a Contractului | Fara cost distinct |
| 3 | OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului | Utilizarea eficienta a resurselor, evitarea generarii de deseuri si a consumului inutil | Cost inclus in activitatile operationale | Fara cost distinct |
| 4 | Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor | Reducerea utilizarii materialelor tiparite si gestionarea corespunzatoare a eventualelor deseuri | Cost inclus in activitatile de organizare si logistica | Fara cost distinct |
| 5 | Directiva 2008/98/CE privind deseurile | Implementarea unei abordari digitale pentru documente si raportare | Cost inclus in activitatile de management al documentelor | Fara cost distinct |
| 6 | Regulamentul (UE) 2016/679 – corelat cu bune practici de digitalizare si reducere a consumului de resurse | Utilizarea platformelor digitale pentru comunicare, raportare si monitorizare | Cost inclus in activitatile de suport tehnic si OSS | Fara cost distinct |
| 7 | Strategia UE privind economia circulara | Promovarea utilizarii responsabile a resurselor si reutilizarea materialelor digitale | Cost inclus in activitatile de formare si diseminare | Fara cost distinct |
| 8 | Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica | Organizarea activitatilor de formare in format online/hibrid, unde este posibil | Cost inclus in activitatile de livrare a formarii | Fara cost distinct |
| 9 | Regulamentul (UE) 2020/852 – adaptare la activitati de servicii | Prestarea serviciilor fara utilizarea de echipamente poluante sau consum intensiv de resurse | Cost inclus in activitatile de prestare servicii | Fara cost distinct |
| 10 | Politici publice nationale si europene privind tranzitia verde | Integrarea principiilor de sustenabilitate in organizarea si implementarea activitatilor | Cost inclus in activitatile de management al Contractului | Fara cost distinct |
| 11 | Ghidurile DNSH aplicabile proiectelor PNRR | Respectarea cerintelor DNSH in toate etapele Contractului | Cost inclus in activitatile de conformitate si raportare | Fara cost distinct |
| 12 | Norme privind reducerea amprentei de carbon | Limitarea deplasarilor fizice prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta | Cost inclus in planificarea activitatilor | Fara cost distinct |

# Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă ce derivă din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate în prestarea serviciilor pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini

| Nr. crt. | Prevederea legislativa inclusa in legislatia nationala / europeana in domeniul social si al relatiilor de munca | Modalitatea de indeplinire a prevederii de catre Ofertant | Pozitia in Propunerea Financiara in care este reflectat costul aplicarii prevederii | Costul inclus in Propunerea Financiara |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Codul muncii – Legea nr. 53/2003 | Respectarea conditiilor legale privind relatiile de munca pentru personalul implicat in Contract | Cost inclus in cheltuielile de personal | Fara cost distinct |
| 2 | Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati | Aplicarea principiului egalitatii de sanse in selectia si implicarea personalului | Cost inclus in managementul resurselor umane | Fara cost distinct |
| 3 | OG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare | Asigurarea nediscriminarii in cadrul echipei si al activitatilor de formare | Cost inclus in activitatile de management | Fara cost distinct |
| 4 | Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene | Respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor implicate | Cost inclus in structura generala a Contractului | Fara cost distinct |
| 5 | Directiva 2000/78/CE privind egalitatea de tratament in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca | Implementarea politicilor de incluziune si tratament egal | Cost inclus in managementul Contractului | Fara cost distinct |
| 6 | Directiva 89/391/CEE privind securitatea si sanatatea in munca | Asigurarea conditiilor de munca sigure pentru personal | Cost inclus in cheltuielile operationale | Fara cost distinct |
| 7 | Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca | Aplicarea normelor SSM pentru personalul implicat | Cost inclus in activitatile de organizare | Fara cost distinct |
| 8 | Conventiile Organizatiei Internationale a Muncii (OIM) | Respectarea standardelor internationale privind munca decenta | Cost inclus in politicile interne | Fara cost distinct |
| 9 | Regulamentul (UE) 2021/241 – cerinte sociale PNRR | Respectarea cerintelor sociale si de incluziune aferente proiectelor PNRR | Cost inclus in managementul Contractului | Fara cost distinct |
| 10 | Strategiile UE privind incluziunea sociala si accesul egal | Promovarea accesului egal la activitatile de formare | Cost inclus in activitatile de livrare a formarii | Fara cost distinct |
| 11 | Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap | Asigurarea accesului nediscriminatoriu la activitatile Contractului | Cost inclus in organizarea activitatilor | Fara cost distinct |
| 12 | Politici nationale si europene privind dialogul social | Mentinerea unui climat de lucru bazat pe respect si cooperare | Cost inclus in managementul resurselor umane | Fara cost distinct |

# Metodologia, metodele si instrumentele folosite pentru realizarea serviciilor

Abordarea utilizata de catre Ofertant pentru realizarea serviciilor si atingerea rezultatelor proiectului se bazeaza pe urmatoarele metodologii, metode, seturi de bune practici standard si instrumente in cazul proiectelor IT.

Abordarea propusa de Ofertant pentru desfăşurarea activităţilor in cadrul prezentului contract este bazata in totalitate pe metodologii, metode si instrumente testate si recunoscute international, respectiv, metodologia PMBOK de management de proiect integrata cu metodologia de dezvoltare si implementare RUP.

Metodologia de management de proiect utilizată de către Ofertant este bazata pe standardul international PMBoK dezvoltat de PMI, recunoscut la nivel mondial. Metodologia de management de proiect detaliată în cadrul ofertei tehnice in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de management de proiect este aliniată la practicile folosite la nivel international, fiind bazata pe metodologia elaborata de Project Management Institute PMI - Project Management Body of Knowledge’ (PMBOK®).

Abordarea noastra privind managementul de proiect bazat pe PMBOK prezentata in oferta si detaliata in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de management de proiect este sincronizata cu metodologia de dezvoltare si implementare software bazata pe Rational Unified Process si adaptată la specificul proiectului.

Metodologia de dezvoltare si implementare software prezentata in oferta si detaliata dupa cum am mentionat in oferta si in  Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare este bazata pe standardul international Rational Unified Process (RUP) si adaptata la sistemul de management al calitatii ISO 9001:2015.

Metodologia de dezvoltare software este integrata si sincronizata cu metodologia de Project Management propusa – PMBOK si este adaptată la specificul proiectului nu numai la nivel formal/declarativ ci și practic prin utilizarea ei cu succes în sute de proiecte implementate cu succes de catre Ofertant.

Metodologia propusa pentru dezvoltare si implementare acopera in totalitate activitatile solicitate in caietul de sarcini si este prezentata in detaliu in  Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare.

Aceasta secţiune a ofertei prezinta modul în care Ofertantul a înţeles obiectivele contractului si prezinta modul de abordare ce va fi urmat în prestarea serviciilor, inclusiv aspectele cheie privind indeplinirea obiectivelor contractului, detaliind  metodologia de realizare a activităţilor în scopul obţinerii rezultatelor aşteptate.

# Metodologia de management de proiect

Metodologia de management de proiect utilizată de către Ofertant este aliniată la practicile folosite la nivel international fiind bazata pe metodologia elaborata de Project Management Institute PMI - Project Management Body of Knowledge’ (PMBOK®). In Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de management de proiect prezentam metodologia de management de proiect utilizata de Ofertant.

Conceptul de ‘Project Management Body of Knowledge’ (PMBOK®) este un termen cuprinzător care descrie suma cunoştinţelor din cadrul profesiei de Project Management. Acest compendiu include cunoştinţe privind practici tradiţionale, dovedite, cu largă aplicare, cat şi cunoştinţe privind practici avansate şi inovative, care este posibil să fi avut o utilizare mai limitată. Întregul volum de cunoştinţe privind domeniul de Project Management este acela care se află înmagazinat la practicieni şi cadre universitare care îl aplică şi îl perfecţionează. Manualul ‘A Guide to the Project Management Body of Knowledge’ - Un Ghid privind Compendiul de Cunoştinţe de Project Management, (denumit şi Ghidul PMBOK®) identifică şi descrie acel subset al Compendiului de Cunoştinţe de Project Management general acceptat. General acceptat înseamnă că practicile şi cunoştinţele descrise se pot aplica la majoritatea proiectelor şi că există un consens larg acceptat şi recunoscut despre valorile şi utilitatea lor.

# Metodologia de dezvoltare si implementare

Pentru atingerea obiectivelor proiectului se va aplica metodologia de dezvoltare software utilizata de catre SIMAVI, aliniată la practicile internaționale, respectiv metodologia de dezvoltare in spirala descrisa in continuare.

Metodologia de dezvoltare software pe care o propunem este bazata pe standardul international RUP, adaptata la sistemul de management al calitatii ISO 9001:2015 implementat si utilizat de catre SIMAVI si integrata cu metodologia de Project Management propusa – PMBOK.

Metodologia propusa pentru dezvoltare si implementare este prezentata in detaliu in  Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare. Anexa mentionata contine descrierea narativa a metodologiei de analiza si dezvoltare software (procese, intrari, iesiri, livrabile), care va fi aplicabila in cadrul proiectului.

În cele ce urmează vom prezenta modelul de dezvoltare ales (modelul in spirala),precum si modalitatea concreta de realizaea a activitatilor atât din punct de vedere al definiţiei acestora cât şi din perspectiva utilizării lor în proiect  pentru obținerea gradului maxim de adecvare al corelației dintre datele de intrare și rezultatele finale.

Cel mai important dintre acestea este modelul utilizat în mod specific pentru  activitățile de dezvoltare din cadrul proiectului având în vedere obținerea unui grad maxim de adecvare al corelației dintre datele de intrare și rezultatele finale și anume modelul de tip spirală, cu activităţile în derularea lor prezentate pe scurt în figura următoare.

Acceptanţă beneficiar, Manuale, Instruiri

Testare finală

Testare

dpdv

formal

Testare funcţională

Integrare,

testare

Integrare,

testare

Test modul

LIVRARE FINALĂ

LIVRARE vers 1.0

Diagrama Modelului de Dezvoltare în Spirală

După parcurgerea cu meticulozitate a principalelor metode de dezvoltare a proiectelor software complexe prin caracterizarea detaliată a acestora şi compararea cu specificul proiectului se poate lesne constata că modelul de mai sus asigură cel mai înalt grad de adecvare al corelației dintre datele de intrare și rezultatele finale pentru prezentul proiect.

Toate serviciile se vor desfasura in conformitate cu cerintele de etapizare definite in caietul de sarcini; dezvoltarea sistemului se va face gradual, cuprizand urmatoarele categorii de servicii detaliate in cadrul acestui capitol:

- Servicii de livrare, instalare şi punere in functiune a software-ului de baza si infrastructura de aplicatii

- Servicii de analiza si design;

- Servicii de dezvoltare a componentelor sistemului;

- Servicii de configurare;

- Servicii de testare;

- Servicii de instruire utilizatori;

- Servicii de instalare si intrare in productie;

- Servicii de garantie si suport tehnic;

- Servicii de management de proiect si asigurarea si controlul calitatii.

Tabelul de mai jos prezinta modalitatea in care procedurile de dezvoltare software, proceduri integrate in sistemul de management al calitatii si certificate ISO 9001, acopera activitatile de realizare a sistemului.

| Activitate | Detaliere |
| --- | --- |
| Managementul cerintelor | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolul 1.4.1 Ingineria Specificatiilor |
| Analiza cerintelor de sistem | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolul 1.4.2 Analiza Detaliata |
| Proiectarea arhitecturii de sistem | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolul 1.4.3 Proiectare |
| Proiectarea de software | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolele 1.4.3 Proiectare |
| Dezvoltare software | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolele 1.4.4 Dezvoltare |
| Testarea software | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolele 1.4.5 Testare, Capitolul 1.4.9 Acceptanta |
| Implementarea solutiei software | Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, Capitolele 1.4.5 Testare, 1.4.6 Livrare, 1.4.7 Instalare si punere in functiune, 1.4.8 Instruire, 1.4.9 Acceptanta |

# Metodologia pentru asistenta si suport tehnic

Această metodologie cuprinde procedurile de asistenta și suport tehnic utilizate de echipa de proiect a Prestatorului pentru a asigura funcționarea sistemului și a-l ajuta pe Beneficiar să-şi efectueze activitățile cu ajutorul sistemului informatic implementat de Prestator.

Serviciile vor fi asigurate de catre Prestator in conformitate cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini. Asistenta tehnica va fi asigurata de catre echipa Prestatorului si va fi acordata utilizatorilor in vederea utilizarii noului sistem informatic.

Procedurile de asigurare asistenta si suport tehnic din cadrul metodologiei sunt prezentate in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de asistenta si suport tehnic.

# Metodologia de instruire

Instruirea utilizatorilor joacă un rol esenţial în transferul de “Know-how” catre utilizatorii sistemului. Acest lucru va garanta exploatarea corecta si eficienta a sistemului implementat, de catre utilizatorii sistemului, ceea ce va conduce la desfasurarea corespunzatoare a activitatilor din sfera lor de competente.

Instruirea utilizatorilor  reprezintă una din cele mai importante activităţi pentru asigurarea finalizării cu succes a proiectului şi este un element critic pentru funcţionarea şi utilizarea normală, corectă a sistemului.

În construirea strategiei de instruire, a planului adecvat, vom ţine cont de condiţiile specifice ale acestui proiect şi de necesităţile Autorităţii Contractante.  Astfel, Ofertantul va ţine cont de factorii organizaţionali,  de cerintele specifice ale beneficiarului, de experienţa sa în instruiri, necesară pentru construirea metodologiei.

Instruirea va fi asigurată în limba romană.

Metodologia de instruire este prezentata in  Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, cap. 1.4.8 Instruire.

# Metodologia de management al calitatii

In vederea finalizarii cu succes a proiectului, Ofertantul va urmari cu strictete indeplinirea obiectivelor de calitate care se axeaza pe doua directii esentiale:

- Calitatea serviciilor de management de proiect

- Calitatea livrabilelor – produse și servicii

Metodologia de management al calitatii cuprinde:

- Procedura de Controlul al calitatii

- Metode de testare pentru componentele software

- Etapele controlului calitatii pentru aplicatii software

- Procedura pentru imbunatatirea continua a calitatii

- Procedura de asigurare a calitatii

- Strategia de asigurare a calitatii - Planul calitatii

- Managementul problemelor, escaladare si rezolvare

# Instrumente

# Instrumente specifice managementului de proiect

Instrumentele utilizate de Ofertant ca suport in vederea managementului de proiect sunt succint enumerate mai jos si descrise detaliat (descriere, flux de lucru si print-screen-uri relevante) in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de management de proiect, cap. 4. Instrumente specifice managementului de proiect:

- Microsoft Project Server: pentru urmarirea si masurarea realizarii planurilor de proiect, monitorizarea progresului;

- SIVPMMAS: raportari lunare automate;

- SIVACOP: ghid/suport pentru managerii de proiect in executarea activitatilor si definirea documentelor de management de proiect din fiecare faza a procesului;

- Tabloul de Bord al Portofoliului de Proiecte: instrument pentru monitorizarea si controlul portofoliului de proiecte de catre directorii departamentelor, PMO si conducerea superioara SIVECO;

- Aplicatia PMC: instrument software dezvoltat in SIVECO pentru a permite managerilor de proiect, sefilor de departamente si conducerii SIVECO sa monitorizeze stadiul proiectelor ;

- Chestionar de evaluare a managementului proiectului: are ca scop evaluarea unor aspecte importante ale managementului proiectului, precum si evolutia viitoare a proiectului ;

- Microsoft CRM: folosita pentru inregistrarea si gestionarea oportunitatilor de afaceri si a clientilor;

- Maven: instrument de management al proiectelor printre ale carui utilizari principale se afla gestionarea ciclurilor de viata ale proceselor de build si raportarea in cadrul proiectelor;

- Teamcenter: managementul si evaluarea resurselor umane, dezvoltat de catre SIVECO. Permite managementul si evaluarea resurselor umane in directa colaborare cu departamentele operationale si cu proiectele in derulare;

- Microsoft Office: pentru estimari si raportari specifice, MS Word si MS PowerPoint pentru raportare.

# Instrumente specifice procesului de dezvoltare si implementare

Instrumentele utilizate de Ofertant ca suport in procesul de dezvoltare si implementare sunt succint enumerate si descrise detaliat (descriere, flux de lucru si print-screen-uri relevante) in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de dezvoltare si implementare, cap. 2 Prezentarea instrumentelor utilizate in procesul de dezvoltare si implementare .

| Instrumente | Descriere |
| --- | --- |
| Microsoft Word | Microsoft Word este o aplicatie de procesare text utilizata in cadrul tutror etapelor proiectului pentru documentare. Caracteristici principale: - Realizarea unor documente standard pentru livrabilele din cadrul proiectului (definire "template"); - Versionarea documentelor livrate in cadrul proiectului; - Utilizarea siglei companiei pentru toate documentele elaborate in cadrul proiectului; - Atribuirea unui anumit tip de font comun tuturor livrabilelor; - Inserare unor obiecte externe in cadrul documentelor: diagrame MsVisio, tabele MsExcel. - Inserare unor referinte catre diverse surse de date/informatii; - Urmarirea modificarilor realizate de la o versiune de document la alta ("track changes"). |
| Microsoft Excel | Microsoft Excel este o aplicatie utilizata pentru procesarea de date. Caracteristici principale: - Utilizarea unor functii prestabilite pentru procesarea datelor; - Expunerea datelor in format tabelar; - Integrarea cu toate celelalte aplicatii din cadrul suitei Office; - Realizarea unor situatii statistice privind statusul proiectului. |
| Microsoft Visio | Microsoft Visio este o aplicatie care faciliteaza comunicarea in cadrul etapei de analiza a cerintelor si poate fi utilizata pentru a strange si pentru a prezenta cerintele preluate de la client ("stakeholder"). Caracteristici principale: - Pregatirea diagramelor UML pentru a fi incluse in documentele (livrabile) din cadrul etapelor de analiza/proiectare; - Pregatirea graficelor ce descriu fluxurile din cadrul organizatiei; - Crearea diagramelor de aritectura; - Aplicatia dispune de formate standard pentru toate tipurile de diagrame ("template"); - Permite aplicarea unor teme specifice si a unor moddele deja definite in cadrul documentelor de analiza. |
| Balsamiq | Aplicatia Balsamiq este o aplicatie utilizata pentru realizarea de prototipuri vizuale. Caracteristici principale: - Creare de prototipuri vizuale ce pot fi utilzate in cadrul etapei de analiza (strangerea cerintelor) pentru prezentarea noului sistem catre client; - Prototipurile vizuale (Mockups) ofera clientului o mai buna intelegere asupra modului in care va arata si va functiona noul sistem ce urmeaza a fi implementat. |
| Google Docs | Aplicatia Google Docs este o aplicatie pentru colaborare. Caracteristici principale: - Aplicatia permite actualizarea aceluiasi document de catre doua sau mai multe persoane; - Permite publicarea unor documente; - Validarea si verificarea documentelor de analiza; - Poate fi utilizat si in colaborarea cu clientul care poate realiza o serie de observatii asupra respectivei versiuni de document. |
| Microsoft Powerpoint | Microsoft Powerpoint este utilizat pentru realizarea unor prezentari grafice. Caracteristici principale: - Pregatirea si livrarea unor prezentari formale; - Utilizat pentru comunicarea unor idei, concepte, justificarea unor solutii catre client si managementul proiectului; - Utilizat pentru realizarea unor prezentari de statu in cadrul proiectului. |
| Xstudio | Xstudio se poate utiliza pentru urmarirea/controlul cerintelor si testare sisteme software. Caracteristici principale: • Generarea automata a specificatiilor din cerinte si a testelor din specificatii • Suport pentru executia testelor automate sau manuale • Generarea automata a matricii de trasabilitate • Importul testelor din CSL/XML • Importul cerintelor din CSV/XML • Conectori catre cele mai cunoscute aplicatii de management de incidente (Generic, JIRA, Trac, Bugzilla, Mantis) • Fluxuri de lucru pe cerinte, specificatii, teste • Atasamente pe cerinte, specificatii, teste, cazuri de test, defecte, foldere. • Versionare pe atasamente • Versionare si urmarirea schimbarilor asupra cerintelor, specificatiilor, testelor, cazurilor de test si defectelor • Planificare campaniilor de executie a testelor • Urmarirea rezultatelor in executie in timp real • Executia testelor pe un computer remote • Baza de date Oracle sau MySQL Functionalitati si detalii suplimentare pot fi inspectate pe site-ul: http://www.xqual.com |
| Magic Draw | MagicDraw este un puternic instrument de modelare UML (Unified Modeling Language). Acesta poate fi folosit pentru a realiza o mare varietate de task-uri și se bazează pe Java, astfel că va funcționa pe orice sistem care Java Virtual Machine (JVM). Caracteristici principale: • Asigura complianta cu standardele industriale • Asigura independenta fata de metodologia de dezvoltare software • Intuitiv, usore de folosit • Extensibilitate – prin open Api se realizeaza includerea de noi modele de design, metrici, transformari si aplte plug-in-uri • Colaborare si lucru simultan al dezvoltatorilor pe acelasi model • Utilizat in Model Driven Architecture • Crearea diagramelor • Extragerea modelelor din cod sursa existent • Crearea codului sursa din modelul UML Folosind acest instrument se poate realiza: • Editare UML • Cod sursa pentru limbile populare, inclusiv Java 2 Enterprise Edition (J2EE), C #, C + +, NET,. Etc • Analiza sau generare de modele de obiecte pentru limbaje de programare orientate-obiect • Analiza și /sau generarea schemei bazei de date pentru orice bază de date compatibila JDBC |
| Maven / Ant | Maven si Ant sunt instrumente de management a proiectelor ale căror principale caracteristici sunt: - Gestionarea ciclurilor de viaţă ale proceselor de build - Gestionarea si rezolvarea dependinţelor între proiecte - Gestionarea repository-urilor de artefacte - Instrument de raportare in cadrul proiectelor - Instrument pentru generarea şi gestionarea documentaţiei asociată codului sursă |
| Mediu de dezvoltare (Eclipse, IntelliJ IDEA, Red Hat JBoss Developer Studio) | Mediul de dezvoltare este un instrument indispensabil dezvoltatorilor (si nu numai) pentru: - Editarea codului sursa si a scripturilor - Gestionarea (prin plug-in-uri) a repository-urilor de cod sursa - Compilarea si debug-ul codului executiabil - Generarea codului executabil JBoss Developer Studio (JBDS) este un mediu de dezvoltare create si dezvoltat current de JBoss (o divizia a Red Hat) si Exadel. Integreaza atat instrumente cat si componente necesare executiei aplicatiilor prin combinarea instrumentelor Eclipse, Eclipse Tooling si JBoss Enterprise Application Platform. |
| Instructiuni de lucru privind scrierea de cod | Aceste instrumente sunt instructiuni pentru dezvoltatori privind modul in care se utilizeaza produsele software utilizate si modalitatea in care trebuie scris codul. In mod evident aceste instructiuni sunt elaborate distinct pentru limbajele de programare utilizate (Java, PL/SQL, etc) |
| SonarQube | SonarQube este o platformă open-source dezvoltată de SonarSource pentru verificarea continuă a calității codului. Oferă funcționalități pentru a efectua recenzii automate, analiza statică a codului pentru detectare a erorilor, code smells și vulnerabilități în 20+ limbi de programare. SonarQube oferă rapoarte privind cod duplicat, standarde de codare, teste unitare, code coverage, complexitatea codului, comentarii, bug-uri și vulnerabilitățile de securitate. |
| SVN / TortoiseSVN | Instrument software pentru managementul artefactelor proiectului (cod sursa, livrabile, rapoarte, etc) SVN gestionează fișierele, directoarele și modificările aduse acestora în timp. Acest lucru asigura accesul la ultima versiune a unui element (si la versiunile mai vechi) si examinarea istoricul elementele gestionate s-au modificat. Principalul client SVN utilizat de echipa noastra este TortoiseSVN. |
| SQL Developer / SQuirreL SQL | Instrumente de lucru pentru consultarea bazelor de date si executia diferitelor artefacte legate de acestea (scripturi, procedure stocate, etc.) |
| SoapUI | SoapUI este o aplicatie open-source de testare a serviciilor web pentru arhitecturi service-oriented (SOA) ai Representational state transfer (REST). |
| JIRA | Aplicatia JIRA este utilizata intern in cadrul Furnizorului pentru urmarirea incidentelor in cadrul proiectelor. Caracteristici principale: - Urmarire incidente; - Project management prin monitorizarea statusului incidentelor/sarcinilor de lucru; - Definirea unor grafice pentru urmarirea incidentelor; - Atribuirea incidentelor catre membrii echipei; - Export situatii in MsExcel; - Aplicatia dispune de facilitati de configurare a unor interfete de management al incidentelor; - Transmiterea de avertizari catre e-mail-ul utilizatorilor. - Rapoarte privind incidentele utilizand multiple criterii de filtrare |
| JUnit | JUnit este un framework de testare unitara pentru limbajul de programare Java. El este folosit pentru testarea făcută în etapa de dezvoltare de către echipa tehnică. Printre avantajele folosirii utilitarului JUnit se numără: - se îmbunătăţeşte viteza de scriere a codului, concomitent cu creşterea calităţii acestuia, deoarece prin scrierea testelor unitare se micşorează timpul de depanare, pemiţând refactorizarea mai uşoară, cu depistarea imediată a eventualelor erori inserate în codul modificat; - clasele de test sunt uşor de scris şi modificat pe măsură ce codul sursă se măreşte, putând fi compilate împreună cu codul sursă al proiectului. Compilatorul testează sintaxa codului sursă, în timp ce clasele de test validează integritatea codului; - clasele de test JUnit pot fi rulate automat (în suită), rezultatele fiind vizibile imediat. Se pot crea ierarhii de suite de test, care pot fi testate împreună sau separat, în funcţie de cerinţete proiectului; - JUnit este un utilitar gratuit, iar testele JUnit sunt scrise în Java şi beneficiază de portabilitatea acestuia. |
| Apache Jmeter | Instrument utilizat pentru testarea de încărcare și performanță. |
| Selenium | Instrument utilizat pentru testarea automata a componentelor software |
| Matricile de complianta | Parte integranta a documentului de specificatii elaborat in etapa de analiza, asigura trasabilitatea cerințelor pornind de la obiectivele proiectului până la specificațiile tehnice continand obiectivele, cerintele, cazurile de utilizare in care sunt implementate cerintele, scenariile si cazurile de test care valideaza implementarea cerintei. Rapoartele de testare furnizate de catre Prestator vor contine deasemenea rezultatele testelor, suma elementelor precizate asigurand astfel: - Identificarea completa a cerintelor pornind de la obiective - Implementarea lor completa in cadrul cazurilor de utilizare si in arhitectura functionala - Testarea tuturor cerintelor - Trecerea cu succes a tuturor testelor |

# Instrumente specifice procesului de asistenta tehnica si suport

Instrumentele utilizate de Ofertant ca suport in procesul de asistenta tehnica si suport sunt succint enumerate si descrise detaliat (descriere, flux de lucru si print-screen-uri relevante) in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de asistenta si suport tehnic, cap. 2 Prezentarea instrumentelor utilizate de catre ofertant pentru asistenta tehnica si suport – sistemul  de management al incidentelor JIRA.

# Managementul schimbarilor

Managementul modificarilor (schimbarilor) este un proces de management de proiect din grupul proceselor de Monitorizare si Control, facand totodata parte din aria de cunostinte a Managementului Integrarii proiectului.

Managementul sau gestiunea modificarilor se refera la procedurile care vor fi aplicate pentru controlul modificarilor, care pot sa apara pe parcursul executiei contractului. Aceste proceduri se aplica la toate tipurile de cereri de modificare, de exemplu la planul de lucru, specificatii functionale, cerintele utilizatorilor, controlul ariei de cuprindere a proiectului. Modificarile pot aparea datorita schimbarilor de mediu, schimbarii cerintelor utilizatorilor sau a logicii generale a proiectului.

Cererile de modificare se pot lansa fie de Beneficiar, fie de Prestator si adresate partii celeilalte. O copie va fi trimisa fiecarei persoane implicate pentru informare.

Pentru a evita intarzierile care pot afecta integritatea proiectului, aprobarea sau respingerea acestor cereri trebuie facuta cat mai repede posibil.

Cu exceptia acordului scris al ambelor parti, se va presupune ca obligatiile asumate de fiecare dintre parti in cadrul Contractului nu se vor schimba pe toata perioada contractului.

Cererea de modificare poate fi emisa de oricare dintre parti (partea emitenta). Toate tipurile de cereri trebuie sa urmeze procedura descrisa mai jos.

Beneficiarul si Prestatorul vor discuta schimbarile propuse de oricare din parti si aceste discutii vor avea ca rezultat una din cele trei variante:

- acord de a nu efectua schimbarea;

- cerere de schimbare scrisa din partea beneficiarului;

- recomandare pentru schimbare din partea prestatorului.

# Formularul de cerere de modificare

Partea care emite cererea de modificare trebuie sa completeze un formular de cerere de modificare (FCM). Formularul va contine urmatoarele detalii:

- modificarea propusa;

- justificarea modificarii;

- consecinte (inclusiv cele rezultate din respingerea cererii).

Dupa completarea si semnarea de catre partea emitenta, formularul cu cererea de modificare va fi transmis celeilalte parti.

Toata documentatia referitoare la cerere (scrisori, minute, documentatie de asistenta) va fi atasata formularului de cerere de modificare.

# Evaluarea cererii de modificare

Cand din partea beneficiarului se primeste o cerere scrisa de modificare, furnizorul va prezenta beneficiarului (daca nu exista o altfel de intelegere) o Nota de Control al Schimbarii (CCN).

Cererile de modificare sunt evaluate de ambele parti si aprobate sau respinse pe baza justificarii si a consecintelor prezentate.

Daca se considera necesar, se poate convoca o sedinta pentru a se discuta cererile. Discutiile trebuie documentate pe hartie si adaugate la dosarul cererii de modificare.

Formularul CCN va contine urmatoarele detalii:

- titlul schimbarii

- initiatorul si data cererii de schimbare

- motivul pentru care s-a solicitat schimbarea

- detalii complete ale schimbarii, incluzand orice specificatii si facilitati pentru utilizator

- pretul, daca este cazul, al schimbarii

- programare a implementarii, impreuna cu orice propunere de acceptare a schimbarii

- un orar al platilor, daca este cazul

- impactul - daca exista - al schimbarii, asupra altor aspecte ale Proiectului, care includ urmatoarele, fara a fi insa limitate la acestea:

a. termene de control

b. programarea contractuala de ansamblu

c. planul de implementare al proiectului

d. programarea de ansamblu a platilor

e. lista de documentatie

f. resurse

g. probleme contractuale

h. configuratia sistemului

i. rezultate

j. reziliere

- data expirarii CCN, care va fi in mod normal 5 zile de la data crearii, cu exceptia cazului in care s-a agreat altfel

- clauza de semnatura din partea beneficiarului si din partea furnizorului

Furnizorul va aloca CCN un numar secvential.

Pentru fiecare CCN prezentat, in perioada de validitate a CCN, beneficiarul va trebui sa:

- evalueze CCN si, in mod adecvat fie sa solicite informatii suplimentare fie sa aprobe CCN si sa autorizeze lucrarea sau sa notifice furnizorul despre respingerea CCN

- sa pregateasca 2 copii ale CCN aprobat pentru a fi semnate de sau in numele beneficiarului si furnizorului

Acceptarea unui CCN se va face scris, insotita de o copie a CCN semnat si va constitui un amendament formal la Contractul dintre parti.

# Aprobarea cererii de modificare

Dupa aprobarea unei cereri de modificare, detaliile aprobarii (inclusiv semnaturile) se vor introduce in formularul cererii de modificare. O copie va fi trimisa tuturor partilor implicate. Cand este necesar se va trimite si documentatia suport. Apoi formularul cererii de modificare poate fi inchis.

# Respingerea cererii de modificare

Daca se respinge o cerere de modificare, detaliile respingerii (inclusiv semnaturile) se vor introduce in formularul cererii de modificare. O copie va fi trimisa tuturor partilor implicate. Cand este necesar se va trimite si documentatia suport. Apoi formularul cererii de modificare poate fi inchis.

# Implementarea modificarii

Implementarea modificarilor aprobate, va avea loc dupa primirea cererii de modificare aprobate.

# Repetarea modificarii

Procedura de mai sus poate fi repetitiva, fiecare parte fiind capabila sa aduca propriile amendamente la cererile originale. Toate aceste amendamente trebuie introduse in dosarul cererii de modificare.

Descrierea modului de abordare a schimbarilor ce vor aparea pe parcursul derularii contractului este prezentata si in Anexa – Metodologii utilizate in proiect / Metodologia de management de proiect, cap. 3.4.13 Controlul integrat al schimbarii

# Anexe la Propunerea Tehnică

- Cv-uri si documente suport experți,

- Declaratie cu privire la termenul de prestare al serviciilor,

- Declaratie cu privire la perioada de valabilitate a ofertei,

- Asumarea prezentării garanției de bună execuție,

- Asumarea clauzelor contractuale,

- Declarație pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului.

- Alte documente relevante

- Anexa – Documente suport SIVADOC2020

- Anexa – Plan de implementare (Grafic GANTT)

- Anexa – Metodologii utilizate in proiect

- Anexa – Declaratie de confidentialitate oferta

Data :30.01.2026

DOBEANU CRISTINA, (semnătura şi ştampilă), în calitate de ADMINISTRATOR, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele FLAME DATA TECHNOLOGIES SRL

Ofertant,

FLAME DATA TECHNOLOGIES SRL

(denumirea/numele)

1 Cuvântul „abordare” în acest context este utilizat cu sensul de manieră propusă pentru tratarea activităților în vederea îndeplinirii obiectului Contractului și atingerii obiectivelor comunicate prin Caietul de Sarcini.

Cuvântul „metodologie” în acest context este utilizat cu sensul de un sistem de metode utilizat într-o activitate pentru derularea acesteia și pentru obținerea de rezultate.

În funcție de modalitatea de plată în cadrul contractului și de specificul Contractului, Autoritatea Contractantă trebuie să aleagă una din opțiuni în versiunea finală a formularului de Propunere Tehnică

Activitățile incluse aici trebuie grupate în pachete de activități, etape/faze ale derulării serviciilor și îndeplinirii obiectului Contractului, astfel încât să poată fi asigurată corelația cu conținutul propunerii financiare, acolo unde această corelație este posibilă

Ofertantul trebuie să evidențieze aici resursele transferabile ale terțului susținător utilizate în realizarea activităților în cadrul Contractului

Precizați aici numai profilul experților sau al personalului suport/backstopping, după caz și nu cuantificarea efortului acestora

Informațiile trebuie prezentate sub forma deciziilor, standardelor și reglementărilor în vigoare, aplicabile activităților din cadrul Contractului și rezultatelor asociate

Autoritatea Contractantă trebuie să specifice care este perioada solicitată la această rubrică (zile, săptămâni, luni) și să coreleze această informație cu solicitările din capitolul alocat planului de lucru