# 7. Plan de măsuri pentru perioada de garanție (3 ani)

Capitolul răspunde la cerința IV.4.1 lit. d) din Fișa de date. VOGO TECHNOLOGY oferă pentru sistemul SIDISVA o garanție extinsă de 3 ani de la data recepției finale, acoperind integral hardware-ul, software-ul (de bază și aplicativ) și sistemul informatic ca întreg. Procedura de suport tehnic și SLA-urile sunt în conformitate cu prevederile cap. „4.9 Cerințe privind servicii de garanție și suport" din Caietul de Sarcini.

## 7.1 Domeniul garanției

- Hardware (3 ani): Toate echipamentele ofertate (firewall-uri, switch-uri, access points, laptop-uri, complete teren, IoT) sunt acoperite de garanția producătorilor pe 3 ani, cu intervenție on-site și înlocuire piese defecte;

- Software de bază (3 ani): Update-uri majore și minore, patch-uri de securitate, suport tehnic L3 din partea producătorilor (contract de mentenanță inclus);

- VOGO ENTERPRISE BUSINESS SUITE (3 ani): Corecții bug-uri, mentenanță evolutivă minoră (ajustări pentru modificări legislative, optimizări UX, îmbunătățiri performanță), update-uri majore și minore;

- Suport operațional 24×7 — Helpdesk + escaladare la echipele de specialitate.

## 7.2 Procedura de suport tehnic

Procedura de suport tehnic VOGO TECHNOLOGY include următoarele etape:

- Solicitarea clientului — cerere de dezvoltare sau tichet de lucru deschis prin: aplicația de issue tracking online, numărul de suport tehnic, numărul de urgență (24×7), e-mail-ul dedicat;

- Definire tichet (consultant VOGO) — categorizare în: Funcționalități noi (cod F) / Erori pe funcționalități existente (cod ER); evaluare prioritate; alocare resurse;

- Investigare și diagnosticare — analiza logs, reproducere problemă, identificare cauză rădăcină;

- Soluționare — implementare/configurare soluție; testare pe mediul de testare;

- Validare ANSVSA — testare UAT, semnătură pe scenariu de testare; trecerea tichetului în status „Acceptat";

- Documentare în baza de cunoștințe — pentru reutilizare ulterioară.

Pentru tichetele care necesită implicarea programatorilor (modificări de cod sursă), procedura include obligatoriu:

- Code review minim 2 reviewers;

- Testare locală + testare QA;

- Deploy controlat (QA → Producție);

- Verificare post-deploy și confirmare client.

## 7.3 SLA — Service Level Agreement

Parametrii SLA garantați de VOGO TECHNOLOGY pentru perioada de garanție:

| Severitate | Descriere | Timp răspuns | Timp remediere | Disponibilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 — Critică | Sistem indisponibil sau funcție majoră blocată; afectează ≥30% utilizatori | ≤30 min | ≤4 ore | 24×7 |
| S2 — Majoră | Funcție importantă afectată dar există workaround | ≤2 ore (business) | ≤8 ore (business) | 24×7 |
| S3 — Minoră | Funcție secundară afectată | ≤4 ore (business) | ≤24 ore (business) | L-V 09:00-18:00 |
| S4 — Cosmetică | Defect fără impact funcțional | ≤1 zi (business) | ≤5 zile (business) | L-V 09:00-18:00 |

VOGO TECHNOLOGY își rezervă dreptul de a modifica nivelul de prioritate al unui incident, cu anunțarea în avans a echipei ANSVSA. Pentru incidentele cu prioritate „Critică", intervenția este asigurată 24×7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitivă a problemei. Serviciile de suport vor fi furnizate sub incidența Clauzelor de Confidențialitate.

## 7.4 Resurse alocate perioadei de garanție

- 1 × Coordonator suport tehnic (PM perioada garanție) — punct unic de contact pentru ANSVSA;

- 3 × experți L1 (helpdesk first line, 24×7);

- 3 × experți L2 (analiză tehnică, configurări, escaladări);

- 2 × experți L3 (development, bug-fixing, mentenanță evolutivă);

- 1 × inginer hardware (intervenții fizice, înlocuire piese);

- Sistem ticketing dedicat (Jira Service Management / ServiceNow);

- Monitoring 24×7 (Prometheus + Grafana + AlertManager);

- Stoc spare-parts pentru hardware critic.

## 7.5 Servicii Help Desk + Fault Management

În cadrul SLA, VOGO TECHNOLOGY acordă următoarele servicii de suport:

- Servicii de Help Desk — punct unic de contact pentru toate incidentele;

- Fault Management — diagnosticare, soluționare, închidere incidente;

- Suport în caz de urgență — disponibil 24×7;

- Rapoarte de deranjamente și corelarea erorilor — analiza periodică pentru identificare pattern-uri;

- Bază de cunoștințe tehnice accesibilă utilizatorilor ANSVSA;

- Documentație tehnică actualizată continuu.

Toate intervențiile efectuate în sistem (la cerere sau în caz de incidente) vor fi documentate și, dacă este cazul, vor fi urmate de propuneri concrete de eliminare a cauzelor în vederea evitării repetării acestora. La finalizarea unui serviciu de suport, VOGO TECHNOLOGY întocmește un raport de activitate care va fi înaintat Beneficiarului spre aprobare.