# 12. Plan de instruire utilizatori

Capitolul descrie planul de instruire a utilizatorilor sistemului SIDISVA conform cerințelor Caietului de Sarcini, Cap. 3.4.4.9 — Servicii de instruire (pag. 153-155). <LIDER>, în calitate de Ofertant principal, asigură instruirea personalului desemnat de ANSVSA pentru folosirea/operarea sistemului informatic și pentru administrarea componentelor hardware și software.

Scopul instruirii: asigurarea faptului că personalul ANSVSA va putea (a) utiliza autonom toate funcționalitățile SIDISVA, (b) administra independent sistemul după go-live cu asistență minimă din partea Prestatorului, și (c) disemina cunoștințele către utilizatorii viitori prin abordarea „train-the-trainer".

## 12.1 Categorii de utilizatori și volume (Cap. 3.4.4.9 CdS)

Conform tabelului din Cap. 3.4.4.9 CdS, instruirea acoperă 147 de utilizatori desemnați de ANSVSA, structurați pe 3 categorii:

| Tip instruire | Nr. utilizatori | Durată/sesiune | Max cursanți/sesiune | Nr. sesiuni minim | Mod livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilizatori cheie (ANSVSA + DSVSA + Institute) | 100 | minim 2 zile × 8h/zi | 20 | 5 sesiuni (100÷20) | ONLINE — platformă LMS pusă la dispoziție de <LIDER> |
| Medici veterinari | 44 | 1 zi × 4h/zi | 22 | 2 sesiuni (44÷22) | ONLINE — platformă LMS pusă la dispoziție de <LIDER> |
| Administratori (ANSVSA) | 3 | 3 zile × 8h/zi | — (toți cei 3 împreună) | 1 sesiune | FIZIC — la sediul ANSVSA |

TOTAL: 147 utilizatori instruiți × minimum 8 sesiuni (5+2+1).

Conformitate cu Cap. 3.5 CdS: cifra de 147 = 144 utilizatori (cheie + medici vet) + 3 administratori coincide cu indicatorul RCR11 din Cap. 3.5 („144 utilizatori instruiți + 3 administratori").

## 12.2 Curricula instruire pe categorii (cerință CdS — propunere tehnică)

Conform Cap. 3.4.4.9 CdS, Ofertantul prezintă în Propunerea Tehnică curricula cursurilor pentru fiecare categorie de personal. Curricula propusă de <LIDER> pentru fiecare dintre cele 3 categorii:

### 12.2.1 Curricula administratori sistem (3 utilizatori × 3 zile × 8h = 24h)

Conform Cap. 3.4.4.9 CdS, cursul pentru administratori cuprinde:

Ziua 1 (8h) — Administrarea sistemului SIDISVA: arhitectura Cloud-Native + containerizare Docker/K8s pe Cloud Guvernamental; deployment, monitorizare, logging centralizat; management utilizatori și roluri (Keycloak Enterprise).

Ziua 2 (8h) — Administrarea bazelor de date: Microsoft SQL Server Enterprise (Always On AG, backup&recovery, tuning, TDE); Elasticsearch (log management); integrare ESB (Oracle Service Bus); monitorizare performanțe + alerting.

Ziua 3 (8h) — Securitate cibernetică + asistență utilizatori: SIEM, NGFW, WAF, IAM, audit logging, raportare incidente conform OUG 155/2024 (NIS2) către CSIRT-RO; gestionarea cazurilor de helpdesk L2/L3.

Obiectiv (Cap. 3.4.4.9 CdS): „echipa de administrare a ANSVSA va fi instruită astfel încât să poată asigura funcționarea sistemului cu o asistență minimă din partea Prestatorului sau independent, începând cu perioada post-implementare".

### 12.2.2 Curricula utilizatori cheie (100 utilizatori × 2 zile × 8h = 16h)

Conform Cap. 3.4.4.9 CdS, cursul pentru utilizatorii cheie este de tip „TRAIN-THE-TRAINER" — cei instruiți vor instrui ulterior restul utilizatorilor ANSVSA la nivel național (5.300 angajați + DSVSA + medici vet concesionari). Curricula:

Ziua 1 dim. (4h) — Prezentarea celor 14 componente SIDISVA: LIMS, DMS, Intercomparare, GIS, BI/Dashboard, Portal, BND-SNIIA, Catagrafie, Supraveghere&anchete, Instruire personal lab, App mobilă cetățeni, Autorizare/acreditare, RCR11, Integrări externe. Fluxuri tipice pe rol.

Ziua 1 după-amiază (4h) — Modul DMS (gestiune documente, captură, registru, fluxuri BPMN); Modul LIMS (cereri analize, validări rezultate, integrare echipamente).

Ziua 2 dim. (4h) — Modul Portal Servicii Publice + Plăți Ghișeul.ro; autentificare ROeID + eIDAS; gestionare 56+ servicii electronice; raportare BI.

Ziua 2 după-amiază (4h) — Modul cu privire la securitatea informației și protejarea datelor cu caracter personal (GDPR — Reg. UE 679/2016 + Lege 190/2018) + instruire privind egalitatea de șanse și nediscriminarea (CERINȚĂ EXPLICITĂ CAP. 3.4.4.9 CdS).

### 12.2.3 Curricula medici veterinari (44 utilizatori × 1 zi × 4h)

Cursul pentru medici veterinari este de tip "train-the-trainer", focusat pe fluxurile operaționale specifice activității lor:

Oră 1 — App mobilă veterinari: identificare animale (BND-SNIIA), raportare incidente, semnătură olografă digitală (pad USB).

Oră 2 — Modul Supraveghere, prevenire, control, anchete: înregistrare focare boli notificabile; flux către DSVSA județean; integrare cu Portal.

Oră 3 — Modul Autorizare/acreditare/desemnare unități (abatoare, farmacii, fabrici); modul Catagrafie/cartografiere unități (integrare GIS).

Oră 4 — Securitate informație + GDPR + egalitate șanse și nediscriminare (CERINȚĂ EXPLICITĂ CdS).

## 12.3 Modul de livrare a instruirii (Cap. 3.4.4.9 CdS — paragraf binding)

Cerința exactă a Cap. 3.4.4.9 CdS: „Instruirea utilizatorilor cheie și a medicilor veterinari se va realiza ONLINE, prestatorul fiind responsabil de punerea la dispoziție a platformei prin intermediul căreia se va realiza instruirea. Instruirea administratorilor se va face FIZIC, la sediul ANSVSA."

### 12.3.1 Platforma online (LMS) pentru utilizatori cheie + medici vet

<LIDER> pune la dispoziție o platformă LMS (Learning Management System) dedicată, găzduită pe infrastructură separată de mediul de producție SIDISVA. Caracteristici:

Acces web (compatibil Chrome/Edge/Firefox/Safari) + aplicație mobilă companion.

Înregistrare automată a sesiunilor video live + acces ulterior la înregistrări (cerință explicită Cap. 3.4.4.9 — „înregistrarea video a sesiunilor live de curs și punerea la dispoziție pentru restul utilizatorilor în sistemul informatic").

Modul evaluare cu teste online la finalul fiecărei sesiuni + certificate de participare generate automat (semnate digital).

Suport pentru max 22 cursanți simultan/sesiune live (videoconferință integrată).

Acces pentru cursanți la materiale pre-curs cu minimum 5 zile înainte de sesiune (PDF + video + e-learning interactiv).

Forum Q&A asincron pentru întrebări post-sesiune + canal Slack/Teams dedicat pentru suport ad-hoc cu un trainer.

### 12.3.2 Sesiunea fizică pentru administratori (sediul ANSVSA)

Sesiunea de 3 zile pentru cei 3 administratori se desfășoară fizic la sediul ANSVSA din București. <LIDER> asigură:

Trainer principal cu certificare arhitectură + cloud (Expert team leader SW sau Expert administrare BD — cf. §9 din ofertă).

Laptop laborator pentru fiecare cursant cu acces VPN la mediul de instruire (replica mediului de producție).

Materiale tipărite + electronice (manuale administrare + instalare/config).

Echipamente birotică/telecom puse la dispoziție conform Cap. 3.4.4.9 CdS.

Acces la portalurile de suport ale producătorilor (Microsoft, Fortinet, Splunk, Red Hat, ZIPPER) pentru descărcare materiale de studiu.

## 12.4 Calendarul sesiunilor de instruire (termen final: luna 18 max)

Termen final conform Cap. 8 CdS („Instruire utilizatori — Maxim luna 18"): toate sesiunile finalizate până la finalul lunii 18 din contractul de 18 luni. Instruirea se organizează doar DUPĂ ce sistemul SIDISVA este funcțional (post-test, pre-go-live) — Cap. 3.4.4.9 CdS.

| Etapă | Lună contract | Activitate | Cumulat |
| --- | --- | --- | --- |
| T-10 zile | Luna 15 | Plan instruire detaliat propus de <LIDER>, agreat de ANSVSA (cerință CdS: „cu 10 zile înainte de începerea efectivă") | — |
| T-5 zile | Luna 15-16 | Materiale pre-curs puse la dispoziția cursanților prin LMS (PDF + video + e-learning) | — |
| Sesiune Admin | Luna 16 — săptămâna 1 | 1 sesiune fizică × 3 zile × 8h, 3 cursanți | 3 utilizatori instruiți |
| Sesiuni Utilizatori cheie | Luna 16 săpt. 2 — Luna 17 săpt. 2 | 5 sesiuni online (20 cursanți × 2 zile × 8h fiecare) | 103 utilizatori instruiți |
| Sesiuni Medici vet | Luna 17 săpt. 3 — Luna 18 săpt. 1 | 2 sesiuni online (22 cursanți × 1 zi × 4h fiecare) | 147 utilizatori instruiți |
| Raport final | Luna 18 — săptămâna 2 | Raport de instruire consolidat + rapoarte prezență + arhivă manuale → agreat ANSVSA | Etapă închisă |

## 12.5 Materiale didactice și manuale (cerințe binding Cap. 3.4.4.9 CdS)

Conform Cap. 3.4.4.9 CdS, <LIDER> pune la dispoziția cursanților următoarele materiale și manuale. Toate sunt livrate în limba română (excepție: documentațiile tehnice ale echipamentelor și SW-ului de bază furnizate de producători pot fi în engleză).

### 12.5.1 Materiale instruire (resurse materiale Cap. 3.4.4.9 CdS)

Materiale tipărite și în format electronic privind administrarea, utilizarea soluțiilor și bune practici de implementare.

Manuale de curs (LIMBA ROMÂNĂ) puse la dispoziția cursanților ÎNAINTE de data cursurilor (CERINȚĂ EXPLICITĂ CdS).

Echipamente de birotică și telecomunicații pentru sesiunea fizică (admin).

Mașini virtuale (mediu instruire replica producției) sau echipamente de rețea, după caz.

Acces la portalurile de suport oferite de producătorii soluțiilor de securitate (Fortinet, Cisco, Splunk, Microsoft) — pentru descărcare materiale de studiu.

### 12.5.2 Manuale și documentații livrate (Cap. 3.4.4.9 CdS — listă exhaustivă)

Documentațiile tehnice ale echipamentelor și SW-ului de bază (de la producători) — pot fi în engleză.

Manuale de instalare și configurare a echipamentelor și SW-ului de bază.

Manuale de administrare a sistemului/soluției.

Manuale de utilizare a componentelor sistemului/soluției — în română.

Documentația funcțională a componentelor sistemului/soluției — în română.

Documentația tehnică a componentelor sistemului/soluției — în română.

Alte manuale/documentații stabilite în urma perioadei de analiză, dezvoltare sau urmare derulării proiectului.

Înregistrarea video a sesiunilor live de curs și punerea la dispoziție în sistemul informatic — pentru restul utilizatorilor (cerință explicită CdS).

Conform Cap. 3.4.4.9 CdS: „Întreaga documentație de utilizare și administrare a sistemului va fi livrată în format electronic odată cu produsul în sine. De asemenea, acestea vor fi incluse și în portal pentru a facilita accesul la respectivele documente."

## 12.6 Platforma e-learning (LMS) pentru susținerea instruirii

Pentru a susține instruirea online (utilizatori cheie + medici vet) și pentru a asigura accesul ulterior la materiale (inclusiv pentru utilizatorii instruiți "train-the-trainer"), <LIDER> implementează o platformă LMS dedicată:

| Aspect | Soluție propusă |
| --- | --- |
| Produs LMS | Moodle LMS (open-source, US/AU) sau Open edX (open-source, US) — instalat on-premise pe infrastructură <LIDER> separată |
| Capacitate | 300 utilizatori concurenți (acoperă > 2× volumul instruirii plus traineri secundari) |
| Funcționalități | Sesiuni video live (BigBlueButton sau Jitsi integrat), forum asincron, quiz/exam, certificate semnate digital, gamification |
| Acces post-instruire | Materialele și înregistrările video disponibile permanent în portal SIDISVA pentru toți utilizatorii (CERINȚĂ CdS) |
| Conformitate | GDPR + WCAG 2.1 AA (accesibilitate) + audit logging acces materiale |
| Limbi suportate | Română (primară) + engleză (pentru documentațiile producători) |

## 12.7 Resurse umane (echipa de instruire)

Conform Cap. 8.1 CdS (rolul 15) — 2 × Expert instruire (non-cheie) ca cerință minimă. <LIDER> propune o echipă extinsă pentru a asigura calitatea și paralelizarea sesiunilor:

| Rol | Nr. | Responsabilități | Sursa (Cap. 8 CdS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Expert instruire (lead) | 2 | Coordonare curriculă + livrare sesiuni (cheie + medici vet) — câte 1 formator per sesiune (cerință CdS) | Cap. 8.1, rol 15 |
| Trainer specializat administrator | 1 | Livrare sesiune fizică admin (3 zile) — Expert team leader SW sau Expert administrare BD | Cap. 9 ofertă, §9.3.4 / §9.3.6 |
| Coordonator instruire | 1 | Punct unic de contact ANSVSA pentru planificare, comunicare, raportare | Resurse <LIDER> |
| Designer instructional + Specialist video | 2 | Realizare materiale e-learning + tutoriale video + înregistrare sesiuni live | Resurse <LIDER> |
| Suport administrativ LMS | 1 | Gestionare conturi cursanți, prezență, certificate, troubleshooting platformă LMS | Resurse <LIDER> |

Conform Cap. 3.4.4.9 CdS: „Pentru buna desfășurare a sesiunilor de curs contractantul va asigura pentru fiecare sesiune de curs un formator." <LIDER> asigură 1 formator principal + 1 co-trainer per sesiune online (peste cerința minimă).

## 12.8 Livrabile per sesiune de instruire (Cap. 3.4.4.9 CdS)

Conform Cap. 3.4.4.9 CdS, la sfârșitul fiecărei sesiuni de instruire se elaborează:

PREZENȚA LA CURS — listă semnată de fiecare cursant (sesiuni fizice) sau jurnal de conectare LMS cu time-stamp (sesiuni online) + dovada participării > 80% din durata sesiunii.

CERTIFICATE DE PARTICIPARE — generate pentru fiecare cursant; semnate digital (eIDAS QC); model agreat cu ANSVSA înainte de prima sesiune.

RAPORT ACTIVITATE DE INSTRUIRE — realizat de instructor; include: agenda efectivă desfășurată, observații cursanți, dificultăți identificate, recomandări pentru sesiunile următoare, rezultate evaluare (quiz/exam).

## 12.9 Livrabile finale etapă instruire (Cap. 3.4.4.9 CdS)

Conform Cap. 3.4.4.9 CdS, livrabilele aferente etapei de instruire (la finalul lunii 18) sunt:

RAPORT DE INSTRUIRE consolidat — sinteza tuturor celor minimum 8 sesiuni; număr cursanți instruiți (țintă 147 = 100% din nominalizare); rezultate evaluări; feedback agregat; recomandări pentru extinderea instruirii la nivel național post-go-live.

RAPOARTE DE PREZENȚĂ — colecția consolidată a tuturor listelor/jurnalelor LMS.

MANUALE DE UTILIZARE A APLICAȚIEI — finalizate, validate de cursanți, livrate în format electronic în portalul SIDISVA + format tipărit (pentru biblioteca tehnică ANSVSA).

## 12.10 Diseminare ulterioară (train-the-trainer)

Strategie pentru utilizatorii instruiți contractual: cei 100 de utilizatori cheie + 44 medici vet sunt instruiți EXPLICIT pe model „train-the-trainer" (Cap. 3.4.4.9 CdS), astfel încât să poată instrui ulterior, din resurse proprii ANSVSA, ceilalți ~5.300 angajați naționali + 2.600 medici vet concesionari + 4.800 utilizatori acreditați.

Resurse puse la dispoziție pentru diseminare ulterioară:

Înregistrările video integrale ale sesiunilor live (acces în portal SIDISVA).

Manualele de utilizare + materiale e-learning interactiv (disponibile pe LMS).

Quiz/exam-uri reutilizabile pentru evaluare ulterioară a cursanților secundari.

Scripturi de prezentare „train-the-trainer" — ghidul instructorului pe care cursanții instruiți pot să-l urmeze atunci când instruiesc colegii.

Acces pe LMS la pachetul de materiale pentru minim 3 ani post-go-live (perioada de garanție — cf. Cap. 7 ofertă).

NOTĂ: Diseminarea către cei ~5.300 + medici concesionari + acreditați NU intră în scope-ul contractului (Cap. 3.4.4.9 CdS limitează la 147 utilizatori instruiți direct de Prestator). Această diseminare este responsabilitatea ANSVSA, dar <LIDER> facilitează prin materialele puse la dispoziție și prin susținerea cu materiale didactice reutilizabile pe perioada garanției.

## 12.11 Egalitate de șanse, nediscriminare, accesibilitate

Cerință explicită Cap. 3.4.4.9 CdS: „instruire privind egalitatea de șanse și nediscriminarea" + „prestatorul va lua toate măsurile care să asigure accesibilitatea la egalitate, educație și formare tuturor participanților la realizarea proiectului, fără a exclude anumite persoane pe criterii de rasă, naționalitate, categorie socială, apartenență la o categorie defavorizată etc."

<LIDER> respectă această cerință prin:

Modul dedicat „Egalitate de șanse și nediscriminare" inclus în curricula utilizatorilor cheie și a medicilor veterinari (Ziua 2 după-amiază, 1h).

Platforma LMS conformă WCAG 2.1 AA (accesibilă pentru utilizatori cu deficiențe vizuale prin VoiceOver/NVDA, sub-titrare automată video, contrast 4.5:1).

Materialele didactice disponibile în format accesibil (PDF/UA + audio + sub-titrare română pentru video).

Programare sesiuni online la ore convenabile (între 09:00-17:00 ora României) pentru a permite participarea fără afectarea echilibrului viață-muncă.

Selectarea formatorilor pe criterii profesionale, fără discriminare; <LIDER> respectă politica de egalitate de șanse internă.