PROPUNERE TEHNICĂ

Cod SMIS 336342 · Anunț SEAP CN1089237

SIDISVA

Sistem Informatic Digitalizat în domeniul

Sanitar-Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor

AUTORITATE CONTRACTANTĂ ANSVSA Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor • • • + 3 institute subordonate (IISPV, ICBMV, IDSA) + 42 DSVSA județene Termen depunere: 21.05.2026, ora 15:00

OFERTANT PRINCIPAL

<LIDER>

în asociere cu consorțiul de parteneri specializați

Finanțat prin Programul Operațional Creștere Inteligentă,

Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)

Caietul de Sarcini nr. 424/SCPI/29.12.2025 ; 7574/CP/2025 — Revizia 1

# Cuprins

## Capitole propunere tehnică

Cele 16 capitole numerotate ale ofertei tehnice, fiecare livrat ca fișier .docx independent, semnat electronic calificat (eIDAS QES) de reprezentantul legal al <LIDER>.

| Cap. | Denumire | Fișier | Rol / Punctaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rezumat executiv | 1-Rezumat_executiv.docx | — |
| 1A | Prezentarea Ofertantului | 1A-Prezentare_ofertant.docx | Eligibilitate |
| 2 | Abordare și metodologie | 2-Abordare_metodologie.docx | P3.1 — 10p |
| 3 | Plan de implementare | 3-Plan_implementare.docx | P3 — 20p |
| 4 | Descrierea soluției — 14 componente | 4-Descrierea_solutiei.docx | Conformitate |
| 5 | Arhitectura + licențe | 5-Arhitectura_si_licente.docx | Conformitate + IP |
| 6 | Lista hardware | 6-Lista_hardware.docx | P4.1 + plafon 20% |
| 7 | Plan garanție (3 ani) | 7-Plan_garantie.docx | Conformitate |
| 8 | Conformitate specificații (Anexa F) | 8-Conformitate_specificatii.docx | Eligibilitate |
| 9 | Echipa de proiect (20 experți) | 9-Echipa_proiect.docx | P2 — 30p |
| 10 | Securitate informatică | 10-Securitate_informatica.docx | P3.1 + plafon 10% |
| 11 | Măsuri DNSH | 11-DNSH.docx | P4 — 10p |
| 12 | Plan instruire (147 utilizatori) | 12-Plan_instruire.docx | Conformitate |
| 13 | Management contract | 13-Management_contract.docx | P3.2 |
| 14 | DEMO video (33 cerințe) | 14-DEMO_video.docx | ELIMINATORIE |
| 15 | Declarații obligatorii (15) | 15-Declaratii_obligatorii.docx | Eligibilitate |
| 16 | Anexe (index A-K) | 16-Anexe.docx | Suport |

## Anexe justificative

Cele 11 anexe justificative ale ofertei tehnice. Detalii integrale despre fiecare anexă în Cap. 16 — Anexe.

| Anexa | Conținut | Sursa / Sec. corelată |
| --- | --- | --- |
| A | Lista completă licențe software (27 produse) | Cap. 5 + xlsx |
| B | Lista hardware + fișe tehnice | Cap. 6 |
| C | Diagrame arhitecturale | Cap. 5 + Cap. 10 |
| D | Plan implementare + Gantt | Cap. 3 |
| E | CV-uri experți + 5 proiecte/expert | Cap. 9 |
| F | Matricea de Conformitate (1.294 cerințe) | anexa_f_conformitate.docx |
| G | Plan detaliat de instruire (147 utilizatori) | Cap. 12 |
| H | BCP + DRP | Cap. 7 + Cap. 10 |
| I | Documente justificative DNSH | Cap. 11 |
| J | Video demonstrativ DEMO | Cap. 14 — depus separat SEAP |
| K | Pachet 15 declarații eIDAS QES | Cap. 15 |

# 1. Identificare proiect și ofertant

| Aspect | Valoare |
| --- | --- |
| Autoritate Contractantă | ANSVSA — Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor |
| Cod SMIS | 336342 |
| Sursa de finanțare | POCIDIF (Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare) — P2, OS 2.2.1 e-guvernare |
| Anunț SEAP | CN1089237 |
| Caiet de Sarcini | Nr. 424/SCPI/29.12.2025 ; 7574/CP/2025 — Revizia 1 (252 pagini) |
| Termen depunere | 21.05.2026, ora 15:00 |
| Valoare estimată max (fără TVA) | 85.418.857,53 lei |
| Plafoane buget | max 20% pentru HW + servicii instalare/configurare; min 10% pentru securitate cibernetică |
| Durata contractului | 18 luni implementare + 36 luni garanție post-implementare |
| Găzduire (Cap. 3.4.3.1 CdS) | Cloud Guvernamental — arhitectură Cloud-Native + containerizare (Docker / Kubernetes) |
| Criteriu atribuire | Cel mai bun raport calitate-preț — 60% tehnică / 40% preț |
| Beneficiari | ANSVSA + 3 institute (IISPV, ICBMV, IDSA) + 42 DSVSA județene |
| Scară utilizatori | ~185.000 utilizatori unici/an Portal ~5.300 angajați + 2.600 medici veterinari + 4.800 utilizatori acreditați |

# 2. Ofertant și consorțiu

Ofertant principal: <LIDER>

Structura consorțiului: asociere cu lider + parteneri specializați pe componente — <PARTENER 1>, <PARTENER 2>, … <PARTENER N>. Detaliile complete în Cap. 1A — Prezentarea Ofertantului.

Soluția propusă: sistem informatic integrat compus din 14 componente, realizat prin combinarea de produse software specializate de la furnizori multipli — ZIPPER DMS pentru managementul documentelor, VOGO Enterprise Suite pentru Portal/Chatbot/App mobilă, Microsoft SQL Server Enterprise + Oracle Service Bus + Keycloak Enterprise + Power BI pentru infrastructura SW, producători specializați pentru LIMS și GIS. Stack-ul integral în Cap. 5 + Anexa A.

# 3. Maparea capitolelor → factori de evaluare

Criteriul de atribuire: „Cel mai bun raport calitate-preț" (60% tehnică / 40% preț). Cei 4 factori de evaluare cumulează 100 puncte:

| Factor | Punctaj | Algoritm / Țintă | Secțiune ofertă |
| --- | --- | --- | --- |
| Factor 1 — Prețul ofertei | 40p | P(n) = (Preț_min / Preț_n) × 40 | Propunere financiară (separată) |
| Factor 2 — Experiența celor 6 experți cheie evaluați | 30p | 6 × 5p; țintă ≥5 proiecte/expert (cu ≥7 module + ≥1 portal) | Cap. 9 + Anexa E |
| Factor 3 — Metodologia (subfactori 3.1 + 3.2) | 20p (10+10) | Excepțional/Adecvat/Acceptabil = 10/5/1; țintă Excepțional | Cap. 2 + Cap. 3 + Cap. 13 |
| Factor 4 — DNSH (subfactori 4.1 + 4.2) | 10p (5+5) | 4.1 consum laptop < 20Wh; 4.2 ambalaje reciclabile + flotă verde | Cap. 11 + Anexa I |
| TOTAL | 100p |  |  |

⚠ CERINȚĂ ELIMINATORIE ⚠ DEMO video conform Cap. 14 CdS — orice cerință nedemonstrată din cele 33 listate ⇒ ofertă neconformă (eliminată din evaluare, INDIFERENT de scorul tehnic/financiar).

# 4. Strategia ofertei tehnice

Oferta tehnică <LIDER> respectă structura canonică a ofertelor tehnice complexe, optimizată pentru facilitarea evaluării de către comisia ANSVSA:

Capitolul 1 (Rezumat executiv) — gateway pentru evaluator: identitatea ofertantului, sinteza ofertei, win themes, scor țintă pe P1-P4.

Capitolul 1A (Prezentarea Ofertantului) — credibilitate: profil <LIDER> + parteneri, referințe, certificări ISO 9001/14001/27001/22301.

Capitolele 2-3 (Abordare/Metodologie + Plan implementare) — răspuns la Factorul 3 (20p) — metodologie hibridă PRINCE2 + Scrum Agile, ISO 21500, ITIL, plan 18 luni cu drum critic + registru riscuri 7+6.

Capitolele 4-6 (Soluție + Arhitectură + Hardware) — răspuns la cerințele tehnice IV.4.1 lit. a)-c) din Fișa de date: 14 componente, arhitectură Cloud-Native pe Cloud Guvernamental, 27 licențe SW, ~536 echipamente HW.

Capitolul 7 (Plan garanție) — răspuns la IV.4.1 lit. d) + cap. 3.4.9 CdS: 3 ani garanție, helpdesk L-V 08:00-17:00 + SLA 24×7 doar pentru incidente S1 critice; integrare ulterioară mock-up sisteme guvernamentale FĂRĂ cost suplimentar.

Capitolul 8 + Anexa F (Conformitate) — răspuns la IV.4.1 lit. e): matrice cu toate cele 1.294 cerințe + răspuns punct-cu-punct.

Capitolul 9 (Echipa) — răspuns la Factorul 2 (30p) — 8 experți cheie (din care 6 evaluați) + 12 non-cheie = 20 experți; cert. producător explicite (ZIPPER pentru Arhitect, Microsoft SQL pentru BD, Fortinet/Palo Alto pentru Sec).

Capitolele 10-11 (Securitate + DNSH) — conformitate NIS2 (Dir. UE 2022/2555 + OUG 155/2024), Lege 354/2022 (anti-RU), GDPR, defense-in-depth pe 7 straturi + Factor 4 DNSH (10p).

Capitolele 12-13 (Instruire + Management contract) — 147 utilizatori instruiți (100 cheie ONLINE + 44 medici vet ONLINE + 3 admin FIZIC) + rapoarte trimestriale + KPI calitate + plată SPV 30z.

Capitolele 14-15 (DEMO + Declarații) — livrabile obligatorii: video 33 cerințe (eliminator) + 15 declarații semnate eIDAS QES.

Capitolul 16 (Anexe) — index complet A-K cu corelare la secțiuni.

# 5. Acceptare expresă cap. 12 CdS — Drepturi IP

Conform Cap. 12 din Caietul de Sarcini, <LIDER> ACCEPTĂ EXPRES și fără rezerve condițiile privind drepturile de proprietate intelectuală:

Toate dezvoltările / customizările realizate în cadrul contractului trec în proprietatea Beneficiarului (ANSVSA).

Licențele pentru componentele aplicative dezvoltate / customizate sunt PERPETUE.

Codul sursă INTEGRAL pentru componentele aplicative dezvoltate / customizate este predat Beneficiarului.

IP-ul produselor COTS preexistente (ZIPPER DMS, VOGO Enterprise Suite, soluția LIMS) rămâne la producătorii respectivi, dar Beneficiarul primește licență perpetuă + cod sursă integral conform cap. 3.4.3.3.4 CdS.

Confirmare formală: această acceptare este reluată semnată în Cap. 15 — Declarații obligatorii și în Anexa K.2 (declarație separată cu semnătură eIDAS QES a reprezentantului legal).

# 6. Depunere în SEAP

Acest fișier `1a-oferta.docx` servește ca document de consolidare și navigare pentru întreaga ofertă tehnică <LIDER>. Fiecare capitol este un fișier .docx independent, format pentru a fi semnat electronic individual.

Pentru depunerea în SEAP, se utilizează următoarea structură:

Plicul „Propunere Tehnică" — pachet complet: `1a-oferta.docx` (scrisoare înaintare + cuprins) + cele 16 capitole + `anexa_f_conformitate.docx` + Anexele A-I + K (PDF-uri).

Plicul „Propunere Financiară" — separat, conform Anexa Financiară.

Plicul „DUAE și documente eligibilitate" — DUAE + Anexa K.

Anexa J (Video DEMO) — fișier separat în SEAP, link cross-referențiat în Anexa J.docx.

# 7. Semnătură reprezentant legal

Toate documentele componente ale ofertei sunt semnate electronic calificat (eIDAS QES) de reprezentantul legal al <LIDER>, conform:

Legea nr. 455/2001 — privind semnătura electronică (RO).

Regulamentul (UE) 910/2014 — eIDAS, partea III — semnături electronice calificate.

Furnizor de servicii de încredere acreditat (TSP): [De completat: certSIGN / DigiSign / Trans Sped — număr certificat QES valid].

| Data depunere: | [zz/05/2026] |
| --- | --- |
| Ofertant: | <LIDER> |
| Reprezentant legal: | [Nume Prenume] — [Funcție] |
| Semnătură (eIDAS QES): | conform Legii 455/2001 + Reg. UE 910/2014 |